СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения

«Медико-санитарная часть №8»

_______________  Я.В.Калина

_________________ 2008 года

начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

администрации города Перми

- _____________А.А.Баландина

________________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медико-санитарная часть №8»

г. Пермь, 2008 год

I Общие сведения

1. Общие сведения.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть №8» (614090, г.Пермь, ул.Гусарова, 7, тел.: 269-07-65; E-mail: msch8@perm.ru)

Предмет открытого аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медико-санитарная часть №8». Аукцион состоит из трех лотов:

Лот №1

Выполнение капитального ремонта в здании по адресу ул.Гусарова, 7.

Начальная (максимальная) цена Лота №1 – 3 717 545,38 рублей.

«Шаг аукциона» - 185 877,27 рублей.

Максимальный срок выполнения всех работ – 90 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

| Место выполнения работ |  | Наименование (виды) основных работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пермь, здание по адресу ул.Гусарова, 7 | Потолок | Улучшенная масляная окраска потолков | 190 м2 |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков | 120 м2 |
|  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами | 1136 м2 |
|  | Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами | 668м2 |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен | 250 м2 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен | 2175 м2 |
|  | Полы | Разборка покрытий полов | 700 м2 |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума | 700 м2 |
|  | Проемы | Разборка деревянных заполнений оконных проемов, установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных | 127 м2 |
|  |  | Установка дверных металлических блоков | 78,6 м2 |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами по ГКЛ оконных откосов | 149 м2 |
|  | Сантехнические работы | Демонтаж / установка санитарных приборов | 8 шт. |
|  | Электромонтажные работы | Демонтаж осветительных приборов | 102 шт |
|  |  | Монтаж светильников с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике 2 | 160 шт |
|  |  | Провода групповых осветительных сетей | 120 м |
|  |  | Кабели силовые на напряжение 660В марки ВВГ 3х1,5 | 1200 м |
|  | Ремонт фасада | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 200 м2 |
|  |  | Устройство стяжек бетонных | 98 м2 |
|  | Вывоз мусора |  | 40 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (приложение 5.1).

Лот №2

Выполнение капитального ремонта рулонной кровли здания по адресу ул.Гусарова, 7.

Начальная (максимальная) цена Лота №2 – 852 434,91 рублей.

«Шаг аукциона» - 42 621,75 рублей.

Максимальный срок выполнения всех работ – 35 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

| Место выполнения работ |  | Наименование (вид) основных работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пермь, здание по адресу ул.Гусарова, 7 | Ремонт рулонной кровли | Разборка покрытий кровель | 265 м2 |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек | 1136 м2 |
|  |  | Утепление покрытий | 265 м2 |
|  |  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | 1136 м2 |
|  |  | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 1136 м2 |
|  | Вывоз мусора |  | 2,32 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (приложение 5.2).

Лот №3

Выполнение капитального ремонта в здании по адресу ул.Яблочкова, 21.

Начальная (максимальная) цена Лота №3 – 3 733 497,99 рублей.

«Шаг аукциона» - 186 674,90 рублей.

Максимальный срок выполнения всех работ – 90 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

| Место выполнения работ |  | Наименование (виды) основных работ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Пермь, здание по адресу ул.Яблочкова, 21 | Потолок | Улучшенная масляная окраска потолков | 37 м2 |
|  |  | Ремонт штукатурки потолков | 90 м2 |
|  |  | Окрашивание водоэмульсионными составами | 1060 м2 |
|  | Стены | Окрашивание водоэмульсионными составами | 900м2 |
|  |  | Ремонт штукатурки внутренних стен | 150 м2 |
|  |  | Улучшенная масляная окраска стен | 2000 м2 |
|  | Полы | Разборка покрытий полов | 700 м2 |
|  |  | Устройство покрытий из линолеума | 700 м2 |
|  | Проемы | Разборка деревянных заполнений оконных проемов, установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных | 94,4м2 |
|  |  | Установка дверных металлических блоков | 24 м2 |
|  |  | Улучшенная окраска масляными составами по ГКЛ оконных откосов | 140 м2 |
|  | Сантехнические работы (отопление, ХГВС, система водоотведения) | Демонтаж/установка санитарных приборов | 29 шт. |
|  |  | Разборка / прокладка трубопроводов | 764 м |
|  |  | Разборка / прокладка трубопроводов канализации | 80 м |
|  | Электромонтажные работы | Демонтаж осветительных приборов | 60 шт |
|  |  | Монтаж светильников с люминесцентными лампами с количеством ламп в светильнике 2 | 60 шт |
|  |  | Провода групповых осветительных сетей | 450 м |
|  |  | Кабели силовые на напряжение 660В | 450 м |
|  | Ремонт фасада | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону | 122м2 |
|  |  | Устройство стяжек бетонных | 100 м2 |
|  | Вывоз мусора |  | 39,7 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (приложение 5.3).

Источник финансирования по всем лотам – средства городского бюджета в рамках проекта «Качественное здравоохранение».

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. Требования к участникам размещения заказа.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и индивидуальные предприниматели.

Устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие лицензии, предусматривающей виды работ, являющихся предметом контракта по соответствующему Лоту).

3. Содержание и форма заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа в отношении определенного лота подаёт в письменной форме заявку на участие в аукционе, которая должна содержать:

- Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения 1.1 для Лота №1, по форме приложения 1.2 для Лота №2, по форме приложения 1.3 для Лота №3;

- Сведения о качестве предлагаемых работ, выполненные по форме приложения 2.1 для Лота №1, по форме приложения 2.2 для Лота №2, по форме приложения 2.3 для Лота №3;

- График выполнения работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №8», по форме приложения 3.1 для Лота №1, по форме приложения 3.2 для Лота №2, по форме приложения 3.3 для Лота №3;

- Анкету участника аукциона, по форме приложения 4;

- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе в отношении определенного лота.

- Копию лицензии, предусматривающую виды работ, являющиеся предметом контракта по соответствующему Лоту.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией.

Участник размещения заказа подает Заказчику заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывает название аукциона и номер Лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

4. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения 1.1 для Лота №1 или по форме приложения 1.2 для Лота №2 или по форме приложения 1.3 для Лота №3, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения 2.1 для Лота №1, по форме приложения 2.2 для Лота №2, по форме приложения 2.3 для Лота №3,  необходимо указать в соответствующих столбцах обоснования, наименование, ед.измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе.

3. В «Графике выполнения работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №8», оформленного по форме приложения 3.1 для Лота №1, по форме приложения 3.2 для Лота №2, по форме приложения 3.3 для Лота №3, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, соответственно этапу выполнения работ указать наименования (виды) работ и количество календарных дней выполнения каждого этапа, без привязки к календарным датам,  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. В конце таблицы необходимо указать «ИТОГО» - общее количество календарных дней выполнения всех работ.

4. В «Анкете участника аукциона», оформленной по форме приложения 4, необходимо указать в соответствующих местах: номер Лота, фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график выполнения работ, анкета участника аукциона, отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Копии прилагаемых документов должны быть заверены участником размещения заказа.

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

II. Требования заказчика к работам

Состав и объем работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №8» определены техническим заданием документации об аукционе (для Лота №1 - приложение 5.1; для Лота №2 – приложение 5.2; для Лота №3 - приложение 5.3), выполненном для каждого лота в форме локального сметного расчета.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчётом, без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы  по каждому Лоту должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и  другими нормативными документами;

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяца.

В отношении Лота №1 и Лота №3 Заказчиком предусмотрена разбивка работ на этапы. Заказчик предоставляет помещения для выполнения работ последовательно согласно графику выполнения работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №8» (приложение 3.1 для Лота №1, приложение 3.3 для Лота №3).

Заказчик допускает досрочное завершение и сдачу определенного этапа работ, при условии выполнения всех видов работ, входящих в него. В случае досрочного завершения этапа работ Стороны могут изменить срок начала выполнения следующего этапа работ. Заказчиком не предусмотрено изменение последовательности этапов выполнения работ.

Общий срок выполнения работ по каждому лоту не должен превышать максимальный срок выполнения всех работ, указанный в документации об аукционе применительно к соответствующему лоту.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ с представлением Заказчику документов об утилизации строительного мусора.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Работы, не предусмотренные техническим заданием документации об аукционе, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

III. Цена контракта

1. Цена контракта.

Цена контракта по каждому Лоту устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, указанных Заказчиком, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

2. Приемка работ.

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных контрактом. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов стандартам и техническим условиям, что подтверждает предоставлением соответствующих сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в 7-и дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

В отношении Лота №1 и Лота №3 Заказчиком предусмотрена поэтапная оплата работ. Заказчик произведет оплату принятого этапа работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных по этапу работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

Заказчик произведет окончательный расчет за выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта сверки, акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

В отношении Лота №2 Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30 (тридцать) % от цены контракта до момента сдачи результата работ. Заказчик произведет окончательный расчет за выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

IV. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.3 раздела I  Общие сведения документации об аукционе. Заявки подаются только в письменной форме.

Заявки на  участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 18:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 17:00ч.) с «02» апреля 2008г. до «11» часов «22» апреля 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Гусарова, 7 (приемная).

В случае если участник размещения заказа изъявляет желание участвовать в аукционе по нескольким лотам, то каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями п.3 раздела I  Общие сведения документации об аукционе на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе  поданные после «11» часов «22» апреля 2008г по адресу г. Пермь, ул.Гусарова, 7  (приемная), не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

V. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «11» часов «22» апреля 2008г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

VI. Разъяснения документации об аукционе

С «02» апреля 2008 по «17» апреля 2008 любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «17» апреля 2008г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

VII. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (по «17» апреля 2008.). Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VIII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 час. «22» апреля 2008 г.    по адресу: г. Пермь, ул. Гусарова, 7 (приемная).

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же  лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

IX. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «11» часов 30 мин. «30» апреля 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

X. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона или участнику аукциона с которым заключается муниципальный контракт - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем и не сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 8» л/с 04920010394), ИНН 5904101315, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007

Банк получателя: РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь БИК 045744000.

В назначении платежа указать: «Обеспечение  заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «МСЧ№8» по Лоту №___».

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.  При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать название аукциона  по которому вносится обеспечение.

В случае непредставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены лота участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 8» л/с 04920010394), ИНН 5904101315, КПП 590401001, р/с 40302810900000000007

Банк получателя: РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь БИК 045744000.

В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «МСЧ№8» по Лоту №___».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ;

- нарушения сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом;

- невыполнения полного объема работ.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания выполнения работ по  муниципальному контракту и сдачу результата.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения Подрядчиком условий договора  (нарушение сроков выполнения работ, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, работы, выполненные не в полном объеме), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

XII. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

На основании итогов аукциона, победитель должен составить сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены  сметные расчеты, предложенные Заказчиком в качестве технического задания),   которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом цена в сметном расчете должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.