ИЗВЕЩЕНИЕ № 2 от « 01» апреля  2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на монтаж оконных блоков

в   МДОУ «Детский сад № 312» г. Перми

614064, Пермский край, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 21, тел. (342)245 – 81 - 07.

Ответственный исполнитель: Заведующий Овчинникова Елена Михайловна предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета способом запроса котировок частичную замену  оконных блоков в МДОУ «Детский сад № 312» согласно техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему извещению) на общую сумму (максимальная цена контракта)   299 123  ( двести девяносто девять тысяч  сто двадцать три рубля.), 00 коп.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п.: к котировочной заявке необходимо приложить копии лицензии на производство данного вида работ, копии сертификатов соответствия, заверенных претендентом. Строительные конструкции должны соответствовать ГОСТу, ОСТу, ТУ.

Оконные блоки должны строго соответствовать требованиям, указанным в техническом задании (приложение № 1 к настоящему извещению) и состоять из одной глухой створки и двух поворотно – откидных створок с обязательным наличием фрамуги и москитных сеток на всех окнах.

Место монтажа:  МДОУ «Детский сад № 312»  ,614064, Пермский край, г. Пермь, ул.  Л. Шатрова, 21. Сроки монтажа оконных блоков: в течение 30 дней после подписания муниципального контракта.

Гарантия на строительные конструкции – не менее 24 мес.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств в размере 30% в течение 10 банковских дней со дня подписания  сторонами муниципального контракта.  Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранения выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки выполненных работ, оформленного в установленные сроки и в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим предоставить котировочную заявку по форме (Приложение № 2) с приложением копии лицензии на проведение соответствующих работ, в письменной форме по указанному адресу с 10. 00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни и до  _15.00__ часов местного времени  «09»  апреля 2008 г. в кабинет заведующего по адресу: ул. Л. Шатрова, 21, второй этаж. Заявки в форме электронного документа не рассматриваются.

Котировочная заявка должна содержать только одно ценовое приложение и включать все необходимые затраты. Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: на доставку, сборку, установку, гарантию, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) участники размещения заказа смогут посмотреть на сайте www.gorodperm.ru

Срок подписания муниципального контракта с победителем - от 5 до 10 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий 	                                  						Е.М. Овчинникова

МП