Приложение  3

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 03 от 02.04. 2008  г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на ремонт актового зала

г. Пермь		     «       »   _______   2008 год

Муниципальное общеобразовательное учреждение МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла»                г. Перми, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Тетериной Ольги Васильевны, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и _______________________________________ именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице __________________________________, действующего на основании _____________ заключили настоящий Муниципальный контракт (далее Контракт) на основании решения котировочной комиссии по результату проведения запроса котировки цен (протокол от  ___________2008        №     , Приложение №1).

1. ПРЕДМЕТ   КОНТРАКТА

  - ЗАКАЗЧИК поручает, согласно тех задания (Приложение № 2), являющегося неотъемлемой частью Контракта, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя  обязательства по ремонту актового зала «СОШ №82» по адресу ул. Суздальская, 1.

  - Срок выполнения работ: окончание 40 дней со дня проведения предоплаты. Исполнитель  имеет право исполнить обязательства, указанные в п.1.1 настоящего Контракта досрочно.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Контракта  устанавливается в соответствии с локальной сметой (Приложение

№3), которая является его неотъемлемой частью договора и составляет:

____________________________________________________________________ рублей.

2.2. Оплата по Контракту осуществляется поэтапно:

-Исполнитель приступает к выполнению  работ после проведения предоплаты в размере                                                                                                                                                             30% стоимости работ.

-окончательный расчет производится ЗАКАЗЧИКОМ за фактически выполненные

объемы  работ после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 10

дней.

3. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

3.1.   ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1.1.Своими силами  и средствами выполнить все работы в объеме и в сроки,

предусмотренные разделом 1 настоящего Контракта.

3.1.2.Обеспечить надлежащее качество выполненных работ и сдать работы ЗАКАЗЧИКУ

в состоянии, соответствующем техническому заданию.

3.1.3.Обеспечить при выполнении работ соблюдение необходимых мероприятий по

технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и

санитарных норм.

3.1.4.Безвозмездно устранять по требованию ЗАКАЗЧИКА недостатки и дефекты в

процессе выполнения работ.

  - ЗАКАЗЧИК обязан:

3.2.1.Назначить своего представителя, который совместно с ИСПОЛНИТЕЛЕМ

осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ.

3.2.2.Оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ работу, предусмотренную п.1.1. настоящего Контракта.

- ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ

  - Срок гарантии выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ по настоящему Контракту

устанавливается  продолжительностью 12 месяцев с момента подписания

сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

  - Если в течение гарантийного срока выполненные Исполнителем работы окажутся не соответствующими условиям Контракта ИСПОЛНИТЕЛЬ  без промедления, но не позже 7 (Семи) календарных дней с даты получения письменного заявления ЗАКАЗЧИКА, обязан за свой счет устранить выявленные в работе дефекты. Период устранения недостатков в гарантийный срок не включается.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

  - Контракт действует с момента подписания до полного выполнения обязательств,

сторонами по настоящему контракту.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему

Контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим

законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все спорные вопросы стороны будут решаться путем переговоров. При невозможности

разрешения  указанных споров между сторонами путем переговоров, они подлежат

рассмотрению в Арбитражном суде г. Перми,. после предварительного досудебного

порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии не более 30 дней.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, стороны

руководствуются действующим законодательством.

  - Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, один экземпляр ИСПОЛНИТЕЛЮ, два экземпляра ЗАКАЗЧИКУ. Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта, подписываются сторонами.

- 8.3. К настоящему Контракту прилагается:

    - Приложение № 1  «Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок на ремонт

актового зала» № ____ от __________ 2008 г.

    - Приложение № 2 «Техническое задание».

- 8.3.3.  Приложение №3 «Локальная смета»

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ: # Муниципальное общеобразовательное Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 82 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» г. Перми Юридический адрес: г. Пермь, ул. Суздальская, 1 Тел.2419854 ИНН 5904100657 КПП 590401001 Банк ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ, г. Пермь БИК 045773001 Рас/счет 40101810700000010003 Получатель: УФК по Пермскому Краю (ДФ г. Перми, МОУ «СОШ №82» г. Перми л/с 02930400088) ОКВЭД ОКПО 24112318 ОКАТО ОКОГУ ОГРН 1025900893556 ______________________ О.В. Тетерина МП | ПОСТАВЩИК: Юридический адрес: Почтовый адрес: тел. БИК ______________, ИНН ______________, КПП_____________, р/с ____________________, к/с ______________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |