Приложение № 2

к  ЗК  от 07.04.2008 г. № 06-04/08. Очистка

Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                                            ____ ________ 2008год

Администрация Кировского  района  г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказ-чик», в лице главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и  _______________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением котировочной комиссии от_________(протокол №___) заключили настоящий муниципальный контракт о ниже-следующем:

1. Предмет контракта.

1.1. По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по очистке бесхозяйных территорий вдоль дорог Кировского района г. Перми от мусора (после зимнего периода 2007-2008 г.) в объёме 357000 кв. м.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало выполнения  работ:         29.04.2008 г.

2.2. Окончание  выполнения  работ:  18.05.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных  Подрядчиком работ осуществляется в сроки и на условиях, установленных в разделах 3, 4 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ,  формируется на основании котировочной заявки Подрядчика и составляет:  _________________________________________________, за весь объём работ, предусмотренный  п.1.1 контракта.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта, подлежит изменению в случае:

-  уменьшения размера оплаты в связи с не выполнением, либо некачественным выполнением работ и применением санкций, предусмотренных п. 4.3 раздела 4 настоя-щего  контракта.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установ-ленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объёмов работ являются:

- акты сдачи-приёмки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте) по форме приложения  № 1 к настоящему контракту;

- акты контрольных проверок по форме приложения № 2 к настоящему контракту;

- справка о  стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

-  счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты: в течение 10 банковских дней после подписания сторонами и предоставления Заказчику всех документов, являющихся основанием для оплаты и предусмотренных п. 3.3 контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, установ-ленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приёмке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки.

В случае не выполнения и не устранения замечаний в течение 24 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100%  расчётной стоимости работ  на данном объекте за декаду.

5. Права и обязанности  Сторон.

5.1 Подрядчик  обязан:

5.1.1. В соответствии с условиями настоящего контракта обеспечить выполнение работ, указанных  в п. 1.1. настоящего  контракта,  и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.1.2. Обеспечить на объектах  производства работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.1.3. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.1.4. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и  заблаго-временно уведомлять Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.1.5. За свой счет и своевременно устранять недостатки, указанные в актах Конт-рольных проверок Заказчика.

5.2. Подрядчик имеет право.

5.2.1. Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком, оформлен-ному в письменном виде, субподрядные организации.

5.3. Заказчик обязан.

5.3.1.Назначить для осуществления контроля  за ходом производства работ и при-нятия оперативных решений  уполномоченного представителя.

5.3.2. Предоставить Подрядчику объектный объём  работ.

5.3.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

5.3.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выпол-ненные объемы работ.

5.3.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

5.4. Заказчик имеет право.

5.4.1. Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посред-ством  периодических проверок,  составлять  акты  контрольных  проверок.

6. Ответственность сторон.

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за действия субподрядных организаций, в случае их привлечения для  выполнения работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства.

6.4. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. Дополнительные условия.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению сторон.

8.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, по одному экземпляру в соответ-ствии с утвержденной процедурой  направляется  в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. Реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. т. 55 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р./сч. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации города (Администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001 _____________________А.М. Николаев.