| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми _____________А.А.Баландина __________________2007года |  | - УТВЕРЖДАЮ Начальник управления здравоохранения администрации города Перми _______________А.В. Ронзин _______________ 2007 года |
| --- | --- | --- |

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

на выполнение функций генерального подрядчика

по созданию и оснащению

хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

- Пермь

2007

- Содержание

1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ	4

1.1.	Официальное название, вид и предмет конкурса, начальная цена контракта	4

1.2.	Заказчик	4

1.3.	Извещение о проведении конкурса	4

1.4.	Источник и объем финансирования	5

1.5.	Место проведения конкурса	5

1.6.	Срок подачи заявок на участие в конкурсе	5

1.7.	Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе	5

1.8.	Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса	5

1.9.	Срок заключения контракта	5

1.10.	Затраты на участие в конкурсе	6

1.11.	 Порядок, форма и условия оплаты…………………………………………………….........6

2.	ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА	7

2.1.	Требования к Участникам размещения заказа	7

2.2.	Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа	8

3.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА	8

3.1.	Получение конкурсной документации	8

3.2.	Разъяснение конкурсной документации	8

3.3.	Изменения извещения и конкурсной документации	9

3.4.	Официальный язык конкурса	9

3.5.	Валюта конкурса	9

3.6.	Подача и прием конвертов с заявками на участие в конкурсе	10

3.7.	Опоздавшие заявки на участие в конкурсе	10

3.8.	Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв	10

3.9.	Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе	10

3.10.	Рассмотрение заявок на участие в конкурсе	11

3.11.	Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе	12

3.12.	Порядок оценки и сопоставление конкурсных заявок	12

3.13.	Право Заказчика изменять объемы выполняемых по муниципальному контракту работ	18

3.14.	Подписание муниципального контракта с победителем конкурса	18

3.15.	Обеспечение исполнения муниципального контракта	19

3.16.	Обжалование	21

4.	ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ	21

4.1.	Форма заявки на участие в конкурсе	21

4.2.	Подготовка заявки на участие в конкурсе	21

4.3.	Подготовка письма-заявки.	23

4.4.	Подготовка Финансового предложения	24

4.5.	Подготовка Технического предложения	25

4.6.	Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе	25

4.7.	Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе	26

4.8.	Возврат заявок на участие в конкурсе	26

5.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	27

5.1 Общие положения	27

5.2 Требования к производству проектных работ	29

5.3 Требования к производству строительно-монтажных работ	30

5.4 Требования к поставке, монтажу и пусконаладке оборудования	32

5.5. Требования к сдаче объекта в эксплуатацию	34

5.6. Требования по обучению персонала Заказчика	35

5.7. ВЕДОМОСТЬ основных объемов проектных и строительных работ	35

5.8. Перечень документов, подтверждающих приемлемость оборудования.	35

5.9. Требования к единой информационной и телекоммуникационной системе хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15.	36

6.	ПРОЕКТ КОНТРАКТА*	37

1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА	37

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ	37

5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА	39

7.	ОБРАЗЦЫ ФОРМ	47

7.1.	Форма 1. Письмо-заявка.	47

7.2.	Форма 2. Анкета	52

7.3.	Форма 3. Финансовое предложение	53

7.4.	Форма 4. Техническое предложение	59

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ

## Официальное название, вид и предмет конкурса, начальная цена контракта

    - Открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на выполнение функций генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми (далее – конкурс).

    - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) руб.

    - Выполнение функций генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми (далее - Объект) предусматривает выполнение генеральным подрядчиком своими силами, а также с привлечением субподрядчиков и соисполнителей комплекса взаимосвязанных работ в соответствии с Концепцией создания и оснащения хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми, предложенной участником размещения заказа в рамках участия в настоящем конкурсе. Комплекс взаимосвязанных работ, в том числе включает в себя: проведение инженерно-геологических изысканий, проведение проектных работ в соответствии с предложенной концепцией, обеспечение экспертизы проектной и рабочей документации в уполномоченном органе, выполнение комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ, поставку медицинского оборудования и специальной медицинской техники, оборудования и техники общего назначения, а также разработку, производство и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, обучение персонала Заказчика, ввод Объекта в эксплуатацию (далее – закупаемые работы, работы). Основные данные и объёмы производимых работ, услуг и поставок товаров содержатся в разделе 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей конкурсной документации.

    - Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта;

Сроки сдачи результатов работ:

Минимальный  – 36 месяцев

Максимальный – 48 месяцев

    - Заявка подается  на весь объём закупаемых работ, услуг и поставок, предусмотренных настоящей конкурсной документации.

## Заказчик

- Муниципальным заказчиком выступает Управление здравоохранения администрации города Перми (далее – Заказчик).

- Адрес Заказчика, электронная почта, телефон, факс: 614000, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, 9, gorzdrav@perm.permregion.ru, 233-06-66, 212-16-36.

- Контактное лицо муниципального заказчика, ответственное за проведение конкурса Брагина Ольга Владимировна, тел. 212-16-36.

## Извещение о проведении конкурса

    - Официальное извещение о проведении конкурса опубликовано в Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь и размещено на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru (далее – Извещение о проведении конкурса, Извещение).

## Источник и объем финансирования

    - Источник финансирования - средства бюджета города Перми.

    - Объем финансирования – 1500 000 тыс. руб., в том числе:

Объем финансирования 2008 года – не более 150 000 тыс. руб.;

Объем финансирования 2009 года – не более 350 000 тыс. руб.;

Объем финансирования 2010 года – не более 600 000 тыс. руб.;

Объем финансирования 2011 года – не более 400 000 тыс. руб.

## Место проведения конкурса

    - Конкурсные процедуры будут проводиться по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

## Срок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с разделом 4 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ» (далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей конкурсной документации), принимаются Заказчиком с «29» декабря 2007 г. До 11 ч 30 мин (здесь и далее время – местное) «16» мая  2008  года по адресу: г. Пермь, ул. Газета Звезда, 9 (приемная). Участники, не успевшие подать заявки до 11 ч. 30 мин. «16» мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Газета Звезда, 9, (приемная), могут подать заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, которое состоится в 12 часов 00 минут «16» мая 2008  года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал), до момента вскрытия конвертов. Заявки на участие в конкурсе могут быть направлены почтой по адресу Заказчика, указанному в п. 1.2 настоящей документации или  доставлены Заказчику нарочным.

## Дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Процедура вскрытия поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее – вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе) состоится в 12 часов 00 минут «16» мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

## Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса

    - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе назначено на «23» мая 2008 г., а подведение итогов конкурса и определение победителей конкурса назначено на «30» мая 2008 года.

## Срок заключения контракта

1.9.1.  Контракт с Победителем конкурса будет заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок (или протокола рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, в случае если к участию в конкурсе допущен только один участник)  и не позднее  20 дней со дня подписания Заказчиком Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе (или  протокола рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, в случае если к участию в конкурсе допущен только один участник).

1.9.2.  Заказчик имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее, чем за 15 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не неся никакой ответственности перед Участниками и/или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса уведомит всех Участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе.

    - В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения конкурса, соответствующее решение опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения.

## 1.10.Затраты на участие в конкурсе

- Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой своей заявки на участие в конкурсе и участием в конкурсе, подготовкой строительных смет и других документов, и т.д., а Заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключением случаев прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.11.Порядок, форма и условия оплаты

Платежи и расчеты за разработку  проектной и рабочей документации.

На этапе разработки проектной и рабочей документации предусмотрена следующая схема оплаты: аванс и окончательный расчет за этот этап.

В течение 10-ти банковских дней с момента подписания контракта Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от суммы предусмотренной на работы по разработке проектной и рабочей документации, но не выше суммы финансирования  на текущий год и не выше суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Окончательный расчет за работы,  предусмотренные этим этапом производятся за вычетом аванса в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком, но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год:

- счета -  фактуры;

- акта выполненных работ;

- акта приема-передачи;

- акта сверки взаиморасчетов.

- положительного заключения государственной экспертизы проектной и рабочей документации

Платежи и расчеты за выполнение строительно-монтажных работ.

На этапе производства строительно-монтажных работ предусмотрена следующая схема оплаты: аванс и поэтапная оплата.

Заказчик в течение 20 банковских дней после начала выполнения строительно-монтажных работ производит выплату аванса в размере 30% от стоимости всего объема строительно-монтажных работ, но не выше объема финансирования на текущий финансовый год и не выше суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Оплата за выполненные работы производится за вычетом аванса  (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) после завершения этапа строительно-монтажных работ, предусмотренного Подрядчиком в графике выполнения работ, в течение 20-ти банковских дней на основании:

- счета-фактуры;

- акта выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),

- акта сверки взаиморасчетов

- результатов проведенной проверки выполненных работ должностным лицом органа государственного строительного надзора.

Платежи и расчеты за поставленное оборудование.

Оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки в течение 20 банковских  (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) дней после предоставления:

- счета-фактуры;

- товарно-транспортной накладной;

- акта о сдаче- приемке оборудования и техники (форма ОС-14) (подписанных представителями  Заказчика и Подрядчика)

- акта передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) (подписанных представителями Заказчика и Подрядчика)

- акта о вводе оборудования в эксплуатацию (в случае ввода такого оборудования в эксплуатацию)

- акта гарантийных испытаний.

Платежи и расчеты за создание и внедрение информационной и телекоммуникационной системы:

Оплата за создание и внедрение производится в течение 20 банковских дней  (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) после предоставления:

- счета-фактуры;

- акта выполненных работ;

- справка стоимости выполненных работ;

- акта ввода информационной и телекоммуникационной системы в эксплуатацию;

- счет-фактура на отдельные компоненты системы

- акта гарантийных испытаний.

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

Оплате подлежат счета предъявленные подрядчиком только после погашения соответствующего авансового платежа.

В случае если Контракт будет прекращен до окончания выполнения работ, Стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненными работами и осуществленными поставками. Такая сумма должна быть определена Актом сверки взаиморасчетов на основании Актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и Актов сдачи-приема.

Окончательный расчет за результат производится в течение  15 банковских дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после оформления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 под завершение всего объема работ, формы КС-2  и акта сверки взаиморасчетов.

Изменение количества и объемов предусмотренных контрактом работ, услуг и поставляемого оборудования, и связанные с этим изменения размера, срока  и порядка  оплаты  оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту.

При привлечении Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, услуг, поставок расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Подрядчик.

В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

# ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

## Требования к Участникам размещения заказа

    - К участию в открытом конкурсе допускаются независимо от местонахождения юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели:

-	не включенные в реестр недобросовестных поставщиков;

-	не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или муниципальные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято;

-	удовлетворяющие условию о не проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствию решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

-	деятельность которых на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

– соответствующие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, а именно, обладающие действующими лицензиями на осуществление работ, и оказание услуг, составляющих предмет конкурса. В случае привлечения субподрядчиков и соисполнителей к выполнению работ, оказанию услуг, составляющих предмет конкурса, привлекаемые субподрядчики и соисполнители должны соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение таких работ, оказание таких услуг.

- обладающие правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

    - Для участия в конкурсе Участник размещения заказа должен подготовить и подать заявку на участие в конкурсе.

## Преимущества, предоставляемые при участии в размещении заказа

    - Заказчик не предоставляет при размещении заказа преимущества лицам, указанным в статье 14 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, выполнение работ для муниципальных и муниципальных нужд».

# ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА И ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

## Получение конкурсной документации

    - Конкурсная документация размещена на официальном сайте по адресу http://www.gorodperm.ru в свободном доступе и любое заинтересованное лицо может получить конкурсную документацию с официального сайта.

    - Конкурсная документация в двухдневный срок с момента подачи Заказчику письменного заявления,  предоставляется такому лицу по адресу г. Пермь, ул. Газета Звезда, 9, каб. 15 в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса.

## Разъяснение конкурсной документации

    - Любой Участник размещения заказа вправе с «28» декабря 2007 года до «11»  мая 2008г. направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации лицу, подавшему запрос по адресу, указанному в запросе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «11» мая 2008 года.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение будет размещено Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

## Изменения извещения и конкурсной документации

    - Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются и размещаются Заказчиком в официальном печатном издании и на официальном сайте в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами  всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация.

    - Заказчик имеет право по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа (вправе) внести изменения в конкурсную документацию. Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Изменения в конкурсную документацию в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию опубликовываются в официальном печатном издании и в течение двух дней размещаются на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация

    - Заказчик не несет ответственности в случае, если Участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## Официальный язык конкурса

    - Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в конкурсе, которыми обмениваются Участники размещения заказов и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

    - Входящие в заявку на участие в конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

## Валюта конкурса

    - Все суммы денежных средств в заявке на участие в конкурсе и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением следующего: к заявке на участие в конкурсе могут быть приложены документы, оригиналы которых выданы Участнику размещения заказа третьими лицами, в которых суммы денежных средств могут быть выражены в других валютах.

## Подача и прием конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Конверты с заявками на участие в конкурсе должны быть поданы по адресу, указанному в пункте 1.2.2 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ»

    - Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении конкурса и Конкурсной документации.

    - Заказчик регистрирует поступившие конверты с заявками на участие в конкурсе в Журнале регистрации конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Лицу, представившему конверт с его заявкой на участие в конкурсе, по его требованию Заказчик выдает расписку в получении конверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием регистрационного номера, датой и временем получения конверта.

## Опоздавшие заявки на участие в конкурсе

    - Полученные после окончания времени приёма конвертов с заявками на участие в конкурсе,  конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа),  и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам размещения заказа».

## Изменения в заявках на участие в конкурсе и их отзыв

    - Участник размещения заказа может изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время после ее подачи до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Для изменения заявки на участие в конкурсе, лицо, подавшее конверт с заявкой на участие в конкурсе, оформляет Изменения заявки на участие в конкурсе, запечатывает и подает их в том же порядке, что и конверт с заявкой на участие в конкурсе. За истину конкурсная комиссия всегда принимает данные последних Изменений заявки на участие в конкурсе, поданных участником размещения заказа.

    - Никакие изменения не вносятся в заявки на участие в конкурсе с момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Для отзыва заявки на участие в конкурсе, лицо, подавшее конверт с заявкой на участие в конкурсе, должно направить Заказчику подписанное лицом, уполномоченным на то участником размещения заказа уведомление об отзыве поданной на участие в конкурсе заявки в любое время, но до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей Участников размещения заказа, которые пожелают принять в этом участие, в час, день и по адресу, указанным в Извещении. Присутствующие представители Участников размещения заказа должны зарегистрироваться в Журнале регистрации представителей Участников размещения заказа, подтвердив тем самым свое присутствие. Полномочия представителей Участников размещения заказа должны быть подтверждены документально, лица, не имеющие права действовать без доверенности, должны представить соответствующую доверенность. Все представители участников размещения заказа должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

    - При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляется наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе.

    - Заявки на участие в конкурсе, конверты с которыми не были вскрыты и содержимое которых не было оглашено во время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения, оценки и сопоставления независимо от обстоятельств.

    - Конкурсная комиссия ведет Протокол заседания и процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее – Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе), с внесением в него указанной в п. 3.9.2 информации. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

    - Заказчик ведет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    - Участники размещения заказа, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе вести аудио и/или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

## Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

    - Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ и в разделе 2 «ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА».

    - Конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе до «23» мая  2008 года. В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участников размещения заказа заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа — юридического лица, подавшего заявку на участие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Конкурсная комиссия в ходе рассмотрения конкурсных заявок может привлекать к своей деятельности экспертов.

    - Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям, если она соответствует всем  требованиям конкурсной документации и требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе и признании Участника размещения заказа Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе, а также оформляется Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, содержащий сведения, предусмотренные частью 2 статьи 27 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ.

3.10.5. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

## Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

    - Оценке и сопоставлению подлежат заявки участников размещения заказа, признанных участниками конкурса.

    - Конкурсная комиссия оценит и сопоставит заявки на участие в конкурсе до «30» мая 2008 года. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется непосредственно конкурсной комиссией. При этом конкурсная комиссия вправе привлечь экспертов (специалистов). Конкурсная комиссия не связана мнением экспертов и принимает самостоятельное решение по оценке заявки каждого участника конкурса.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.

## Порядок оценки и сопоставление конкурсных заявок

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со следующими критериями, их содержанием и их значениями (исходя из суммы значений критериев равной 100).

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их содержание | Значение критериев оценки заявок на участие в конкурсе (максимально возможное) и порядок оценки (расчета баллов) по критериям |
| --- | --- | --- |
| Ценовой критериЙ |  |  |
| Критерий К1 | Цена муниципального контракта | Максимально возможное количество баллов по критерию – 15 Расчет баллов по критерию производится по формуле: К1; =; 15 х; Цмин. Цоц. Где: Цоц – предлагаемая цена муниципального контракта оцениваемой заявки на участие в конкурсе; Цмин – минимальная цена муниципального контракта из всех заявок на участие в конкурсе Участников конкурса. К1 – оценка заявки в баллах по ценовому критерию. |
| Неценовые критерии |  |  |
| Критерий К2 | Качество работ | Максимально возможное количество баллов по критерию - 15 |
| К 2.1. | Качество проведения проектных работ Оценка проектных работ производится на основании данных, представленных в техническом предложении участника, при этом учитываются: - использование при подготовке проектной документации положительного опыта наиболее эффективных архитектурных решений в области медицинского строительства - согласованность компонентов предлагаемого объемно-планировочного решения - проработанность в части визуализации предлагаемого решения | Максимально возможное количество баллов по критерию - 5 Каждый присутствующий член конкурсной комиссии по этому критерию принимает решение об оценке заявки в баллах: 5 баллов присуждается в случае: - Все компоненты объемно-планировочного решения проработаны, согласованы и представляют собой единое технологическое решение. - Расстановка оборудования выполнена в соотвествие с требованиями СниП и СанПин и технических требований, предъявляемых производителем оборудования; - В объемно-планировочном решении наглядно показаны планы организации потоков пациентов и структура отделений; - Приложен необходимый иллюстративный материал, включающий в себя поэтажные планы здания и визуализированную модель здания, планируемого к размещению на предполагаемом участке застройки 1 балл присуждается в случае, если хотя бы один из указанных выше компонентов оценки критерия проработан не достаточно хорошо или не проработан. Для расчета оценки заявки по данному критерию (К2.1.) баллы, присужденные заявке по этому критерию каждым присутствующим членом комиссии, суммируются, а затем полученная сумма делится на число присутствующих членов комиссии. |
| Критерий К2.2. | Качество проведения работ (строительно-монтажных, работ по установке, сопутствующих работ и услуг), качество предлагаемых материалов, предлагаемых к использованию строительных машин и оборудования оценка СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ производится на основании данных, представленных в техническом предложении участника, при этом учитываются: - возможности осуществления всего комплекса работ в условиях непрекращающегося функционирования всех подразделений детской городской клинической больницы №15 г.Перми оценка СОПУТСТВУЮЩИХ и ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ производится на основании данных, представленных в техническом предложении участника, при этом учитываются: - предложения по последующему сервисному обслуживанию медицинского оборудования, - предложения по обучению персонала хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15г. Перми. | Максимально возможное количество баллов по критерию - 5 Каждый присутствующий член конкурсной комиссии по этому критерию принимает решение об оценке заявки в баллах: 5 баллов присуждается в случае: -предложение участника предусматривает осуществление комплекса работ в условиях функционирования всех подразделений больницы, - участником предложены наилучшие условия по сервисному обслуживанию оборудования и обучению всего требуемого персонала 1 балл присуждается в случае: - если хотя бы один из указанных выше компонентов оценки критерия проработан не достаточно хорошо или не проработан. Для расчета оценки заявки по данному критерию (К2.2.) баллы, присужденные заявке по этому критерию каждым присутствующим членом комиссии суммируются, а затем полученная сумма делится на число присутствующих членов комиссии. |
| Критерий К2.3. | Качественные и функциональные характеристики, потребительские свойства, предлагаемого проекта устройства единой информационной и телекоммуникационной сети – оценка производится на основании данных, представленных в техническом предложении участника, при этом оценивается: - Интегрируемость компонентов предложенной системы между собой. - простота и удобство в эксплуатации с точки зрения конечного пользователя; -предложения по созданию наиболее эффективной системы хранения данных с точки зрения ёмкости, надежности и долговечности, а также методик восстановления системы в случае системных сбоев (включая обстоятельства внешнего характера (перебои с электропитанием), и потенциальную возможность несанкционированного доступа) -предусмотрена модульная архитектура и возможность динамического расширения | Максимально возможное количество баллов по критерию - 5 Каждый присутствующий член конкурсной комиссии по этому критерию принимает решение об оценке заявки в баллах: 5 баллов присуждается в случае: - если наглядно продемонстрирована общая архитектура и структура взаимодействия компонентов в рамках предложенной системы, - предложена модульная архитектура системы - система обеспечивает работу в реальном масштабе времени - предложена интеграция наибольшего количества компонентов системы (или всех компонентов системы) - представлена интерфейсная часть предполагаемой системы с пояснениями – для визуальной оценки простоты и удобства использования. -система хранения баз данных обладает достаточным ресурсом для долговременной работы. (Планируемая информационная ёмкость и аппаратный ресурс системы предусматривает работу и сохранение данных, по всем интегрированным направляниям внедрения информационной системы (включая медицинские карты, пациентов, аудио и видео записи, а также все прочие документы, которые могут быть представлены в электронном виде на срок не менее 5 лет без обновления программной и аппаратной части системы). - предусмотрены и описаны методики сохранения и восстановления информации в случае системных сбоев. (в том числе – несанкционированного доступа, сбоев в программном обеспечении, выходе из строя (полностью или частично) аппаратной части системы) -предусмотрена возможность динамической расширяемости системы 1 балл присуждается в случае: - если хотя бы один из указанных выше компонентов оценки критерия проработан не достаточно хорошо или не проработан. Для расчета оценки заявки по данному критерию (К2.3.) баллы, присужденные заявке по этому критерию каждым присутствующим членом комиссии суммируются, а затем полученная сумма делится на число присутствующих членов комиссии. |
| Критерий К3 | Срок предоставления гарантий качества | Максимально возможное количество баллов по критерию - 35 |
| Критерий К3.1 | Срок предоставления гарантии качества строительно-монтажных работ Не менее 24 месяцев | Максимально возможное количество баллов по критерию - 15 Расчет баллов по критерию производится следующим образом: 36 мес. включительно и более – 15 баллов от 31 до 35 мес. включительно – 5 баллов от 24 до 30 мес. включительно – 2 балла |
| Критерий К3.2 | Срок предоставления гарантии качества медицинского оборудования Не менее 12 месяцев. | Максимально возможное количество баллов по критерию - 10 Расчет баллов по критерию производится следующим образом: 36 мес. включительно и более – 10 баллов от 25 до 35 мес. включительно – 5 баллов от 12 до 24 мес. включительно – 2 балла |
| Критерий К3.3 | Срок предоставления гарантии качества единой информационной и телекоммуникационной системы Не менее 12 месяцев. | Максимально возможное количество баллов по критерию - 15 Расчет баллов по критерию производится следующим образом: 36 мес. включительно и более – 15 баллов от 25 до 35 мес. включительно – 5 баллов от 12 до 24 мес. включительно – 2 балла |
| Критерий К4 | Квалификация участника конкурса Исследуются представленные участником данные: - об опыте участника по аналогичным проектам | Максимально возможное количество баллов по критерию - 5 Каждый присутствующий член конкурсной комиссии по этому критерию принимает решение об оценке заявки в баллах: 5 баллов присуждается в случае: - если участник представил копии не менее 1 заключенного участником размещения заказа контракта на выполнение полного комплекса аналогичных настоящему конкурсу работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с начальной стоимостью контракта не менее 2 млрд. рублей с приложением актов ввода в эксплуатацию объекта, либо актов сдачи-приемки этапов выполненных работ (не менее 1 этапа), в случае, если объект не введен в эксплуатацию). 2 балла присуждается в случае: - если участник представил копии не менее 1 заключенного участником размещения заказа контракта на выполнение полного комплекса аналогичных настоящему конкурсу работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с начальной стоимостью контракта не менее 1,5 млрд. рублей с приложением актов ввода в эксплуатацию объекта, либо актов сдачи-приемки этапов выполненных работ (не менее 1 этапа), в случае, если объект не введен в эксплуатацию). 0 баллов присуждается в случае: - если участник не представил копии хотя бы одного заключенного участником размещения заказа контракта на выполнение полного комплекса аналогичных настоящему конкурсу работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с начальной стоимостью контракта не менее 1,5 млрд. рублей с приложением актов ввода в эксплуатацию объекта, либо актов сдачи-приемки этапов выполненных работ (не менее 1 этапа), в случае, если объект не введен в эксплуатацию). |
| Критерий К5 | Срок проведения (завершения) всех работ, поставок и монтажа оборудования, предусмотренных контрактом Не более 48 месяцев. | Максимально возможное количество баллов по критерию - 25 Расчет баллов по критерию производится следующим образом: От 36 мес. до 38 мес. включительно – 25 баллов От 39 мес. до 42 мес. включительно – 20 баллов От 43 мес. до 44 мес. включительно – 10 баллов От 45 мес. До 48мес. включительно – 5 баллов |

    - Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по каждой заявке отдельно с использованием балльного метода путем присуждения баллов отдельно по каждому критерию по формуле:

ОЗ = К1+К2.1.+К 2.2.+К2.3.+ К3.1.+ К3.2.+К3.3.+К4+К5

Где:

ОЗ 	– общая оценка заявки в баллах;

К1, К2.1.….К5 – оценка заявки в баллах по одному из критериев в соответствии с вышеприведенной таблицей.

По критериям К2.1.,К 2.2.,К2.3., К3.1., К3.2.,К3.3.,К4,К5 каждый присутствующий член конкурсной комиссии по этому критерию принимает решение о присвоении количества баллов конкретной заявке,  Для расчета оценки заявки по этим критериям баллы, присужденные заявке  каждым присутствующим членом комиссии суммируются, а затем полученная сумма делится на  число присутствующих членов комиссии.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается порядковый номер каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения количества набранных баллов. Первый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, набравшей максимальное количество баллов по результатам оценки. Такая заявка считается содержащей лучшие условия исполнения муниципального контракта.

    - Решение конкурсной комиссии оформляется в виде Протокола оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе.

    - В протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе содержатся сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок на участие в конкурсе, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии и заказчиком, в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

## Право Заказчика изменять объемы выполняемых по муниципальному контракту работ

    - Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

    - При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на  предусмотренное в контракте количество такого товара.

## Подписание муниципального контракта с победителем конкурса

    - Одновременно с передачей победителю конкурса Протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчик передает ему проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

    - Муниципальный контракт должен быть подписан победителем в срок, указанный в пункте 1.9 раздела 1 «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОНКУРСЕ».

    - Муниципальный контракт считается заключенным с момента подписания его обеими сторонами.

    - Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем конкурса, в случае установления факта:

      - проведения ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

      - приостановления деятельности победителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

      - предоставления победителем конкурсной заявке заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 ст. 25 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005г. №94-ФЗ.

      - нахождения имущества победителя под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов победителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

## Обеспечение исполнения муниципального контракта

    - Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 10% от начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется победителем конкурса или участником размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, одновременно с подписанным таким участником размещения заказа муниципальным контрактом, направленным ему заказчиком.

    - Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения контракта.

    - Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником конкурса, с которым заключается контракт, самостоятельно.

    - Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:

- банковская гарантия должна быть безотзывной, соответствовать требованиям, установленным действующим  законодательством Российской Федерации;

- в банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, указанной в п.3.15.1;

- банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта;

- срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг по муниципальному контракту и оканчиваться не ранее истечения 10 (десяти) дней  после подписания акта ввода объекта в эксплуатацию;

- банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

    - Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде страхования ответственности:

- соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательными актами Российской Федерации;

- в договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность победителя конкурса или участника конкурса, с которым заключается контракт. Эта сумма не должна быть меньше размера обеспечения исполнения контракта, предусмотренного в Извещении;

- страхование должно покрывать все случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем конкурса или участником конкурса, с которым заключается контракт, своих обязательств по муниципальному контракту;

- договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения контракта;

- срок действия договора страхования должен быть не менее чем на 10 дней больше срока сдачи результата работ;

- договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования;

- Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих выполнение вышеуказанных условий невозможными. В договоре страхования  должно предусматриваться, что любое неисполнение обязательств по контракту является страховым случаем и влечет выплату страховой суммы.

- Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта, предоставляемому в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита):

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, в виде залога, должны быть перечислены в размере суммы указанной в п.3.15.1 по следующим реквизитам:

получатель - Департамент финансов администрации города (Управление здравоохранения города Перми л/с 04920010381)

ИНН 5902290378, КПП 590201001, р/сч 40302810900000000007

банк получателя: РКЦ ПЕРМЬ г.Пермь, БИК 045744000

В назначении платежа указать: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на ….(указывается название конкурса)».

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, в качестве залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, до предоставления подрядчиком заказчику подписанного муниципального контракта в рамках срока, указанного в извещении для заключения контракта и предоставления обеспечения исполнения контракта, в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), считается непредоставленным;

- В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту;

- денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.

## Обжалование

    - Действия муниципального заказчика и конкурсной комиссии в связи с проведением настоящего конкурса могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

## Форма заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает документы, входящие в состав заявки, в соответствии с формами, приведенными в конкурсной документации, в письменной форме.

## Подготовка заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа должен заполнить и представить заявку на участие в конкурсе по форме, приведенной в конкурсной документации.

    - Заявка на участие в конкурсе должна включать в себя следующие документы:

      - Письмо-заявка (по форме, установленной в конкурсной документации - Форма 1. );

      - АНКЕТА Участника размещения заказа (по форме, установленной в конкурсной документации - Форма 2. Анкета

      - Финансовое предложение (по форме, установленной в конкурсной документации «Форма 3. Финансовое предложение» с приложением требующихся документов);

      - Техническое предложение (по форме, установленной в конкурсной документации «Форма 4. Техническое предложение» с приложением всех требующихся документов);

      - Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

      - Копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям частей 1 и 2 статьи 11 Федерального закона от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных и муниципальных нужд»: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровня ответственности, дающая право на выполнение функций генерального подрядчика, копии документов, подтверждающих обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

      - Копии документов, подтверждающих соответствие предлагаемых товаров требованиям, предусмотренным законодательством РФ (регистрационные удостоверения, сертификатов соответствия и т.п.), за исключением случаев, когда эти документы предоставляются в момент поставки товара.

      - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, (доверенность, приказ о назначении генеральным директором, протоколы собрания учредителей и прочее).

      - Документы и материалы (например, на электронных носителях, образцы материалов и пр.), иллюстрирующие Техническое предложение,  предлагаемые к выполнению работы, предлагаемые к поставке оборудование, демо-проект инфраструктуры единой информационной и телекоммуникационной системы, предлагаемые к оказанию сопутствующие услуги и т.п. (Предоставление таких документов не обязательно, но желательно, так как эти документы и материалы будут использоваться членами  конкурсной комиссии при оценке и сопоставлении заявок на участие в конкурсе).

      - Копии заключенных контрактов (при наличии)  на выполнение аналогичных работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с приложением актов ввода в эксплуатацию объекта либо актов сдачи-приемки этапов выполненных работ (в случае, если объект не достроен).

      - Копии документов, представляемых участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП), должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с правилами п.3.26 ГОСТ Р 6.30-2003, утв. Постановлением Госстандарта РФ от 03.03.2003 №65-ст.

.

## Подготовка письма-заявки.

4.3.1. В п.1. письма-заявки необходимо указать в соответствующих местах полное наименование участника размещения заказа, наименование должности руководителя подписывающего заявку, его фамилию, имя, отчество (полностью), цену контракта (цифрами и прописью).

4.3.2. В п.2  письма-заявки в соответствующем месте указать полное наименование участника размещения заказа и указать процент размера задолженности  (значение указать цифрами и прописью)  по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по отношению к  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4.3.3. В п.4. письма-заявки после слов «в срок» необходимо указать число дней со дня подписания протокола  оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе (или протокола рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, в случае если к участию в конкурсе допущен только один участник), в течение которых участник размещения заказа предлагает подписать переданный ему заказчиком проект муниципального контракта.

4.3.4. В п. 6 письма –заявки в третьем столбце таблицы по строке «Критерий К1» указать предлагаемую цену муниципального контракта (цифрами) в рублях. Цена контракта должна включать в себя: все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на проектные работы, на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, создание и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, расходы, на оплату процентов по кредитам, привлекаемым для выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае привлечения такого рода кредитов. Указанная цена должна соответствовать цене, указанной в п.1 письма-заявки.

В третьем столбце таблицы по строке «Критерий К3.1.» необходимо указать  конкретное целое число полных месяцев (цифрами) предлагаемого участником размещения заказа гарантийного срока на выполненные по контракту строительно-монтажные работы. Необходимо учитывать, что срок гарантии должен исчисляться с момента сдачи объекта в эксплуатацию.

В третьем столбце таблицы по строке «Критерий К3.2.» необходимо указать  конкретное целое число полных месяцев (цифрами) предлагаемого участником размещения заказа гарантийного срока на поставляемое в рамках контракта медицинское оборудование. Необходимо учитывать, что срок гарантии должен исчисляться с момента сдачи объекта в эксплуатацию и распространяться на весь перечень поставленного медицинского оборудования.

В третьем столбце таблицы по строке «Критерий К3.3.» необходимо указать  конкретное целое число полных месяцев (цифрами) предлагаемого участником размещения заказа гарантийного срока на единую информационную и телекоммуникационную систему (включая все ее компоненты и программное обеспечение) . Необходимо учитывать, что срок гарантии должен исчисляться с момента сдачи объекта в эксплуатацию и распространяться на все компоненты указанной системы.

По строке «Критерий К4» в третьем столбце таблицы в соответствующей подстроке необходимо указать  конкретное целое число соответствующих критерию контрактов.

В третьем столбце таблицы по строке «Критерий К5» необходимо указать  конкретное целое число полных месяцев за которые участник размещения заказа предлагает выполнить весь объем  работ, услуг и поставок по контракту (со дня подписания контракта до дня ввода объекта в эксплуатацию).

## Подготовка Финансового предложения

    - Участник размещения заказа  производит расчет цены контракта (расчет цены своего предложения) в соответствии с требованиями раздела 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИE» и предоставляет предложение по форме, установленной в конкурсной документации (Форма 3. Финансовое предложение). При подготовке финансового предложения участник размещения заказа должен учитывать объем предусмотренного Заказчиком финансирования ( п. 1.4.2.  конкурсной документации) и исходить из того, что в случае, если запланированный объем работ на данный финансовый год превышает объем предусмотренного заказчиком финансирования, то оплата работ в части превышения будет производится только в следующем финансовом году, а размер авансового платежа в таком случае на следующий финансовый год будет произведен с учетом уменьшенного объема финансирования на этот финансовый год.

    - В итоговую сводную таблицу №6 для целей сопоставления и оценки цены всегда вносятся переведенными в цены текущего периода.

    - В цену контракта должны быть включены все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на проектные работы, на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, создание и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, расходы, на оплату процентов по кредитам, привлекаемым для выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае привлечения такого рода кредитов.

    - Цена контракта, предлагаемая Участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

    - В случае если выполнение контракта, заключенного по итогам настоящего конкурса на срок не менее 3 лет, без изменения его цены будет невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, цена контракта может быть изменена на основании решения представительного органа местного самоуправления города Перми.

    - В случае, если выполнение контракта, заключенного по итогам настоящего конкурса на срок не менее 3 лет без изменения его цены будет невозможно вследствие существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, цена контракта может быть изменена на основании решения представительного органа местного самоуправления города Перми.

## Подготовка Технического предложения

    - Техническое предложение подготавливается участником размещения заказа. Основой Технического предложения участника размещения заказа должна быть Концепция создания и оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы, разрабатываемая и оформляемая участником размещения заказа в соответствии с требованиями раздела 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и приложениями к настоящей документации. Кроме того, в составе Технического предложения участника размещения заказа должны быть документы, указанные в таблице раздела 7.4. Конкурсной документации «Форма 4. Техническое предложение», разрабатываемые и оформляемые участником размещения заказа в соответствии с требованиями раздела 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» и приложениями к настоящей документации.

    - Участник размещения заказа должен указать в своем Техническом предложении  необходимые работы, услуги и оборудование которые ему, как подрядчику (исполнителю, поставщику) потребуются для гарантированного достижения результата, описанного в предложенном им Техническом предложении в соответствии с требованиями раздела 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Работы, услуги и оборудование, которые будут необходимы для достижения этого результата, но не названные участником размещения заказа в Техническом предложении, впоследствии заказчиком не оплачиваются, но обязательны к выполнению, оказанию и поставке.

    - В случае, если при рассмотрении заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия заказчика установит несоответствие предлагаемого участником комплекса работ, услуг и оборудования предложенного им же Технического предложения и/или несоответствие Техническому заданию настоящей документации, конкурсная комиссия будет считать такую заявку не соответствующей конкурсной документации и откажет такому участнику в допуске к участию в конкурсе.

    - Описание предлагаемых к выполнению строительных, монтажных, пусконаладочных и других работ, медицинского оборудования и специальной медицинской техники, внедрению единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, которые являются предметом конкурса, количественных и качественных характеристик, а также перечень документов, подтверждающих приемлемость работ, услуг и оборудования, определяются также разделом 5 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ».

## Оформление и подписание заявки на участие в конкурсе

    - При описании условий и предложений Участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках на участие в конкурсе Участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, не допускается применение факсимильных подписей.

    - Комплект документов заявки на участие в конкурсе должен быть сшит в единую книгу или несколько книг (томов) и опечатан печатью участника размещения заказа. Предприниматели без образования юридического лица, не использующие печать, заверяют комплект документов своей подписью. Каждая книга (том) должна содержать нумерацию страниц. На оригиналах официальных документов, выданных Участнику размещения заказа третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) номера проставляются простым карандашом. ВНИМАНИЕ! К заявке на участие в конкурсе должна прилагаться опись входящих в нее документов, подписанная лицом, уполномоченным на то участником размещения заказа, и скрепленная печатью участника размещения заказа.

    - Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать заявку на участие в конкурсе.

## Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участие в конкурсе

    - Участники размещения заказа должны запечатать заявку на участие в конкурсе в конверт (или иную упаковку, обеспечивающую сохранность документов и отвечающую требованиям настоящей Конкурсной документации), на котором должно быть указано: «ЗАЯВКА на участие в конкурсе», далее  указать наименование конкурса. По желанию участник размещения заказа может указать свое наименование, фамилию, имя отчество на конверте.

## Возврат заявок на участие в конкурсе

    - Все заявки на участие в конкурсе, присланные на конкурс, не возвращаются, кроме заявок на участие в конкурсе, признанных опоздавшими.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

## 5.1 Общие положения

Выполнение функций генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми (далее – хирургический корпус ГДКБ №15) предусматривает выполнение генеральным подрядчиком своими силами или  с привлечением субподрядчиков и соисполнителей комплекса следующих взаимосвязанных работ:

- Проведение предпроектных и проектных работ включает в себя, в том числе: получение и оформление исходных данных для проектирования объекта строительства, выполнение подготовки технического задания на изыскания, проведение инженерно-геологических и геодезических изысканий, подготовку задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии, оформление разрешительной документации на строительство, проведение предпроектных и проектных работ,  подготовка полного пакета документации для оформления разрешения на строительство,  разработку проектной и рабочей документации на новое строительство, в соответствии с Концепцией создания и оснащения хирургического корпуса МУЗ ГДКБ №15 в г. Перми, которая была предложена участником размещения заказа в рамках участия в настоящем конкурсе (далее – Концепция участника) и т.д. При этом должны быть учтены:

- требования по размещению медицинского оборудования в помещениях:

  - площадь,

  - конфигурация,

  - пространственное соотношение с другими помещениями,

  - наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

  - необходимых средств защиты (где требуется).

- Требования по размещению телекоммуникационного оборудования:

  - площадь,

  - конфигурация,

  - пространственное соотношение с другими помещениями,

  - наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

  - необходимых средств защиты (где требуется).

- Передача подготовленной проектной и рабочей документации уполномоченной организации  для проведения государственной экспертизы, ( в т.ч. заключение договора на проведение государственной  экспертизы,  оплата по этому договору, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной   экспертизы);

- Проведение строительно-монтажных работ, в том числе общестроительных, отделочных, санитарно-технических, специальных, монтажных, а также, пусконаладочных работ с оформлением необходимой исполнительной документации;

- Поставка медицинского оборудования и специальной медицинской техники в соответствии с Концепцией участника и требованиями Заказчика к поставляемому оборудованию (приложение №1 к настоящей документации), монтаж и проведение пусконаладочных работ медицинского оборудования и медицинской техники и ввода его а эксплуатацию.

- Разработка, производство и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы. Единая информационная и телекоммуникационная система (ЕИТС) хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15 должна представлять собой комплексное сбалансированное техническое решение, включающее в себя необходимые компоненты, предусмотренные Заказчиком в техническом задании, а именно:

- открытость архитектуры и соответствие российским и международным стандартам на всех уровнях и во всех составляющих компонентах;

- обеспечение работы в реальном масштабе времени в рамках всей системы;

- прозрачность для информационных систем;

- современность, перспективность и долгосрочность решений, обусловленных использованием:

  - модульной архитектуры решения;

  - самыми перспективными технологиями;

  - возможности динамичной расширяемости с учетом возможных структурных изменений и роста.

- Единая информационная и телекоммуникационная система должна обеспечивать:

  - Инфраструктурное решение;

  - Информатизационное решение.

- Испытание и сдача в эксплуатацию комплекса созданного и оснащенного хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15;

- Обучение персонала Заказчика, гарантийное и послегарантийное обслуживание (в т.ч. обслуживание в сервисных центрах) в соответствии с Концепцией участника.

Весь комплекс работ должен быть выполнен в  соответствии с Концепцией участника

На этапе формирования задания на проектирование Заказчик может предложить внесение изменений в Концепцию подрядчика, которые не должны более чем на 10 % изменять объемы выполняемых работ, оказанных услуг или количества поставляемых товаров. Результатом выполнения комплекса работ должен быть объект, соответствующий по своим параметрам и характеристикам   Концепции подрядчика.

Весь комплекс работ должен быть выполнен для обеспечения современного уровня обслуживания пациентов в хирургическом корпусе детской городской клинической больницы №15 с учетом развития современных медицинских технологий.

Весь комплекс работ должен выполняться в условиях работающей детской городской клинической больницы №15, таким образом, чтобы ни в одном из отделений детской городской клинической больницы №15 на время строительства не прекращался лечебный процесс.

Весь комплекс работ должен быть выполнен в соответствии с требуемой структурой хирургического корпуса, состава подразделений и его коечности, в соответствии с приложением №2 к настоящей документации.

Место выполнения работ

Детская городская клиническая больница №15 расположена в Индустриальном районе городе Перми и входит в климатический район со следующими характеристиками: климат континентальный, с холодной продолжительной и снежной зимой и теплым коротким летом.

Среднемесячная температура самого холодного месяца (января) -18,90С в северной и -19,90С в южной части области. Самым теплым месяцем в регионе является июль. Его температура меняется от +14,80С на северо-востоке до +18,70С на юго-западе.

Безморозный период в целом по области длится 80-120 дней. Годовое количество осадков составляет 450-600 мм на равнинной части области и 700-1000 мм в районе предгорий и гор.

Из общего количества осадков 350-500 мм выпадает в теплый период года (июль-август). Наименьшее количество выпадает в феврале и марте. Образование устойчивого снежного покрова происходит в конце октября – первой декаде ноября.

Средняя продолжительность залегания снегового покрова 180 дней. В предгорной и горной частях области высота снега составляет 100 см, в западной и юго-западной частях – 60-80 см.

Среднегодовая скорость ветра достигает 3-6 м/с. Минимум скорости ветра приходится на летние месяцы. Наибольшие скорости ветра наблюдаются в марте – мае и октябре – ноябре. Преобладающее направление ветра юго-западное и западное.

Краткая характеристика основных зданий.

Ситуационный план или Эскиз 1 – топографическая съемка с опорной (сущ.) застройкой и дорогами, и предварительным землеотводом под новый проект - Приложение №3, Генеральный план объекта – детская городская клиническая больница №15 - Приложение №4.

Краткая характеристика территорий.

В инженерно-геологическом отношении участок под потенциальную застройку представлен следующим образом: Рельеф участка ровный с абсолютными отметками от 127,98 до 131,37. Нормативные характеристики грунтов в качестве справочного материала можно принять на основании инженерно-геологических изысканий выполненных Верхнекамским трестом инженерно-строительных изысканий ВерхнекамТИСИз в 1992 г. на территории в кв.833 Индустриального района на территории областной детской больницы по ул.Баумана.

- насыпной грунт - 0,2-3,0 м;

- почвенно-растительный слой – 0,1-0,3 м;

- суглинок тугопластичный – 1,0-4,1 м;

- мощность просадочного суглинка – 0,5-5,1 м;

- супеси пластичные – 0.3-5.0 м.

- грунтовые воды – установившийся уровень подземных вод на период изысканий июнь-июль 1992 г. Зафиксирован на глубине 5.6-10.2 м – отметки 119,73-123,06 м.

## 5.2 Требования к производству проектных работ

Техническое задание на создание проектной документации разрабатывается подрядчиком на основании представленной им Концепции создания и оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15, утверждается заказчиком.

Проектная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другим нормативным документам.

В составе  проектной документации в обязательном порядке должны быть представлены инструкции и регламенты по эксплуатации здания в целом, отдельных конструктивных элементов и помещений, инженерных систем в целом и каждой единицы оборудования в составе указанных систем.

В составе проектной документации должен быть представлен расчет необходимой численности обслуживающего и иного, в том числе медицинского, персонала.

В проектной документации должен быть расчет потребности в расходных материалах, требуемых для нормального функционирования поставляемого оборудования.

В проектной документации  должны быть предусмотрены  возможность минимизации затрат на ликвидацию аварий на инженерных коммуникациях и их последствий.

## 5.3 Требования к производству строительно-монтажных работ

Генподрядчик должен выполнять все работы с гарантией безопасности и обеспечением сохранности имущества Заказчика и третьих лиц.

5.3.1 Общие Строительные спецификации и основные требования

Здание должно иметь:

- Системы безопасности

    - Охранная сигнализация

    - Контроль доступа

    - Видеонаблюдение

    - Пожарная сигнализация и оповещение о пожаре

- Системы инженерного обеспечения

    - Вентиляция и кондиционирование

    - Холодильная станция и холодоснабжение

    - Индивидуальный тепловой пункт

    - Отопление

    - Водоснабжение, бытовая канализация и противопожарный водопровод

- Системы электроснабжения

    - Вводно-распределительные устройства

    - Общее электроснабжение, включая заземление и молниезащиту

    - Бесперебойное электроснабжение

    - Гарантированное электроснабжение

    - Электроосвещение внутреннее

- Системы связи

    - Система кабельной канализации

    - Структурированная кабельная система

    - Локальная вычислительная сеть

    - Телефонная станция

    - Радиофикация

    - Централизованная часофикация

- Системы управления и автоматики

    - Локальные системы автоматизации

    - Автоматическая система диспетчерского управления

    - Управление освещением

- Прикладные системы

    - Вызов персонала больными

    - Медицинское газоснабжение

    - Автоматизация медико-административной деятельности больницы

… и другие системы

Система внутреннего энергораспределения должна включать достаточное количество розеток для подключения специфицированного оборудования плюс дополнительные розетки для подключения пылесосов и т.п. оборудования очистки, ламп и других целей. Силовые розетки должны быть стандартного типа.

Освещение должно быть предусмотрено во всех помещениях, специальное освещение должно быть установлено в операционных, отделениях реанимации и т.п. помещениях. Освещение в операционных, процедурных, смотровых и кабинетах врачей должно быть в соответствии со СНиП 201.02-89 с установкой ламп дневного света утопленного или плоского типа и обеспечивать минимальную освещенность 500 люкс на расстоянии 1 м от уровня пола.

Все оборудование, приборы и материалы должны быть долговечными и хорошего качества и должны отвечать требованиям минимального обслуживания.

Внутреннею отделку помещений выполнить в соответствии с  действующими СНиПами, СанПиНами и другими нормативными документами.

5.3.2 Использование территорий

Производство всех видов работ, размещение сооружений, складов, стоянок машин и транспортных средств, бытовых помещений допускается только в специально согласованных и указанных на генплане местах в границах постоянного или временного отвода.

Все места производства работ, в том числе земляных, складирования материалов,  должны иметь надежное ограждение из инвентарных металлических рам с проволочной сеткой или железобетонных сборных элементов. Площадки, где находятся машины, энергетическое оборудование, ценные материалы должны иметь надежное охранение, запирающиеся ворота, проходную.

5.3.3. Организация и технология производства работ

В проекте организации строительства производства работ, а также в  технологических картах должны быть разработаны мероприятия по охране окружающей среды в соответствии с требованиями установленных норм и правил.

Не допускается складирование отходов за пределами территории отвода, сброс их в канализацию, грунтовые выработки, захоронение в землю. Подрядчик несет ответственность за надлежащее содержание территории строительства.

Не допускается при уборке отходов и мусора сбрасывать их с крыши и окон зданий без применения закрытых лотков.

Все строительные материалы, поступающие на объект должны иметь подтверждение соответствия экологическим  и гигиеническим требованиям с контролем радиоактивного излучения стройматериалов.

Остатки строительных материалов после производства работ (материалы, песок и т.д.) подлежат использованию на строительстве новых объектов. Оставшийся строительный мусор необходимо собрать и вывезти на городскую свалку.

5.3.4. Предупреждение аварийных ситуаций. Облегчение последствий аварии.

Подрядчик должен разработать и представить Заказчику, а также, в случае необходимости, компетентным проверяющим органам планы действии в следующих ситуациях:

- аварии и критических ситуаций на объекте: пожаров, взрывов;

- обрушения строительных конструкций, подмостей, кранов с попаданием в сточную канализацию или их поток предметов и материалов;

- утечки нефтепродуктов, химических веществ, краски с непосредственным или последующим попаданием в канализацию или лоток в выемке;

- уноса водой в период подтопления выемки, других стихийных явлений.

О возникновении аварийных ситуаций немедленно должны быть поставлены в известность оперативные органы соответствующих служб: природоохранной, противопожарной, ГИБДД (ГАИ), а в необходимых случаях милиции и гражданской обороны. Для обеспечения оперативной связи стройка должна быть обеспечена аварийной сигнализацией и средствами внутренней и внешней связи. Технический персонал должен быть информирован об имеющихся средствах сигнализации и правилах пользования ими.

Подрядчик обязан соблюдать все правила пожарной безопасности: содержать специально подготовленный к пожаротушению персонал, иметь необходимое оборудование и транспортные средства. На территории строительства не допускается применение открытого огня (за исключением случаев, предусмотренных  правилами производства работ). Проведение сварочных и других видов работ с открытым огнем должны производиться с соблюдением действующих правил противопожарной безопасности. Подрядчик несет материальную ответственность за весь ущерб от пожара, вызванного персоналом Подрядчика.

По указанию полномочных лиц противопожарной защиты или органов гражданской обороны Подрядчик обязан участвовать в тушении пожаров или ликвидации последствии (причин) других аварийных случаев вблизи места строительства или предоставить для этого имеющиеся технические средства.

В случаях аварийных ситуаций, последствиями которых может быть существенное загрязнение воды в канализации (разлив нефтепродуктов, химических материалов, сброс загрязнений и т.п.), должны быть немедленно поставлены в известность местные природоохранные органы для совместного принятия мер.

5.3.5. Система экологического контроля

Генподрядчик обязан организовать на строительстве систему экологического контроля, возглавляемого компетентным и полномочным специалистом, функции которого заключаются в контроле соблюдения природоохранных норм и правил и в предупреждении нанесения ущерба окружающей среде.

Производственная служба экологического контроля должна работать в контакте с городскими природоохранными органами и оказывать им помощь в оперативной работе.

## 5.4 Требования к поставке, монтажу и пусконаладке оборудования

Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы должны быть выполнены с соблюдением проекта, соответствующих норм и правил организацией, имеющей (при необходимости) лицензию на проведение данных работ.

Подготовка всех монтажных работ должна включать в себя доставку, таможенную очистку (если это необходимо), получение, разгрузку, защиту, необходимую перевозку со склада, сборку, установку, соединение, испытания и любую другую работу, необходимую для подготовки поставленного по контракту оборудования к нормальной бесперебойной работе. Хранение оборудования и материалов должно осуществляться с должной тщательностью и в соответствии с инструкциями фирмы-изготовителя. Все материалы и все оборудование должны защищаться от дождя и грязи. Складское помещение должно быть оснащено хорошей вентиляцией, позволяющей избежать повреждений в результате влажности.

Пуско-наладочные работы должны быть проведены после монтажа оборудования в объеме, определенном соответствующими главами ПУЭ, и оформлены в виде технических отчетов.

Объем гарантии: гарантия на оборудование распространяется на все поставляемое оборудование медицинского и общего назначения. Гарантия не распространяется на расходные и быстроизнашивающиеся материалы.

Гарантийный срок на оборудование, поставленное Подрядчиком, в том числе его субподрядчиками, должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода всего объекта в эксплуатацию. Участник размещения заказа может указать более длительный срок  гарантии. Указание меньшего срока, чем 12 месяцев, будет расцениваться как несоответствие заявки требованиям конкурсной документации. В течение гарантийного срока подрядчик должен бесплатно отремонтировать (заменить) вышедшее из строя не по вине Заказчика оборудование, не имеющее признаков несанкционированного вмешательства или ремонта силами Заказчика.

Устанавливаемое оборудование и сети системы должны быть безопасны для лиц, соблюдающих правила их эксплуатации.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям электробезопасности согласно:

            - ГОСТ 12.2.006-87.

            - ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

            - ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

            - ГОСТ 12.2.006-87. Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного применения. Общие требования и методы испытаний.

            - ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

- Электрическая прочность изоляции устанавливаемого оборудования должна соответствовать ГОСТ 12997-84.

- Допустимые уровни электромагнитных полей на рабочих местах должны отвечать требованиям ГОСТ 12.1.006-84.

- Сопротивление заземления оборудования системы должно быть не более 4 Ом.

Применяемое оборудование, его расположение и условия эксплуатации должны отвечать требованиям действующих "Санитарных правил и норм ":

- СанПиН 2.1.3.1375-03 - Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров.

Подрядчик  обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами или договором.

В помещениях, где предусматривается возможность нахождения пациентов без сопровождения (присутствия) медицинского персонала, устанавливаемое оборудование и сети систем должны быть защищены от несанкционированного воздействия третьих лиц.

5.4.1 Требования по противопожарной безопасности

Размещаемые в хирургическом корпусе детской городской больницы №15 г. Перми электрические изделия и электрооборудование должны быть пожаробезопасны. Соответствие установленным требованиям пожарной безопасности должно быть подтверждено документально.

Устанавливаемое оборудование должно отвечать требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Электрические изделия должны иметь сертификат соответствия установленным для данных изделий требованиям безопасности (включая требования пожарной безопасности.) Подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности должно быть проведено в аккредитованных испытательных лабораториях, имеющих лицензию на право работать в области пожарной безопасности.

Протоколы должны содержать результаты испытаний материалов, комплектующих изделий, блоков и изделия в целом на пожарную опасность в зависимости от вида радиоэлектронных изделий по ГОСТ Р 50829 , ГОСТ 12.2.06, ГОСТ Р МЭК60950 (ГОСТ Р 50377), ГОСТ Р МЭК 60065, включая испытания в пожарных аварийных режимах (определяются на основании анализа электрических схем).

В соответствии с данными документами части радиоэлектронной аппаратуры и оборудования информационных технологий, содержащие полимерные материалы, должны быть испытаны воздействием пламени, накаленных элементов и электрической дуги.

Части из неметаллических материалов должны обладать достаточной сопротивляемостью к воспламенению и распространению горения по п.9.2 ГОСТ Р 50829-95.

Отсутствие в протоколе результатов испытаний на пожарную опасность свидетельствует о том, что выданные по нему сертификат соответствия не подтверждает соответствие изделия требованиям пожарной безопасности.

Все кабели связи, контрольные и силовые кабели должны быть не распространяющими горение по категории «А» в соответствии с ГОСТ 12176-89 (часть 3 МЭК 332; категория ПРГП 1 по НПБ 248-97), что должно быть подтверждено сертификатами пожарной безопасности, протоколами испытаний или иными документами, подтверждающими указанные свойства и выданными в установленном порядке.

При отсутствии кабелей связи, радиочастотных и контрольных кабелей с индексом «НГ», кабели в обычном исполнении должны прокладываться в стальных коробах.

## 5.5. Требования к сдаче объекта в эксплуатацию

Пробный пуск организуется и контролируется специалистами Генподрядчика, а все работы выполняются персоналом Заказчика.

Пробный пуск осуществляется в целях пуска в эксплуатацию всего оборудования, проверки наладки оборудования, поиска неисправностей, процесса завершения обучения персонала Заказчика и подготовки комплекса к проведению Гарантийных Испытаний.

5.5.1.Ввод в Эксплуатацию

Целью Ввода в Эксплуатацию является подтверждение того, что каждая единица медицинского оборудования, прошедшего предпусковую проверку и все системы функционирует в соответствии со Стандартными Эксплуатационными Процедурами (СЭП), определенными и установленными Генподрядчиком.

Каждый этап работы систем должен пройти проверку для подтверждения того, что все оборудование функционирует в соответствии с СЭП, как и требуется на каждом этапе. Выверяется наладка и технические показатели всех измерительных и контрольных приборов. После того, как пуск каждого этапа прошел удовлетворительно, Генподрядчик приступает к демонстрации всей системы в соответствии с техническими требованиями.

После удовлетворительного завершения Ввода в Эксплуатацию, Генподрядчик уведомит представителя Заказчика о том, что комплекс готов к Гарантийным Испытаниям целью которых является нормальная работа систем.

5.5.2 Гарантии и гарантийные Испытания

Требованиям заказчика является наличие гарантийного срока со дня ввода объекта в эксплуатацию:

на выполнение строительно-монтажных работ - не менее 24 месяцев;

на поставленное медицинское оборудование – не менее 12 месяцев;

на установленную единую информационную и телекоммуникационную систему – не менее 12 месяцев.

Испытания будут производиться в соответствии с предусмотренными техническими характеристиками для каждой системы. Испытания установок следует проводить согласно ГОСТ Р 50680-94, "Правил устройства электроустановок", утвержденных в установленном порядке, сопроводительной эксплуатационной документации на отдельные элементы установки и нормативной документации на установки.

Испытания установок следует проводить предприятиями (организациями), эксплуатирующими установки, или специализированной организацией, обслуживающей эти установки. При испытаниях должны быть проведены:

- внешний осмотр установки;

- индивидуальные испытания узлов установок.

При приемке системы в эксплуатацию Генподрядчик должен предъявить:

- исполнительную документацию (комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями);

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие
качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ;

- производственную документацию согласно приложению I ВСН 2661—01.

## 5.6. Требования по обучению персонала Заказчика

Генподрядчик должен предоставить услуги по обучению, которые заключаются в проведении инструктажа персонала Заказчика по всем направлениям для его подготовки к управлению и эксплуатацией поставленного оборудования в соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами, разработанными Генподрядчиком. Обучение (инструктаж) должно быть выполнено для того оборудования, в отношении которого в техническом задании (Приложение 1) к конкурсной документации указано требование о проведении обучения персонала (пользователя).

## 5.7. ВЕДОМОСТЬ основных объемов проектных и строительных работ

5.7.1.. Объемы проектных работ на новое строительство определяется каждым участником самостоятельно, в соответствии с предложенной концепцией создания хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

Перечень оборудования, которое должно быть поставлено и установлено в хирургическом корпусе детской городской клинической больницы №15 в рамках выполнения муниципального контракта, который будет заключен по итогам конкурса определяется техническим заданием конкурсной документации (приложение 1)

## 5.8. Перечень документов, подтверждающих приемлемость оборудования.

Участникам размещения заказа следует учитывать, что нижеперечисленные документы должны ОБЯЗАТЕЛЬНО быть переданы вместе с товаром при исполнении контракта.

- Копия регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложением;

- Копия сертификата соответствия с приложением, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации;

- Копия сертификата об утверждении типа средства измерения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Госстандарта РФ) для измерительных приборов, установок (в случае отсутствия документа - копия разделов технической документации «Технические характеристики» и «Калибровка (поверка)», в случаях, когда предоставление такого документа предусмотрено законодательством;

- Копия санитарно-эпидемиологического заключения, в случаях, когда предоставление такого документа предусмотрено законодательством;

- Эскизы, техническое описание для мебели медицинской;

- Другой документ, официально подтверждающий соответствие государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров (для товаров, не подлежащих обязательной сертификации).

## 5.9. Требования к единой информационной и телекоммуникационной системе хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15.

Требования к стандартизации:

При выполнении работ по созданию ЕИТС необходимо учитывать следующие документы:

ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем

ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания

ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам.

ГОСТ 2.301-68* ЕСКД. Форматы.

ГОСТ 2.501-88 ЕСКД. Правила учета и хранения.

РД 50-34.698-90 Требования к содержанию документов.

Другие документы ГОСТ 24.ххх - Единая система стандартов автоматизированных систем управления; ГОСТ 19.ххх Единая система программной документации (ЕСПД); ГОСТ 2.ххх ЕСКД; ГОСТ 19.ххх Информационные технологии и иные в случаях применимости.

Реализуемые решения должны быть основаны на современных информационных технологиях и не противоречить законодательству Российской Федерации.

К настоящей конкурсной документации прикладываются следующие документы:

Приложение №1 – Перечень требуемого оборудования;

Приложение №2 – Структура создаваемого хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15;

Приложение №3 - Ситуационный план или Эскиз 1 – топографическая съемка с опорной (сущ.) застройкой и дорогами, и предварительным землеотводом под новый проект;

Приложение №4 - Генеральный план объекта – детская городская клиническая больница №15;

Приложение №5- Годовые отчеты по деятельности детской хирургической службы за последние 3 года.

ВНИМАНИЕ!

Учет данных и требований вышеприведенных документов обязателен при подготовке Технического предложения каждым участником размещения заказа.

# ПРОЕКТ КОНТРАКТА*

«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

на выполнение функций генерального подрядчика

по созданию и оснащению

хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

г. Пермь                                                                          “____”___________200__ г.

Управление здравоохранения администрации города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице________________________________________,  действующего на основании  ________________________________, с одной стороны, и ________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________________________________ __________________________________________________________________, действующего на основании ________________________ и лицензии №_____ от ___________ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили на основании протокола конкурсной  комиссии от _______2008г.  № ____ настоящий муниципальный контракт  о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика  функцию генерального подрядчика  по созданию и  оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15»   - (далее объект),  а Заказчик обязуется  принять и оплатить эти работы.

1.2. Функция генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса включают в себя подготовку задания на проектирование, изыскательские работы, разработку проектной и рабочей документации, проведение государственной экспертизы подготовленной   проектной и рабочей документации, выполнение комплекса строительных, монтажных и пусконаладочных работ по созданию новых площадей с поставкой необходимых материалов, оборудования и  изделий,  поставку и монтаж медицинского оборудования и специальной медицинской техники, разработку, производство и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, шефмонтажные, пусконаладочные работы, испытание и сдача в эксплуатацию оснащенного объекта, устранение недостатков,  устранение дефектов во время гарантийной эксплуатации (далее – работы). Точный и полный состав и объем работ и услуг, подлежащих выполнению, поставляемого оборудования и медицинской техники, определен  приложениями к муниципальному контракту, Концепцией Подрядчика, предложенной при проведении конкурса, по итогам которого заключен настоящий контракт, а также разработанной и утвержденной проектной документацией.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

- 3.1.Стоимость работ по настоящему контракту (цена контракта) составляет _________________() рублей в том числе:

- На 2008 год ______________рублей

- На 2009 год _____________рублей;

- На 2010 год______________рублей;

- На 2011 год _____________рублей,  и формируется на основании заявки участника конкурса.

3.2. Указанная в п.3.1.  цена контракта  включает  все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на проектные работы, на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, создание и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, расходы, на оплату процентов по кредитам, привлекаемым для выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае привлечения такого рода кредитов.

3.3. При необходимости стороны заключают дополнительное соглашение, в котором определяется объем работ, фактическая стоимость с учетом  выделенных бюджетных ассигнований на финансирование работ и сроки выполнения работ.

3.4. Работы, в отношении которых, подрядчик нарушил сроки производства работ, не включаются в объем работ, в отношение которых решается вопрос об изменении их стоимости в связи с существенным возрастанием стоимости  подлежащих выполнению работ.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. При выполнении настоящего контракта Подрядчик обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядчиков все работы (услуги, поставки), предусмотренные Техническим заданием Заказчика (приложение к конкурсной документации) и приложениями к нему, Концепцией Подрядчика (Приложение 1), предложенной при проведении конкурса, по итогам которого заключен настоящий Контракт, утвержденной проектной документацией и графиком выполнения работ и сдать объект Заказчику.

4.1.2. Приступить к выполнению работ в течение 5-ти  дней  с момента заключения настоящего контракта.

4.1.3.Самостоятельно приобрести материалы и оборудование (в том числе медицинское оборудование), необходимое для выполнения работ по настоящему контракту. Оборудование и материалы, подлежащие сертификации, должны иметь соответствующие сертификаты.

4.1.4. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ и т.д.

4.1.5. Извещать Заказчика и Заказчика-застройщика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

4.1.6. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов применяемых в ходе выполнения работ по контакту. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности представителю Заказчика до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика  представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не прибытия представителя, является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке представителем Заказчика.

4.1.7. По итогам  выполнения каждого этапа  строительно-монтажных работ, предусмотренных графиком выполнения работ (Приложение  2), представлять Заказчику справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и акт приемки выполненных работ (форма КС-2).

4.1.8. Завершить строительство и передать Заказчику исполнительную документацию, согласованную в установленном порядке.

4.1.9. Не менее чем за 20 дней до планируемого начала работ, требующих специальных разрешений, передать заказчику полный пакет документов, необходимых для получения указанных разрешений.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. В целях осуществления функций Заказчика-застройщика в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, а в части не противоречащей ему - в соответствии с МСД 12-9.2001 «Положение о Заказчике при строительстве объектов для государственных нужд на территории Российской Федерации» привлечь лицо, имеющее соответствующую лицензию (далее Заказчик-застройщик).

5.1.2. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

5.1.3. При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на  предусмотренное в контракте количество такого товара.

5.1.4. Заказчик вправе  потребовать внесения  изменений в концепцию, проектную документацию, перечень поставляемого оборудования, объемы выполненных работ, оказанных услуг в соответствии с требованиями законодательства.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Принять совместно с Заказчиком-застройщиком, определенным в соответствии с п.5.1.1., выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом и оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном в разделе 7 настоящего контракта;

5.2.2. Утвердить в течение 10 дней разработанное Подрядчиком задание на разработку Проектно-сметной документации;

5.2.3. Обеспечить утверждение в 10-дневный срок с момента получения  разработанной подрядчиком и согласованной им со всеми предусмотренными действующим законодательством  инстанциями Проектно-сметной документации для дальнейшей её передачи «в производство работ»;

5.2.4. В течение 5 дней  с даты подписания контракта передать Подрядчику  строительную площадку, пригодную для строительства (свободную от прав третьих лиц, способных помешать ходу работ) по акту, подписанному сторонами;

5.2.5. За 3 дня до начала работ Подрядчиком на строительной площадке обеспечить согласования по отключениям/включениям передаваемых помещений от источников энерго-, водо- и теплоснабжения;

5.2.6. Получить в установленном порядке и передать Подрядчику  разрешительную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ;

5.2.7. При надлежащем  выполнении Подрядчиком всех условий настоящего Контракта  возвратить Подрядчику сумму обеспечения исполнения муниципального контракта, в случае его перечисления Заказчику до заключения Контракта.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - __________2008г;

Сроки сдачи результатов работ: _________20___г.

6.2.Сроки завершения всего комплекса работ и  отдельных этапов определяются  в приложениях  «Графики производства работ, оказания услуг, поставок», являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Платежи и расчеты за разработку  проектной и рабочей документации.

7.1.1. На этапе разработки проектной и рабочей документации предусмотрена следующая схема оплаты: аванс и окончательный расчет за этот этап.

7.1.2. В течение 10-ти банковских дней с момента подписания контракта Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от суммы предусмотренной на работы по разработке проектной и рабочей документации, но не выше суммы финансирования  на текущий год и не выше суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

7.1.3. Окончательный расчет за работы,  предусмотренные этим этапом производятся за вычетом аванса в течение 20 банковских дней после предоставления Подрядчиком:

- счета -  фактуры;

- акта выполненных работ;

- акта приема-передачи;

- акта сверки взаиморасчетов

- положительного заключения государственной экспертизы проектной и рабочей документации

7.2. Платежи и расчеты за выполнение строительно-монтажных работ.

7.2.1. На этапе производства строительно-монтажных работ предусмотрена следующая схема оплаты: аванс и поэтапная оплата.

7.2.2.  Заказчик в течение 20 банковских дней после начала выполнения строительно-монтажных работ производит выплату аванса в размере 30% от всего объема строительно-монтажных работ, но не выше объема финансирования на текущий финансовый год и не выше суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

7.2.3.  Оплата за выполненные работы производится за вычетом аванса (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) после завершения этапа строительно-монтажных работ, предусмотренного Подрядчиком в графике выполнения работ в течение 20-ти банковских дней на основании:

- счета-фактуры;

- акта выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3),

- акта сверки взаиморасчетов

- результатов проведенной проверки выполненных работ должностным лицом органа государственного строительного надзора.

7.3. Платежи и расчеты за поставленное оборудование.

7.3.1. Оплата за поставленное оборудование производится по факту поставки (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) в течение 20 банковских дней после предоставления:

- счета-фактуры;

- товарно-транспортной накладной;

- акта о сдаче- приемке оборудования и техники (форма ОС-14) (подписанных представителями  Заказчика и Подрядчика)

- акта передачи оборудования в монтаж (форма ОС-15) (подписанных представителями Заказчика и Подрядчика)

- акта о вводе оборудования в эксплуатацию (в случае ввода такого оборудования в эксплуатацию).

- акта гарантийных испытаний

7.4.Платежи и расчеты за создание и внедрение информационной и телекоммуникационной системы:

7.4.1. Оплата за создание и внедрение производится в течение 20 банковских дней (но не выше суммы финансирования предусмотренной на текущий год) после предоставления:

- счета-фактуры;

- акта выполненных работ;

- справка стоимости выполненных работ;

- акта ввода информационной и телекоммуникационной системы в эксплуатацию;

- счет-фактура на отдельные компоненты системы

- акта гарантийных испытаний

7.5. Оплата производится в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика.

7.6. Оплате подлежат счета предъявленные подрядчиком только после погашения соответствующего авансового платежа.

7.7. В случае если Контракт будет прекращен до окончания выполнения работ, Стороны незамедлительно приложат усилия, чтобы достигнуть справедливого и разумного финансового урегулирования вопроса об общей сумме, на которую Подрядчик имеет право в связи с фактически выполненными работами и осуществленными поставками. Такая сумма должна быть определена Актом сверки взаиморасчетов на основании Актов приемки выполненных работ (формы КС-2, КС-3) и Актов сдачи-приема.

7.8. Окончательный расчет за результат работ  производится в течение  15 банковских дней после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и после оформления справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 под завершение всего объема работ и акта сверки взаиморасчетов.

7.9. Изменение количества и объемов предусмотренных контрактом работ, услуг и поставляемого оборудования, и связанные с этим изменения размера, срока  и порядка  оплаты  оформляются дополнительным соглашением к настоящему контракту.

7.10. При привлечении Подрядчиком субподрядных организаций для выполнения отдельных видов работ, услуг, поставок расчеты за выполненные работы с ними осуществляет Подрядчик.

7.11. В случае перечисления Подрядчиком денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в залог Заказчику, обеспечение муниципального контракта возвращается ему в течение   5  рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Производство проектных работ.

8.1.1. Проектные работы должны производиться в соответствии с утвержденным Заказчиком заданием на проектирование,  требованиями ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и другими нормативными документами.

8.1.2.  Проведение предпроектных и проектных работ включает в себя, в том числе: получение и оформление исходных данных для проектирования объекта строительства, выполнение подготовки технического задания на изыскания, проведение инженерно-геологических и геодезических изысканий, подготовку задания на проектирование, техническое сопровождение проектной стадии, оформление разрешительной документации на строительство, проведение предпроектных и проектных работ, подготовка технического задания на изыскания, подготовка полного пакета документации для оформления разрешения на строительство,  разработку проектной и рабочей документации на новое строительство, в соответствии с Концепцией создания и оснащения хирургического корпуса МУЗ ГДКБ №15 в г. Перми, которая была предложена участником размещения заказа в рамках участия в настоящем конкурсе (далее – Концепция участника) и т.д.

8.1.3. Подготовленная проектная и рабочая документация должна быть направлена Подрядчиком для проведения государственной экспертизы. Для этих целей Подрядчик осуществляет необходимые действия, в том числе: заключение договора на проведение государственной экспертизы,  оплату по этому договору, устранение замечаний государственной экспертизы, получение положительного заключения государственной  экспертизы.

8.1.4. Проектная и рабочая  документация оформляется Подрядчиком в необходимом Заказчику количестве экземпляров, количество экземпляров уточняется Заказчиком в процессе выполнения проектных работ.

8.1.5. Подрядчик ежемесячно представляет Заказчику отчет о ходе выполнения проектных работ.

8.2. Производство строительно-монтажных работ.

8.2.1. Строительно-монтажные работы должны производиться в соответствии с требованиями разработанной и утвержденной проектной документацией, СНиПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих  отраслевых стандартов и  других нормативных документов.

8.2.2. Работы должны производится в соответствии с графиком выполнения работ, в котором Подрядчик должен предусмотреть по каждому виду работ отдельные этапы продолжительностью не более 3-х месяцев.

8.2.3. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Заказчика -застройщика о необходимости приемки этапа  работ по мере его завершения.

8.2.4. При производстве строительно-монтажных  работ и их приемке, а также в контроле за выполнением работ,  проверке представленных Подрядчиком актов приемки выполненных работ (форма КС-2), и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3), составленных в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, а также в  проверке соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям Контракта, участвует Заказчик-застройщик.

8.2.5. Подрядчик  в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора и иными инстанциями порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.2.6. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте осуществляет Подрядчик  за свой счет.

8.2.7. Подрядчик  гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Используемое в ходе строительства оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении.

8.2.8. Подрядчик  письменно информирует Заказчика и Заказчика -застройщика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик  приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика-застройщика, внесенного в журнал производства работ.

8.2.9. Обнаруженные дефекты или недостатки в выполненных работах, отражаются в акте, где также указываются установленные Заказчиком сроки  устранения обнаруженных дефектов и недостатков. Подрядчик устраняет обнаруженные дефекты и недостатки  за свой счет.  В случае неустранения Подрядчиком обнаруженных дефектов или недостатков в выполненных работах в установленный Заказчиком срок, Заказчик вправе устранить указанные дефекты или недостатки силами третьих лиц за счет подрядчика.

8.2.10. Подрядчик  осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора и снега с объекта в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.2.11.  Заказчик и Заказчик-застройщик  вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8.3. Производство работ по созданию и внедрению единой информационной и телекоммуникационной системы

8.3.1. Работы по созданию и внедрению единой информационной и телекоммуникационной системы должны производиться в соответствии  ГОСТами и другими нормативными документами, а также  в соответствии с Концепцией создания и оснащения хирургического корпуса МУЗ ГДКБ №15 в г. Перми, которая была предложена участником размещения заказа в рамках участия в настоящем конкурсе.

8.3.2. Работы производятся в соответствии с графиком выполнения работ.

9.ПРИЕМКА  ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТ И РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

9.1.Приемка проектной документации.

9.1.1. Подрядчик не менее, чем за 5 дней письменно информирует Заказчика о готовности к сдаче результата работ по разработке проектной документации.

9.1.2. Приемка проектной документации осуществляется после согласования с соответствующими органами и организациями и положительного заключения государственной вневедомственной экспертизы.

9.1.3. Подрядчик передает согласованную проектную документацию Заказчику в 5 экземплярах по акту приема-передачи.

9.2. Приемка этапов работ:

.

9.2.1. Приемка этапа работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и Заказчиком-застройщиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче этапа  выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки выполненных работ (КС-2) и справкой о стоимости выполненных работ (КС-3). Если сдаче этапа Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний.

9.2.2. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве этапа работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.3.Приемка результата работ:

9.3.1 Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

9.3.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и Заказчиком-застройщиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом сдачи приемки объекта капитального строительства. Если сдаче результата Работ должны предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при положительном результате указанных испытаний.

9.3.3. При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

9.3.4. Сдача работ/результата работ Заказчику производится в соответствии с законодательством РФ, действующим на дату сдачи Работ.

9.3.5. Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, принятых по условиям настоящего Контракта, которые остались невыполненными или выполненными ненадлежащим образом к моменту подписания акта, о чем будет сделана соответствующая запись в вышеуказанном акте. Подрядчик обязуется устранить недостатки в выполненных работах в срок, Установленный Заказчиком.

9.4.Приемка оборудования, техники:

9.4.1. Передача Оборудования, техники  от Подрядчика Заказчику производится по накладным установленной формы (форма ТОРГ-12) с оформлением акта сдачи-приемки. Одновременно с передачей оборудования, техники Подрядчик передает Заказчику документы на оборудование, технику и мебель (регистрационное удостоверение, сертификаты соответствия и т.п.) и принадлежности. При приемке оборудования, техники Заказчик должен произвести действия в соответствии со ст.513 ГК РФ. Передача оборудования Заказчику должна осуществляться представителем подрядчика, предоставившим надлежащим образом оформленную доверенность Подрядчика.

9.4.2. Оборудование и техника должны отгружаться в соответствующей упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.

9.4.3. Оборудование и техника, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" (а также другие возможные обозначения, необходимые в зависимости от специфики товара).

9.4.4. В случае если при передаче Оборудования от Подрядчика к Заказчику будут обнаружены какие-либо дефекты упаковки, возникшие не по вине Заказчика, которые позволяют усомниться в целостности данной партии Оборудования, то в такой ситуации Стороны обязаны осуществить совместное вскрытие упаковки с участием представителей обеих Сторон для выявления возможных повреждений. В случае обнаружения повреждений Оборудования в процессе приемки, Заказчик имеет право отказаться от приемки поврежденного Оборудования.

9.4.5 В случае если при вскрытии упаковки в присутствии представителей обеих Сторон обнаружена некомплектность Оборудования и/или повреждения Оборудования, Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан заменить указанное Оборудование. Стороны составляют двусторонний документ, в котором указывают обнаруженные недостатки Оборудования. Подрядчик обязуется допоставить комплектное и неповрежденное Оборудование взамен не принятого Заказчиком в срок, установленный Заказчиком. Обязанность подрядчика заменить поврежденное, доукомплектовать или допоставить комплектное оборудование, технику и мебель возникает и в том случае, когда повреждение, дефекты, некомплектность обнаружены в процессе установки, монтажа, сборки, пусконаладки и проверочных испытаний оборудования, техники.

9.4.6 В случае если при повреждении упаковки в результате вскрытия упаковки не обнаружено повреждений Оборудования, Заказчик обязан принять поставку.

10.ГАРАНТИИ

10.1. Объем гарантии: гарантия на медицинское оборудование  распространяется на все поставляемое медицинское оборудование. Гарантия не распространяется на расходные и быстроизнашивающиеся материалы.

10.2. Подрядчик  гарантирует:

10.2.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.2.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами.

10.2.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в  срок, установленный Заказчиком.

10.3. Гарантийный срок на медицинское оборудование  поставляемое Подрядчиком, в том числе его субподрядчиками составляет __________ месяцев со дня ввода всего объекта в эксплуатацию.

10.4. Гарантийный срок на информационную и телекоммуникационную систему  составляет__________ месяцев со дня ввода всего объекта в эксплуатацию

11.КАЧЕСТВО РАБОТ

11.1. Подрядчик гарантирует качество и надежность выполненных работ в течение гарантийного срока. Срок предоставления гарантии качества работ – продолжительность гарантийного периода, в течение которого исполнитель безвозмездно устраняет допущенные недостатки.

11.2. Гарантийный срок на результат работы  исчисляется со дня ввода в эксплуатацию законченного строительством объекта и составляет __________мес.

11.3. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. В соответствии со ст. 157 ГК РФ настоящий муниципальный контракт считается заключенным под отлагательным условием. Обязательства Подрядчика по выполнению работ в 2008-20____ гг. и обязательства Заказчика по оплате выполненных работ в 2008-20___гг. возникают в случае и объеме утвержденных в бюджете города Перми ассигнований на выполнение указанных работ. В случае уменьшения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделенных для финансирования указанных в конкурсной   документации (приложениях к конкурсной документации) работ, Заказчик и Подрядчик должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ.

12.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

12.3. После завершения строительства Заказчик передает Объект  в собственность муниципальному образованию «Город Пермь».

13.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств настоящего контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. За нарушение сроков выполнения своих обязательств по настоящему Контракту, указанных в графиках выполнения работ, оказания услуг  и поставок и сроков, установленных Заказчиком для устранения недостатков работ, услуг, товаров, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика выплату неустойки в размере 1/150 действующей (на день уплаты пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, указанной в статье 3.1. настоящего Контракта, за каждый день просрочки. Заказчик вправе удержать указанную неустойку с Подрядчика  из любого платежа, подлежащего уплате последнему. Подрядчик освобождается от уплаты, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

13.3. Факт нарушения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставок и размер штрафной неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующих актах Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

13.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

13.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом,  Подрядчик вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от суммы, оплата которой просрочена Заказчиком. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

13.6. В случае нарушения Подрядчиком существенных условий контракта (в том числе сроки, качество, объем работ, услуг, комплектность поставок и др.), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

14.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему Контракту.

15.2.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

15.3.Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (два для Заказчика, один для Подрядчика), вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту,  решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

15.5.Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика: ______________________________тел. _____________________

от Подрядчика:______________________________тел. _____________________

15.6.К настоящему контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- концепция (Приложение 1 )

- Графики выполнения работ, оказания услуг, поставок (приложение  2)

- Спецификация на поставляемое оборудование, технику, мебель (Приложение 3 )

16. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ

## Форма 1. Письмо-заявка.

На бланке организации

Дата, исх. номер

ПИСЬМО-ЗАЯВКА

на участие в конкурсе на право заключения муниципального контракта по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

- Изучив конкурсную документацию к конкурсу на право заключения муниципального контракта по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

__________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________

(полное наименование участника размещения заказа)

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

направляет настоящую заявку на участие в конкурсе и сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и заключить муниципальный контракт на общую цену ________________________________________________ (_________________________________________________________) рублей,

(цена контракта цифрами и прописью)

включающую в себя  все расходы на выполнение всех работ, услуг, поставок по муниципальному контракту, в т.ч. на проектные работы, на все виды строительно-монтажных и иных работ, закупку и поставку материалов и оборудования, их транспортировку, создание и внедрение единой информационной и телекоммуникационной системы, а также всех сопутствующих услуг, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, монтаж, пуско-наладочные работы, сдачи оборудования и всего объекта в эксплуатацию, гарантийное обслуживание, расходы, на оплату процентов по кредитам, привлекаемым для выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту, в случае привлечения такого рода кредитов.

- Настоящей заявкой на участие в конкурсе сообщаем, что в отношении _________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), наименование индивидуального предпринимателя)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

- Настоящей заявкой на участие в конкурсе гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в конкурсе информации.

- В случае если наши условия исполнения контракта будут признаны лучшими (либо если контракт будет заключаться с нами как с единственным участником, заявка которого отвечает требованиям Конкурсной документации и законодательства РФ), мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт  на выполнение работ, оказание услуг, осуществление поставок в соответствии с условиями  конкурсной документации и условиями исполнения контракта, предложенными нами в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации условиями наших предложений, в срок _____ (указывается срок, в течение которого должен быть заключен контракт) дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления  заявок на участие в конкурсе (или протокола рассмотрения  заявок на участие в конкурсе, в случае если к участию в конкурсе допущен только один участник).

- В случае, если наши условия исполнения контракта будут признаны лучшими после условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения контракта, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями и сроками конкурсной документации и условиями нашего предложения по указанной цене.

- Предложения по критериям, указанным в статье 3.12.1. ( кроме критерия К2) Конкурсной документации:

| Номер критерия | Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их содержание | Предложения по критериям оценки заявок на участие в конкурсе |
| --- | --- | --- |
| Ценовой критериЙ |  |  |
| Критерий К1 | Цена муниципального контракта (руб.) |  |
| Неценовые критерии |  |  |
| Критерий К3.1 | Срок предоставления гарантии качества строительно-монтажных работ (мес) |  |
| Критерий К3.2 | Срок предоставления гарантии качества медицинского оборудования (мес) |  |
| Критерий К3.3 | Срок предоставления гарантии качества единой информационной и телекоммуникационной системы (мес) |  |
| Критерий К4 | Квалификация участника конкурса Количество заключенных и выполненных (объект введен в эксплуатацию) участником размещения заказа контрактов на выполнение полного комплекса аналогичных настоящему конкурсу работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с начальной стоимостью контракта 2 и более млрд. рублей, либо заключенных и выполненных не менее чем на 1 этап, в случае, если объект не введен в эксплуатацию). |  |
|  | Количество заключенных и выполненных (объект введен в эксплуатацию) участником размещения заказа контрактов на выполнение полного комплекса аналогичных настоящему конкурсу работ (включающих в себя этапы проектирования, строительства, оснащения медицинского учреждения) с начальной стоимостью контракта от 1,5 до 2 млрд. руб., либо заключенных и выполненных не менее чем на 1 этап, в случае, если объект не введен в эксплуатацию). |  |
| Критерий К5 | Срок проведения (завершения) всех работ, поставок и монтажа оборудования, предусмотренных контрактом (мес.) |  |

- К настоящей заявке прилагаются документы на _____стр., а именно:

- АНКЕТА Участника размещения заказа;

- Финансовое предложение, включающее:

- Укрупненную Смету на проектные работы,

- Укрупненную Смету на новое строительство (создание новых площадей),

- Цены на медицинское оборудование и специальную медицинскую технику, для оснащения хирургического корпуса.

- Цены на предлагаемое оборудование для единой информационной и телекоммуникационной системы,

д) Цены на обучение персонала заказчика

в рамках осуществления проекта по созданию  хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г.Перми

е) Общая стоимость всех работ и поставок

по созданию хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

Общую сводную таблицу (ценовое предложение участника).

- Техническое предложение, включающее:

- Концепцию создания и оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы (основа Технического предложения).

- График выполнения проектных, строительных, монтажных работ, а также работ по поставке и монтажу медицинского оборудования и специальной медицинской техники, внедрению ИС.

- Документы, подтверждающие соответствие поставляемого медицинского оборудования и специальной медицинской техники требованиям действующих в РФ  стандартов, норм и правил.

- Спецификации с указанием всех ТТХ медицинского оборудования и техники.

- Сводную информацию (в произвольной форме) отражающую требования по размещению  медицинского оборудования в помещениях):

- площадь,

- конфигурация,

- пространственное соотношение с другими помещениями,

- наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

- необходимых средств защиты (где требуется).

- Описание инфраструктуры предлагаемой единой информационной и телекоммуникационной системы.

- Сводную информацию (в произвольной форме) отражающую требовании по размещению телекоммуникационного оборудования:

- площадь,

- конфигурация,

- пространственное соотношение с другими помещениями,

- наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

- необходимых средств защиты (где требуется).

- Сертификаты на предлагаемое оборудование для единой информационной и телекоммуникационной системы.

- Предложения участника по гарантийному и послегарантийному обслуживанию медицинского оборудования и специальной медицинской техники

- Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП;

- Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Копии всех лицензий, сертификатов, и других документов, носящих обязательный характер и связанных с осуществлением деятельности по генеральному подряду и (при наличии)  проектным работам, ремонтно-строительным работам, поставкой и обслуживанием медицинской техники и оборудования и т.д., выданные  участнику размещения заказа

- иные документы и сведения, предусмотренные конкурсной документацией.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

## Форма 2. Анкета

- АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1 | Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме для юридических лиц. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Место нахождения и почтовый адрес (для юридических лиц). Место жительства (для индивидуальных предпринимателей). |  |
| 3 | Контактный телефон |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

## Форма 3. Финансовое предложение

Участник размещения заказа оформляет свое финансовое предложение путем представления следующих документов:

- Укрупненная Смета на проектные работы (таблица 1).

- Укрупненные Сметы на новое строительство (таблица 2).

- Цены на медицинское оборудование и специальную медицинскую технику (по перечню, предусмотренному приложением №____ к настоящей документации) (Таблица 3).

- Цены на оборудование для единой информационной и телекоммуникационной системы (Таблица 4).

д.   Цены на обучение персонала заказчика

в рамках осуществления проекта по созданию  хирургического корпуса   муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. (Таблица 5).

е.  Общая стоимость всех работ и поставок

по созданию хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

(Таблица 6).

ВНИМАНИЕ! При расхождении данных (кроме цены) за истину всегда будут приниматься данные Таблицы №6, при расхождении данных по цене за истину будут приниматься данные, указанные в Письме-Заявке.

Таблица 1

Укрупненная Смета на проектные работы

по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

.

(Составлена в базе 2001года, пересчитана в цены текущего периода)

( тыс. руб.)

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Организация (предприниматель) СУБПОДРЯДЧИК / или собственными силами | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 и т.д. |  |  |  |  |  |  |
|  | И т о г о |  |  |  |  |  |
|  | В т.ч. НДС |  |  |  |  |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Таблица 2

- Укрупненная Смета

на новое строительство (создание новых площадей)

в рамках создания хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

.

(Составлена в базе 2001года, пересчитана в цены текущего периода)

| №№ п/п | Наименование объектов, работ и затрат*. | Организация (предприниматель) СУБПОДРЯДЧИК / или собственными силами | Стоимость работ и затрат с НДС в ценах текущего периода (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | В том числе на 200_ год |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 и т. д. |  |  |  |  |
|  | ##### Всего в ценах текущего периода в том числе НДС |  |  |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

*- участник размещения заказа должен  указать  виды и наименования видов работ, предусмотренные Техническим предложением.

Таблица 3

Цены

медицинского оборудования и специальной медицинской техники,

для оснащения хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

(включая монтаж, пусконаладочные работы, ввод в эксплуатацию)

| Наименование оборудования с его описанием по каждой позиции * | Кол-во | Страна происхождения и фирма-производитель | Организация (предприниматель) Поставщик (субподрядчик)/ или собственными силами | Гарантийное обслуживание | Цена единицы (тыс. руб.) | Общая стоимость оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяцев) |  | (тыс. руб.) |
| 1. 2. ##### 3. |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сумма В т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

*- участник размещения заказа должен привести ВСЕ позиции медицинского оборудования и специальной медицинской техники, предусмотренные Техническим заданием, указание НЕ ВСЕХ позиций, либо указание позиций в меньшем количестве, чем то, что предусмотрено Техническим заданием является несоответствием требованиям конкурсной документации может привести к отказу в допуске к участию в конкурсе.

Таблица 4

- Цены оборудования

для единой информационной и телекоммуникационной системы,

поставляемого для оснащения хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

.

(включая монтаж, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию)

| Наименование оборудования с кратким его описанием по каждой позиции * | Кол-во | Страна происхождения и фирма-производитель | Организация (предприниматель) Поставщик (субподрядчик)/ или собственными силами | Гарантийное обслуживание | Цена единицы (тыс. руб.) | Общая стоимость оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (месяцев) |  | (тыс. руб.) |
| 1. 2. ##### 3. |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сумма В т.ч. НДС |  |  |  |  |  |  |

| *- указываемое наименование оборудование и его описания должно соответствовать Техническому предложению участника. |  |  |
| --- | --- | --- |
| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
|  | М.П. |  |

Таблица 5

Цены на обучение персонала заказчика

в рамках осуществления проекта по созданию  хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми

| Наименование | Организация (предприниматель) СУБПОДРЯДЧИК, поставщик / или собственными силами | Ед. изм. | Кол-во | Цена единицы (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### Обучение |  | Час |  |  |  |
| ###### Всего В том числе НДС |  |  |  |  |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Таблица 6

Общая стоимость всех работ и поставок

по созданию хирургического корпуса  муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми.

| Наименование Таблиц цен | Общая стоимость (тыс. руб.) | В т.ч. НДС (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Таблица 1* (цены переведенные в цены текущего периода) |  |  |
| Таблица № 2*(цены переведенные в цены текущего периода) |  |  |
| Таблица № 3* |  |  |
| Таблица № 4* |  |  |
| Таблица № 5* |  |  |
| цена контракта– всего В т.ч. НДС |  |  |

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

- Указания по заполнению таблиц:

- Расценка на 1 единицу товара и общая стоимость должны включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, все сопутствующие расходы согласно требованиям пункта 4.3.2.

- Общая стоимость работ, поставок и услуг, указанная в Таблице № 6, переносится в форму Заявки на участие в конкурсе (Форма 1. ).

## Форма 4. Техническое предложение

Участник размещения заказа должен указать в своем Техническом предложении  необходимые работы, услуги и оборудование, которые предлагаются для создания объекта, описанного в его Техническом предложении (включая Концепцию) и Техническом задании настоящей документации. Документы, входящие в техническое предложение участника размещения заказа составляются в свободной форме, с учетом нижеизложенного.  Концепция должна состоять из текстовой части (описания принятых технических и иных решений, пояснений, со ссылками на нормативные и (или) технические документы) и графической части  отображающей принятые технические и иные решения и выполненной в виде чертежей, схем, планов и других документов в графической форме.

Техническое предложение участника размещения заказа должно включать в себя следующие обязательные части:

1.Концепцию создания и оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы (основа Технического предложения), со следующими разделами:

1.1.Резюме проекта, включающее в себя общую информацию о проекте:

1.1.1. Цели проекта

1.1.2. Задачи проекта

1.1.3. Основные требования заказчика, основные технические и финансовые ограничения проекта.

1.2. Анализ текущего состояния детской хирургической службы.

1.3.Предложения по модернизации детской хирургической службы.

1.4.Обоснование объемно планировочного решения и структуры будущего хирургического корпуса ГДКБ №15, включающее:

1.4.1.Описание структуры  хирургического корпуса МУЗ «ГДКБ №15»  (со ссылками на действующие нормативные акты: ГОСТы, СанПиНы, СНиПы и т.д.);

1.4.1.1.  Основные условия, влияющие на конфигурацию, размер и этажность проектируемого здания;

1.4.1.2.  Предлагаемое объемно-планировочное решение,  с учетом перехода в терапевтический корпус;

1.4.1.3.  Основные показатели здания: технология возведения, площадь, этажность, наличие резервного водоснабжения и энергоснабжения и т.д.;

1.4.1.4.  Противопожарные мероприятия;

1.4.1.5.  Освещенность помещений;

1.4.1.6.  Защита от шума и вибрации;

1.4.1.7.  Структура хирургического корпуса (подразделения (с указанием профиля), их мощность, площадь и т.д.);

1.4.1.8.  Создание единой информационной системы;

1.4.1.9.  Благоустройство и озеленение;

1.4.2. Решение по схемам разведения потоков в хирургическом корпусе детской городской клинической больницы №15 г. Пермь.;

1.4.3.Поэтапный сводный график проведения проектных работ по созданию хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15 г.Пермь. Необходимо указать этапы:

1.4.3.1.Сбор исходных данных;

1.4.3.2.Подготовка, согласование и утверждение задания на проектирование;

1.4.3.3.Выполнение инженерных изысканий;

1.4.3.4.Подготовка проектной документации;

1.4.3.5.Разработка рабочей документации

….

1.4.4.Поэтапный сводный график проведения строительных работ по созданию хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15 г.Пермь.Необходимо указать основные укрупненные этапы, например:

1.4.4.1. Нулевой цикл

1.4.4.2.Возведение здания и перехода

1.4.4.3. Работы по устройству наружных систем и коммуникаций

1.4.4.4. Работы по устройству внутренних инженерных систем и коммуникаций

1.4.4.5. Работы по устройству внутренних инженерных систем и оборудования;

1.4.4.6.Кровельные работы

1.4.4.7.Общестроительные и отделочные работы в помещениях

1.4.4.8.Вентиляция  и кондиционирование

1.4.4.9.Дымоудаление

1.4.4.10.Лестничные марши

1.4.4.11.Пуско-наладочные работы

1.4.4.12.Система резервного электропитания

1.4.4.13. Благоустройство территории

…и другие этапы, продолжительностью около  3-х месяцев

1.4.5. Поэтапный сводный график реализации проекта оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15 г.Пермь медицинским оборудованием.

1.4.6.Поэтапный сводный график реализации проекта оснащения хирургического корпуса детской городской клинической больницы №15 г.Пермь единой информационной системой.

1.4.7.В качестве примера сводного графика может быть использован следующий вариант:

Поэтапный сводный график

на _____ на проектные работы___________

( наименование выполняемых работ)

| Год реализации |  |  | 2008 |  |  |  | … |  |  |  | 200_n__ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Месяц реализации |  |  |  | Месяц реализации |  |  |  | Месяц реализации |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | … | n | 1 | 2 | … | n | 1 | 2 | … | n |
| 1 | Сбор исходных данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подготовка, согласование и утверждение задания на проектирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n | Утверждение проектной документации Заказчиком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого срок выполнения проектных работ (мес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Период выполнения работ в графике выделяется цветом в соответствующих ячейках

(должность)					(подпись, м.п.)				(ФИО)

1.4.8. Поэтапные сводные графики должны быть составлены с учетом таблиц финансового предложения (форма 3 раздела 7 конкурсной документации) и с  учетом объема предусмотренного финансирования ( п. 1.4.2.  конкурсной документации).

1.5. Описание планируемого оснащения  подразделений ГДКБ медицинским оборудованием в формате:

1.5.1. Наименование подразделения

1.5.2.Краткое описание деятельности подразделения

1.5.3.Перечень поставляемого  в подразделение оборудования (без указания количества и производителя оборудования)

1.6. Описание планируемого оснащения подразделений хирургического корпуса ГДКБ №15 единой информационной системой с наименованием оборудования с кратким его описанием по каждой позиции,  предусматривающей:

1.6.1.Создание структурированной кабельной системы;

1.6.2.Создание локальной вычислительной сети;

1.6.3.Создание цифровой телефонной сети;

1.6.4.Создание центра обработки и хранения данных;

1.6.5.Создание информационной инфраструктуры;

1.6.6.Внедрение медицинской информационной системы;

1.6.7.Создание системы контроля доступа и видеонаблюдения.

| 1.7. Структура и функционал ИС | Наличие |
| --- | --- |
| Клиническая информационная система |  |
| Регистрация пациентов |  |
| Работа электронными медицинскими картами |  |
| Управление ресурсами |  |
| Экспертиза качества лечения |  |
| Контроль льготного лекарственного обеспечения |  |
| Контроль профилактических мероприятий |  |
| Справочная подсистема |  |
| Подсистема медицинской статистики |  |
| WEB-портал |  |
| Система управления финансовыми и материальными потоками |  |
| Учет коммерческой деятельности |  |
| Материально-техническое снабжение |  |
| Ценообразование |  |
| Учет медицинского оборудования |  |
| Подсистема планирования и обеспечения лекарственными средствами |  |
| Подсистема автоматизации деятельности пищеблока |  |
| Подсистема автоматизации деятельности автопарка |  |
| Вспомогательная информационная система |  |
| Кадры |  |
| Делопроизводство и документооборот |  |
| Поддержка ввода информации с мобильных устройств |  |

1.8. Перечень  оборудования для которого предполагается обучение работников заказчика, а также % этого оборудования от общего количества оборудования предлагаемого к поставке с указанием того, кем будет проводится обучение.

1.9. Сводную информацию (в произвольной форме) отражающую требования, предъявляемые к размещению медицинского оборудования в помещениях:

- площадь,

- конфигурация,

- пространственное соотношение с другими помещениями,

- наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

- необходимых средств защиты (где требуется).

1.10. Описание инфраструктуры предлагаемой единой информационной и телекоммуникационной системы.

1.11. Сводную информацию (в произвольной форме) отражающую требования, предъявляемые к размещению телекоммуникационным оборудования в помещениях:

- площадь помещения,

- конфигурация,

- пространственное соотношение с другими помещениями,

- наличие инженерных сетей в необходимом объеме и локализации в помещении (электричество, водоснабжение, канализация, вентиляция/кондиционирование и т.п.),

- необходимых средств защиты (где требуется).

2. Документы, подтверждающие приемлемость поставляемого медицинского оборудования и специальной медицинской техники (сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения).

- Спецификации с указанием всех технических характеристик медицинского оборудования и техники (в соответствии с требованиями Заказчика, указанного в техническом задании конкурсной документации (Приложение 1).

- Сертификаты на предлагаемое оборудование для единой информационной и телекоммуникационной системы.

- Предложения участника по гарантийному и послегарантийному обслуживанию медицинского оборудования и специальной медицинской техники

ВНИМАНИЕ! Техническое предложение должно быть подписано руководителем Участника размещения заказа или иным уполномоченным на то лицом.

Форма 5. Доверенность

НА БЛАНКЕ

- Доверенность

«____»______________ 200__г.

______________________________________________________________________________________________ (название участника размещения заказа), в лице _____________________________________________________________________________, действующего на основании _________________

уполномочивает настоящей доверенностью

__________________________________________________________________ (ФИО) паспорт серия _______ №_____________________ выдан ____________________________________________________ «___» _____ __г. подписать и (или) представить конкурсную заявку, присутствовать на процедуре вскрытия заявок, проводимого Управлением здравоохранения администрации города Перми конкурса на право заключения муниципального контракта на выполнение функций генерального подрядчика по созданию и оснащению хирургического корпуса муниципального учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» в г. Перми, подписать муниципальный контракт и дополнительные соглашения к нему, отзывать заявку, вносить изменения в поданную заявку.

- Доверенность действительна до _____________ г.

| (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |
| М.П. |  |  |