Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК 21-04/08-Рем.работы

Уважаемые господа!                                                                                  10 апреля 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13,

(e-mail): permgkb6@lpu.pofoms.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку ремонтных работ на путях эвакуации в поликлинике №2 МУЗ «ГКБ №6», расположенной по ул.Крупской 57а, за счёт  средств бюджета, предусмотренных по программе «Качественное здравоохранение» на сумму (максимальная цена контракта) 480 000, 00 рублей (Четыреста восемьдесят тысяч руб.00 коп.) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Поликлиника №2 расположена на 1 этаже жилого дома, построенного в 1974 году.

Характеристика здания:

- стены здания наружные и внутренние – кирпичные;

- перекрытие междуэтажное – сборное железобетонное;

- высота помещения – 3,82м.

Требуется:

- Произвести ремонтные работы в левом крыле коридора действующей поликлиники;

- Произвести устройство подвесных потолков;

- Подготовить стены, ранее окрашенные клеевыми и масляными составами под окраску акриловой огнестойкой краской;

- Окрасить стены;

- Выполнить прочие работы, указанные в сметном расчёте (приложение №1).

Объёмы необходимых работ представлены в сметном расчёте (Приложение №1).

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- При производстве работ должен применяться только сертифицированный материал.

- Организация работ должна согласовываться с Заказчиком. Выполнение работ возможно поочерёдно на отдельных участках коридора, преимущественно в нерабочее время поликлиники;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – 31 мая 2008 года.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 00 мин. 21 апреля 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, Плановый отдел, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Проект Муниципального контракта – Приложение № 3

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва