| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города - _ А.А.Баландина ____ _________ 2008 г. | Утверждаю: Руководитель аппарата администрации города __________ Т.Н. Сайдакова «____» _________2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

по открытому аукциону на реконструкцию малого зала заседаний администрации города Перми

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

1. Заказчик – администрация г.Перми (614000 г.Пермь, ул.Ленина,23).

Начальная (максимальная) цена контракта –     4 250 380,0  руб.

Место выполнения работ –г.Пермь, ул.Ленина, 23.

Предмет аукциона – реконструкция  малого зала заседаний администрации города Перми.

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием (приложение № 1).

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

3. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами   весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – Приложением №1.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее 24 месяцев.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал заседаний администрации г.Перми.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ  - в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта;

- максимальный срок выполнения  работ  – до 01.06.2008г..

6. Источник финансирования

Источником финансирования является бюджет города Перми.

7. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта  до момента исполнения муниципального контракта.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета- фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала,  или любое физическое лицо, в т.ч. индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

9. Разъяснения документации об аукционе.

С 12.04.2008г.  до 28.04.2008г. участник размещения заказа вправе направить запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее  27.04. 2008 г. и в течение одного дня со дня направления, разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru),  включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

10. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 2 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом может быть:

для юридического лица

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица,

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в конкурсе (аукционе), имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица  (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

г) заявка по форме приложения № 3 к настоящей документации

д) сведения о качестве выполняемых работ, выполненное по форме приложения № 4 к настоящей документации

е) график производства работ, выполненный по форме № 5 к настоящей документации;

ж) копия лицензии ФСБ и ФСТЭК России установленными Законодательством РФ по защите информации, являющихся предметом аукциона.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны  уполномоченным на то лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве выполняемых работ, выполненное по форме приложения № 4 и в графике производства работ, выполненном по форме приложения №5 к настоящей документации.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 12.04.2008г. до 10 часов 00 мин. 04.05.2008г. подать  заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 каб. 112.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку  по 1 лоту на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено после 10 часов 00 мин. 04.05.2008г.  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе по одному лоту  при условии, что поданные ранее заявки, таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа,  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 14 часов 20 мин.  14 мая 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23(малый зал).

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона  признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол в отношении составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта.

1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт (Приложение № 6 к документации об аукционе), должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт, приложения к муниципальному контракту: локальные сметные расчеты  и график выполнения работ, в срок не менее 10 и не более 20 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, указанной победителем аукциона.

На основании итогов аукциона, победитель должен составить сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены  сметные расчеты, предложенные заказчиком в качестве технического задания),   которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт не имеет право вносить изменения в виды и объемы работ, указанные в техническом задании Заказчика (Приложение №6), цена в сметном расчете  должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки не предусмотрено.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Обеспечение контракта не предусмотрено

|  |  | Приложение 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Техническое задание |  |  |
| №п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
|  | Раздел I. Отделочные работы |  |  |
|  | пол |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов, отбойных досок деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,67 |
| 2 | Разборка покрытий полов паркетных | 100м2 покрытий | 0,721 |
| 3 | Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в два слоя | 100м2 покрытий | 0,721 |
| 4 | Разборка лаг из досок и брусков | 100м2 основания | 0,36 |
| 5 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100м2 пола | 0,36 |
| 6 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» лаг | 100м2 обрабатываемые | 0,28 |
| 7 | Краска огнезащитная «Эврика» | кг | 15,4 |
| 8 | Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью свыше 20м2 | 100м2 основания | 0,721 |
| 9 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17 мм | 100м2 | -1,4708 |
| 10 | Фанера марки ФСБ, толщиной 14-18 мм | м3 | 2,05 |
| 11 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций краской «Эврика» фанеры с двух сторон | 100м2 обрабатываемые | 0,721 |
| 12 | Краска огнезащитная «Эврика» | кг | 79,31 |
| 13 | Устройство подложки | 100м2 изолируемой | 0,721 |
| 14 | Устройство покрытий из досок паркетных ламинированных | 100м2 покрытий | 0,721 |
| 15 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | м2 | -74,984 |
| 16 | Доски паркетные ламинированные | м2 | 74,984 |
| 17 | Устройство плинтусов, отбойных досок поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,67 |
|  | стены |  |  |
| 18 | Обеспыливание поверхности стен | м2 обеспыливаемой поверхности | 180 |
| 19 | Ремонт и восстановление трещин силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной | 0,2 |
| 20 | Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности 3 | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,8 |
| 21 | Краски водно-дисперсионный акрилатные цветные | кг | 108 |
|  | потолок |  |  |
| 22 | Обеспыливание поверхности потолков | м2 обеспыливаемой поверхности | 108,15 |
| 23 | Ремонт и восстановление трещин силиконовыми и акриловыми герметиками | 100 м восстановленной | 0,1 |
| 24 | Декоративная отделка поверхностей клеевая разделка по эскизам категория сложности 3 | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,0815 |
| 25 | Краски водно-дисперсионный акрилатные цветные | кг | 64,89 |
|  | Проемы |  |  |
| 26 | Снятие обоев простых и улучшенных с откосов | 100 м2 | 0,201 |
| 27 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
| 28 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0,258 |
| 29 | Оклейка оконных откосов паутинкой | 100 м2 поверхности | 0,201 |
| 30 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску откосов | 100 м2 | 0,258 |
| 31 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке откосов оконных | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,201 |
| 32 | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке откосов дверных | 100м2 | 0,057 |
| 33 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0891 |
|  | Разное |  |  |
| 34 | Демонтаж столов, стульев | 100шт | 0,3 |
| 35 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 2 |
| 36 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | т | 2 |
| 37 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | т | 2 |
|  | Раздел II. Замена кондиционера |  |  |
| 1 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см | шт | 1 |
| 2 | Монтаж кондиционера | шт | 2 |
| 3 | Изоляция трубопроводов изделиями из пенофола | 10 м | 4 |
| 4 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | 100кг | 0,8 |
| 5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (дренаж) | 100м | 0,46 |
| 6 | Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой до 100 мм | 100м | 0,1 |
| 7 | Демонтаж кондиционера | шт | 1 |
| 8 | Монтаж кондиционера | шт | 2 |
|  | Требования к кондиционеру шт - 2 |  |  |
| 1 | уровень звукового давления |  |  |
| 2 | внутреннего блока не менее | дБ(а) | 44 |
| 3 | внешнего блока не менее | дБ(а) | 50 |
| 4 | циркуляция воздуха внутреннего блока не менее | м3/час | 1200 |
| 5 | цвет |  | белый |
|  | Раздел III. Установка комплекса оборудования обеспечения проведения заседаний |  |  |
|  | Разработка технических предложений по составу устанавливаемого оборудования комплекса. |  |  |
|  | Разработка проектной и технической документации на установку, размещение и монтаж устанавливаемого оборудования комплекса |  |  |
|  | ### . - схема прокладки кабельной сети установленного оборудования в зале заседаний; - электрическая схема соединений установленного оборудования в зале заседаний; |  |  |
|  | Поставка оборудования комплекса |  |  |
|  | Монтаж оборудования комплекса |  |  |
|  | Настройка оборудования комплекса |  |  |
|  | Составление исполнительской и эксплуатационной документации |  |  |
|  | Обучение специалистов Заказчика работе с комплексом |  |  |
|  | Сдача комплекса в эксплуатацию |  |  |
|  | Раздел IV. Сборка и установка мебели |  |  |

Требования к комплексу оборудования обеспечения проведения заседаний

| ## №п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Комплекс оборудования обеспечения проведения заседаний должен включать в себя: |
| 1.1 | Конференц-систему |
| 1.2 | Систему звукоусиления обеспечивающую: |
| 1.2.1 | Систему мультимедиапрезентации на основе плазменных панелей в диагонали не менее 50 дюймов |
| 1.2.2 | Систему ввода информации на основе сенсорных мониторов на местах Председателя и трибуне |
| 1.3 | Все системы, входящие в комплекс, должны функционировать как совместно, так и раздельно |
| 2 | Конференц-система должна быть рассчитана на 24 рабочих места и обеспечивать |
| 2.1 | Проведение заседаний в одном из следующих режимов |
|  | - “Ручной” - в котором включение и выключение микрофонов осуществляется только оператором по командам Председателя |
|  | -“Выступление” - автоматический режим с возможностью включения микрофонов участниками заседания с помощью кнопки на микрофонном пульте и ограничением в один одновременно включенный микрофон |
|  | -“Обсуждение” - автоматический режим с возможностью включения микрофонов участниками заседания с помощью кнопки на микрофонном пульте и ограничением количества одновременно включенных микрофонов от 2 до 5 |
|  | -“Дискуссия” - автоматический режим с возможностью включения микрофонов автоматически при наличии сигнала в микрофон или участниками заседания с помощью кнопки на микрофонном пульте и ограничением количества одновременно включенных микрофонов от 1 до 5 |
|  | -Работу в автоматическом режиме |
|  | - Работу под управлением оператора |
|  | - Оперативное изменение режима проведения заседания |
|  | - Включение и отключение микрофонов конференц-системы и выносных микрофонов зала оператором по командам Председателя |
|  | - Усиление речи с микрофонов Председателя, участников заседания и трибуны |
|  | - Отключение динамиков в микрофонных пультах в соответствии с зонами акустической завязки |
|  | - Возможность отключения и, при необходимости, блокировки на пульте Председателя всех микрофонов, кроме своего |
|  | - Возможность работы в системе нескольких пультов Председателя |
|  | - Возможность подключения блоков раздачи для журналистов |
|  | - Тестирование, динамическую диагностику и индикацию неисправностей индивидуальных пультов |
|  | - Формирование команд для автоматического наведения видеокамер системы технологического телевидения на участников заседания, включивших микрофон |
| 3 | Система звукоусиления должна обеспечивать: |
| 3.1 | Усиление речи участников заседания: |
|  | -с микрофонных пультов участников заседания - шт 24 |
|  | -с микрофонного пульта Председателя шт 1 |
|  | -с микрофонов трибуны - 2 шт |
| 4 | Регулировку уровня выходного напряжения на акустические колонки зала для его акустической настройки |
| 4.1 | Формирование звукового тракта для системы аудио- и видеозаписи |
| 4.2 | Формирование звукового тракта для оборудования воспроизведения фонограмм, видеопроекционной аппаратуры |
| 4.3 | Формирование и раздачу звуковых программ для журналистов и внешних потребителей |
| 4.4 | Озвучивание мест приглашенных через акустические колонки зала |
| 4.5 | Воспроизведение музыкальных фонограмм в перерывах заседаний |
| 5 | Система мультимедиапрезентаций должна обеспечивать: |
| 5.1 | Проекцию на плазменные панели зала и мониторы председателя и трибуны компьютерной информации (копия экрана ПЭВМ) |
| 5.2 | Проекцию на плазменные панели зала и мониторы председателя и трибуны видеоизображений с DVD-проигрывателя; |
| 5.3 | Отчетливое наблюдение видеоизображения при отсутствии прямого искусственного или солнечного света, падающего на экран |
| 5.4 | Формирование звукового тракта для системы звукоусиления зала |
| 6 | Система ввода информации должна обеспечивать: |
| 6.1 | . Возможность графического ввода информации Председателем и выступающим на трибуне через сенсорные мониторы; |
| 6.2 | Возможность ввода информации Председателем и выступающим на трибуне поверх информации системы мультимедиапрезентаций; |
|  | ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 7 | Оборудование комплекса должно быть размещено в зале заседаний. Схема размещения оборудования приведена в Приложении 1 |
| 8 | Внешний вид, размещение органов управления, цветовое оформление оборудования комплекса должны соответствовать требованиям эргономики и технической эстетики для аппаратуры такого класса и не нарушать интерьер зала. |
| 9 | Планировка зала и размещение оборудования должны быть согласованы с Заказчиком |
| 10 | Питание комплекса должно осуществляться от переменного тока частотой (50 ± 2) Гц напряжением 220 В ± 10 % |
| 11 | К оборудованию комплекса должно быть подведено защитное и технологическое заземление сопротивлением не более 4 Ом |
| 12 | Комплекс должен строиться по блочно-модульному принципу и обеспечивать удобный доступ ко всем элементам и узлам, требующим регулировки в процессе настройки, эксплуатации и профилактики |
| 13 | Конструкция аппаратуры комплекса должна обеспечивать выполнение монтажных, ремонтных и профилактических работ |
|  | ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ |
| 14 | Показатели надежности комплекса должны соответствовать показателям надежности комплектующих изделий с учетом непрерывного функционирования в течение всего срока службы с учетом замены элементов ЗИП |
| 15 | Срок службы аппаратуры комплекса - 5 лет |
| 16 | Аппаратура комплекса должна быть рассчитана на эксплуатацию в течение 16 часов в сутки в обслуживаемом режиме |
|  | ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ |
|  | Аппаратура комплекса должна соответствовать требованиям техники безопасности, а также требованиям пожарной безопасности |
|  | ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|  | Аппаратура комплекса должна быть рассчитана на эксплуатацию в условиях воздействия: |
|  | - Температуры от +10°С до +40°С |
|  | - Влажности не более 80% при температуре +25°С. |
|  | - Атмосферного давления от 600 до 800 мм рт. ст |

Требования к мебели

| ## №п/п | Наименование | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | цвет дерева- «avora decape» |  |  |
| 2 | стол для переговоров (ДхШхВ) 760х150х75 толщ. столешниц 3см | шт | 1 |
| 3 | трибуна (ДхШхВ) 70х55х134 толщ. столешниц 3см | шт | 1 |
| 4 | стол для оператора с надстройкой(ДхШхВ) 120х65х77 толщ. столешниц 3см | шт | 1 |
| 5 | Стулья с подлокотниками, цвет дерева «avora decape», кожа натуральная, цвет - светло зеленая | шт | 28 |
| 6 | Кресло поворотное на колесиках, цвет дерева «avora decape», кожа натуральная, цвет - светло зеленая | шт | 25 |
|  | Срок гарантии не менее 5-и лет |  |  |

Приложение № 2

К документации об аукционе

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Фирменное наименование (наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей:

-    Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	     (ф.и.о.)

Приложение № 3

К документации об аукционе

Заявка

Руководителю аппарата администрации города

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение ______________________________________________________________________, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

- Анкета участника размещения заказа;

- Выписка из единого государственного реестра юридических лиц  или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

- Сведения о качестве предлагаемых работ.

- График производства работ.

- копию лицензии ФСБ и ФСТЭК России установленными Законодательством РФ по защите информации, являющихся предметом аукциона.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №4

К документации об аукционе

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  проектно-сметной документации.

(Виды и объемы работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  технического задания документации  об аукционе (Приложение 1)

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №5

К документации об аукционе

График производства работ

на _____________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ __________________ календарных дней.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №6

К документации об аукционе

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                                                                                        “____”___________2008г.

Администрация города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя аппарата администрации города Сайдаковой Тамары Николаевны, действующего на основании распоряжения Главы      администрации  города Перми № 232 от 23.11.2006 г., с одной стороны и ____________________________,  именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _______________________________________ , действующего на основании ______________ и лицензии № ___________________________ от _________________ г., с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Согласно решению аукционной комиссии (протокол от "____" ______________ 200_ № ___) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующую работу __________ _________ ____________________________________на объекте ______________________________  г.Перми, расположенном по адресу: _________________ (далее объект),  и сдать ее результат Заказчику.

1.2. Состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в Приложении № 1 "Локальный сметный расчет", являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

  - Стоимость работ составляет  _____________________________  рублей с учетом НДС.

3.2.Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании конкурсной заявки победителя подрядных торгов (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

4.1.  При выполнении настоящего контракта “Подрядчик” обязан:

4.1.1. лично выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ.

Привлечение специализированной субподрядной организации допускается только для выполнения обследовательских работ; а также для выполнения специализированных работ, перечень которых должен быть согласован с Заказчиком;

    - выполнить  работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

4.1.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту;

4.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5. обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

4.1.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего контракта.

4.1.7. извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. передать Подрядчику в течение 10 дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.2. принять  выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.4. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ:

6.2. начало выполнения работ  с момента подписания контракта.

6.3. окончание выполнения работ  "_____" ______________________.

6.4. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются  в "Графике производства работ" (приложение № 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата работ производится авансовым платежом в размере 30% стоимости работ по контракту, расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

7.2. Окончательный расчет производится после полного выполнения Подрядчиком работ, в течение пяти дней со дня подписания акта приемки выполненных работ в соответствии с разделом 9.Контракта.

7.3. При привлечении Подрядчиком специализированной субподрядной организации для выполнения проектных работ, расчеты за выполненные работы с ним осуществляет Подрядчик.

7.4. В случае предоставления обеспечения муниципального контракта в форме залога денежных средств обеспечение муниципального контракта возвращается после выполнения всех условий контракта вместе с окончательной оплатой в срок, определенный п.7.2 настоящего контракта. В случае нарушения существенных условий контракта (срок исполнения, качество исполнения, стоимость работ) Подрядчик теряет право требовать возврата обеспечения в следующих случаях:

- задержки по вине Исполнителя сроков выполнения работ более чем на 20 календарных дней;

- не устранения по требованию Заказчика недостатков в выполненных работах, возникших по вине Исполнителя.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы. Заказчик осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям контракта.

8.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

8.6. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком, в разумный  срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

2)  соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

8.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

8.8. Заказчик вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

9. ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ  осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

9.4. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

10. ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

10.1.2. качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами, строительными нормами и правилами, техническими нормами;

10.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.1.4.На выполненные работы устанавливаются гарантийные сроки на все виды работ:  24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом объекта.

11. КАЧЕСТВО РАБОТ

11.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы по требованию Заказчика: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу и предоставить результаты экспертизы Заказчику в срок не более одного месяца со дня получения требования Заказчика и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

11.2. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам, в том числе техническим требованиям.

12.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

12.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

12.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

13.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

13.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик взыскивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

13.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

13.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

13.5. . Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

13.6. Применение п.7.4 контракта не освобождает Подрядчика от применения к нему санкций предусмотренных разделом 13 контракта.

13.7. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

14.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые     обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы  действующего  законодательства РФ.

15.4 Настоящий контракт составлен в трех экземплярах (по одному экземпляру для каждой из     сторон; третий экземпляр – департамент финансов), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.5.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

15.6.Для решения текущих вопросов по контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо:

_________________________________________ тел. ________________.

  - К настоящему контракту прилагаются:

15.7.1. Приложение № 1 "Локальный сметный расчет";

15.7.2. Приложение № 2 "График производства работ"

16.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: Администрация г. Перми 614000, г. Пермь, ул. Ленина,23 ИНН / КПП 5902290635 / 590201001 Плательщик Департамент финансов администрации города (администрация г. Перми л/с 02975100279) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермской области г.Пермь БИК 045773001 | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

| ________________Т.Н.Сайдакова М.П. | ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Извещение № 61Аот 11.04.2008 о проведении открытого аукциона

Администрации г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение реконструкции малого зала администрации города Перми

- Форма торгов - открытый аукцион.

- Заказчик – администрация города Перми

(614000 г.Пермь, ул.Ленина, 23, каб. 112. Контактный телефон  факс/тел. (342) 212-40-65, 212-73-26 (Комаров Николай Сергеевич – по вопросам, связанным с аукционной документацией), 212-10-29 (Никитина Раиса Андреевна – по вопросам, связанным непосредственно с работами и сметами) адрес электронной почты: E-mail: hozu5gor@perm.permregion.ru

3) Предмет аукциона – реконструкция  малого зала заседаний администрации города Перми.

4) Источник финансирования: бюджет г. Перми.

Начальная цена контрактов составляет: 4 250 380,0 рублей.

5) Место выполнения работ - город Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал.

Сроки проведения работ: до 01.06.2008 г.

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять  не менее 24 месяцев.

6) Форма оплаты – безналичный расчет.

Оплата работ: 30% предоплата в течение 5 дней после подписания контракта. Затем – по мере выполнения работ, последняя оплата в течение 20 дней после подписания всех документов, выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным муниципальным контрактом.

7) Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, каб. № 112  с 09:00 до 18:00 в рабочие дни (выходной- суббота, воскресенье).

Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru/.   Плата за документацию не взимается.

8) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе II документации об аукционе, до 10:00 часов (местного времени) 04.05.2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23,  каб. 112.

Заявки представленные после 10:00 часов 04.05.2008 года не принимаются.

9) Аукцион состоится в 14 часов 20 мин. 14.05. 2008 года по адресу: г.Пермь, ул.Ленина 23 (малый зал).

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Схема размещения оборудования