Приложение № 3.

к Извещению о  проведении запроса котировок

№ 13 от «15»апреля  2008 г.

Проект МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

“____”___________2008 г.

Муниципальное управление здравоохранения «Медсанчасть №7», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Главного врача Колодкина С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________ , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”,   в лице директора _____________, действующей на основании Устава                      с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» на основании решения котировочной комиссии (протокол № ___от «__»________2008  ) и лицензии №__________, заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

  - Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт по заданию Заказчика трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в пищеблоке главного корпуса МУЗ «Медсанчасти №7» по адресу : г.Пермь ул.Писарева 56 ( в дальнейшем  «Объект») и сдать ее результат Заказчику.

  - Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определяются в строгом    соответствии с локальным сметным расчетом .

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Стоимость поручаемых Подрядчику работ составляет ________  (__________________________) рублей  , без НДС.

Стоимость работ по данному муниципальному контракту является окончательной и изменению не подлежит .

3.2.Указанная в п.3.1. стоимость включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы, возникающие при выполнении работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ  “ПОДРЯДЧИКА”

4.1. При выполнении настоящего контракта “Подрядчик” обязан:

4.1.1. выполнить своими силами все работы, предусмотренные настоящим контрактом, сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ совместно с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»» (г.Пермь, ул.Кирова,70 т.  210-34-96).  При этом ответственность перед Заказчиком за выполнение работ несет Исполнитель.

4.1.2. качественно и в сроки выполнить своими силами все работы, предусмотренные настоящим контрактом, сдать их результат Заказчику, который осуществляет приемку выполненных работ .

4.1.3. выполнить в полном объёме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта;

4.1.4.предоставлять по требованию Заказчика информацию о ходе выполнения работ.

4.1.5.обеспечить на месте проведения работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

# 5. ОБЯЗАННОСТИ   “ЗАКАЗЧИКА”

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. принять   выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.2. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

5.1.3. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом;

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: в течение 5-ти дней с момента подписания муниципального контракта;

- максимальный срок выполнения работ: в течение 45 дней с момента начала работ .

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Оплата  за  работы производится Заказчиком авансом  в размере - 30% и окончательного расчета после окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков на основании: акта выполненных работ, оформленного в установленном порядке, счета-фактуры на выполненные работы в течение 20 дней путем перечисления с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика.

8.ПОРЯДОК СДАЧИ - ПРИЕМКИ РАБОТ

8.1. По окончанию работ Подрядчик  предоставляет Заказчику акт выполненных работ.

8.2. Заказчик в течении двух рабочих дней со дня получения акта выполненных   работ, обязан подписать его и направить Подрядчику, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки результата выполненных работ. В случае не поступления мотивированного отказа в установленный срок, считается, что работа выполнена надлежащим образом, принята Заказчиком и подлежит оплате.

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика, принимать выполненные работы,  Заказчиком составляется  акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

При обнаруженных недостатках в работе Подрядчик по требованию Заказчика обязан в срок, установленный Заказчиком, безвозмездно  устранить недостатки.

В случае отказа Подрядчика устранить недостатки в выполненной работе, Заказчик имеет право не выплачивать стоимость работ, в которых выявлены недостатки.

8.4. Работа считается выполненной в полном объеме после подписания акта выполненных работ.

9.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01% от  стоимости по настоящему контракту за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10% от указанной суммы. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом удержания суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

9.3.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой  ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

10. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

10.1. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих

случаях:

10.1.1.нарушение Подрядчиком сроков, предусмотренных настоящим контрактом. 10.1.2.аннулирование  лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика  права на производство работ.

10.2. Контракт считается расторгнутым по истечении 5 календарных дней, со дня получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

10.3. При расторжении контракта Заказчик производит оплату фактически выполненных Подрядчиком работ с удержанием штрафных санкций, предусмотренных пунктом 9.2. настоящего муниципального контракта.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

11.2. Любая договорённость между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

11.3. Во всём ином, не урегулированном настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

11.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах ,  имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

11.7. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путём переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат к рассмотрению в арбитражном суде.

11.8. Для решения текущих вопросов по контракту назначается ответственное лицо:

от Заказчика:

от Исполнителя :                                  тел.

11.9. К настоящему контракту прилагаются:  «Локальный сметный расчет»

12.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ЗАКАЗЧИК: МУЗ «Медсанчасть № 7» 614030 г.Пермь ул.Писарева 56 ИНН\КПП 5907001781\590701001 БИК 045773001 Р\С 40101810700000010003 л\с 02920010547 В ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь | Подрядчик : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |

_________________________/Колодкин С.В./                  ________________/________________./

М.П.                                                                                  М.П.