ИЗВЕЩЕНИЕ № 11 от «15» апреля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение  работ по устройству искусственных неровностей

и установке дорожных знаков

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство»

почтовый адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, 25, каб. 1, отдел подготовки производства

Тел./факс: (342) 212-06-24, электронная почта (e-mail): permblag@yandex.ru

ответственный исполнитель: МУ «Пермблагоустройство»

предусматривает осуществить за счет средств городской бюджета

закупку способом запроса котировок цен: на выполнение работ по устройству искусственных неровностей и установке дорожных знаков.

Состав и объем работ:

Техническое задание

на выполнение работ по устройству искусственных неровностей и установке дорожных знаков

1. Перечень улиц, на которых устраиваются искусственные неровности и объем работ:

| № п\п | Наименование улиц | Объем работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кировоградская – ДК «им. Кирова» | - 18м.п. |
| 2 | ул. Щербакова – в районе ЦДО «Радуга» | - 18м.п. |
| 3 | ул. 5-я линия – в районе школы № 52 | - 16м.п. |
| 4 | ул. Первомайская – в районе ост. «ул. Менжинского» | - 18м.п. |
| 5 | ул. Б. Революции – в районе остановки « ДОС» | - 18м.п. |

- 70 шт. дорожных знаков

3. В состав работ по устройству искусственных неровностей входит:

- разборка асфальтобетонного покрытия

- вывозка мусора и скола

- очистка асфальтобетонных покрытий от пыли и грязи

- розлив битума по покрытию

- устройство выравнивающих слоев из асфальтобетонной смеси

- уплотнение асфальтобетонной смеси катком

4. В состав работ по установке дорожных знаков входит:

- бурение ям под стойки знаков

- установка стоек из труб металл. д76мм

- установка знаков на стойки

Место выполнения работ:

В соответствии с техническим заданием.

Сроки выполнения работ:

Начало:  с момента заключения муниципального контракта;

Окончание: до 30 июня 2008 года.

Срок выполнения гарантийных обязательств:  24 месяца.

Максимальная цена контракта: 485 388,00 рублей.

Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком                в течение 30 дней после подписания сторонами акта приемки выполненных работ (включая устранение Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков               с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным                               в  муниципальном контракте).

В случае Вашего согласия принять участие в котировке цен на выполнение работ                  по устройству искусственных неровностей и установки дорожных знаков, просим представить котировочную заявку (по форме согласно приложения № 1) по вышеуказанному адресу до 18 часов 00 минут  «24» апреля 2008 года.

Стоимость выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на производство работ, материалы, изготовление, транспортировку, хранение, налогов, и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,                    и  в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – не ранее 5 дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок               и не позднее 8 дней со дня  подписания указанного протокола.

| И.о. директора учреждения | Д.К.Галиханов |
| --- | --- |

МП