СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

муниципального учреждения здравоохранения «Детская

городская поликлиника № 10»

города Перми

_______________  И.В. Невзоров

_________________ 2008 года

Начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального

хозяйства администрации

города Перми

________________А.А. Баландина

______________________2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми

г. Пермь, 2008 год

Извещение № 67 А  от  18 апреля   2008г

о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» (614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а, (342)245-95-11) извещает о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми

Предметом контракта является выполнение   капитального ремонта кровли зданий  муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10»,  в том числе:

| № лота | Наименование работ | Адрес объекта | Начальная (максимальная) цена лота, рублей | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ (максимальный), рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | г.Пермь, ул.Братская,14 | 159 075,80 | В течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта | 15 |
| 2. | Ремонт кровли | г.Пермь, ул.Елькина,45 | 349 327,20 |  | 20 |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | г.Пермь, ул.Солдатова,34 | 840 741,01 |  | 30 |

Выполняемые работы  по каждому лоту должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и  другими нормативными документами;

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяца.

Цена заявки должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены лота.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти)% от  цены контракта.

Документация об аукционе  в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Соловьева,3 (каб.27) или на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru.

Заявки принимаются до 11 час. 00 мин.  12 мая 2008г. по адресу г. Пермь, Соловьева,3 (каб.27).

Аукцион состоится  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23 (малый зал) в 14 час. 40 мин.           «21» мая  2008г.

I Общие сведения

1. Общие сведения.

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» (614010, г.Пермь, ул. Героев Хасана,10а, (342)245-95-11).

Форма торгов  - открытый аукцион.

Предметом контракта является выполнение  капитального ремонта кровли зданий  муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10», в том числе:

| № лота | Наименование работ | Адрес объекта | Начальная (максимальная) цена лота, рублей | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ (максимальный), рабочих дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | г.Пермь, ул.Братская,14 | 159 075,80 | В течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта | 15 |
| 2. | Ремонт кровли | г.Пермь, ул.Елькина,45 | 349 327,20 |  | 20 |
| 3 | Ремонт рулонной кровли | г.Пермь, ул.Солдатова,34 | 840 741,01 |  | 30 |

Источник финансирования по всем лотам - средства бюджета г. Перми.

2. Требования к участникам размещения заказа.

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала и индивидуальные предприниматели.

Устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа;

- соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

3. Требования к содержанию и форме заявки на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в аукционе подается только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

- Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения № 1;

- Сведения о  предлагаемых работ, выполненные по форме приложения № 2;

- График выполнения работ по форме приложения № 3;

- Анкету участника размещения заказа, по форме приложения № 4;

- Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

- Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

7. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе в отношении определенного лота.

8.  Копию  лицензии на строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности, предусматривающую выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении соответствующего лота.

4. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 1, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Сведениях о предлагаемых работ», оформленных по форме приложения № 2,  необходимо указать в соответствующих столбцах  наименование, ед.измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям технического задания документации об аукционе.

3. В «Графике выполнения работ, оформленного по форме приложения № 3, необходимо указать  соответственно этапу выполнения работ  наименования (виды) работ и количество рабочих дней выполнения каждого этапа, без привязки к календарным датам. В конце таблицы необходимо указать «ИТОГО» - общее количество календарных дней выполнения всех работ.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 4, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

Предложение участника размещения заказа, сведения о предлагаемых работах, график выполнения работ, анкета участника размещения заказа, отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Копии прилагаемых документов (за исключением копий выписок из ЕГРИП/ЕГРЮЛ) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п.3.26 ГОСТ Р 6.30-2003, утвержденным Постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

II. Требования к выполняемым работам

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе (для Лота №1 - приложение 6.1; для Лота №2 – приложение 6.2; для Лота №3 - приложение 6.3.), выполненном для каждого лота в форме локального сметного расчета.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчётом, без права внесения каких-либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы  по каждому лоту должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и  другими нормативными документами;

- поставка материалов и конструкций является обязанностью Подрядчика. Используемые в работе материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяца.

Общий срок выполнения работ по каждому лоту не должен превышать максимальный срок выполнения всех работ, указанный в документации об аукционе применительно к соответствующему лоту.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с объекта в период выполнения работ с представлением Заказчику документов об утилизации строительного мусора.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

Работы, не предусмотренные техническим заданием документации об аукционе, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

III. Цена контракта

1. Цена контракта.

Цена контракта по каждому Лоту устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, указанных Заказчиком, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, должна включать все расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

2. Приемка работ.

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных контрактом. Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов стандартам и техническим условиям, что подтверждает предоставлением соответствующих сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в 7-и дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

3. Форма, сроки и порядок оплаты работ.

Заказчиком предусмотрена поэтапная оплата работ.

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30 (тридцать) % от цены контракта до момента сдачи результата работ. Заказчик произведет окончательный расчет за выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

IV. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе по определенному лоту участнику размещения заказа необходимо представить заявку, содержащую документы, указанные в п.3 раздела I  «Общие сведения»  документации об аукционе.

Заявки на  участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) с «19» апреля 2008г. до «11» часов 00 минут «12» мая 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Соловьева,3 (каб.27).

Заявка подается в отношении определенного лота. В случае если участник размещения заказа изъявляет желание участвовать в аукционе по нескольким лотам, то каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями п.3 раздела I  «Общие сведения» документации об аукционе на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе  поданные после 11 часов 00 минут  «12» мая 2008г по адресу г. Пермь, ул. Соловьева, 3 (каб.27), не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

V. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «11» часов 00 минут «12 » мая 2008г.).

Отзыв заявки осуществляется путем подачи уведомления, подписанного участником размещения заказа.

Полученные после начала рассмотрения заявок на участие в аукционе уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе не рассматриваются, соответственно конкурсная (аукционная) комиссия будет рассматривать все заявки на участие в аукционе без учета данных уведомлений, представленных после  начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

VI. Разъяснения документации об аукционе

Для получения разъяснений положений  документации об аукционе участники размещения заказа могут с «19» апреля 2008г до « 8 » мая 2008г в письменной форме обратиться в МУЗ «Детская городская поликлиника № 10», которое в письменной форме в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее «7» мая 2008г,  и в течение одного дня со дня направления разъяснений положений  документации об аукционе по запросу участника размещения заказа разместит разъяснения на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса,  без указания участника размещения заказа,  от которого поступил запрос.

VII. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе (по «7» мая 2008.). Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VIII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

В 11 час 00 мин «12 » мая 2008г. по адресу: ул. Соловьева,3 конкурсная (аукционная)  комиссия начинает рассматривать заявки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям, установленным   документацией об аукционе и соответствия участников размещения заказа требованиям установленным в соответствии со ст. 11 Федерального закона  от 21.07.2005г  №94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же  лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

IX. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «14» часов 40 минут «21» мая 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия регистрирует участников аукциона перед началом каждого лота.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона: по лоту № 1 – 7 953,79 рублей, по лоту № 2 - 17 466,36 рублей, по лоту № 3 – 42 037,05 рублей.  В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

X. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона или участнику аукциона с которым заключается муниципальный контракт - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем и не сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ДГП №10» л/с 04920010654), ИНН 5904080601,КПП 590401001, р/сч 403 028 109 000 000 000 07  Банк получателя: РКЦ Пермь,  г. Пермь, БИК 045744000

В назначении платежа указать: «Обеспечение  заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий  МУЗ «ДГП № 10» по Лоту №___».

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.  При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать название аукциона  по которому вносится обеспечение.

В случае непредставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены лота участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

В случае передачи Заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «ДГП №10» л/с 04920010654), ИНН 5904080601,КПП 590401001, р/сч 403 028 109 000 000 000 07  Банк получателя: РКЦ Пермь,  г. Пермь, БИК 045744000

В назначении платежа указать: «Обеспечение  исполнения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий  МУЗ «ДГП № 10» по Лоту №___».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ;

- нарушения сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом;

- невыполнения полного объема работ.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания выполнения работ по  муниципальному контракту и сдачу результата.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения Подрядчиком условий договора  (нарушение сроков выполнения работ, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, работы, выполненные не в полном объеме), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

XII. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если к участию в аукционе допущен только один участник размещения заказа или со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта в 3 (трех) экземплярах, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе

Победитель открытого аукциона или иное лицо, с которым заключается муниципальный контракт, обязан в течение 13 дней, но не ранее десяти дней, со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона подписать контракт и вернуть Заказчику.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

На основании итогов аукциона, победитель должен составить сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены  сметные расчеты, предложенные Заказчиком в качестве технического задания),   которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом цена в сметном расчете должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

XIII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

Главному врачу

МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

И.В. Невзорову

_______ №  ________                                                                                     «___» _______________ 2008г.

«………………………………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли зданий МУЗ «Детская городская поликлиника №10», предлагает выполнить работы, соответствующие техническому заданию документации об аукционе по Лоту №___ и обязуется, в случае признания победителем аукциона, осуществить выполнение работ, в соответствии с условиями муниципального контракта.

В случае признания победителем аукциона и в иных случаях заключения муниципального контракта, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

«………………………………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

«………………………………………………………………………………………….…………»

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

______________________	             	_________________			_____________

(должность) 			                         (печать/подпись) 		                         (Ф. И. О.)

Приложения:

1. Сведения о предлагаемых работ (приложение 2).

2. График выполнения работ  на ____л. в 1 экз. (приложение 3).

3. Анкета участника размещения заказа (приложение 4).

4. Выписка из ЕГРЮЛ  на __-х листах (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки);

или выписка из ЕГРИП  - на __-х листах (полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки).

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

7. Копию  лицензии на строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности, предусматривающую выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

Приложение № 2

Сведения о предлагаемых работах

_________________________________________________________________________________

(наименование работ, наименование объекта)

| № п/п | Наименование выполняемых работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

_________________________		_________________			_____________

(должность) 			                (подпись, м.п.) 			        (Ф. И.О.)

Приложение № 3

График выполнения работ

на ____________________________________________________

(наименование работ, наименование объекта)

________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

| №п/п | Этапы работ | Количество рабочих дней выполнения работ (без привязки к датам) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | Итого рабочих дней |  |

_________________________		_________________			_____________

(должность) 				      (подпись, м.п.) 			        (ф. И. О.)

Приложение № 4

##### Анкета участника размещения заказа

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы (для юридических лиц). ____________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

_____________________________________________________________________________

- ИНН ________________________________________________________________________

Паспортные данные (для физических лиц) _____________________________________________________________________________

- Место нахождения и почтовый адрес (для юридических лиц)

_____________________________________________________________________________

Место жительства (для индивидуальных предпринимателей)

_____________________________________________________________________________

- Контактный телефон ___________________________________________________________

________________                                      ______________                                 __________________

(должность)					(подпись, м.п.)			         (ФИО)

Приложение № 5.1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(по лоту № 1)

г. Пермь                                       				                                     “____”___________2008г.

МУЗ «Детская городская поликлиника №10», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Невзорова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее-договор) о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: г. Пермь, ул.______________ (далее – объект), работу, предусмотренную локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Стоимость работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы, связанные  с выполнением работ, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.      При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1.выполнить своими силами (с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

4.1.2.выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.3.за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.4.обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5.обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

4.1.7.извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8.в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

4.1.9.В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.2.В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - заключить договор на осуществление технического надзора  за производством работ по настоящему договору с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Начало выполнения работ: в течение пяти дней со дня подписания договора.

- Срок выполнения работ: _________________________________

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% до момента сдачи результата работ, предусмотренных настоящим договором.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом », осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9.ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.ГАРАНТИИ

10.1Подрядчик гарантирует:

10.1.1.качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3.В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо -  Зам.главного врача по АХЧ Деменева Марина Анатольевна, контактный тел.: (342) 241-05-41, от Подрядчика - _________________________________________

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 -  “Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 -  “График производства работ”.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а

Банковские реквизиты:

ИНН  5904080601   КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с  02902010014;МУЗ «ДГП №10» л/с 02920010654)

Сч №  402 048 103 000 000 000 06

в  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК  045773001

Подрядчик –

Адрес:____________________________________тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/  И.В.Невзоров  /			______________________/_______/

Приложение № 5.2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(по лоту № 2)

г. Пермь                                       				                                     “____”___________2008г.

МУЗ «Детская городская поликлиника №10», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Невзорова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее-договор) о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: г. Пермь, ул.______________ (далее – объект), работу, предусмотренную локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Стоимость работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы, связанные  с выполнением работ, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.      При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1.выполнить своими силами (с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

4.1.2.выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.3.за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.4. обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5.обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

4.1.7.извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8.в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

4.1.9.В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.2. В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2.передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.заключить договор на осуществление технического надзора  за производством работ по настоящему договору с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

5.1.5.принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

5.1.6.оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1.Начало выполнения работ: в течение пяти дней со дня подписания договора.

6.2.Срок выполнения работ: _________________________________

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% до момента сдачи результата работ, предусмотренных настоящим договором.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1.Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.2.Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом », осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.3.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9.ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.ГАРАНТИИ

10.1.Подрядчик гарантирует:

10.1.1.качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3.В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо -  Зам.главного врача по АХЧ Деменева Марина Анатольевна, контактный тел.: (342) 241-05-41, от Подрядчика - _________________________________________

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 -  “Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 -  “График производства работ”.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а

Банковские реквизиты:

ИНН  5904080601   КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с  02902010014;МУЗ «ДГП №10» л/с 02920010654)

Сч №  402 048 103 000 000 000 06

в  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК  045773001

Подрядчик –

Адрес:____________________________________тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/  И.В.Невзоров  /			______________________/_______/

Приложение № 5.3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

(по лоту № 3)

“____”___________2008г.

МУЗ «Детская городская поликлиника №10», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Невзорова Игоря Вадимовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и______________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________,  действующего на основании ________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол от _________)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее-договор) о нижеследующем.

### 1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: г. Пермь, ул.______________ (далее – объект), работу, предусмотренную локальным сметным расчетом (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

2.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1.Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

3.1.Стоимость работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы, связанные  с выполнением работ, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов, расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1.      При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

4.1.1.выполнить своими силами (с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

4.1.2.выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

4.1.3.за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

4.1.4.обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

4.1.5.обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

4.1.6.выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

4.1.7.извещать Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»  в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

4.1.8.в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

4.1.9.В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

4.2.В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# 5.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

5.1.Заказчик обязан:

5.1.1.Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

5.1.2.передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

5.1.3.обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

5.1.4.заключить договор на осуществление технического надзора  за производством работ по настоящему договору с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»;

5.1.5принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в трехдневный срок с момента уведомления Подрядчика;

5.1.6.оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

6.1.Начало выполнения работ: в течение пяти дней со дня подписания договора.

6.2.Срок выполнения работ: _________________________________

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% до момента сдачи результата работ, предусмотренных настоящим договором.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1.Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

8.2.Представитель МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом », осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

8.3.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

8.4.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

8.5. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

9.ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

10.ГАРАНТИИ

10.1.Подрядчик гарантирует:

10.1.1.качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2.Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается не менее 24 месяцев со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3.В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

12.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5.За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6.Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

14.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо -  Зам.главного врача по АХЧ Деменева Марина Анатольевна, контактный тел.: (342) 241-05-41, от Подрядчика - _________________________________________

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 -  “Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 -  “График производства работ”.

15.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик – МУЗ «Детская городская поликлиника № 10»

Адрес: 614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а

Банковские реквизиты:

ИНН  5904080601   КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с  02902010014;МУЗ «ДГП №10» л/с 02920010654)

Сч №  402 048 103 000 000 000 06

в  ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь

БИК  045773001

Подрядчик –

Адрес:____________________________________тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:								Подрядчик:

_________________/  И.В.Невзоров  /			______________________/_______/