Утверждаю:

И.о. директора МУ  «Пермблагоустройство»

Д.К. Галиханов  ______________

Извещение №74А от 22 апреля 2008 г. о  проведении открытого аукциона на выполнение работ по дорожной разметке городских улиц и дорог в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по дорожной разметке городских улиц и дорог в 2008 г.

1) Форма торгов - открытый аукцион.

2) Заказчик – Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» (почтовый адрес: 614000 г.Пермь, ул.Ленина, 25,  контактный телефон  212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru )

3) Предметом муниципального контракта является работы по нанесению дорожной разметки на городских улицах и дорогах в 2008 г.

4) Начальная (максимальная) цена контракта -  5 144 044  рублей.

5) Место выполнения работ: г. Пермь,

| № п/п | Дислокация | Площадь, м² | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Свердлова | 148,04 | 08 июня |
| 2 | ул. Сибирская | 1395,39 | 08 июня |
| 3 | Комсомольский проспект (Орджоникидзе - Чкалова) | 2133,8 | 08 июня |
| 4 | Шоссе Космонавтов (без у-ка Мильчакова- Плеханова) | 6469,1 | 08 июня |
| 5 | Комсомольсая площадь | 433,26 | 08 июня |
| 6 | ул.Г.Хасана | 2413,4 | 08 июня |
| 7 | Бульвар Гагарина (пл.Дружбы - ул.Старцева) | 1411,42 | 08 июня |
| 8 | ул. Попова | 817,58 | 08 июня |
| 9 | ул. Якутская | 1205,51 | 08 июня |
| 10 | ул. Крупской | 342,43 | 08 июня |
| 11 | ул. 1905года | 327,12 | 08 июня |
| 12 | ул. Уральская | 1005,68 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ

| Наименование объекта: |  | ул. 1905 года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Красная площадь |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 722,8 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 469,3 | 46,93 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 152,0 | 3,8 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 421,9 | 31,64 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  |  |  |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 6 | 39,9 | 15,96 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  | 3 |  | 3,63 |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 6 |  | 13,49 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 3 |  | 6,75 |
| 1.18д | Обозначение направлений движения по полосам (на налево). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 6 |  | 9,02 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 11 | 472,0 | 188,8 |
| 1.16.1 | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направлений |  | 1 | 6,9 | 3,15 |
| 1.16.3 | Островок. Слияние тр. потоков |  | 2 | 8,9 | 3,95 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 327,12 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. 1905 года | 327,12 | 136,038 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | Бульвар Гагарина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | Площадь Дружбы – ул. Старцева |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 4279,0 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 878,4 | 87,84 |
| 1.3 | Двойная сплошная линия ш. 10 см. |  |  | 2642,2 | 528,46 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 3873,0 | 96,83 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 1291,0 | 96,83 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 193,8 | 33,91 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 20 | 170,9 | 68,38 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  | 27 |  | 32,7 |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 3 |  | 6,75 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 8 |  | 17,99 |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  | 17 |  | 25,56 |
| 1,18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  | 9 |  | 13,53 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 15 | 976,0 | 390,4 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 1411,42 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бульвар Гагарина | 1411,42 | 341,941 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Героев Хасана |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Белинского – Путепровод Транссибирской ж/д |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 6031,82 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 3260,1 | 326,01 |
| 1.3 | Двойная сплошная линия ш. 10 см. |  |  | 4264,9 | 853,03 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 9522,0 | 238,05 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 2261,2 | 169,59 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 372,1 | 65,12 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 24 | 180,0 | 72,0 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1,18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 32 | 1724,0 | 689,6 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 2413,4 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Г. Хасана | 2413,4 | 557,937 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Попова |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Орджоникидзе – ул. Пушкина |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 1147 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 440,1 | 44,01 |
| 1.3 | Двойная сплошная линия ш. 10 см. |  |  | 1089,0 | 217,8 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 1423,0 | 35,57 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 1022,0 | 76,65 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  |  |  |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 10 | 90,2 | 36,08 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1,18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 18 | 1018,7 | 407,47 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 817,58 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Попова | 817,58 | 357,776 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Сибирская |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Орджоникидзе – площадь К. Маркса |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 2523 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 940,7 | 94,07 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 89,5 | 2,24 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 1344,1 | 100,81 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  |  |  |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 23 | 147,7 | 59,07 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 53 | 2848,0 | 1139,2 |

Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) 1395,39

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Сибирская | 1395,39 | 643,860 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | Шоссе Космонавтов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | пл. Центрального рынка – а/д Пермь – Усть-Качка, за исключением уч-ка ул. Мильчакова – ул. Плеханова |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 16219,2 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 5849,0 | 584,9 |
| 1.3 | Двойная сплошная линия ш. 10 см. |  |  | 16197,3 | 3239,46 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 26912,2 | 672,81 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 5021,9 | 376,64 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 1048,8 | 183,53 |
| 1.7 | Прерывистая линия ш.10см. Штрих 0,5м промежуток 0,5 м (Обозначение полос движения в пределах перекрестка |  |  | 2955,2 | 147,76 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 30 | 210,0 | 84,0 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  | 60 |  | 72,6 |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 7 |  | 15,75 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  | 9 |  | 20,25 |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  | 17 |  | 25,5 |
| 1,18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  | 18 |  | 27,07 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 45 |  | 957,86 |
| 1.16.1 | Островок. Разделение тр. потоков одного направления |  | 8 |  | 17,9 |
| 1.16.1 | Островок. Разделение тр. потоков противоположных направления |  | 11 |  | 26,97 |
| 1.16.3 | Островок. Слияние тр. потоков |  | 8 |  | 16,08 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 6469,1 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шоссе Космонавтов | 6469,1 | 1 195,930 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Якутская |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | Развязка «Сосновый бор» - развязка «Закамск» |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 8602,4 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 2675,0 | 267,5 |
| 1.3 | Двойная сплошная линия ш. 10 см. |  |  |  |  |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 12224,0 | 305,6 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 2733,0 | 204,98 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 408,0 | 71,4 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  |  |  | 9,2 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  | 19,08 |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  | 27,22 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  | 17,73 |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (поворот направо) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1,18д | Обозначение направлений движения по полосам (поворот налево) .Длина 5м. Площадь 1,5 м2 |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  |  |  | 282,8 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 1205,51 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Якутская | 1205,51 | 242,455 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | Комсомольская площадь |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. П. Осипенко – ул. Белинского |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 247 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 472,0 | 47,2 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 430,0 | 10,75 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 555,6 | 41,67 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 48,4 | 8,47 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 5 | 41,6 | 16,64 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  | 3 |  | 3,63 |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (на направо). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 3 |  | 4,5 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (на налево). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 4 |  | 6,0 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 12 | 736,0 | 294,4 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 433,26 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольская площадь | 433,26 | 179,27 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | Комсомольский проспект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Орджоникидзе – ул. Чкалова |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 3583,31 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 1096,3 | 109,63 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 3954,5 | 98,86 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 2299,8 | 172,49 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  |  |  |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 39 | 358,1 | 143,22 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и направо). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (прямо и налево). Длина 5 м. Площадь 2.25 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 99 | 4024 | 1609,6 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 2133,8 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комсомольский проспект | 2133,8 | 1 055,507 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Крупской |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Уральская – пл. Дружбы |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 600,0 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 1165,0 | 116,5 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 1745,0 | 43,63 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 700,0 | 52,5 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  |  |  |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 1 | 10,6 | 4,24 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  |  |  |  |
| 1.18б | Обозначение направлений движения по полосам (на направо). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 3 |  | 4,51 |
| 1.18в | Обозначение направлений движения по полосам (на налево). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 6 |  | 9,02 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 12 | 250,0 | 112,0 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 342,4 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Крупской | 342,4 | 88,698 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  | ул. Уральская |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  | ул. Грачева – ул. Парковая |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  | 2833,6 |  |  |  |
| № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |
| 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 3562,4 | 356,24 |
| 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 1936,5 | 48,41 |
| 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 1015,8 | 76,18 |
| 1.7 | Прерывистая линия ш.10см. Штрих 0,5м промежуток 0,5 м (Обозначение полос движения в пределах перекрестка) |  |  | 100,6 | 5,03 |
| 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 178,1 | 31,16 |
| 1.12 | Сплошная поперечная линия шириной 40 см. ( Стоп - линия ) |  | 4 | 29,9 | 11,97 |
| 1.18а | Обозначение направлений движения по полосам (прямо). Длина 5 м. Площадь 1.21 кв.м. |  | 9 |  | 10,9 |
| 1.18г | Обозначение направлений движения по полосам (на направо). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 2 |  | 3,01 |
| 1.18д | Обозначение направлений движения по полосам (на налево). Длина 5 м. Площадь 1,5 кв.м. |  | 3 |  | 4,51 |
| 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 30 | 1144,0 | 457,6 |
| 1.16.2 | Островок. Разделение тр. потоков одного направления |  | 1 | 0,7 | 0,67 |

| Итого: общая площадь разметки по объекту (кв. м.) | 1005,68 |
| --- | --- |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков выполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул Уральская | 1005,68 | 314,355 | 08 июня |

Техническое задание на выполнение работ по дорожной разметке

| Наименование объекта: |  |  | ул. Свердлова |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Границы объекта: |  |  | Ул. Уральская – ул.1905 года |  |  |  |  |  |
| Протяженность объекта, м. |  |  | 844,3 |  |  |  |  |  |
| № п/п | № линии ГОСТ 51256-99 | Характеристика линии |  | Кол-во (шт.) | Общая протяж. линии (п.м.) | Общая площадь линий, (кв. м.) |  |  |
| 1 | 1.1 | Сплошная линия шириной 10 см. (Обозначение полос движения) |  |  | 903,2 | 90,32 |  |  |
| 2 | 1.5 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 1 м. , промежуток 3 м. (Обозначение полос движения) |  |  | 665,0 | 16,63 |  |  |
| 3 | 1.6 | Прерывистая линия шириной 10 см. Штрих 3 м., промежуток 1 м. (Приближение к линии 1.1) |  |  | 100,0 | 7,50 |  |  |
| 4 | 1.11 | Сплошная линия со штриховкой. Штрих 3 м. , промежуток 1 м. (Ограничение маневрирования) |  |  | 18,2 | 3,19 |  |  |
| 5 | 1.14.1 | Разметка пешеходного перехода. Линии шириной 40 см. с шагом 1 м. |  | 2 | 76,0 | 30,4 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| общая площадь разметки по объекту (кв. м.) |  |  |  |  |  |  | 148,04 |  |

Примечание: для прерывистых линий общая протяженность определяется с учетом промежутков между штрихами.

Ведомость

объемов работ, стоимости и сроков исполнения по нанесению дорожной разметки

| № п/п | Дислокация | Объем, м² | Стоимость, тыс.руб. | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Свердлова | 148,04 | 30, 277 | 08 июня |

6) Сроки выполнения работ: до 8 июня 2008 г.

Гарантийный срок на выполненные работы – 6 месяцев.

7) Документация об аукционе предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул. Ленина, 25,        1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26,                                          E-mail: permblag@yandex.ru

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru.

Плата за документацию об аукционе не взимается.

8) Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона.

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов,  в соответствии с  пунктом 2 документации об аукционе, до 18 часов 00 мин. (местного времени) 13 мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00 часов (местного времени) 23 апреля 2008 г.

Каждая заявка поступившая в срок до 18:00 (местного времени) 13 мая 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. 1, отдел подготовки производства регистрируется Заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего пакет документов с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени его получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа подавшим такие заявки.

9) Место, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 11-00 (местного времени) 23 мая 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 3 этаж, каб.300.

10) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.