МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

г. Пермь                                                                                               “____”___________2007г.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №99» города Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Кадровой Любови Николаевны, действующего на основании Устава от, с одной стороны, и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________________________, действующего на основании ____________________ с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения комиссии по размещению муниципального заказа от ______________  № ___ заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Согласно решению комиссии по размещению муниципального заказа Подрядчик обязуется из своих материалов и своими силами выполнить по заданию Заказчика ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  - Наименование и перечень работ, подлежащих выполнению, определяются в строгом соответствии с котировочной заявкой Подрядчика в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость работ по договору составляет ________________________________________________________.

  - Стоимость работ по настоящему договору определена на основании котировочной заявки победителя (Подрядчика) и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

  - Дополнительные работы, выполненные подрядчиком без согласования с заказчиком, возмещению не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

  - При выполнении настоящего договора “Подрядчик” обязан:

    - выполнить работу лично своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором (Приложение №3).

    - Не реже одного раза в неделю предоставлять  Заказчику и/или Уполномоченной им организацию отчет о ходе выполнения работ на объекте;

    - самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ по настоящему договору;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности и  пожарной безопасности во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества Учреждения и третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ, а в случае просрочки, весь период на который была допущена просрочка.

    - подготовить и согласовать в установленном порядке техническую документацию необходимую для исполнения условий настоящего договора.

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика и/или уполномоченную им организацию) в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком прибыть лично (в случае если Подрядчик –Ч.П.) либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов, предусмотренных настоящим договором (далее – Акт). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику  до начала составления акта.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности Акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика или Уполномоченной им организацией и обстоятельства, указанные в Акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление Акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком (или уполномоченной им организацией).

# ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”,  УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1.	Заказчик обязан:

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

4.1.3.	организовать передачу Подрядчику в течение 3 дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект образовательного Учреждения в работу;

4.2.2.	совместно с Учреждением обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.2.3.	принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями данного договора;

4.2.4.	довести до сведения образовательного Учреждения существенные условия и содержание настоящего договора.

  - Учреждение обязано:

4.3.1.	передать Подрядчику в течение 4 дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

4.3.2.	обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

4.3.3.	принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Срок выполнения работ:

  - начало выполнения работ «_____» _________________________;

  - окончание выполнения работ «_____» ______________________.

  - Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) могут быть определены в «Графике производства работ», являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (приложение № 3).

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

  - Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта приемки работ, оформленного в установленном порядке (раздел 8 настоящего договора) по мере поступления финансирования Заказчика.

  - Расчеты за выполненные работы осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ ф. КС-2, справок ф. КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат», счета, счета-фактуры подписанных в установленном порядке Сторонами договора. Дополнительно Подрядчик для осуществления оплаты обязан предоставить в адрес Заказчика (или уполномоченную им организацию) копию положительного заключения управления государственной вневедомственной экспертизы Пермской области.

  - Авансирование работ по данному контракту составляет 30% с момента подписания акта приемки объекта в работу.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Представитель Заказчика и/или Уполномоченной им организации осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям договора.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Подрядчик письменно информирует Заказчика и/ли Уполномоченную им организацию о готовности к сдаче выполненных (скрытых) работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя  Заказчика (или уполномоченной им организации), внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика (или уполномоченной им организации) или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию, а затем восстановить ее за свой счет.

  - В случае, если Заказчиком и/или Уполномоченной им организацией  будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком по заданию последнего в  срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик  вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

  - Заказчик не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с заинтересованными службами. Заказчик и/или Уполномоченная им организация) вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком и Учреждением, письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Акты на выполненные работы ф. КС-2 подписываются с одной стороны Заказчиком, Учреждением, с другой стороны Подрядчиком.

  - К настоящему договору не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст. 753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими техническими нормами;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ.

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 24 месяца со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей сметной стоимости по настоящему договору. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика (или уполномоченной им организации) о применении штрафных санкций к Подрядчику.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

13.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

13.1.2. Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;

13.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями конкурсной документации;

13.1.4. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

13.1.5. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на 10 дней.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в п.13.1.,     направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора. Договор считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор заключен в пользу Учреждения в приложении №1.

14.2. Заказчик оставляет за собой право в течение всего срока действия настоящего договора изменить объем выполняемых работ, но не более 10% в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части услуг, но не более чем на десять процентов такой цены в одностороннем порядке без каких-либо последствий для себя.

  - Договор действует с момента подписания всеми сторонами до 20.12.2007 года.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком (или уполномоченной им организацией)  и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

  - Настоящий договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по Пермскому краю.

  - Для осуществления со стороны Заказчика контроля по выполнению условий настоящего контракта назначается уполномоченная им организация - Муниципальное учреждение «Административно-хозяйственная служба системы образования» адрес: г. Пермь, ул. Сухобруса, 27, тел. 2 37 64 19, и.о. директора Орлова Елена Григорьевна.

  - Для решения текущих вопросов по договору от Подрядчика назначается ответственное лицо:

_________________________________________ тел. ________________.

14.11.   К настоящему договору прилагаются:

14.11.1. Приложение № 1 «Перечень муниципальных образовательных учреждений»;

14.11.2. Приложение № 2 «Сметная документация на выполнение работ по договору»

14.11.3.. Приложение № 3 “График производства работ”.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: МОУ «СОШ №99» г.Перми Адрес: 614111 г. Пермь, ул. Серебрянский проезд,8 , тел. 242-76-04 ИНН/КПП: 5904103746/590401001 ОГРН: 1025900908956 выд. 16-01-06 ИМНС по Свердловскому р-ну БИК: 045773001 Л/счет: 02930011264 КБК: 93030201040040000130 ОКАТО: 57401000000 Р/счет: 40101810700000010003 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю ОКПО: 43064513 Директор: ___________________/Л.Н.Кадрова/ М.п. | Подрядчик: Адрес:_____________________________________ ___________________________________________ ИНН _____________________________________ Р/сч. № ___________________________________ __________________________________________ К/сч.№ ___________________________________ БИК ______________________________________ ОКПО ____________________________________ ОГРН ____________________________________ Директор _______________________/___________/ М.п |
| --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика								От Подрядчика

________________________					         __ _________________

Ю.Г.Иваницкий	 			         ______________________

М.П.                                        		.					 М.П.

Приложение № 1 к муниципальному контракту №____ от «__» ___________ 2007г.

| № п/п | Наименование | Телефон | Местонахождение МОУ в г.Перми |
| --- | --- | --- | --- |

ПОДПИСИ СТОРОН

От Заказчика								От Подрядчика

________________________					         __ _________________

ЮГ.Иваницкий	 			         ______________________

Приложение №1

Задание на обследование.

Акты технического осмотра помещений и технические паспорта зданий в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Сухобруса, 27, кабинет 5.

| Наименование учреждения | Адрес |
| --- | --- |
| МОУ "Гимназия № 17" |  |