- протокол

- рассмотрения и оценки котировочных заявок

25 апреля 2008г.                                            г.Пермь                     №1(ЗК23-04/08-огр.ПВХ)

- Присутствовали:

- Члены котировочной комиссии:

- 1. Гилёва Ф.А.                                  – председатель комиссии

- 2. Агафонова Е.Ю.

- 3.Каневчева М.А.

- 4. Александрова Н.А.

- 5. Чижова Ю.Н.                                 –  секретарь

1. Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6», 614107, г.Пермь, ул.Грачева,12,

Телефон/факс: 260-44-75

E-mail: Permgkb6@.mail.ru

2. Предмет закупки: работы по устройству ограждения из ПВХ профиля “EXPROF” в помещении регистратуры поликлиники №2 МУЗ «ГКБ №6», расположенной по ул.Крупской 57а.

3. Максимальная цена контракта:

Максимальная цена контракта – 150 000 рублей.

4. Источник финансирования закупки: средства бюджета, предусмотренные по программе «Развитие городских микрорайонов».

5. Условия оплаты:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта до момента сдачи результата работ;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

6. Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

-Выполнение работ производить преимущественно в выходные дни и нерабочее время поликлиники;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней с момента заключения муниципального контракта;

Окончание выполнения работ – в течение 20 календарных дней с даты начала выполнения работ.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Гарантийные обязательства: не менее 24 месяцев.

7. До окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о запросе котировок цен, поступило 3 (три) котировочные заявки,  что зафиксировано в Журнале регистрации котировочных заявок, поступивших на запрос котировочной цены № ЗК23-04/08-огр.ПВХ)

Перечень котировочных заявок

(поступивших на запрос котировочной цены № ЗК23-04/08- огр.ПВХ)

| № п/п | Наименование участника | Дата поступления | Время поступления | Цена заявки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ВИАЛ» г.Пермь, ул.Ким, 77-210 | 24.04.2008г. | 14-09 | 158 015, 36 |
|  | ООО «Оригинал-Интерьер» г.Пермь, ул.Усольская, 15 | 24.04.2008г. | 14-54 | 130 034, 86 |
|  | ИП Крутихин В.С. г.Пермь, ул.Кабельщиков, 17-198 | 24.04.2008г. | 14-56 | 147 184, 37 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела поступившие котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок (Приложение №1) и приняла на основании полученных результатов следующие решения:

-отклонить котировочные заявки:

| № | Наименование участника | Причины отклонения |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «ВИАЛ» | Цена, предложенная участником размещения заказа превышает максимальную цену контракта |

-допустить к оценке заявки:

| № | Наименование участника |
| --- | --- |
| 1. | ООО «Оригинал-Интерьер» |
| 2. | ИП Крутихин В.С. |

9. Котировочная комиссия оценила, допущенные к оценке котировочные заявки и приняла следующее решение:

- Признать победителем в проведении запроса котировок котировочную заявку  ООО «Оригинал-Интерьер» (г.Пермь, ул. Усольская, 15), которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена предмета закупки;

- Признать, что предложение о цене контракта ИП Крутихин В.С.( г.Пермь, ул.Кабельщиков, 17-198) содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса котировок условий.

Гилёва Ф.А.

- Каневчева М.А.

Агафонова Е.Ю.

Бушуева Е.Н.

Александрова Н.А.

Чижова Ю.Н.