СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента                                              Глава администрации

внутреннего аудита и экономики                                 Кировского района г. Перми

отраслей муниципального хозяйства

администрации города

/А.А. Баландина/                                  ___________/ А. М. Николаев/

___________2008 г.                                                      15 апреля 2008 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ  ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту плоскостных спортивных сооружений  Кировского района г. Перми   в 2008 году.

Согласовано:

Заместитель главы администрации ________________________   / Ю. И. Попов/

Начальник юридического отдела___________________________/ Л. И. Дюкарева/

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Приглашение к участию в открытом аукционе.................................................. 3-5

2. Инструкция участникам  размещения муниципального заказа………………6-15

3.  Проект  муниципального контракта с приложениями (№ 1, 2, 3).............     16-43

4. Приложения:

- 4.1. Техническое  задание  - приложение № 1,2,3................................................44-66

- 4.2. Заявка на участие в открытом аукционе – приложение № 4...................... 67-68

- 4.3. Сведения об участнике размещения заказа – приложение № 5…………….. 69

- 4.4. Описание работ, предлагаемых  участником размещения заказа (приложение

- № 6)…………………………………………………………………………………  70

- Извещение   о проведении  открытого аукциона № 78 А от 29.04.2008г.

Уважаемые господа!

Заказчик, администрация Кировского района г. Перми (614113,  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, телефон:  (342) 255 53 01, 255 73 02, факс  (342) 255 09 90,

е-mail: ZZAKAMSK@mail.ru), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ремонту плоскост-ных спортивных сооружений Кировского района г. Перми   в 2008 году.

Предмет открытого аукциона  состоит из трёх лотов:

Лот  № 1- Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 83  (ул. Волгодонская,20).

Лот № 2 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 64 (ул. Ласьвинская,64).

Лот № 3 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ  «Гимназия № 6» (ул. Федосеева,16).

Форма торгов:    открытый аукцион.

Состав  и объёмы  работ:

Лот  № 1- Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 83 (ул. Волгодонская,20):

- Исправление профиля оснований – 3500 м²

2. Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском – 300 м.

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано- гравийной смеси – 150 м³

4.  Ремонт  беговой дорожки из литого асфальта - 30 м²

5.  Смена перекладин из стальных труб диаметром 20мм   – 46 п. м.

6. Смена подпорок для футбольных ворот из стальных труб – 16 п. м.

7.  Покраска  конструкций из стальных труб -190 п. м.

8.  Устройство настила скамеек из досок - 30 м².

Лот № 2 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 64 (ул. Ласьвинская,64):

- Замена баскетбольных стоек диаметром до 200 мм  -  12 п. м.

- замена стоек диаметром до 100 мм – 6 п. м.

- Смена баскетбольных щитов – 2 шт.

- Окраска баскетбольных и волейбольных  щитов -14 п. м.

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси – 143 тн.

- Смена отдельных частей металлического ограждения (сетки)  - 70 м².

- Смена отдельных частей металлического ограждения  (каркас для сетки) - 96 м.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей  конструкций из  стальных труб – 170 м².

- Исправление профиля оснований щебёночных с добавлением нового материала – 1800 м²

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-  гравийной смеси – 183 м³

Лот № 3 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ  «Гимназия № 6» (ул. Федосеева,16):

- Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси  – 98 тн.

- Смена баскетбольных щитов  - 2 шт.

- Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб – 232 м².

- Планировка площадей футбольного поля ручным способом, группа грунтов 1 – 1500 м².

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси - 90 м³.

- Смена отдельных частей металлического ограждения -180 м².

- Установка металлических стоек – 168 м.

- Установка стоек шведской стенки - 5 ед.

- Устройство перекладин шведской стенки, диаметром 25 мм – 31 п. м.

- Установка шестов для лазания диаметром 32 мм – 4 ед.

Полный перечень работ представлен в техническом задании -  локальных сметных расчётах   заказчика  (приложение № 1 - лот № 1, приложение № 2  - лот № 2,  приложение № 3  - лот № 3 к аукционной документации).

- Срок выполнения работ:  с даты заключения муниципальных контрактов по 01.08.2008  по каждому лоту.

Место выполнения работ:  г. Пермь, Кировский район.

Начальная (максимальная) цена контракта:

Лот  № 1- Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 83 (ул. Волгодоская,20) – 699284 (Шестьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля  40 копеек.

Лот № 2 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 64 (ул. Ласьвинская,64) – 699811 (Шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 19 копеек.

Лот № 3 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ  «Гимназия № 6» (ул. Федосеева,16) - 690204 (Шестьсот девяносто  тысяч двести четыре) рубля  94 копейки.

Порядок получения документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно и выдаётся в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме  по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Место, дата и время проведения  аукциона:

Администрация г. Перми, ул. Ленина,23 малый зал  в 11 часов 20 минут 30 мая 2008 года.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

1. Общие сведения

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ (с изменениями).

Понятия и термины, используемые в документации:

Заказчик – администрация Кировского района города Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона будет подписан муниципальный контракт.

2. Предмет открытого  аукциона

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по  ремонту  плоскостных спортивных сооружений Кировского района г. Перми   в 2008 году.

Предмет открытого аукциона  состоит из трёх лотов:

Лот  № 1- Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 83 (ул. Волгодонская,20).

Лот № 2 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 64 (ул. Ласьвинская,64).

Лот № 3 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ  «Гимназия № 6» (ул. Федосеева,16).

3. Место  и сроки  выполнения работ

Место выполнения работ:   Кировский район г. Перми.

Сроки выполнения работ:    с даты заключения муниципальных контрактов  по 01.08.2008г. по каждому лоту.

- Начальная (максимальная) цена контракта.

Лот  № 1- Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 83 (ул. Волгодонская,20) – 699284 (Шестьсот девяносто девять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля  40 копеек.

Лот № 2 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ № 64 (ул. Ласьвинская,64) – 699811 (Шестьсот девяносто девять тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 19 копеек.

Лот № 3 - Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории прилегающей к МОУ СОШ  «Гимназия № 6» (ул. Федосеева,16) - 690204 (Шестьсот девяносто  тысяч двести четыре) рубля  94 копейки.

Цена, предлагаемая участником аукциона, по каждому лоту  не может превышать начальную (максимальную) цену контракта по каждому лоту, установленную Заказчиком в документации об аукционе.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона»).

По  лоту № 1– 5%  (34964 рубля 22 копейки) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % (3496 рубля 42 копейки)  начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 %  (3496 рубля 42 копейки) начальной (максимальной) цены контракта.

По  лоту № 2– 5%  (34990 рублей 56 копеек) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % (3499 рублей 06 копеек)  начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 %  (3499 рублей 06 копеек) начальной (максимальной) цены контракта.

По  лоту № 3– 5%  (34510 рублей 25 копеек) от начальной цены контракта.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % (3451 рубль 02 копейки)  начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 %  (3451 рубль 02 копейки) начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта  устанавливается на основании итогов аукциона по каждому лоту отдельно и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объёма, качества и сроков выполнения работ.

Цена контракта должна включать в себя  полную стоимость работ, являющихся  предметом открытого аукциона, все налоги и сборы (выплаченные или подлежащие

выплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Состав и объёмы работ определены техническим заданием заказчика, выполненным в форме локальных сметных расчётов по каждому лоту отдельно, являющимися неотъемлемой частью документации об аукционе (приложение № 1,2,3).

8. Требования  к описанию работ.

Описание  предлагаемых к выполнению работ, являющихся предметом аукциона по лотам № 1, 2, 3 осуществляется участниками размещения муниципального заказа  согласно перечня работ, предусмотренного локальными сметными расчётами заказчика, без внесения каких либо изменений в состав (виды) и объёмы работ по форме  приложения № 6 к документации об аукционе.

Выполняемые работы должны соответствовать:

- СНиПам, ГОСТам, строительным и техническим нормам и правилам;

- используемые материалы должны соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества;

-  срок предоставления гарантии на выполненные работы по лотам № 1, 2, 3

распространяется на весь объём работ и должен составлять 24 месяца с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

9. Форма, срок и порядок оплаты.

Форма оплаты – безналичный расчёт.

Сроки оплаты - авансовый платёж в размере 30 % от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с момента его заключения, далее ежеме-сячный платёж в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости выполненных работ по форме КС-3, предоставления Заказчику счетов-фактур.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки на участие в аукционе  - российский рубль.

Представление участником размещения заказа заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом аукциона.

2. Не проведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

3.  Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

4.  Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе

Заявка на участие в аукционе подается только в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно должна содержать:

1. Опись документов (копий документов), представленных в составе заявки на участие в аукционе.

2. Заявку на участие в аукционе в соответствии с приложением № 4 к документации об аукционе.

3. Сведения об участнике размещения заказа в соответствии с  приложением № 5

к документации об аукционе (все строки приложения № 5 должны быть заполнены).

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства

(для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

- распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического  лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части,  полномочий данного лица;

- доверенность, подтверждающая  полномочия лица на осуществление действий от имени Участника;

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве  индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей);

- копия  паспорта (для физических лиц).

6. Описание  предлагаемых работ  по каждому лоту отдельно и  по форме приложения  № 6  к документации об аукционе.

7. Копию лицензии на выполнение работ, являющихся предметом аукциона по каждому лоту.

Заявка на участие в аукционе по каждому лоту отдельно, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с ч.12 документации об аукционе, должна быть прошнурована

прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана),  в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица.

Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией.

Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией.

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении  аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно и выдаётся в письменном виде в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения заявления заинтересованного лица, поданного в письменной форме  по адресу: г. Пермь, ул. Кировоградская,33, кабинет № 6 (финансово-экономический отдел) с 09.00 час. до 18.00 час. (пятница с 09.00 час. до 17.00 час.), обед с 12.00 час. до 12 час. 48 мин. (время местное).

Контактное лицо: Гнатюк Татьяна Владимировна.

Тел.: (342) 255 58 82

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение до-кументации об аукционе заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе.

Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в ч.12 документации об аукционе.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование  аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме по каждому лоту отдельно.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе должны быть представлены Заказчику не позднее часов 12  час. 00 мин. 20 мая 2008 года по адресу: 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33 кабинет № 6,  с 9:00 ч. до 18:00 ч. в рабочие дни (в пятницу до 17:00),  перерыв на обед с 12:00 ч. до 12:48 ч.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе  до 12 часов 00 мин 20 мая 2008 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документа-ции об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение разме-щается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

17. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указан-ного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном

печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие из-менения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

Внесённые изменения в дальнейшем являются составной частью документации об аукционе.

18. Отказ от проведения открытого аукциона

Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается  и размещается заказчиком  соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения  заказчик обязан направить соответствующее уведомление всем участникам размещения за-каза, подавшим заявки на участие в аукционе.

19. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Обеспечение заявки на участие в аукционе  не устанавливается.

# 20.  Место, время  и порядок начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок:      г. Пермь, ул. Кировоградская,33.

Дата и время начала рассмотрения заявок:  12 час.  00 мин.  20 мая 2008 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, ус-тановленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе по каждому лоту  при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в  ч.11 настоящей   документации;

2) предоставления определенных ч.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  работах, на выполнение  которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа, установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по каждому лоту отдельно  аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и  признании участника размещения заказа участником аукциона по каждому лоту отдельно, или об отказе в  участии в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным Законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем под-писания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

21. Место, порядок проведения  аукциона.

Аукцион состоится по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал в 11 час. 20 мин.30 мая 2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей.

Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения  аукциона.

Для прохождения регистрации участникам аукциона необходимо предоставить документы (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность).

Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются.

При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления  аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион по каждому лоту отдельно.

После чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предло-жения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объяв-ленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления  аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже  0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукцио-нистом цены контракта  ни один участник аукциона не поднял карточку.

В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается:  перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

23. Подписание  муниципального контракта по результатам проведения  аукциона.

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона по каждому лоту отдельно  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется, путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан  не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

24. Уклонение от подписания муниципального контракта

Если в срок, предусмотренный  документацией об аукционе (п. 23), победитель не предоставил подписанный с его стороны проект муниципального контракта, он признаётся уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В этом случае Заказчик имеет право:

- либо обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненные уклонением от подписания контракта;

- либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение по цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который  сделал предпоследнее предложение по цене  контракта, от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся.

25. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Обеспечение исполнения муниципального контракта по лотам № 1,2,3 не уста -

навливается.

26. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом от 21.07.2005 г.  «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94 ФЗ.

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                              ____ ________ 2008 год

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по  ремонту плоскостного спортивного сооружения на территории, прилегающей к МОУ СОШ № 83,  в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ посредством  периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца, составлять акты  контрольных  проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом

2.3.3. Письменно информировать Заказчика   о необходимости приёмки  скрытых

по мере их готовности.

2.3.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5. Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике  безопас-

ности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.3.7. В случае необходимости произвести согласование с органами государст-

венного надзора порядка выполнения работ.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1.Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

  - Стоимость работ, предусмотренных  п. 1.1 настоящего контракта устанавлива -

ется  на  основании   итогов аукциона  по лоту № 1 и составляет:

_________________________________________________________________________

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренного локальным сметным расчетом  (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2 (приложение  № 2  к настоящему контракту);

- справка о  стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты подписания муниципального контракта, окончательный расчёт  в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости  выполненных работ по форме КС-3 за предыдущий отчетный месяц,  предоставления Заказчику счётов - фактур.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

4.2.  Окончание производства работ:  01.08.2008 г.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими    СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем  порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.2.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.2.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.2.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

5.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объём работ и составляет 24 месяца с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту    Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций (п.2.1.1)  Подрядчик отвечает за их  выполненную работу, как  собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. _________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от                           №

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                           Утверждаю:

________________________                                                                                                                                                                                                              __________________________                                                                                                                                                                                            __________________________

«____»______________ 2008 г.                                                                                                                                                                                           «   »______________2008 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Составил

Проверил

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                              ____ ________ 2008 год

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по  ремонту плоскостного спортивного сооружения на территории, прилегающей к МОУ СОШ № 64,  в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ посредством  периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца, составлять акты  контрольных  проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом

2.3.3. Письменно информировать Заказчика   о необходимости приёмки  скрытых

по мере их готовности.

2.3.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5.Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.3.7. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1.Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

3.1.Стоимость работ, предусмотренных  п. 1.1 настоящего контракта устанав -

ливается  на  основании   итогов аукциона  по лоту № 2 и составляет:

_________________________________________________________________________

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренного локальным сметным расчетом  (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2 (приложение  № 2  к настоящему контракту);

- справка о  стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты подписания муниципального контракта, окончательный расчёт  в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости  выполненных работ по форме КС- 3 за предыдущий отчетный месяц,  предоставления Заказчику счётов - фактур.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

4.2.  Окончание производства работ: 01.08. 2008 г.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими    СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем  порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.2.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.2.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.2.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

5.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объём работ и составляет 24 месяца с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту    Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций (п.2.1.1)  Подрядчик отвечает за их  выполненную работу, как  собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. _________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от                           №

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                           Утверждаю:

________________________                                                                                                                                                                                                              __________________________                                                                                                                                                                                            __________________________

«____»______________ 2008 г.                                                                                                                                                                                           «   »______________2008 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Составил

Проверил

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

ПРОЕКТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.

Муниципальный контракт  № ______

г. Пермь                                                                              ____ ________ 2008 год

Администрация Кировского  района г. Перми, именуемая   в дальнейшем «Заказчик», в лице  главы администрации Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения, с одной стороны и _____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующий  на основании __________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с решением аукционной комиссии от_______ (протокол № _____) заключили настоящий муниципальный контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1.  По настоящему муниципальному контракту (далее контракт) Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить  работы по  ремонту плоскостного спортивного сооружения на территории, прилегающей к МОУ  СОШ «Гимназия № 6»,  в соответствии с локальным сметным расчётом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта (приложение № 1).

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  СТОРОН.

2.1. При исполнении настоящего контракта Заказчик обязан:

2.1.1. В течение пяти рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного   извещения осуществлять  приёмку выполненных работ, подписывать акты о приёмке выполненных работ.

2.1.2.Оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим  контрактом.

2.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1.Осуществлять  контроль  за ходом и качеством выполняемых Подрядчиком работ посредством  периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца, составлять акты  контрольных  проверок.

2.2.2. Требовать от Подрядчика устранения недостатков,  выявленных в ходе:

- контрольных проверок;
- приёмки выполненных работ.

2.3.    При исполнении  настоящего  контракта  Подрядчик обязан:

2.3.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные настоящим контрактом, и сдать их результат Заказчику.

2.3.2. Выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим  контрактом

2.3.3. Письменно информировать Заказчика   о необходимости приёмки  скрытых

по мере их готовности.

2.3.4. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

2.3.5.Осуществить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

2.3.6. Обеспечить выполнение  необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ.

2.3.7. В случае необходимости произвести согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ.

2.3.8. Обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объекте, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта).

2.3.9. Извещать Заказчика  в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса, или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

2.3.10. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ. Представитель Подрядчика обязан представить и передать Заказчику заверенную копию доверенности  до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта выполненных работ явилось лицо без доверенности,  либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

2.3.11. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика,  в  течение одних суток проинформировать об этом Заказчика и заблаговременно уведомлять  Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

2.3.12. По требованию Заказчика за свой счет  и своевременно  устранять недостатки, выявленные  в  ходе контрольных проверок и приёмки выполненных работ.

2.3.13. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего  контракта.

2.4.  Подрядчик имеет право:

2.4.1.Привлекать для выполнения работ по согласованию с Заказчиком субподрядные организации.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ.

3.1.Стоимость работ, предусмотренных  п. 1.1 настоящего контракту  устанав-

ливается  на  основании   итогов аукциона  по лоту № 3 и составляет:

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением объёма работ, предусмотренного локальным сметным расчетом  (приложение № 1 к настоящему муниципальному контракту).

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акты приёмки  выполненных работ по форме КС-2 (приложение  № 2  к настоящему контракту);

- справка о  стоимости работ по форме КС-3 (приложение № 3 к настоящему контракту);

- счета-фактуры.

3.4. Форма оплаты:  безналичный расчёт.

3.5. Сроки оплаты - аванс в размере 30% от стоимости муниципального контракта в течение 10 банковских дней с даты подписания муниципального контракта, окончательный расчёт  в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами актов о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справок стоимости  выполненных работ по форме КС- 3 за предыдущий отчетный месяц,  предоставления Заказчику счётов - фактур.

4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.

4.1.  Начало производства работ:  с момента заключения муниципального контракта.

4.2.  Окончание производства работ:  01.08.2008 г.

5. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО  РАБОТ.

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ  в соответствии с действующими    СНиП и ГОСТ, строительными и техническими нормами и правилами.

5.1.3.Устранение недостатков и дефектов, выявленных в ходе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объектов, в разумный срок, в одностороннем  порядке установленный Заказчиком.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

5.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза:

5.2.1. По требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику.

5.2.2. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

5.2.3. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой не установлено нарушений Подрядчиком  условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения.

5.3. Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объём работ и составляет 24 месяца с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему контракту    Заказчик уплачивает  пеню в размере одной трёхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки исполнения обязательств.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей суммы сметной стоимости по настоящему контракту.

6.4. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

6.5. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту, либо устранения  выявленных нарушений.

6.6. В случае привлечения  для выполнения работ  субподрядных организаций (п.2.1.1)  Подрядчик отвечает за их  выполненную работу, как  собственную,  в полном объёме.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕОПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения Сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению Сторон.

8.3. Расторжение  контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, по одному экземпляру в соответствии с утвержденной процедурой направляется в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:                                                                                    Подрядчик:

Администрация Кировского района г. Перми 614113, г. Пермь, ул. Кировоградская, 33. тел. 255 53 01 ИНН 5908011006 КПП 590801001 р/с. № 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ банка России по Пермскому краю Департамент финансов администрации г. Перми (администрация Кировского района г. Перми л/сч. № 02936014838) БИК 045773001. _________________А. М. Николаев м.п..

Приложение № 1

к  муниципальному контракту

от                           №

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                           Утверждаю:

________________________                                                                                                                                                                                                              __________________________                                                                                                                                                                                            __________________________

«____»______________ 2008 г.                                                                                                                                                                                           «   »______________2008 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

Составил

Проверил

Приложение № 2

к  муниципальному контракту

от           №

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЁМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к  муниципальному контракту

от           №

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Приложение № 1

к документации об аукционе

Техническое задание.

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории МОУ СОШ № 83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 699284,40 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 89599 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1142,24 чел. час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. ШКОЛА № 83 Футбольное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском НР, (11001,58 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (7830,01 руб.): 95% от ФОТ | 100 м дренажа | 3 | 4229,3 | 459,95 | 217,58 | 73,21 | 12687,9 | 1379,85 | 652,74 | 219,63 | 38,88 | 116,64 | 4,32 | 12,96 |  |
| 2,1 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР, (33125,21 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (20330,53 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 площади основания | 3,5 | 17361,1 | 1004,71 | 6654 | 874,04 | 60763,85 | 3516,49 | 23289 | 3059,14 | 87,29 | 305,52 | 56,89 | 199,12 |  |
| 4 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы НР, (4323,24 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (3076,93 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,5 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 3722,06 | 268,82 | 3395,49 | 359,72 | 15,72 | 23,58 | 14,81 | 22,22 |  |
| Н, Уд | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 74,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 150 | 74,92 |  |  |  | 11238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 88411,81 | 5165,16 | 27337,23 | 3638,49 |  | 445,74 |  | 234,3 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 329865,71 | 26616,07 | 86768,37 | 18749,14 |  | 445,74 |  | 234,3 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48450,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31237,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 ШКОЛА № 83 Футбольное поле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 132570,95 |  |  |  |  | 140,22 |  | 35,18 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 276982,27 |  |  |  |  | 305,52 |  | 199,12 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 409553,22 |  |  |  |  | 445,74 |  | 234,3 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 216481,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86768,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 45365,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 48450,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31237,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ШКОЛА № 83 Футбольное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | 409553,22 |  |  |  |  | 445,74 |  | 234,3 |  |
| Раздел 2. Беговая дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр68-16-01 | Ремонт беговой дорожки из литого асфальта НР, (2098,76 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (1288,11 руб.): 60% от ФОТ | 100 м2 | 0,3 | 5319,28 | 1312,14 | 493,07 | 76,61 | 1595,78 | 393,64 | 147,92 | 22,98 | 114 | 34,2 | 5,6 | 1,68 |  |
| 7 | ТЕРр62-21-01 | Простая масляная окраска разметки беговой дорожки и баскетбольной площадки НР, (255,33 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (169,77 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 402,76 | 188,27 | 8,04 |  | 140,97 | 65,89 | 2,81 |  | 14,93 | 5,23 | 0,1 | 0,04 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1736,75 | 459,53 | 150,73 | 22,98 |  | 39,43 |  | 1,72 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 7208,15 | 2367,96 | 478,42 | 118,42 |  | 39,43 |  | 1,72 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Беговая дорожка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9966,74 |  |  |  |  | 34,2 |  | 1,68 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,38 |  |  |  |  | 5,23 |  | 0,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 11020,12 |  |  |  |  | 39,43 |  | 1,72 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4361,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 478,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2486,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2354,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1457,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Беговая дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  | 11020,12 |  |  |  |  | 39,43 |  | 1,72 |  |
| Раздел 3. Гимнастический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр65-09-02 | Смена перекладин из стальных труб диаметром до: 20 мм НР, (2350,84 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (1456,83 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,4 | 4862,02 | 1175,11 | 78,31 | 2,87 | 1944,81 | 470,04 | 31,32 | 1,15 | 85,9 | 34,36 | 0,42 | 0,17 |  |
| Н, Уд | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр65-09-03 | Смена перекладин из стальных труб диаметром до: 25 мм 5 340,55 = 5 341,18 - 12,50 x 0,05 НР, (389,21 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (241,19 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,06 | 5340,55 | 1297,27 | 78,31 | 2,87 | 320,43 | 77,84 | 4,7 | 0,17 | 94,83 | 5,69 | 0,42 | 0,03 |  |
| Уд | 1. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 0,003 | 12,5 |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 3. 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-25-02 | Смена стоек на перекладине НР, (1174,76 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (721,01 руб.): 60% от ФОТ | 1 стойка | 2 | 213,25 | 116,6 | 4,58 |  | 426,5 | 233,2 | 9,16 |  | 9,48 | 18,96 | 0,05 | 0,1 |  |
| Н, Уд | 1. 103-9011 | Трубы стальные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦМ-103-0010 | Трубы стальные черные легкие (неоцинкованные) диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 8 | 81,08 |  |  |  | 648,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр65-09-09 | Смена подпорок для футбольных ворот из стальных труб диаметром до: 100 мм НР, (2414,14 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (1496,06 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,16 | 15282,02 | 3015,07 | 413,59 | 9,17 | 2445,12 | 482,41 | 66,17 | 1,47 | 220,4 | 35,26 | 1,34 | 0,21 |  |
| Н, Уд | 1. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб спортинвентаря за 2 раза НР, (6830,37 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (4541,47 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,9 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 2567,66 | 1762,65 | 1,46 |  | 80,6 | 153,14 | 0,01 | 0,02 |  |
| 14 | ТЕРр62-21-04 | Простая масляная окраска ранее окрашенных резиновых колёс НР, (362,59 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (241,09 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 683 | 267,33 | 8,04 |  | 239,05 | 93,57 | 2,81 |  | 21,2 | 7,42 | 0,1 | 0,04 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8592,21 | 3119,71 | 115,62 | 2,79 |  | 254,83 |  | 0,57 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 37184,66 | 16075,86 | 366,97 | 14,38 |  | 254,83 |  | 0,57 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13521,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8697,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Гимнастический комплекс : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27835,23 |  |  |  |  | 75,31 |  | 0,41 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6351,04 |  |  |  |  | 18,96 |  | 0,1 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25217,92 |  |  |  |  | 160,56 |  | 0,06 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 59404,19 |  |  |  |  | 254,83 |  | 0,57 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20741,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 366,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 16090,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13521,89 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 8697,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Гимнастический комплекс |  |  |  |  |  |  |  |  | 59404,19 |  |  |  |  | 254,83 |  | 0,57 |  |
| Раздел 4. Скамейки на спортплощадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр51-04-01 | Рытье ям для установки металлических стоек глубиной 0,4 м НР, (5496,12 руб.): 75%*0.94 от ФОТ СП, (3508,16 руб.): 45% от ФОТ | 100 ям | 0,52 | 2909,4 | 2909,4 |  |  | 1512,89 | 1512,89 |  |  | 260 | 135,2 |  |  |  |
| 16 | ТЕРр66-15-01 | Установка метал. стоек диаметром 100 мм (104 шт * 0,8 м) НР, (6516,13 руб.): 108%*0.94 от ФОТ СП, (4364,63 руб.): 68% от ФОТ | 1 вставка длиной 6 м | 15 | 484,44 | 76,59 | 72,56 | 6,45 | 7266,6 | 1148,85 | 1088,4 | 96,75 | 5,86 | 87,9 | 0,55 | 8,25 |  |
| 17 | ТЕРр52-02-01 | Усиление фундаментов цементацией НР, (623,41 руб.): 93%*0.94 от ФОТ СП, (534,84 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0,02 | 7443,19 | 6919,62 | 422,8 |  | 148,86 | 138,39 | 8,46 |  | 505,82 | 10,12 | 0,48 | 0,01 |  |
| Н, Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0 | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1 | 357,39 |  |  |  | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-25-03 | Устройство каркаса для скамеек из металлического уголка НР, (7868,69 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (4829,39 руб.): 60% от ФОТ | 1 пожилина ( 2 м/п ) | 100 | 19,6 | 15,62 | 2,05 |  | 1960 | 1562 | 205 |  | 1,27 | 127 | 0,02 | 2 |  |
| Н, Уд | 1. 101-9390 | Сталь угловая | т | 0 | 5647,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-101-9390 | Сталь угловая | т | 0,8 | 5647,19 |  |  |  | 4517,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР10-01-083-05 | Устройство настила скамеек из досок толщиной 40 мм (100 м * 0.3 м) НР, (687,83 руб.): 118%*0.94 от ФОТ СП, (390,67 руб.): 63% от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,3 | 5234,78 | 387,13 | 146,36 | 13,99 | 1570,43 | 116,14 | 43,91 | 4,2 | 31,07 | 9,32 | 1,5 | 0,45 |  |
| 22 | ТЕРр57-06-03 | Острожка дощатых покрытий площадей: до 5 м2 НР, (851,74 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (770,19 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 пола | 0,3 | 940,99 | 732,65 | 208,34 |  | 282,3 | 219,8 | 62,5 |  | 60,3 | 18,09 |  |  |  |
| 23 | ТЕРр62-11-03 | Улучшенная масляная окраска скамеек НР, (697,93 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (464,05 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 | 1342,06 | 599,01 | 8,71 | 1,37 | 402,62 | 179,7 | 2,61 | 0,41 | 48,7 | 14,61 | 0,16 | 0,05 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18018,84 | 4877,77 | 1410,88 | 101,36 |  | 402,24 |  | 10,76 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 75032,56 | 25135,14 | 4478,13 | 522,3 |  | 402,24 |  | 10,76 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22741,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14861,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Скамейки на спортплощадках : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800,2 |  |  |  |  | 135,2 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39729 |  |  |  |  | 87,9 |  | 8,25 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3289,82 |  |  |  |  | 10,12 |  | 0,01 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39637,76 |  |  |  |  | 127 |  | 2 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7277,33 |  |  |  |  | 9,32 |  | 0,45 |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2952,94 |  |  |  |  | 18,09 |  |  |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2949,29 |  |  |  |  | 14,61 |  | 0,05 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 112636,34 |  |  |  |  | 402,24 |  | 10,76 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 45419,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4478,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 25657,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22741,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 14861,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Скамейки на спортплощадках |  |  |  |  |  |  |  |  | 112636,34 |  |  |  |  | 402,24 |  | 10,76 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 116759,61 | 13622,17 | 29014,46 | 3765,62 |  | 1142,24 |  | 247,35 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 449291,11 | 70195,04 | 92091,9 | 19404,23 |  | 1142,24 |  | 247,35 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87067,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 56254,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 132570,95 |  |  |  |  | 140,22 |  | 35,18 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 332937,82 |  |  |  |  | 485,68 |  | 202,9 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 29220,61 |  |  |  |  | 180,4 |  | 0,15 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 27835,23 |  |  |  |  | 75,31 |  | 0,41 |  |
| Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16800,2 |  |  |  |  | 135,2 |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 39729 |  |  |  |  | 87,9 |  | 8,25 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3289,82 |  |  |  |  | 10,12 |  | 0,01 |  |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  | 7277,33 |  |  |  |  | 9,32 |  | 0,45 |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2952,94 |  |  |  |  | 18,09 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 592613,9 |  |  |  |  | 1142,24 |  | 247,35 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 287004,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 92091,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 89599,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 87067,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 56254,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 106670,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 699284,4 |  |  |  |  | 1142,24 |  | 247,35 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об аукционе

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории МОУ СОШ № 64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 699811,19 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 62231 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 755,95 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. ШКОЛА № 64 Установка баскетбольных стоек и щитов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр66-15-02 | Замена баскетбольных стоек диаметром до 200 мм НР, (1497,5 руб.): 108% от ФОТ СП, (942,87 руб.): 68% от ФОТ | 1 вставка длиной 6 м | 2 | 1199,54 | 128,09 | 94,86 | 6,45 | 2399,08 | 256,18 | 189,72 | 12,9 | 9,8 | 19,6 | 0,55 | 1,1 |  |
| 2 | ТЕРр66-15-01 | Замена стоек диаметром до: 100 мм НР, (462,14 руб.): 108% от ФОТ СП, (290,98 руб.): 68% от ФОТ | 1 вставка длиной 6 м | 1 | 484,44 | 76,59 | 72,56 | 6,45 | 484,44 | 76,59 | 72,56 | 6,45 | 5,86 | 5,86 | 0,55 | 0,55 |  |
| 3 | ТЕРр52-02-01 | Укрепление стоек цементацией НР, (265,3 руб.): 93% от ФОТ СП, (213,95 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0,008 | 7443,19 | 6919,62 | 422,8 |  | 59,55 | 55,36 | 3,38 |  | 505,82 | 4,05 | 0,48 |  |  |
| Н, Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0 | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0,8 | 357,39 |  |  |  | 285,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр58-14-06 | Смена баскетбольных щитов - 2 шт ( 1.7 * 1,5) НР, (302 руб.): 83% от ФОТ СП, (236,5 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,05 | 2066,11 | 1384,2 | 127,42 | 28,04 | 103,31 | 69,21 | 6,37 | 1,4 | 109,77 | 5,49 | 2,62 | 0,13 |  |
| Н, Уд | 1. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0 | 14477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | СЦМ-101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, толщиной 8-20 мм | т | 0,1 | 5435,03 |  |  |  | 543,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами баскетбольных щитов за два раза НР, (48,06 руб.): 80% от ФОТ СП, (30,04 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 622,79 | 233,25 | 0,77 |  | 31,14 | 11,66 | 0,04 |  | 18,72 | 0,94 | 0,01 |  |  |
| 8 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами баскетбольных и волейбольных стоек за 2 раза НР, (382,43 руб.): 80% от ФОТ СП, (239,02 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 135,14 | 92,77 | 0,08 |  | 80,6 | 8,06 | 0,01 |  |  |
| 8,1 | ТЕРр62-21-01 | Простая масляная окраска разметки беговой дорожки и баскетбольной площадки НР, (271,62 руб.): 80% от ФОТ СП, (169,77 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 402,76 | 188,27 | 8,04 |  | 140,97 | 65,89 | 2,81 |  | 14,93 | 5,23 | 0,1 | 0,04 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4183,04 | 627,66 | 274,96 | 20,75 |  | 49,23 |  | 1,82 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 16808,85 | 3234,33 | 872,73 | 106,92 |  | 49,23 |  | 1,82 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3229,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 ШКОЛА № 64 Установка баскетбольных стоек и щитов : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14601,67 |  |  |  |  | 25,46 |  | 1,65 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,43 |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3127,16 |  |  |  |  | 5,49 |  | 0,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2546,77 |  |  |  |  | 14,23 |  | 0,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 22161,03 |  |  |  |  | 49,23 |  | 1,82 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12701,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 872,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3341,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3229,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2123,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 ШКОЛА № 64 Установка баскетбольных стоек и щитов |  |  |  |  |  |  |  |  | 22161,03 |  |  |  |  | 49,23 |  | 1,82 |  |
| Раздел 2. Новый Раздел Ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9,1 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона на баскетбольной площадке (450м2) НР, (4007,61 руб.): 104% от ФОТ СП, (2312,08 руб.): 60% от ФОТ | 100 т смеси | 0,45 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 | 489,15 | 16806,16 | 527,69 | 1496,8 | 220,12 | 85,72 | 38,57 | 31,22 | 14,05 |  |
| 10 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона на беговой дорожке ( 1000м2) НР, (8727,7 руб.): 104% от ФОТ СП, (5035,21 руб.): 60% от ФОТ | 100 т смеси | 0,98 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 | 489,15 | 36600,09 | 1149,2 | 3259,7 | 479,37 | 85,72 | 84,01 | 31,22 | 30,6 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 53406,25 | 1676,89 | 4756,5 | 699,49 |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 205617,05 | 8641,01 | 15097,13 | 3604,47 |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12735,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7347,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Новый Раздел Ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 9.1, 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 53406,25 | 1676,89 | 4756,5 | 699,49 |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,153; ЭМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872" |  |  |  |  |  |  |  |  | 205617,05 | 8641,01 | 15097,13 | 3604,47 |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 12 245,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12735,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12 245,48) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7347,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 225699,64 |  |  |  |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 181878,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15097,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12245,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12735,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7347,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Новый Раздел Ремонт асфальтового покрытия баскетбольной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 225699,64 |  |  |  |  | 122,58 |  | 44,65 |  |
| Раздел 3. Ремонт металлического ограждения спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРр68-25-01 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки НР, (3368,75 руб.): 104% от ФОТ СП, (1943,51 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 сетки | 70 | 26,6 | 8,98 |  |  | 1862 | 628,6 |  |  | 0,73 | 51,1 |  |  |  |
| 12 | ТЕРр68-25-03 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: каркас для сетки НР, (8036,11 руб.): 104% от ФОТ СП, (4636,22 руб.): 60% от ФОТ | 1 пожилина (2м/п) | 96 | 19,6 | 15,62 | 2,05 |  | 1881,6 | 1499,52 | 196,8 |  | 1,27 | 121,92 | 0,02 | 1,92 |  |
| Н, Уд | 1. 101-9390 | Сталь угловая | т | 0 | 5647,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | СЦМ-101-9390 | Сталь угловая | т | 0,5 | 5647,19 |  |  |  | 2823,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 6567,2 | 2128,12 | 196,8 |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 28016,95 | 10966,2 | 624,64 |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11404,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6579,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Ремонт металлического ограждения спортивной площадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 11-13 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6567,2 | 2128,12 | 196,8 |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,153; ЭМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872" |  |  |  |  |  |  |  |  | 28016,95 | 10966,2 | 624,64 |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| Накладные расходы 104% ФОТ (от 10 966,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11404,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 10 966,20) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6579,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 46001,52 |  |  |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16426,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 624,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 10966,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11404,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 6579,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Ремонт металлического ограждения спортивной площадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 46001,52 |  |  |  |  | 173,02 |  | 1,92 |  |
| Раздел 4. Покраска спортинвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб спортинвентаря за 2 раза НР, (6501,48 руб.): 80% от ФОТ СП, (4063,43 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,7 | 1351,4 | 927,71 | 0,77 |  | 2297,38 | 1577,11 | 1,31 |  | 80,6 | 137,02 | 0,01 | 0,02 |  |
| 15 | ТЕРр62-21-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей резиновых колёс НР, (543,29 руб.): 80% от ФОТ СП, (339,56 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7 | 402,76 | 188,27 | 8,04 |  | 281,93 | 131,79 | 5,63 |  | 14,93 | 10,45 | 0,1 | 0,07 |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 2579,31 | 1708,9 | 6,94 |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 12171,35 | 8805,96 | 22,03 |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7044,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4402,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Покраска спортинвентаря : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 14-15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2579,31 | 1708,9 | 6,94 |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| Всего с учетом " ОЗП=5,153; ЭМ=3,174; ЗПМ=5,153; МАТ=3,872" |  |  |  |  |  |  |  |  | 12171,35 | 8805,96 | 22,03 |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| Накладные расходы 80% ФОТ (от 8 805,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7044,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50% ФОТ (от 8 805,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4402,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 23619,1 |  |  |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3343,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8805,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7044,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 4402,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Покраска спортинвентаря |  |  |  |  |  |  |  |  | 23619,1 |  |  |  |  | 147,47 |  | 0,09 |  |
| Раздел 5. Ремонт и планировка футбольного поля и спортплощадок. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР27-02-001-03 | Устройство дренажей поперечных с односторонним выпуском НР, (7802,53 руб.): 142% от ФОТ СП, (5220 руб.): 95% от ФОТ | 100 м дренажа | 2 | 4229,3 | 459,95 | 217,58 | 73,21 | 8458,6 | 919,9 | 435,16 | 146,42 | 38,88 | 77,76 | 4,32 | 8,64 |  |
| 17 | ТЕРр68-09-01 | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала НР, (18123,21 руб.): 104% от ФОТ СП, (10455,7 руб.): 60% от ФОТ | 1000 м2 площади основания | 1,8 | 17361,1 | 1004,71 | 6654 | 874,04 | 31249,98 | 1808,48 | 11977,2 | 1573,27 | 87,29 | 157,12 | 56,89 | 102,4 |  |
| 18 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси НР, (5518,96 руб.): 142% от ФОТ СП, (3692,26 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1,8 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 4466,47 | 322,58 | 4074,59 | 431,66 | 15,72 | 28,3 | 14,81 | 26,66 |  |
| Н, Уд | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 74,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 180 | 74,92 |  |  |  | 13485,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (планировка территории вокруг спортинвентаря) НР, (91,97 руб.): 142% от ФОТ СП, (61,53 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,03 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 74,44 | 5,38 | 67,91 | 7,19 | 15,72 | 0,47 | 14,81 | 0,44 |  |
| Н, Уд | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 74,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 30 | 74,92 |  |  |  | 2247,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 59982,69 | 3056,34 | 16554,86 | 2158,54 |  | 263,65 |  | 138,14 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 224612,85 | 15749,32 | 52545,12 | 11122,96 |  | 263,65 |  | 138,14 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31536,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19429,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Ремонт и планировка футбольного поля и спортплощадок. : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 132043,65 |  |  |  |  | 106,53 |  | 35,74 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 143535,41 |  |  |  |  | 157,12 |  | 102,4 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 275579,06 |  |  |  |  | 263,65 |  | 138,14 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 156318,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52545,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 26872,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31536,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 19429,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Ремонт и планировка футбольного поля и спортплощадок. |  |  |  |  |  |  |  |  | 275579,06 |  |  |  |  | 263,65 |  | 138,14 |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 126718,49 | 9197,91 | 21790,06 | 2878,78 |  | 755,95 |  | 186,62 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 487227,05 | 47396,82 | 69161,66 | 14834,35 |  | 755,95 |  | 186,62 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65950,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 39882,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наружные инженерные сети: другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14601,67 |  |  |  |  | 25,46 |  | 1,65 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1885,43 |  |  |  |  | 4,05 |  |  |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3127,16 |  |  |  |  | 5,49 |  | 0,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26165,86 |  |  |  |  | 161,7 |  | 0,13 |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 415236,56 |  |  |  |  | 452,72 |  | 148,97 |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 132043,65 |  |  |  |  | 106,53 |  | 35,74 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 593060,33 |  |  |  |  | 755,95 |  | 186,62 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 370668,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69161,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 62231,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65950,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 39882,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 106750,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 699811,19 |  |  |  |  | 755,95 |  | 186,62 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об аукционе

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт плоскостного спортивного сооружения на территории МОУ СОШ «Гимназия № 6» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 690204,94 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 96013 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 2237,81 чел. час. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| Раздел 1. Баскетбольная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона НР, (2846,28 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (1746,9 руб.): 60% от ФОТ | 100 т смеси | 0,34 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 | 489,15 | 12697,99 | 398,7 | 1130,91 | 166,31 | 85,72 | 29,14 | 31,22 | 10,61 |  |
| 2,1 | ТЕРр68-10-02 | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона НР, (5357,77 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (3288,32 руб.): 60% от ФОТ | 100 т смеси | 0,64 | 37347,03 | 1172,65 | 3326,22 | 489,15 | 23902,1 | 750,5 | 2128,78 | 313,06 | 85,72 | 54,86 | 31,22 | 19,98 |  |
| 3 | ТЕРр58-14-06 | Смена баскетбольных щитов 2 058,63 = 2 066,11 - 8,31 x 0,9 НР, (283,88 руб.): 83%*0.94 от ФОТ СП, (236,5 руб.): 65% от ФОТ | 100 м2 покрытий | 0,05 | 2058,63 | 1384,2 | 127,42 | 28,04 | 102,93 | 69,21 | 6,37 | 1,4 | 109,77 | 5,49 | 2,62 | 0,13 |  |
| Уд | 1. 101-1847 | Замазка защитная | кг | 0,9 0,045 | 8,31 |  |  |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 101-9351 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 0 | 14477 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-101-9350 | Сталь листовая | т | 0,01 | 8314,74 |  |  |  | 83,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр62-21-01 | Простая масляная окраска ранее окрашенной разметки спорт. площадок 402,21 = 402,76 - 3,03 x 0,1 - 2,48 x 0,1 НР, (255,33 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (169,77 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,35 | 402,21 | 188,27 | 7,74 |  | 140,77 | 65,89 | 2,71 |  | 14,93 | 5,23 | 0,1 | 0,04 |  |
| Уд | 1. 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,1 0,03 | 3,03 |  | 3,03 |  | 0,09 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 0,035 | 2,48 |  |  |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб спортинвентаря за 2 раза 1 351,15 = 1 351,40 - 2,48 x 0,1 НР, (431,41 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (286,84 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 | 1351,15 | 927,71 | 0,77 |  | 162,14 | 111,33 | 0,09 |  | 80,6 | 9,67 | 0,01 |  |  |
| Уд | 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 0,012 | 2,48 |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр62-29-02 | Окраска масляными составами баскетбольных щитов за два раза 622,54 = 622,79 - 2,48 x 0,1 НР, (90,41 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (60,11 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 | 622,54 | 233,25 | 0,77 |  | 62,25 | 23,33 | 0,08 |  | 18,72 | 1,87 | 0,01 |  |  |
| Уд | 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 0,01 | 2,48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 37151,33 | 1418,96 | 3268,94 | 480,77 |  | 106,26 |  | 30,76 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 143385,93 | 7311,9 | 10375,62 | 2477,4 |  | 106,26 |  | 30,76 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9265,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Баскетбольная площадка : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 154151,67 |  |  |  |  | 84 |  | 30,59 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325,1 |  |  |  |  | 5,49 |  | 0,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2962,65 |  |  |  |  | 16,77 |  | 0,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 158439,42 |  |  |  |  | 106,26 |  | 30,76 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125698,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10375,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 9789,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9265,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5788,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Баскетбольная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  | 158439,42 |  |  |  |  | 106,26 |  | 30,76 |  |
| Раздел 2. Футбольное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРр68-03-01 | Валка деревьев в городских условиях (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром: до 300 мм НР, (8657,77 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (5313,69 руб.): 60% от ФОТ | 1 складочный м3 кряжей | 56 | 43,89 | 30,69 | 13,2 |  | 2457,84 | 1718,64 | 739,2 |  | 2,57 | 143,92 |  |  |  |
| 9 | ТЕРр68-01-02 | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет диаметром до: 500 мм твердых пород НР, (5536,3 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (3397,89 руб.): 60% от ФОТ | 1 пень | 20 | 134,49 | 54,95 | 2,32 |  | 2689,8 | 1099 | 46,4 |  | 5 | 100 | 0,03 | 0,6 |  |
| 10 | СЦП1-3-9 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 19 | 10,75 |  |  |  | 204,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | СЦП1-4-9 | Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Дрова | за т груза | 19 | 10,28 |  |  |  | 195,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов: 1 НР, (7062,29 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (4226,1 руб.): 45% от ФОТ | 1000 м2 спланированной площади | 1,5 | 1215 | 1215 |  |  | 1822,5 | 1822,5 |  |  | 100 | 150 |  |  |  |
| 13 | ТЕР27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной НР, (2593,92 руб.): 142%*0.94 от ФОТ СП, (1846,14 руб.): 95% от ФОТ | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,9 | 2481,37 | 179,21 | 2263,66 | 239,81 | 2233,23 | 161,29 | 2037,29 | 215,83 | 15,72 | 14,15 | 14,81 | 13,33 |  |
| Н, Уд | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 74,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | СЦМ-408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 90 | 74,92 |  |  |  | 6742,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРр68-25-01 | Смена отдельных частей металлического ограждения спортивных площадок: сетки НР, (8142,73 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (4997,59 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 сетки | 180 | 26,6 | 8,98 |  |  | 4788 | 1616,4 |  |  | 0,73 | 131,4 |  |  |  |
| 16 | СЦМ-103-0012 | Установка металлических стоек | м | 168 | 119,36 |  |  |  | 20052,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр52-02-01 | Усиление фундаментов цементацией 7 342,42 = 7 443,19 - 449,87 x 0,224 НР, (2493,7 руб.): 93%*0.94 от ФОТ СП, (2139,41 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0,08 | 7342,42 | 6919,62 | 422,8 |  | 587,39 | 553,57 | 33,82 |  | 505,82 | 40,47 | 0,48 | 0,04 |  |
| Н, Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0 | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 0,224 0,01792 | 449,87 |  |  |  | 8,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 8,1 | 357,39 |  |  |  | 2894,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр68-25-03 | Устройство каркаса для метал. сетки из метал. уголка НР, (15737,38 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (9658,78 руб.): 60% от ФОТ | 1 пожилина ( 2 м/п) | 200 | 19,6 | 15,62 | 2,05 |  | 3920 | 3124 | 410 |  | 1,27 | 254 | 0,02 | 4 |  |
| Н, Уд | 1. 101-9390 | Сталь угловая | т | 0 | 5647,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-101-9390 | Сталь угловая | т | 1,2 | 5647,19 |  |  |  | 6776,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 55365,1 | 10095,4 | 3266,71 | 215,83 |  | 833,94 |  | 17,97 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 223878,15 | 52021,6 | 10368,53 | 1112,17 |  | 833,94 |  | 17,97 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50224,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31579,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Футбольное поле : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 227820,8 |  |  |  |  | 629,32 |  | 4,6 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20679,73 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 37979,84 |  |  |  |  | 14,15 |  | 13,33 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18801,9 |  |  |  |  | 40,47 |  | 0,04 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 305681,84 |  |  |  |  | 833,94 |  | 17,97 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 161088,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10368,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 53133,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 50224,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 31579,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Футбольное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | 305681,84 |  |  |  |  | 833,94 |  | 17,97 |  |
| Раздел 3. Гимнастические снаряды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕРр68-25-02 | Установка стоек шведской стенки 123,20 = 213,25 - 6,44 x 0,13 - 128,07 x 0,16 - 421,59 x 0,163 НР, (2936,91 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (1802,52 руб.): 60% от ФОТ | 1 стойка | 5 | 123,2 | 116,6 | 4,58 |  | 616 | 583 | 22,9 |  | 9,48 | 47,4 | 0,05 | 0,25 |  |
| Уд | 1. 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 0,13 0,65 | 6,44 |  |  |  | 4,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 103-9011 | Трубы стальные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 0,16 0,8 | 128,07 |  |  |  | 102,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 4. 401-0025 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) крупность более 40мм | м3 | 0,163 0,815 | 421,59 |  |  |  | 343,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-103-0010 | Трубы водогазопроводные стальные черные легкие (неоцинкованные) диаметр 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 24 | 81,08 |  |  |  | 1945,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРр52-02-01 | Усиление фундаментов цементацией НР, (311,73 руб.): 93%*0.94 от ФОТ СП, (267,44 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0,01 | 7443,19 | 6919,62 | 422,8 |  | 74,43 | 69,2 | 4,23 |  | 505,82 | 5,06 | 0,48 |  |  |
| Н, Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0 | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1 | 357,39 |  |  |  | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-09-03 | Устройство перекладин шведской стенки диаметром 25 мм 5 339,79 = 5 341,18 - 15 225,00 x 5E-5 - 12,50 x 0,05 НР, (2010,83 руб.): 103%*0.94 от ФОТ СП, (1246,12 руб.): 60% от ФОТ | 100 м трубопроводов | 0,31 | 5339,79 | 1297,27 | 78,31 | 2,87 | 1655,33 | 402,15 | 24,28 | 0,89 | 94,83 | 29,4 | 0,42 | 0,13 |  |
| Уд | 1. 101-0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 5E-5 1,55E-5 | 15225 |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-1669 | Очес льняной | кг | 0,05 0,0155 | 12,5 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 3. 300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 0 | 15,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 4. 300-9008 | Арматура трубопроводная | шт | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРр68-25-02 | Установка шестов для лазания диаметром 32 мм 122,40 = 213,25 - 8 033,19 x 0,0001 - 6,44 x 0,13 - 128,07 x 0,16 - 421,59 x 0,163 НР, (2349,52 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (1442,02 руб.): 60% от ФОТ | 1 стойка | 4 | 122,4 | 116,6 | 4,58 |  | 489,6 | 466,4 | 18,32 |  | 9,48 | 37,92 | 0,05 | 0,2 |  |
| Уд | 1. 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 0,0004 | 8033,19 |  |  |  | 3,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-9266 | Проволока вязальная | кг | 0,13 0,52 | 6,44 |  |  |  | 3,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 3. 103-9011 | Трубы стальные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 4. 203-9080 | Щиты опалубки | м2 | 0,16 0,64 | 128,07 |  |  |  | 81,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 5. 401-0025 | Бетон тяжелый, класс В 12,5 (М150) крупность более 40мм | м3 | 0,163 0,652 | 421,59 |  |  |  | 274,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-103-0004 | Трубы водогазопроводные стальные черные легкие (неоцинкованные) диаметр 32 мм, толщина стенки 2.8 мм | м | 28 | 21,19 |  |  |  | 593,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр52-02-01 | Усиление фундаментов цементацией 7 342,42 = 7 443,19 - 449,87 x 0,224 НР, (311,73 руб.): 93%*0.94 от ФОТ СП, (267,44 руб.): 75% от ФОТ | 100 м3 фундамента | 0,01 | 7342,42 | 6919,62 | 422,8 |  | 73,42 | 69,2 | 4,22 |  | 505,82 | 5,06 | 0,48 |  |  |
| Н, Уд | 1. 103-9210 | Трубы водогазопроводные | м | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Н, Уд | 2. 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 0 | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 3. 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый, марка 50 | м3 | 0,224 0,00224 | 449,87 |  |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1 | 357,39 |  |  |  | 357,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕРр62-32-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб спортинвентаря за 2 раза 1 351,15 = 1 351,40 - 2,48 x 0,1 НР, (7549,34 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (5019,51 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,1 | 1351,15 | 927,71 | 0,77 |  | 2837,42 | 1948,19 | 1,62 |  | 80,6 | 169,26 | 0,01 | 0,02 |  |
| Уд | 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 0,21 | 2,48 |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕРр62-21-07 | Простая масляная окраска ранее окрашенных резиновых колес 920,35 = 920,60 - 2,48 x 0,1 НР, (1305,66 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (868,13 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,8 | 920,35 | 421,17 | 8,04 |  | 736,28 | 336,94 | 6,43 |  | 33,4 | 26,72 | 0,1 | 0,08 |  |
| Уд | 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,1 0,08 | 2,48 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 9736,5 | 3875,08 | 82 | 0,89 |  | 320,82 |  | 0,68 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 42606,46 | 19968,29 | 260,26 | 4,59 |  | 320,82 |  | 0,68 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16775,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10913,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Гимнастические снаряды : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23959,3 |  |  |  |  | 85,32 |  | 0,45 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4669,85 |  |  |  |  | 10,12 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10164,59 |  |  |  |  | 29,4 |  | 0,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31501,63 |  |  |  |  | 195,98 |  | 0,1 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 70295,37 |  |  |  |  | 320,82 |  | 0,68 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22377,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 260,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 19972,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 16775,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10913,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Гимнастические снаряды |  |  |  |  |  |  |  |  | 70295,37 |  |  |  |  | 320,82 |  | 0,68 |  |
| Раздел 4. Скамейки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр57-05-02 | Смена досок на скамейках (20 м * 0.25 м) НР, (559,25 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (505,7 руб.): 68% от ФОТ | 100 м досок | 0,2 | 1604,91 | 711,99 | 47,02 | 9,58 | 320,98 | 142,4 | 9,4 | 1,92 | 58,6 | 11,72 | 0,94 | 0,19 |  |
| 33 | ТЕРр57-06-03 | Острожка дощатых покрытий площадей: до 5 м2 НР, (141,94 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (128,35 руб.): 68% от ФОТ | 100 м2 пола | 0,05 | 940,99 | 732,65 | 208,34 |  | 47,05 | 36,63 | 10,42 |  | 60,3 | 3,02 |  |  |  |
| 34 | ТЕРр62-06-03 | Простая масляная окраска скамеек 766,87 = 783,86 - 2,48 x 0,16 - 20 740,00 x 0,0008 НР, (50,26 руб.): 80%*0.94 от ФОТ СП, (33,42 руб.): 50% от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | 766,87 | 257,93 | 7,16 | 1,37 | 38,34 | 12,9 | 0,36 | 0,07 | 20,97 | 1,05 | 0,14 | 0,01 |  |
| Уд | 1. 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 0,008 | 2,48 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уд | 2. 101-0111-1 | Бумага шлифовальная | 1000 м2 | 0,0008 4E-5 | 20740 |  |  |  | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 406,37 | 191,93 | 20,18 | 1,99 |  | 15,79 |  | 0,2 |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1805,24 | 989,01 | 64,05 | 10,25 |  | 15,79 |  | 0,2 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Скамейки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2975,76 |  |  |  |  | 14,74 |  | 0,19 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 248,4 |  |  |  |  | 1,05 |  | 0,01 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 3224,16 |  |  |  |  | 15,79 |  | 0,2 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 752,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 999,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 751,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 667,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Скамейки |  |  |  |  |  |  |  |  | 3224,16 |  |  |  |  | 15,79 |  | 0,2 |  |
| Раздел 5. Вывоз пней, брёвен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км: класс груза 1 НР 0%*0.94 от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 т | 19 | 22,04 |  | 22,04 |  | 418,76 |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,76 |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641,12 |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Вывоз пней, брёвен : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,76 |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "индексы при автоперевозка ПЗ=3,919" |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641,12 |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Вывоз пней, брёвен |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт забора вокруг спортплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕРр68-23-02 | Ремонт металлических ограждений: средний НР, (11846,56 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (7270,8 руб.): 60% от ФОТ | 1 м2 | 100 | 132,72 | 121,18 | 7,89 |  | 13272 | 12118 | 789 |  | 9,61 | 961 |  |  |  |
| Н, Уд | 1. 201-9014 | Изделия металлические | т | 0 | 7793,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | СЦМ-201-9014 | Изделия металлические | т | 1,7 | 7793,05 |  |  |  | 13248,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 26520,19 | 12118 | 789 |  |  | 961 |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11846,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7270,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 Ремонт забора вокруг спортплощадки : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 36-37 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26520,19 | 12118 | 789 |  |  | 961 |  |  |  |
| Накладные расходы 104%*0.94 ФОТ (от 12 118,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11846,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 12 118,00) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7270,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 45637,55 |  |  |  |  | 961 |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 13613,19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 789 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11846,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7270,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Ремонт забора вокруг спортплощадки |  |  |  |  |  |  |  |  | 45637,55 |  |  |  |  | 961 |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 129598,25 | 27699,37 | 7845,59 | 699,48 |  | 2237,81 |  | 49,61 |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 439837,1 | 92408,8 | 22276,23 | 3604,41 |  | 2237,81 |  | 49,61 |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88862,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 56219,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 451569,31 |  |  |  |  | 1759,64 |  | 35,64 |  |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325,1 |  |  |  |  | 5,49 |  | 0,13 |  |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34712,69 |  |  |  |  | 213,8 |  | 0,15 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках |  |  |  |  |  |  |  |  | 399,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20679,73 |  |  |  |  | 150 |  |  |  |
| Автомобильные дороги |  |  |  |  |  |  |  |  | 37979,84 |  |  |  |  | 14,15 |  | 13,33 |  |
| Фундаменты (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23471,73 |  |  |  |  | 50,59 |  | 0,04 |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10164,59 |  |  |  |  | 29,4 |  | 0,13 |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2975,76 |  |  |  |  | 14,74 |  | 0,19 |  |
| Перевозка грузов автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  | 1641,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 584919,44 |  |  |  |  | 2237,81 |  | 49,61 |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 323530,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 22276,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 96013,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 88862,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 56219,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 105285,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 690204,94 |  |  |  |  | 2237,81 |  | 49,61 |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к документации об аукционе

- ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

1. Изучив документацию об аукционе по размещению заказа на выполнение работ по ремонту плоскостных спортивных сооружений   Кировского района г. Перми   в 2008 году по лоту № ___, а также действующие нормативно-правовые акты по предмету проводимого аукциона,

наименование участника размещения заказ

Предлагаем/предлагаю выполнить данные  работы  в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе.

Сроки выполнения работ:

Начало:  с момента заключения муниципального контракта

Окончание:  01.08.2008 г.

2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом проводимого аукциона в соответствии с требованиями и условиями, изложенными в извещении о проведении открытого аукциона, проекте муниципального контракта и сообщаем о согласии участвовать в открытом аукционе на условиях, установленных в вышеназванных документах.

3.Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

__________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, несостоятельности (банкротства), его деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период не превышает 25 процентов балансовой стоимости активов.

4. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами  сведения.

5. В случае признания нас победителем аукциона, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с администрацией Кировского района  г. Перми на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе не ранее, чем через  десять дней  со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 11 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте.

6. Подтверждаем, что в случае если мы будем признаны участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с администрацией Кировского района г. Перми, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе.

7. Подтверждаем, что мы извещены о том, что в случае признания нас победителями аукциона или о заключении с нами муниципального контракта, как с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота), в случае отказа от его подписания победителем аукциона, и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ являющихся предметом аукциона, сведения о __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

будут включены в Реестр недобросовестных поставщиков.

Приложения:

Необходимо перечислить все документы, входящие в заявку на участие в аукционе

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |

Участник размещения заказа

(уполномоченный представитель) ____________________________ (Ф.И.О.)

(подпись)

- МП

Приложение № 5

к документации об аукционе

Сведения об участнике размещения заказа.

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица): (на основании Учредительных документов установленной формы - устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Фамилия, имя, отчество (для физического лица) |  |
| 3. Юридический адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | E-mail |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 5. Фамилия, имя, отчество руководителя (для юридического лица) |  |
| 6. №, серия, дата, место выдачи паспорта (для физического лица) |  |
| 7. Место регистрации (для физического лица) |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника размещения заказа могут быть представлены:

- формы № 1 «Бухгалтерский баланс» и № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

……………………………………………………………………………………………

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку, должность)

Приложение № 6

к документации об аукционе

Описание работ по  ремонту

плоскостных спортивных сооружений Кировского района г. Перми  в 2008 году по лоту № ____

предлагаемых участником размещения муниципального заказа.

- Состав (виды), объёмы работ, обоснование:

| № п/п | Обоснование (ТЕР СЦМ) | Наименование (виды) работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

2. Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать:

- СНиПам, ГОСТам, строительным и техническим нормам и правилам;

- используемые материалы  будут  соответствовать государственным  и отраслевым стандартам, иметь соответствующие сертификаты качества.

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется

на весь объём работ и будет  составлять 24 месяца с момента подписания актов о приёмке выполненных работ.

_________________    _____________________    ____________________

(должность)                          (подпись, м. п.)        (расшифровка подписи)