| СОГЛАСОВАНО: Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации г.Перми |  | УТВЕРЖДАЮ: Глава администрации Орджоникидзевского района г.Перми |
| --- | --- | --- |
| ____________ А.А.Баландина |  | ____________ Л.В.Королева |
| «_____» ____________ 2008 г. |  | «_____» ___________ 2008 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе № 79А по выбору подрядчиков на выполнение работ по  благоустройству объектов Орджоникидзевского района г.Перми в 2008 году

г.Пермь, 2008 год

Содержание  документации об аукционе

| раздел 1 | Инструкция по подготовке документации об аукционе | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Общие условия проведения аукциона | 3 |
| 1.2. | Порядок предоставления документации на участие в аукционе | 4 |
| 1.3. | Подготовка заявки на участие в аукционе | 5 |
| 1.4. | Подача заявок на участие в аукционе | 6 |
| 1.5. | Рассмотрение заявок на участие в аукционе | 7 |
| 1.6. | Порядок проведения аукциона | 9 |
| 1.7. | Заключение муниципального контракта по результатам аукциона | 10 |
| 1.8. | Обеспечение защиты прав и законных интересов участников аукциона | 12 |
| Раздел 2. | Информационная карта конкурса | 13 |
| Раздел 3. | Требования к предмету аукциона | 17 |
| Раздел 4. | Образцы форм предоставляемых в составе заявки. | 21 |
| 4.1. | Форма заявки на участие в аукционе. | 21 |
| 4.2. | Форма описи документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе. | 23 |
| 4.3. | Форма анкеты участника аукциона | 24 |
| 4.4 | Формы предложений участников аукциона | 26 |
| 4.5. | Форма доверенности на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представления интересов организации-участника аукциона. | 34 |
| Часть 2 | Проекты муниципальных контрактов: | 35 |
|  | Лот №1 |  |
|  | Лот №2 |  |
|  | Лот № 3 |  |
|  | Лот №4 |  |
|  | Лот №5 |  |
|  | Лот №6. |  |

Раздел 1. Инструкция по подготовке документации об аукционе

1.1 Общие условия проведения аукциона

Открытый аукцион  проводится в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями), Решением  Пермской городской Думы от 26.12.2006 №334 «Об утверждении Порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», на основании постановления администрации г.Перми от 08.05.2007  №157  «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования  город Пермь» (с изменениями и дополнениями).

Аукцион – это торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену муниципального контракта.

В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационо-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Не допускается участие в аукционе участника размещения заказа, который может оказывать влияние на деятельность заказчика, а также его сотрудников и аффилированных лиц. Аффилированность определяется в порядке, предусмотренном Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках».

Каждый участник размещения заказа может подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота). В случае, если участник подает более одной заявки, все поданные им заявки на участие в аукционе отклоняются.

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым  в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе ;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший год  размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки в аукцтоне не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Участник размещения заказа не вправе привлечь к исполнению муниципального контракта субподрядчиков без письменного согласия заказчика. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг при участии в размещении заказа. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.

Заказчик,  аукционная комиссия обязана отстранить участника размещения заказа  от участия в аукционе на любом этапе  его проведения  в случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в конкурсе;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случае, если вышеназванные факты будут установлены после заключения муниципального контракта, муниципальный контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда.

1.2. Порядок представления документации об аукционе

Начиная с даты опубликования в официальном печатном издании или  размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона любое заинтересованное лицо может официально получить у Заказчика документацию об аукционе в письменном виде при наличии соответствующего заявления, поданного в письменной форме. Документация об аукционе должна быть представлена в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения указанного заявления.

Документация об аукционе может представляться в электронном виде. При этом        в случае разночтений преимущество имеет текст документации об аукционе на бумажном носителе, находящийся у Заказчика. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) аукционная комиссия будет руководствоваться подлинным текстом документации об аукционе на бумажном носителе, утвержденным Заказчиком.

Заказчик, аукционная  комиссия не несут ответственности за содержание документации об аукционе, полученной участником размещения заказа неофициально.

Документация об аукционе размещается на сайте http://gorodperm.ru. Извещение о проведении открытого аукциона размещается в  печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» и на сайтах: http://goszakaz.perm.ru, http://gorodperm.ru.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме  разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение  должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в  документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного рабочего дня со дня принятия указанного решения такие изменения опубликовываются в официальном печатном издании и  размещаются заказчиком на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена заказчиком  документация об аукционе по их  заявлению. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в  документацию об аукционе до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и  документацию об аукционе, опубликованными  надлежащим образом.

1.3. Подготовка  заявки на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены в  Информационной карте аукциона .

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке должна сопровождаться предоставлением,  надлежащим образом заверенного, перевода соответствующих документов на русский язык.

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.

Заявка  на участие в аукционе, предоставляемая участником размещения заказа  в соответствии с настоящей документацией об аукционе должна:

- быть оформлена по форме 1, предусмотренной разделом 3 настоящей  документации об аукционе;

- содержать сведения и документы, указанные в информационной карте аукциона;

- содержать полученную не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с действующим законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее, чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к товарам, работам, услугам, которые предполагается поставить, выполнить и оказать, указанные в технической части документации.

При подготовке документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, а равно предоставление документов не по форме, указанной в приложениях, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ, является основанием для отказа к допуску участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом, в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может быть отстранен заказчиком, аукционной комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.

Описание участниками размещения заказа выполняемых работ, которые являются предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме 3.5., предусмотренной Разделом 3 настоящей документации об аукционе.

Требования к оформлению заявок на участие в аукционе:

- При описании условий и предложений участников размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами;

- Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа - физическим лицом, в том числе на прошивке. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами  Российской Федерации.

- Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

- Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на  участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику  размещения заказа.

1.4. Подача заявок на участие в аукционе

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке поступления заявок с указанием регистрационного  номера, даты и времени подачи заявки, способ подачи заявки, фамилии, имени и отчества лица, представившего заявку.

По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, выдается расписка в получении заявки, которая должна содержать регистрационный номер заявки, дату и время ее получения, способ подачи, Ф.И.О. и лица, подавшего заявку, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего  заявку.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в аукционе отзываются в следующем порядке:

Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, регистрационный номер заявки на участие в аукционе.

Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

Заявления об отзыве заявок на участие в аукционе регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном настоящей документацией. В случае, если указанная заявка соответствует всем требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки на участие в аукционе передает  участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом  муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с подавшим указанную заявку участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Участник размещения заказа, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения  муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником размещения заказа в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник размещения заказа признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

1.5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным данной инструкцией. Срок рассмотрения заявок на участие не может превышать десять дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки, на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной  комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  участника размещения заказа  и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку, участником  аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru.

Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- не предоставления определенных Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в аукционе, а равно предоставление документов не по форме, указанной в приложениях, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товарах, о работах, об услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным разделом 1.1. настоящей Инструкции;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям документации об аукционе.
         Участникам  размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку участником аукциона участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

Если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) цене контракта. Такой участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

1.6. Порядок проведения  аукциона

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обязан обеспечить участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе.

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в следующем порядке:

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (лота),  далее - начальная (максимальная) цена контракта), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, наличия учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов в случае, если в документации об аукционе предусмотрены преимущества для таких участников аукциона, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона",  и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Указанный протокол также опубликовывается заказчиком  в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме или в форме электронного документа обязаны представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

В случае, если один участник размещения заказа является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта, при уклонении указанного участника аукциона от заключения контракта в качестве победителя аукциона денежные средства, внесенные таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

12. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), "шаг аукциона" снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

13. В случае, если в аукционе участвовал один участник, заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола,  заказчик обязан передать единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект контракта. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта (цене лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона цене контракта, не превышающей начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения муниципального контракта. При непредставлении заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного контракта, а также обеспечения исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта, такой участник аукциона признается уклонившимся от заключения государственного или муниципального контракта. В случае уклонения участника аукциона от заключения контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.

1.7.Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Государственный или муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения  муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить  муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях:

- установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

- установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- установления факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался  от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после передачи заказчику в залог денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого аукциона.

Участник конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, должен предоставить заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в Информационной карте аукциона, но не превышающую тридцать процентов начальной цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.

Сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения  муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми муниципальные контракты расторгнуты по решению суда в связи с существенным нарушением ими муниципальных контрактов, включаются в реестр недобросовестных поставщиков.

1.8.Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказа

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) заказчика, аукционной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

# РАЗДЕЛ 2 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Следующая информация характеризует условия аукциона на проведение работ по благоусторойству объектов Орджоникидзевского района города  Перми. Данные сведения дополняют положения Раздела I «Инструкция по подготовке документации об аукционе».

В случае противоречия между Информационной картой и Разделом I, преимущественную силу имеет Информационная карта.

| № | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | муниципальный Заказчик | Администрация Орджоникидзевского района города Перми адрес: 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова ,24, телефон 263-46-80,263-48-04 факс 263-48-04. |
| 2 | предмет аукциона (лота) | Открытый аукцион на выполнение работ по благоустройству в Орджоникидзевском районе г.Перми в 2008 году: в т.ч. лот №1 –ликвидация несанкционированных свалок расположенных на внутриквартальных территориях левобережной части района; лот №2 – ликвидация несанкционированных свалок расположенных на внутриквартальных территориях правобережной части района; лот №3 – содержание бесхозяйных территорий; лот №4- летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов расположенных в левобережной части района; лот №5- летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов расположенных в правобережной части района; лот №6- ремонт, летнее и зимнее содержание лестниц и мостовых переходов; |
| 3 | краткая характеристика оказываемых услуг | подробная информация в разделе 3 «Требования к предмету аукциона» |
| 4 | место и период оказания услуг | территория Орджоникидзевского района города Перми с момента заключения муниципального контракта до 31.12.2008 |
| 6 | источник финансирования | бюджет города Перми |
| 7 | начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лимит финансирования 5177111,32 рублей, в т.ч. Лот №1 – 532749,16 руб. Лот №2 – 532749,16 руб. Лот №3 – 701220,00 руб. Лот №4 – 1280108,00 руб. Лот №5 – 1737944,00 руб. Лот №6 – 392341,00 руб. |
| 8 | величина понижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) («шаг аукциона») | лот № 1 – 5% – 26637 (Двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать семь) руб., лот № 2 – 5% – 26637 (Двадцать шесть тысяч шестьсот тридцать семь) руб., лот № 3 – 5% – 35 061 (Тридцать пять тысяч шестьдесят один) руб., лот № 4 – 5% – 64005 (Шестьдесят четыре тысячи пять) руб., лот № 5 – 5% – 86897 (Восемьдесят шесть тысяч восемьсот девяносто семь) руб., лот №6 – 5% - 19617 (Девятнадцать тысяч шестьсот семнадцать) руб. |
| 9 | порядок оплаты (форма, сроки) | ###### Форма оплаты – безналичный расчет. ###### Аванс 30% от цены муниципального контракта. ###### Оплата за фактически выполненные объемы работ осуществляется после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций, установленных контрактом, в течение месяца после подписания сторонами формы КС-2 и КС-3 и предоставления счетов-фактур. |
| 10 | участники размещения заказа | участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель |
| 11 | обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов. 2) в отношении участника размещения заказа не должна проводиться: процедура ликвидации - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки; 4) участник размещения заказа не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период |
| 12 | требования к участникам размещения заказа, установленные муниципальным Заказчиком | Сведения об участнике размещения заказа не должны содержаться в реестре недобросовестных поставщиков Участники размещения заказа (по Лотам №1, №2, №3) должны иметь лицензии на обращение с твердыми бытовыми отходами. |
| 13 | форма Заявки и требования к оформлению Заявки и копий документов | участник размещения заказа подает Заявку в письменной форме в одном экземпляре (только оригинал) в соответствии с требованиями Раздела I настоящей документации об аукционе |
| 14 | валюта | российский рубль |
| 15 | документы, которые представляет участник размещения заказа в составе Заявки. Требования к оформлению Заявки | участник размещения заказа должен представить следующие документы: 1) Заявка по форме, установленной документацией об аукционе (форма 1 раздела 4); 2) Опись документов входящих в состав заявки на участие в аукционе.(форма 2раздела 4); 3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем Заявку: а) анкета участника размещения заказа по форме, установленной документацией об аукционе (форма 3 раздела 4), б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона оригинал выписки из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на сайте http://gorodperm.ru извещения о проведении открытого аукциона, в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа, такими документами могут быть, для юридических лиц: копия документа, подтверждающего правомочность руководителя действовать от имени организации в соответствии с учредительными документами (документа о назначении руководителя). В случае если Заявка подписана не руководителем организации – доверенность (оригинал или нотариально заверенная копия)(форма 5 раздела 4), должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее Заявку, имеет полномочия подписать Заявку. Для индивидуальных предпринимателей: - копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, копия паспорта Для физических лиц: - копия паспорта г) Предложение о качественных и количественных характеристиках оказываемых услуг и иные предложения об условиях исполнения муниципального контракта: заполненная форма 4 раздела 4 приложения к документации об аукционе. Участник размещения заказа может представить прочие документы, характеризующие как деятельность участника размещения заказа, так и услуги, оказываемые им в рамках предмета аукциона |
| 16 | порядок формирования цены контракта | по лотам № 1,№2,№3,№4,№5,№6: цена контракта должна включать в себя: все налоги, сборы и иные обязательные платежи, прочие общехозяйственные расходы, а также все расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств; Цена победителя аукциона не подлежит изменению им в течение срока действия муниципального контракта |
| 17 | обеспечение Заявки | не требуется |
| 18 | место, дата начала и окончания срока подачи Заявок | с 09.00 час. до 18.00 час. в рабочие дни (в пятницу до 17.00) с «30»апреля 2008 года до 10.00 «20» мая 2008 года адрес: 614026, г.Пермь, ул.А.Щербакова ,24, каб.310, телефон 263-52-04 телефон/факс 263-48-04, |
| 19 | место, дата и время начала рассмотрения Заявок | С 10.00 час. (местного времени) «20»мая 2008 года, адрес: 614000, г.Пермь, ул.А.Щербакова ,24, каб. № 310 телефон/факс 263-48-04, |
| 20 | дата, время и место проведения аукциона | 12.00 час. (местного времени) «30» мая 2008 года, адрес: 614000, г.Пермь, ул.Ленина,23, каб.№ 300. телефон 212 17 53, факс 212 40 65 |
| 21 | срок заключения контракта | муниципальный контракт заключается не ранее чем через 10 (десять) календарных дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней и со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона |
| 22 | обеспечение исполнения контракта | не требуется |

Раздел 3. Требования к предмету аукциона

Данные сведения дополняют содержание подпункта  «Краткая характеристика оказываемых услуг»  раздела 3 Информационной карты.

Оказание  услуг по благоустройству объектов Орджоникидзевского района города Перми, в том числе:

лот № 1 – Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на внутриквартальных территориях левобережной части района. Стоимость выполняемых работ 532749,16 рублей. Объем вывозимого мусора – 1835,8 т на городской полигон (расстояние 50км). Работы выполняются по заявке Заказчика. Требования к ликвидации несанкционированных свалок: убираемая территория должна быть спланирована в соответствии с требованием Заказчика.

лот № 2 – Ликвидация несанкционированных свалок, расположенных на внутриквартальных территориях правобережной  части района. Стоимость выполняемых работ 532749,16 рублей. Объем вывозимого мусора – 1835,8 т на городской полигон (расстояние 50км). Работы выполняются по заявке Заказчика. Требования к ликвидации несанкционированных свалок: убираемая территория должна быть спланирована в соответствии с требованием Заказчика.

лот № 3 – Содержание бесхозяйных территорий. Стоимость выполняемых работ 701220,00 рублей. Объем вывозимого мусора – 2418 т на городской полигон (расстояние 50км). Работы выполняются по заявке Заказчика. Требования к содержанию территорий: убираемая территория должна быть спланирована в соответствии с требованием Заказчика.

лот № 4 – Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов расположенных в левобережной части района. Стоимость выполняемых работ – 1280108,00 руб. в том числе: лето 183 суток-7164,00 руб.; зима 78 суток- 84177 руб.; ремонт внутриквартальных проездов 2426 кв.м.-1188767 руб. Работы производятся в соответствии с перечнями  внутриквартальных проездов, приведенными в приложении  №1.

|  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень внутриквартальных проездов |  |  |
| подлежащих ремонту в 2008 году |  |  |
|  | в левобережной части Орджоникидзевского района |  |
| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| Левый берег |  |  |
| 1 | Въезды к домам № 51 – 94 по ул. Черняховского | 372,0 |
| 2 | Проезд от ул. Старикова, 11 до ул. Криворожская, 9а | 324,0 |
| 3 | Проезд к домам № 18, 16, 14 по ул. Свирской (Лаврова) | 300,0 |
| 4 | Проезд к домам № 42-90 ул. Ак. Веденеева | 330,0 |
| 5 | Въезды к домам № 13, 15, 17, 19, 19а по ул. Уссурийской | 300,0 |
| 6 | Проезд ул. Лянгасова - м/р Энергетик | 200,0 |
| 7 | Проезд от ул. Веденеева, 87 до ул. Косякова, 74 | 300,0 |
| 8 | Проезд от ул. 1-й Еловский, 24 до ул. Пархоменко, 16 | 300,0 |
|  | ВСЕГО: | 2426,0 |
|  | Перечень внутриквартальных проездов |  |
|  | подлежащих содержанию в 2008 году в левобережной части Орджоникидзевского района |  |
|  | Внутриквартальные проезды | Площадь, кв.м. |
|  | Въезд к домам № 15, 17, 19, 21, 23 по ул. Ак. Веденеева | 1600 |
|  | Проезжая часть и въезд к домам № 2, 8 по ул. Косякова | 1200 |
|  | Подъезд к домам № 32, 34, 34а, 23 по ул. Волховской | 1500 |
|  | Проезд к домам № 18,16, 14 по ул. Свирской (ул. Л. Лаврова) | 1800 |
|  | Проезд к домам № 42-90 ул. Ак. Веденеева | 2100 |
|  | Подъезд к домам № 17,19 по ул. Ставропольской | 1100 |
|  | Въезды к домам № 4, 6, 8, 12, 14, 18 по ул. Молдавской | 1900 |
|  | Въезды к домам № 5, 7, 9, 11 по ул. Щитовая, Роменская | 2400 |
|  | Въезды к домам № 13, 15, 17, 19, 19а по ул. Уссурийской | 2400 |
|  | Въезды к домам № 51 – 94 по ул. Черняховского | 3100 |
|  | Проезды от ул. Лянгасова до ул. Ольховской, 15 | 2300 |
|  | Проезд Котовский переулок | 3100 |
|  | Проезд ул. Качканарская | 5600 |
|  | Проезд ул. Кронита - ул. Ишимская | 6200 |
|  | Проезд ул. Лянгасова - м/р Энергетик | 3100 |
|  | Проезд ул. Менжинского – ул. Таймырская, 3 | 2800 |
|  | Проезд от ул. Менжинского до ул. Таганрогская, 17 (3600 кв.м.) | 3600 |
|  | Проезд от ул. Старикова, 11 до ул. Криворожская, 9а | 2000 |
|  | Проезд от ул. Веденеева до поликлиники НПО «Искра» | 2400 |
|  | Проезд от ул. Волховская до ул. Серафимовича, 12 | 1000 |
|  | Проезд от ул. Веденеева, 87 до ул. Косякова,74 | 3500 |
|  | Проезд от ул. Еловская, 24 до ул. Пархоменко, 16 | 5000 |
|  | ИТОГО: | 59700 |

Требования к зимней уборке внутриквартальных проездов (78 суток):

- Расширение проезжей части. Периодичность выполнения работ 1 раз в 7 дней.

Требования к летней уборке внутриквартальных проездов (183 суток):

1) Уборка мусора с проезжей части и с обочин внутриквартальных проездов. Периодичность выполнения работ 1 раз в 10 дней.

лот № 5– Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов расположенных в правобережной части района. Стоимость выполняемых работ – 1737944,00 руб. в том числе: лето 183 суток-5112,00 руб.; зима 78 суток- 60066 руб.; ремонт внутриквартальных проездов 3413,8 кв.м.-1672766 руб.   Работы производятся в соответствии с перечнями  внутриквартальных проездов, приведенными в приложении  №2

|  | Приложение № 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Перечень внутриквартальных проездов подлежащих ремонту в 2008 году в |  |  |
|  | правобережной части Орджоникидзевского района |  |
| № п/п | Наименование улицы | Площадь Ремонтируемого участка, м2 |
| Правый берег |  |  |
| 1 | Проезд по ул. Репина,4 к д/с 175 и к домам 1-й Дубровский,5,6,7,8 ,10,12 | 469,80 |
| 2 | Проезд от ул. Барнаульской, 9, 9а до ул. Вильямса, 33 | 500,00 |
| 3 | Проезд от ул. Кабельщиков до ул. Луговского, 134 | 400,00 |
| 4 | Проезд ул. Репина, 70 а - ул. Луговского, 132 | 644,00 |
| 5 | Проезд ул. Кабельщиков, 83 до ул. Карбышева, 84 | 400,00 |
| 6 | Проезд ул. Вильямса, 45 до ул. Толбухина, 16а | 400,00 |
| 7 | Проезд ул. Барнаульская, 4 до ул. Вильямса, 14а | 600,00 |
|  | ВСЕГО: | 3413,80 |

| Перечень внутриквартальных проездов подлежащих содержанию в 2008 году в |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | правобережной части Орджоникидзевского района |  |

| Внутриквартальные проезды по правому берегу |  |
| --- | --- |
| Проезд | Площадь, м2 |
| Проезд от ул. Барнаульской, 9, 9а до ул. Вильямса, 33 | 3500 |
| Проезд с ул. Карбышева, 26, 28 по ул. Лобвинской до пересечения с ул. Графтио | 1900 |
| Проезд с ул. Карбышева, 38 и д/с № 330 | 2500 |
| Проезд по ул. Репина, 4 к д/с 175 и к домам 1-й Дубровский, 5, 6, 7, 8, 10,12 | 2200 |
| Проезд ул. Репина, 14 и школа № 101 | 2300 |
| Проезд от ул. Вильямса до ул. Гайвинская,8 | 2600 |
| Проезд от ул. Кабельщиков до ул. Луговского, 134 | 2100 |
| Проезд ул. Янаульская к дому ул. Толбухина, 10а | 2100 |
| Проезд ул. Янаульская дома № 11-27 | 3100 |
| Проезд ул. Репина, 70а – ул. Луговского 132 | 2100 |
| Проезд ул. Кабельщиков, 83 до ул.Карбышева, 84 | 6100 |
| Проезд ул. Кабельщиков, 99 – ул. Репина, 66 | 3000 |
| Проезд ул. Вильямса, 45 до ул. Толбухина 16а | 3100 |
| Проезд ул. Барнаульская, 4 до ул. Вильямса, 14а | 2000 |
| Проезд ул. Репина, 67 – ул. Репина, 67а | 2000 |
| Проезд от ул.Толбухина до ул. Вильямса | 2000 |
| ИТОГО: | 42600 |

Требования к зимней уборке внутриквартальных проездов (78 суток):

1)Расширение проезжей части. Периодичность выполнения работ 1 раз в 7 дней.

Требования к летней уборке внутриквартальных проездов (183 суток):

- Уборка мусора с проезжей части и с обочин внутриквартальных проездов. Периодичность выполнения работ 1 раз в 10 дней.

лот № 6– Ремонт, летнее и зимнее содержание лестниц и мостовых переходов.

Стоимость выполняемых работ 392341,00 руб. в том числе: лето 183 суток-3416,00 руб.; зима 78 суток -297739 руб.; ремонт- 91186,00 руб.

Требования к зимнему  содержанию мостовых и лестничных переходов:

1). Ступени, площадки и подходы очищены от снега и наледи до основания, обработаны песком. Снег складирован вдоль прохода в кучи, либо валы. Работы выполнены в течение 6 часов после окончания снегопада.

В случае необходимости произведен мелкий текущий ремонт конструктивных элементов сооружения.

Требования к летнему содержанию мостовых и лестничных переходов:

1).Уборка мусора с мостовых и лестничных переходов 1 раз в 10 дней.

Работы производятся в соответствии с перечнями мостовых переходов и лестниц, подлежащих ремонту и содержанию приведенных в приложении № 3.

Приложение №3

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих содержанию в 2008 году

| № п/п | Наименование объекта |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Валежная (между м/р КамГЭС и м/р Домостроительный) |  | 300 |
| 2 | Ул. Песочная (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) |  | 210 |
| 3 | Ул. Амбарная (между м/р КамГЭС и м/р Домостроительный) |  | 230 |
| 4 | Подвесной мост за ПАТП № 2 (между м/р КамГЭС и м/р Январский) + подходы |  | 240 |
| 5 | Мост через Васильевский залив (м/р Бумажник) |  | 292 |
| 6 | Ул. Мелитопольская (к МСЧ №7) |  | 50 |
| 7 | Ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  | 400 |
| 8 | Лестница в м/р Чапаевский (от Соликамского тракта) |  | 170 |
| 9 | Мост у ПФЮИМВД РФ |  | 60 |
|  | Итого 9 шт. |  | 1952,00 |

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих ремонту в 2008г.

| № п/п | Наименование объекта |  | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Песочная (между м/р Домостроительный и м/р Левшино) |  | 50 |
| 2 | Мост через Васильевский залив (м/р Бумажник) |  | 100 |
| 3 | Лестница в м/р Чапаевский (от Соликамского тракта) |  | 50 |
| 4 | ул. Волховская (между м/р Молодежный и м/р КамГЭС) |  | 50 |
|  | Итого 4 шт. |  | 250,00 |

Раздел 4. Образцы форм, представляемых в составе Заявки

Форма 1. Форма Заявки

дата «___» __________ 2008 г.

исх. номер ___________________

Заявка на участие в аукционе на размещение муниципального заказа

на  ___________________________________________________________

(наименование лота)

1. Изучив документацию об аукционе, а также применимое к данному аукциону законодательство,  _________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице ____________________________________________________________________________,

(должность, Ф.И.О. руководителя,  либо  уполномоченного лица - для юридического лица)

предлагаем  __________________________________  в соответствии с требованиями

(наименование оказываемых услуг  в зависимости от лота)

документации об аукционе  и на условиях, которые представлены в настоящей Заявке:

По лоту № 1:

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

По лоту № 2

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

По лоту  № 3

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

По лоту № 4

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

По лоту  № 5

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

По лоту №6

Предложение участника размещения заказа (форма № 4) прилагается.

2. Если настоящая Заявка будет принята  и ______________ будет признан победителем аукциона, _________________ берет на себя обязательство   _____________________________________________________________________________

(наименование в зависимости от лота)

для Администрации Орджоникидзевского района города Перми в соответствии с требованиями документации об аукционе и согласно  предложениям Заявки, которые будут включены в муниципальный контракт.

3. Настоящей Заявкой подтверждается, что в отношении _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа - юридического лица)

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда  о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность ______________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя)

не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ______ (___________________________) % (значение указать цифрами и прописью)  балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, обязуемся подписать муниципальный контракт с Администрацией Орджоникидзевского района города Перми

по благоустройству объектов Орджоникидзевского района г. Перми

по истечении 10 (десяти)  календарных дней со дня размещения  на официальном сайте протокола аукциона или протокола о признании аукциона несостоявшимся.

5. В случае если настоящее предложение будет лучшим после предложений победителя аукциона (предпоследнее предложение о цене контракта), а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, обязуемся подписать указанный контракт в соответствии с требованиями  документации об аукционе и условиями настоящего предложения.

6. Подтверждаем, что извещены о включении сведений  в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения от заключения муниципального контракта.

7. Гарантируем достоверность представленных в настоящей Заявке сведений и подтверждаем право Заказчика запрашивать уточняющую информацию в отношении _____________________________________________________________.

Уполномоченные лица по вопросам взаимодействия с Заказчиком:

| Ф.И.О., должность | телефон: | факс: |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О., должность | телефон: | факс: |

8. К настоящей Заявке прилагаются документы согласно описи   на ____л.

___________________                                                             _________________

(Ф.И.О., должность)                                                              				(подпись, печать)

________________                                                                 _____________________

(Ф.И.О., главный бухгалтер)                                                          		 (подпись)

м.п.

## Форма 2. Форма описи документов

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в аукционе

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |
| 14 |  |  |  |
| 15 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |
| 17 |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

___________________                                                     _________________

(Ф.И.О., должность)                                                          				  (подпись)

# М.п.

# Форма 3.

Анкета участника размещения заказа

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц)/Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2 ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа |  |

| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| --- | --- |
| 3.Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 5. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 5.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 5.2. Расчетный счет |  |
| 5.3. Корреспондентский счет |  |
| 5.4. Код БИК |  |
| Примечание: Должна быть представлена информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем предоставления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета. |  |
| 6. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью  организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными    фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа  __________________ / ______________________________

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер		________________/ _______________________________

(Ф.И.О.)

Форма 4. Форма предложения о качественных и количественных  характеристиках

Предложение

о качественных и количественных  характеристиках  оказываемых услуг

Изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объектов Орджоникидзевского района города Перми, в том числе требований к предмету настоящего аукциона, условия и порядок проведения аукциона, __________________________________________________________

(наименование, Ф.И.О. участника размещения заказа)

в лице_______________________________________________________________________,

(должность руководителя участника размещения заказа - юридического лица, его фамилия, имя, отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания победителем аукциона подписать контракт, согласно выполнить предусмотренные аукционом обязательства в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях настоящего предложения по лоту № _____   ____________________________________________________________________.

(наименование лота)

По лоту № 1,

Ликвидация несанкционированных свалок расположенных на внутриквартальных территориях  левобережной части района

1.  Требования к ликвидации несанкционированных свалок:

__________________________________________________________________________

| Стоимость выполняемых работ по левобережной части района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по лоту № ____ | Рублей. |  |

По лоту № 2,

Ликвидация несанкционированных свалок расположенных на внутриквартальных территориях  правобережной части района

1.  Требования к ликвидации несанкционированных свалок:

__________________________________________________________________________

| Стоимость выполняемых работ по правобережной части района |  |  |
| --- | --- | --- |
| Всего по лоту № ____ | Рублей. |  |

По  лоту №3

Содержание бесхозяйных территорий

Состав и объем работ:

______________________________________________________________________________

Всего по лоту № 3                      рублей.

По лоту № 4,

Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов, расположенных в левобережной части района.

- Требования к зимней уборке внутриквартальных проездов

________________________________________________________________________

Требования к летней уборке внутриквартальных проездов

________________________________________________________________________

Общая площадь, кв.м.

Стоимость работ по содержанию по левобережной части  (руб) в т.ч.

Лето (183 суток) -            рублей

Зима (78 суток) -              рублей

Перечень внутриквартальных проездов подлежащих содержанию в 2008 году по Орджоникидзевскому району по левому берегу.

| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

2.Ремонт внутриквартальных проездов.

Перечень внутриквартальных проездов подлежащих ремонту в 2008 году по Орджоникидзевскому району по левому берегу.

| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

Объем выполняемых работ по ремонту-                  кв.м.

Стоимость работ по ремонту по левому берегу

По лоту № 5,

Летнее и зимнее содержание внутриквартальных проездов, ремонт внутриквартальных проездов, расположенных в правобережной части района.

- Требования к зимней уборке внутриквартальных проездов

________________________________________________________________________

Требования к летней уборке внутриквартальных проездов

________________________________________________________________________

Общая площадь, кв.м.

Стоимость работ по содержанию по правому берегу Орджоникидзевского района (руб) в т.ч.

Лето (183 суток) -            рублей

Зима (78 суток) -              рублей

Перечень внутриквартальных проездов подлежащих содержанию в 2008 году по Орджоникидзевскому району по правому берегу.

| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

2.Ремонт внутриквартальных проездов.

Перечень внутриквартальных проездов подлежащих ремонту в 2008 году по Орджоникидзевскому району по правому берегу.

| № п/п | Наименование улицы | Площадь ремонтируемого участка, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

Объем выполняемых работ по ремонту- _______кв.м.

Стоимость работ по ремонту по правому берегу

По Лоту №6

Ремонт, летнее и зимнее содержание лестниц и мостовых переходов

- Ремонт лестниц и мостовых переходов:

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих ремонту в 2008году

| № п/п | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого объекта, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

Объем выполняемых работ по ремонту-                  кв.м.

- Летнее и зимнее содержание лестниц и мостовых переходов

Требования к зимнему содержанию лестниц и мостовых переходов

________________________________________________________________________

Требования к летнему содержанию лестниц и мостовых переходов

________________________________________________________________________

Общая площадь, кв.м.

Стоимость работ по содержанию по содержанию                      (руб) в т.ч.

Лето (183 суток) -            рублей

Зима (78 суток) -              рублей

Перечень мостовых переходов и лестниц, подлежащих содержанию в 2008году

| № п/п | Наименование объекта | Площадь ремонтируемого объекта, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО: |  |

____________________________                             _________________

(Ф.И.О., должность)                                                			  (подпись)

М.П.

Примечание:участник размещения заказа по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые дополнительные документы, относящиеся к предмету аукциона.

Форма 5. Форма доверенности на подачу Заявки, представление интересов с правом подписания документов на заседании аукционной  комиссии

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

_____________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

_____________________________________________________________________________

(наименование юридического лица – участника размещения заказа)

доверяет______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан _______________________  «____» ___________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на аукционах, проводимых ______________________________________________________

(наименование заказчика)

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять аукционной  комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись ________________________________   ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г.

Руководитель организации  _________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(ФИО)