Часть 2. Проект муниципального контракта

По лоту №1

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                 «____» ________2008 год

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №207 с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________________ проведенного Заказчиком открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений общественных центров Орджоникидзевского района г. Перми в 2008 году по лоту № __ по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: г.Пермь ул.Адмирала Старикова,11(протокол аукциона №_____ от__________ 2008 г. ____________________), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: ________________________________, в соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), являющимся Приложением к настоящему Контракту, в сроки, установленные в п. 2.1 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложением к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами.

Срок начала работ __________________2008 г.

Срок окончания работ _______________2008 г. (не более 60 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта).

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки выполнения работ на дополнительно согласованный Сторонами период времени.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ______________________________________________, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании заявки на участие в аукционе. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете (Приложение к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

3.3. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту будет выявлена, по не зависящим от Подрядчика основаниям, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

3.4. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ либо прекращение потребности в работах, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим Контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акт сдачи приемки выполненных работ (унифицированная форма КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3);

- счет-фактура;

4.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ производится Заказчиком после устранения сделанных замечаний и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций, установленных настоящим Контрактом, в течение месяца в пределах выделенных ассигнований после подписания сторонами документов указанных в п.4.2.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан лично своими силами выполнить работы, предусмотренные разделом 1 Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы в установленный срок Заказчику, который осуществит приемку выполненных работ совместно с ООО «РЭП».

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), сроками установленными п. 2.1 Контракта, строительными нормами и правилами, условиями производства работ, указанных в разделе 7 настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие локальному сметному расчету (локальной смете) и спецификации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- надлежащую охрану имущества Заказчика, находящегося на объектах в течение всего срока выполнения работ.

5.3. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении местонахождения и (или) почтового адреса и (или) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.4. В сроки установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан предоставить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если представитель Подрядчика прибыл без доверенности, либо не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

5.5. Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты по объему работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) дней со дня их обнаружения.

Если в установленные срок Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе, по своему выбору, - взыскать с него расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков, либо требовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

5.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- аварийной ситуации на объекте;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения своих обязательств по Контракту третьих лиц не иначе, как по предварительному письменному согласию Заказчика.

5.8. Подрядчик несет ответственность за исполнение обязательств по Контракту привлекаемыми им третьими лицами.

5.9. подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ по настоящему Контракту Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политики, спорту Носкову Елену Сергеевну (тел. 263-46-98), имеющую право присутствовать на объекте производства работ, производить контроль за соблюдением сроков выполнения работ, осуществлять решение текущих вопросов.

6.2. Заказчик обязан подготовить и передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

6.3. Заказчик обязан в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять выполненные работы.

6.4. Заказчик обязан немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Контракту.

6.5. Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные и принятые к оплате работы в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Производство работ

7.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических правил возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и требований. Копия приказа предоставляется Заказчику.

7.2. Все материалы, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в соответствии с государственными строительными нормами и должны иметь сертификаты соответствия или качества, паспорта.

7.3. В случае необходимости хранения готовых изделий до момента их установки – эта функция возлагается на Подрядчика.

7.4. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан своевременно и в полном объеме за счет своих сил и средств вывозить с объекта строительный мусор.

7.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков при  необходимости должно производиться Подрядчиком в установленном порядке. Все вопросы, связанные с отключением решаются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

### 8. Сдача-приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

8.2. Приемка работ по объемам и качеству осуществляется Заказчиком совместно с ООО «РЭП» и Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Переход к Заказчику права собственности

9.1. Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения и повреждения объекта после подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в полном объеме.

9.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Гарантия качества по сданным работам

10.1. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком.

10.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение трех лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.

10.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты, возникшие по его вине, в сроки согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.2.1 Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока завершения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.3. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

11.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

11.6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

11.7. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту.

### 13. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

13.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 14. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

14.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом 16 настоящего Контракта.

### 15. Расторжение Контракта

15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

15.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 15.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

16.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

17. Прочие условия

17.1 Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

17.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

17.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

17.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

17.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

17.6. Стороны заключили настоящий Контракт в трех подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. - Департамент финансов администрации г. Перми), вступает в силу с момента его подписания.

17.7. К настоящему договору прилагается:

17.7.1. Приложение «Локально-сметный расчет».

18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района г. Перми 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района ______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

По лоту №2

Муниципальный контракт  № ______,

заключаемый от имени муниципального образования город Пермь

г. Пермь                                                                                                 «____» ________2008 год

Администрация Орджоникидзевского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации КОРОЛЕВОЙ Л.В., действующей на основании Типового положения о Территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 г. №207 с одной стороны, и _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________________ проведенного Заказчиком открытого аукциона на выполнение работ по текущему ремонту помещений общественных центров Орджоникидзевского района г. Перми в 2008 году по лоту № __ по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: г.Пермь ул.Домостроительная,4 (протокол аукциона №_____ от__________ 2008 г. ____________________), заключили настоящий Муниципальный контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по текущему ремонту помещения общественного центра по адресу: ________________________________, в соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), являющимся Приложением к настоящему Контракту, в сроки, установленные в п. 2.1 настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы.

1.3. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложением к настоящему Контракту, являющимся его неотъемлемой частью:

Приложение – Локальный сметный расчет.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Календарные сроки выполнения работ определяются сторонами.

Срок начала работ __________________2008 г.

Срок окончания работ _______________2008 г. (не более 60 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта).

2.2. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

2.3. Любая отсрочка из-за обстоятельств непреодолимой силы увеличивает сроки выполнения работ на дополнительно согласованный Сторонами период времени.

3. Стоимость работ

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет ______________________________________________, далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании заявки на участие в аукционе. Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете (Приложение к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

3.3. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту будет выявлена, по не зависящим от Подрядчика основаниям, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта по согласованию с Подрядчиком изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов Цены Контракта.

3.4. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ либо прекращение потребности в работах, оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. Порядок оплаты выполненных работ

4.1. Форма оплаты – безналичный расчет.

Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком не позднее 10 (Десяти) банковских дней после полного выполнения всех работ, предусмотренных Приложением к настоящему Контракту, включая устранения выявленных недостатков, на основании актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3). В случае отсутствия у Заказчика финансирования, оплата за выполненные подрядчиком работы производится по мере поступления денежных средств на эти цели.

4.3. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязан лично своими силами выполнить работы, предусмотренные разделом 1 Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы в установленный срок Заказчику, который осуществит приемку выполненных работ совместно с ООО «РЭП».

5.2. Подрядчик обязан обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), сроками установленными п. 2.1 Контракта, строительными нормами и правилами, условиями производства работ, указанных в разделе 7 настоящего Контракта;

- качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом (локальной сметой), действующими строительными нормами, правилами и техническими условиями;

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и изделий, соответствие локальному сметному расчету (локальной смете) и спецификации, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- надлежащую охрану имущества Заказчика, находящегося на объектах в течение всего срока выполнения работ.

5.3. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении местонахождения и (или) почтового адреса и (или) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

5.4. В сроки установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан предоставить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если представитель Подрядчика прибыл без доверенности, либо не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

5.5. Подрядчик обязан устранить все недостатки и дефекты по объему работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в течение 5 (Пяти) дней со дня их обнаружения.

Если в установленные срок Подрядчик не устранит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе, по своему выбору, - взыскать с него расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков, либо требовать соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами оплачиваются Подрядчиком.

5.6. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- аварийной ситуации на объекте;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.7. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения своих обязательств по Контракту третьих лиц не иначе, как по предварительному письменному согласию Заказчика.

5.8. Подрядчик несет ответственность за исполнение обязательств по Контракту привлекаемыми им третьими лицами.

5.9. подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика, раскрывать содержание Контракта другим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за выполнением работ по настоящему Контракту Заказчик назначает уполномоченного представителя - начальника отдела по работе с общественностью, молодежной политики, спорту Носкову Елену Сергеевну (тел. 263-46-98), имеющую право присутствовать на объекте производства работ, производить контроль за соблюдением сроков выполнения работ, осуществлять решение текущих вопросов.

6.2. Заказчик обязан подготовить и передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию.

6.3. Заказчик обязан в случае досрочного выполнения работ Подрядчиком досрочно принять выполненные работы.

6.4. Заказчик обязан немедленно информировать Подрядчика обо всех изменениях, которые могут повлиять на выполнение работ по настоящему Контракту.

6.5. Заказчик обязан оплатить надлежащим образом выполненные и принятые к оплате работы в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

7. Производство работ

7.1. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических правил возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил и требований. Копия приказа предоставляется Заказчику.

7.2. Все материалы, используемые для производства работ, должны быть разрешены для применения в соответствии с государственными строительными нормами и должны иметь сертификаты соответствия или качества, паспорта.

7.3. В случае необходимости хранения готовых изделий до момента их установки – эта функция возлагается на Подрядчика.

7.4. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан своевременно и в полном объеме за счет своих сил и средств вывозить с объекта строительный мусор.

7.5. Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков при  необходимости должно производиться Подрядчиком в установленном порядке. Все вопросы, связанные с отключением решаются Подрядчиком самостоятельно и за свой счет.

### 8. Сдача-приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

8.2. Приемка работ по объемам и качеству осуществляется Заказчиком совместно с ООО «РЭП» и Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

9. Переход к Заказчику права собственности

9.1. Заказчик принимает объект под свою охрану и несет риск возможного разрушения и повреждения объекта после подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в полном объеме.

9.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

10. Гарантия качества по сданным работам

10.1. Гарантия качества распространяется на все виды работ, выполненные Подрядчиком.

10.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение трех лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.

10.3. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты, возникшие по его вине, в сроки согласованные с Заказчиком.

Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя в срок не позднее трех дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

11. Ответственность сторон

11.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в п.2.1 Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока завершения работ в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.3. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту и устранения нарушений.

11.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

11.5. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему Контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего Контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

11.6. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

11.7. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему Контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

12. Действие и прекращение действия Контракта

12.1 Настоящий Контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по Контракту.

### 13. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

13.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 14. Просрочка исполнения Контракта Подрядчиком

14.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой, за исключением случая, предусмотренного разделом 16 настоящего Контракта.

### 15. Расторжение Контракта

15.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 30 дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением по почте России.

15.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении Контракта, либо неполучения ответа в 30-дневный срок.

### 15.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

16. Обстоятельства непреодолимой силы

16.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

16.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

17. Прочие условия

17.1 Настоящий Контракт регулируется законодательством Российской Федерации.

17.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

17.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

17.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

17.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

17.6. Стороны заключили настоящий Контракт в трех подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах (по одному для каждой из Сторон, 3-й экз. - Департамент финансов администрации г. Перми), вступает в силу с момента его подписания.

17.7. К настоящему договору прилагается:

17.7.1. Приложение «Локально-сметный расчет».

18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Администрация Орджоникидзевского района г. Перми 614026, г. Пермь, ул. А. Щербакова, 24 Т. (342) 263-46-80, ф.263-44-92 ИНН/КПП 5907005289/590701001 ОГРН 1025901514209 ОКПО 04037709 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, Администрация Орджоникидзевского района города Перми, л/с 02937015687) р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |

| От имени Заказчика: Глава администрации района ______________Л.В.Королева М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |