Приложение № 4

к Документации об аукционе на право

заключения муниципального контракта

на завершение строительства пищеблока МУ ГДКБ №13

- МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  КОНТРАКТ № _____

на завершение строительства пищеблока МУ ГДКБ №13 по адресу: ул. Лебедева,44

(для лотов №1 и №2)

г. Пермь                                                                  		                «__»__________ 2008 г.

Муниципальное учреждение «Городская детская клиническая больница №13» (МУ ГДКБ №13), именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице главного врача Токмаковой Ольги Геннадьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _____________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые далее "Стороны", на основании решения аукционной комиссии (протокол №____ от _____) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по завершению строительства пищеблока, расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 44 (далее – объект), предусмотренные локальным сметным расчетом (приложение №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, и сдать их Заказчику, который обязуется принять, оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего Контракта.

- 2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств.

- 3. ЦЕНА  РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1. Цена работ  составляет ________(_______________________________________)  рублей.

Цена Контракта определена на основании  аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена включает в себя все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2. Заказчик по согласованию с Подрядчиком при исполнении Контракта вправе изменить объем предусмотренных Контрактом работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при сокращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ Заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.Начало выполнения работ – «___» _____2008 г.

4.2.Окончание выполнения работ – «___» ____2008г.

4.3.Сроки завершения видов  работ определены в «Графике производства работ на завершение строительства пищеблока МУ ГДКБ №13 по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева, 44» (приложение 2), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. При выполнении настоящего Контракта Подрядчик обязан:

    - назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных Контрактом;

    - выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренный настоящим Контрактом в соответствии с требованиями локального сметного расчёта, ГОСТов, СНиПов, СанПиНов;

    - сдать результат работ в срок, установленный настоящим Контрактом;

    - за свой счет приобрести и доставить материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту;

    - обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего Контракта); выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего Контракта;

    - извещать Заказчика и Муниципальное учреждение «Управление строительства» (МУ УС) города Перми в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика;

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта;

    - в случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности или не явка представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

    - в 7-дневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

5.1.11. представить Заказчику документ об утилизации строительного мусора.

- 6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

6.1.Заказчик обязан:

6.1.1.назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных Контрактом;

6.1.2.заключить договор на осуществление технического надзора за производством работ по настоящему Контракту с МУ УС г. Перми;

6.1.3.передать Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней с момента заключения настоящего Контракта по акту приема-передачи объект в работу;

6.1.4.принять работы, выполненные Подрядчиком, в соответствии с условиями настоящего Контракта;

6.1.5.оплатить принятые работы, в соответствии с условиями настоящего Контракта.

- 7.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 7.1. Строительно-монтажные работы производятся на основании сметной документации, предоставленной Заказчиком, либо составленной Подрядчиком самостоятельно, и передается для согласования в МУ УС г. Перми.

7.2.Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим Контрактом.

7.3. Представитель МУ УС г. Перми, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

7.4.Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью Подрядчика.

7.5.Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

7.6.Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и что используемые материалы имеют соответствующие сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.7. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ УС г. Перми о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ УС г. Перми, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ УС г. Перми или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ УС г. Перми, а затем восстановить ее за свой счет.

7.8.В случае если Заказчиком или МУ УС г. Перми будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный  Заказчиком срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь третьих лиц для устранения недостатков. В случае привлечения третьих лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ третьими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

7.9.Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.10. Заказчик или МУ УС г. Перми вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- 8.ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ

8.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ УС г. Перми письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, и оформляется актом.

8.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами – обеими Сторонами поровну.

- 9.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

9.1.Авансовый платёж не предусмотрен.

9.2.Заказчик производит оплату  за выполненные согласно сметы Заказчика  работы в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта приемки  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные согласно смете Заказчика работы  осуществляется по смете Заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены Контракта, предложенной Победителем аукциона на начальную (максимальную) цену Контракта (при этом учитываются  2 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются) и составляет _______. Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы Заказчика на полученный понижающий коэффициент. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащей оплате (с учетом понижающего коэффициента).

9.3. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Валюта оплаты работ – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

- 10.ГАРАНТИИ

10.1. Подрядчик гарантирует:

10.1.1. качество выполнения всех работ в соответствии с локальным сметным расчетом и действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

10.1.2. срок гарантии качества на выполненные работы составляет 36 месяцев со дня подписания акта приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

10.1.3.  устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может более одного месяца.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.Риск случайной невозможности исполнения Контракта несет Подрядчик.

11.2.Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, Стороны настоящего Контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.За нарушение сроков выполнения работ, превышение сроков выполнения этапа работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Контракту. За невыполнение в полном объеме работ, предусмотренных Контрактом, а также за выполнение работ, не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 15% от цены Контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения  работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4.Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо от устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Контракту, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третьей стороны.

12.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

13.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Контракта, либо иные, не урегулированные настоящим Контрактом, отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

13.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

14.УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

15.2. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.3. Для  решения текущих вопросов по Контракту от Подрядчика назначается ответственное лицо: ______________________________ контактный телефон:_______________.

15.4. К настоящему Контракту прилагаются:

- Приложение 1 «Локальный сметный расчет»;

- Приложение 2 «График производства работ».

16.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: МУ ГДКБ №13 614060, г. Пермь, ул. Лебедева,44 тел.260-24-72 (секр.), т/ф: 266-05-23 Е-mail: gdkb13@mail.perm.ru ИНН 5906006410 КПП 590601001 УФК по Пермской области (ДФ МУ ГДКБ №13 л/с 02920010626) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 Подрядчик:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |
| --- | --- |
| Заказчик: __________________ /О.Г.Токмакова/ м.п. | Подрядчик: ______________________ /____________/ м.п. . |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№____ от ___________2008 г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ:

Подрядчик:                                                                                                                                                                                                        Заказчик:

____________(должность, ф.и.о.)                                                                                                                                                                   Главный врач МУ ГДКБ №13

_____________/О.Г.Токмакова

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ  НА  ЗАВЕРШЕНИЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ПИЩЕБЛОКА  МУ  ГДКБ №13

ПО АДРЕСУ: УЛ. ЛЕБЕДЕВА,44

| №№ п/п | Наименование работ | Календарные дни производства работ без привязки к календарной дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  | Общее количество календарных дней выполнения всех работ________________________________дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение №1

- к муниципальному контракту № ____

- от «___» ______2008 г.

- «Согласовано»                                                                                                                      «Утверждаю»

- Директор _________________                                                                                            Главный врач МУ ГДКБ №13

- ____________ /____________/                                                                                            _____________/О.Г.Токмакова/

- Локальный сметный расчет

- на завершение строительства пищеблока МУ «Городская детская клиническая больница №13»

по адресу: г. Пермь, ул. Лебедева,44

Составлен в _______________ ценах по состоянию на ______________2008года.

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.з/пл. | Эк.маш. | з/пл.мех |  | Осн.з/пл. | Экс.маш. | з/пл мех. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |