Приложение № 3

к  ЗК  №  09-05/08  от 14. 05.2008г.

- Проект

Муниципальный контракт №__________

г. Пермь							                 «    »____________2008 г.

Администрация Кировского района г. Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации района Николаева Анатолия Михайловича, действующего на основании Положения,  с одной стороны, и_____________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице___________________, действующего на основании ________________, с другой стороны,  на основании решения постоянно действующей котировочной комиссии от __________ (протокол №_____) заключили настоящий муниципальный  контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту пешеходных тротуаров вдоль домов по ул. Панфилова, ул. Ялтинской, ул. Ласьвинской Кировского района г. Перми в соответствии с локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта  (приложение № 1).

1.2  Заказчик обязуется принять выполненные объёмы работ и оплатить их на условиях, предусмотренных контрактом.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик  обязуется:

2.1.1. Осуществить контроль за проведением  работ (объёмами, качеством и сроками выполнения работ).

2.1.2. По письменному сообщению Подрядчика, в течение двух рабочих  дней, следующих за получением такого сообщения, организовать совместно с Подрядчиком приемку выполненных объёмов работ, подписать соответствующий акт.

2.1.3. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с п.3 настоящего контракта.

2.1.4. Выполнить в полном объёме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

2.2.  Подрядчик обязуется:

2.2.1. Выполнить все работы по ремонту пешеходных тротуаров вдоль домов по ул. Панфилова, ул. Ялтинской, ул. Ласьвинской Кировского района г. Перми  в соответствии с локальным сметным расчетом  (приложение № 1).

2.2.2. Устранить недостатки и дефекты, выявленные при приёмке выполненных  работ в течение двух рабочих  дней за свой счет.

2.2.3. Обеспечить выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности.

2.2.4. Обеспечить сохранность материалов и оборудования, доставленного на территорию, прилегающую к объёктам  производства  работ.

2.2.5. Выполнить в полном объёме все иные обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

3. Стоимость  работ  и порядок расчетов

3.1 Стоимость   выполненных в соответствии с локальным сметным расчетом  работ (приложение 1) составляет ______________ (___________________________ ) рублей.

Заказчик				                           Подрядчик

__________________/А. М. Николаев/                     _________________/ ________________/

Форма оплаты:  безналичный расчёт.

Сроки оплаты:  30% стоимости муниципального контракта в течение 10 (десяти) банковских дней с даты его заключения сторонами.

Окончательный расчет:  в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания акта  о приёмке выполненных  работ по форме КС-2 (приложение 2), справки о стоимости выполненных  работ  и услуг по форме  КС-3 (приложение 3), получения Заказчиком счета-фактуры.

Цена остается неизменной в течение  всего срока  действия контракта.

3.2. Стоимость работ (п. 3.1 настоящего контракта) включает  все затраты, связанные с выполнением работ, все  налоги  (уплаченные, либо подлежащие оплате), расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении  настоящего контракта.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало производства работ:        09.06.2008 г.

4.2. Окончание производства работ  10.07.2008 г.

5. Гарантии, качество работ

5.1.Подрядчик гарантирует:

5.1.1.Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта.

5.1.2. Качество выполнения всех работ, в соответствии с действующими государственными стандартами,  правилами, техническими нормами.

6.Ответственность сторон

.1. Виновная сторона несет ответственность за нарушение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством РФ.

.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от контрактной цены  за каждый день неисполнения обязательств и обязуется  возместить причиненные в результате этого убытки.

6.3. В случае просрочки исполнения  Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, последний обязан уплатить  Подрядчику за каждый день просрочки неисполнения обязательств неустойку в размере одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, как  долгосрочных,  так и краткосрочных. Начало и конец данных обстоятельств подтверждается соответствующими нормативными актами.

8.  Дополнительные условия

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента подписания  и действует до фактического исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Условия настоящего контракта могут быть изменены по письменному соглашению сторон.

Заказчик				                           Подрядчик

__________________/А. М. Николаев/                     _________________/ ________________/

8.3. Расторжение    контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

8.4. В части, не предусмотренной настоящим контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ.

8.5. Настоящий контракт составлен в четырёх  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон, по одному   экземпляру в соответст-

вии с утвержденной процедурой  направляется  в департамент финансов администрации города и  управление городского казначейства.

9. Реквизиты сторон

Администрация Кировского района  г. Перми

г. Пермь,614113, ул. Кировоградская,33

т. 255-53-01, 255 09 90

Банковские реквизиты:

- ИНН 5908011006

- КПП 590801001

р/с 402 048 103 000 000 00006

в ГРКЦ ГУ банка России по

Пермскому краю

Департамент финансов администрации

г. Перми (администрация Кировского

района г. Перми л/с 02936014838)

- БИК 045773001

Заказчик				                           Подрядчик

__________________/А. М. Николаев/                     _________________/ ________________/

«____»___________ 2008 г.		       		   «____»___________ 2008 г.

Приложение № 1

к МК от _____  № _____

|  |  |  |  |  | Кировский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |
| ________________________ ________________________ « »_____________2007 г. « » ______________2007 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Ед. изм. |  | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда |  | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу | всего |  |  |  |
| 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |

Смету составил:

Смету проверил:

- Приложение № 2

к  МК  от________ № _________

|  |  |  |  |  |  |  |  | Унифицированная форма № КС-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждена постановлением Госкомстата России |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | от 11 ноября 1999 года №100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма по ОКУД | 322005 |  |  |  |  |
|  | Инвестор - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) - |  |  |  |  |  |  |  |  | по ОКПО |  |  |  |  |  |
|  | Стройка - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда (контракт) | номер |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Номер документа |  | Дата составления |  | Отчетный период |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с |  | по |  |  |
|  |  |  | АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смета №, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номера |  | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин |  |  |
| по порядку | поз. по смете |  |  |  |  | Всего | Экспл. маш. | Мат-ы | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Мат-ы | Обслуж-х машины |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  | на ед-цу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| Итого прямые затраты по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сдал: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Принял: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 3

к МК от _________ №  ________

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |