Приложение № 1

к ЗК № 09-05/08 от 14.05.2008г.

|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __________________________ |  |  |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ______________200_ г. |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пешеходные тротуары вдоль домов по ул. Панфилова, ул. Ялтинской, ул. Ласьвинской Кировского района г. Перми |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 399,976 тыс. руб. тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 75,286 тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 1094,4 чел.час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр68-16-01 | Ремонт тротуаров из литого асфальта НР, (73599,4 руб.): 104%*0.94 от ФОТ СП, (45171,48 руб.): 60% от ФОТ | 100 м2 | 9,6 | 5319,28 | 1312,14 | 493,07 | 76,61 | 51065,09 | 12596,54 | 4733,47 | 735,46 | 114 | 1094,4 | 5,6 | 53,76 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 51065,09 | 12596,54 | 4733,47 | 735,46 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 220191,88 | 71132,66 | 15771,92 | 4153,14 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Новый Раздел : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51065,09 | 12596,54 | 4733,47 | 735,46 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 2 кв 2008 г ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 220191,88 | 71132,66 | 15771,92 | 4153,14 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Накладные расходы 104%*0.94 ФОТ (от 75 285,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 75 285,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 338962,76 |  |  |  |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 133287,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15771,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75285,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  | 338962,76 |  |  |  |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 51065,09 | 12596,54 | 4733,47 | 735,46 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  | 220191,88 | 71132,66 | 15771,92 | 4153,14 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51065,09 | 12596,54 | 4733,47 | 735,46 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Всего с учетом "перевод в цены 2 кв 2008 г ОЗП=5,647; ЭМ=3,332; ЗПМ=5,647; МАТ=3,951" |  |  |  |  |  |  |  |  | 220191,88 | 71132,66 | 15771,92 | 4153,14 |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| Накладные расходы 104%*0.94 ФОТ (от 75 285,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 60% ФОТ (от 75 285,80) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  | 338962,76 |  |  |  |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 133287,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15771,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 75285,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 73599,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 45171,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 61013,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 399976,06 |  |  |  |  | 1094,4 |  | 53,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |