- ИЗВЕЩЕНИЕ

- О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА  КОТИРОВКИ ЦЕНЫ  № 10-05/08

14  мая 2008 г.

Заказчик, администрация Кировского района г.Перми (614113, г.Пермь, ул. Киро-воградская, 33, телефон 255-73-02, 255-53-01 факс 255-09-90, е-mail: ZZAKAMSK@ mail.ru.) предусматривает в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  «О размещении  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» осуществить за счет средств бюджета г. Перми закупку способом запроса котировок цен  работ по обустройству и содержанию мест массового отдыха населения Кировского района г. Перми (городского пляжа)  на сумму (максимальная цена контракта) 325172 (Триста двадцать пять тысяч сто семьдесят два) рубля 77  копеек.

Контактное лицо: Гнатюк Татьяна Владимировна, тел. 255 58 82

Перечень и объёмы работ представлены в локальном сметном расчёте, являющемся неотъемлемой частью настоящего запроса котировок (приложение № 1).

Срок выполнения работ:

Начало:        09.06.2008 г.

Окончание: 30.06.2008 г.

Место выполнения работ:  г. Пермь,  Кировский район.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Сроки оплаты:  авансовый платёж в размере 30% стоимости муниципального контракта в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его подписания сторонами, далее  в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта о   приёмке  выполненных работ, предоставления заказчику счёта-фактуры.

Стоимость муниципального контракта:

Каждый участник размещения заказа указывает в котировочной заявке общую стоимость работ, являющихся предметом запроса котировки цен, с приложением локаль-ного сметного расчёта стоимости выполнения работ  в ТЭР-2001.

Метод сметно-нормативного расчета, применяемый при расчёте сметы, подавае-мой в составе котировочной заявки   должен соответствовать методу,  в котором составлен локально сметный расчёт заказчика без изменения (исключения) объёмов, расценок, материалов и видов работ, указанных локально-сметном расчёте заказчика, являющегося составной частью настоящего запроса котировки цен (приложение № 1).

Цена, указанная в  котировочной заявке, должна включать в себя:

- все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, расходы на страхование и прочие расходы, которые могут возникнуть при исполнении контракта.

Цена, предлагаемая исполнителем, должна оставаться фиксированной на протяже-нии всего срока действия  котировочной заявки и выполнения  муниципального контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении вышеназванных работ просим предоставить в письменном виде котировочную заявку по форме (приложение № 1) по факсу: 8(342) 255-09-90 или курьером по адресу:  г. Пермь, ул. Кировоградская,33, каб. № 6 до 12 час. 00 мин. 26 мая 2008 года.

Победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена, которой будет наименьшей.

Результаты проведения данного запроса котировок (протокол) будут размещены на официальном сайте администрации г. Перми www.gorodperm.ru  27 мая 2008 года.

Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

Победитель должен подписать муниципальный контракт не ранее, чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г. Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки цен и предоставление Исполнителем  котировочной заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение:

1. Локальный сметный расчёт (приложение № 1).

2. Форма котировочной заявки /котировки цен/ (приложение № 2).

3. Проект муниципального контракта (приложение № 3)

- Глава администрации

Кировского района г. Перми                                                                              А. М. Николаев