Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

№ 5 от 22 мая 2008 года

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  КОНТРАКТА

на выполнение работ

г. Пермь                                                                                  « ___ » _______________ 2008г.

 	МУ «Пермское городское управление гражданской защиты», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника управления Глушихина Игоря Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  _______________________________ , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________, действующего на основании Устава , с другой стороны, по результатам проведения запроса котировок, заключили настоящий муниципальный контракт, далее по тексту Контракт, о нижеследующем:

### 1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по замене оконных деревянных блоков на металлопластиковые стеклопакеты и монтаж рольставней (конструкций из ПВХ и/или алюминия), отделочные работы, в дальнейшем «Работы», по адресу: г.Пермь, ул. 25 Октября, 22А, в установленные настоящим Контрактом сроки, а Заказчик принять и оплатить.

1.2. Наименование, количество, цена, размеры, цвет, состав и объем работ, подлежащих выполнению, определяется в Приложении (спецификация или сметный расчет), которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта и подписывается обеими сторонами.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

2.1. Контракт действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### 3.СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

3.1.Стоимость работ по настоящему Контракту составляет _____________________ рублей ( ____________________________________________________ ).

Стоимость работ по данному муниципальному Контракту является окончательной и изменению не подлежит.

3.2.Указанная в п.3.1. стоимость включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также прочие расходы, возникающие при выполнении работ.

3.3. Предусмотрено авансирование в размере 30% на приобретение материалов.

4.ОБЯЗАННОСТИ  И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. При выполнении настоящего контракта Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить своими силами и средствами все работы, предусмотренные Приложением № 1 в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами, методическими документами.

4.1.2. Самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему Контракту;

4.1.3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.1.4.Вести технический надзор за работами.

4.1.5. Демонтированные изделия в непригодном состоянии, мусор (упакованный в мешки Исполнителя) по просьбе Заказчика вынести с территории объекта.

4.1.6.Завершить работы и сдать объект, готовый к эксплуатации в установленном порядке.

Заказчик ________________________	         Исполнитель ______________________

# 5.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА  ЗАКАЗЧИКА

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Ознакомиться и подписать Приложение № 1;

5.1.1. Принять выполненные Исполнителем работы в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

5.1.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы и Изделия в порядке, предусмотренном п. 7.1 настоящего Контракта;

5.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

6.1. Сроки выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента заключения муниципального Контракта;

- окончание работ – __________________________.

### 7.ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1. Работы, выполненные в соответствии с условиями настоящего Контракта, оплачиваются в следующем порядке:

7.1.1. Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % (тридцати), от суммы заключенного Контракта, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета, в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня заключения настоящего Контракта;

7.1.2.  Дальнейший расчет - в размере 40 % (Сорока) от суммы заключенного Контракта во втором квартале, по мере выполнения фактически  выполненных работ, после предоставления Заказчику актов выполненных работ;

7.1.3. Окончательный расчет по Контракту производится после сдачи Исполнителем и приемки Заказчиком всего объема работ, предусмотренных в настоящим Контрактом с оформлением и подписанием обеими сторонами акта выполненных работ в     течение 10 (десяти) банковских дней.

8.ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1. Исполнитель гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.2.Обнаруженные дефекты или недоделки в выполненных работах, допущенные по вине Исполнителя, перечисляются Заказчиком в двухстороннем акте, где также указываются согласованные сторонами сроки устранения обнаруженных дефектов и недоделок. Исполнитель устраняет обнаруженные дефекты и недоделки самостоятельно за свой счет.

8.3. Исполнитель осуществляет уборку и содержание территории, вывоз мусора с объекта в период производства работ.

8.4. Заказчик вправе в любое  время проверять ход и качество выполняемых Исполнителем  работ, не вмешиваясь в его деятельность.

9.ПРИЕМКА  РАБОТ

9.1.Приемка   результата  работ   осуществляется  после  выполнения   Исполнителем  всех  своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

Заказчик _______________________	         Исполнитель ______________________

9.2.Приемка  результата  работ  подтверждается  актом  выполненных   работ,  который должен быть подписан Заказчиком - с одной стороны, и Исполнителем – с другой стороны.

9.3.Исполнитель обязан передать Заказчику за 3 (три) дня до начала приемки работ всю необходимую  документацию.

10. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1. Исполнитель  гарантирует:

10.1.1. Выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего Контракта;

10.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими государственными стандартами и правилами, техническими нормами;

10.1.3. Устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации объекта, в разумный срок, согласованный с Заказчиком.

10.1.4. Гарантийный срок на результат работы, на все материалы и комплектующие исчисляются со дня подписания акта выполненных работ и составляет:

- окна - _____________________;

- рольставни - ________________________.

10.1.5. Работы, выполняемые по настоящему Контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, правил, техническим нормам.

11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Исполнитель не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Контракта право (требование).

12.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. За нарушение сроков выполнения работ Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% общей стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей стоимости по настоящему Контракту.

12.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Исполнителя, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Исполнителю.

12.4. Взыскание пени не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Контракту либо устранения нарушений.

12.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате, предусмотренных контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательств по уплате, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств. Величина пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пеней, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

13. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1. Заказчик вправе  расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

Заказчик _______________________	         Исполнитель ______________________

13.1.1. Нарушение Исполнителем сроков, предусмотренных настоящим Контрактом (приложениями к нему), более чем на 30 календарных дней;

13.1.2.Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Исполнителя  права на производство работ.

13.2.Сторона, решившая расторгнуть контракт, направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении контракта.

13.3 Контракт считается расторгнутым по истечение 10 календарных дней, со дня направления уведомления о расторжении контракта другой стороне.

13.4.Исполнитель вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке в следующих случаях:

-нарушения сроков оплаты более чем на 3(три) месяца;

-при остановке Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Исполнителя, на срок, превышающий три месяца.

13.5.В случае расторжения муниципального контракта по причинам, предусмотренным пунктом 14.4. Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 45 банковских дней стоимость выполненных работ.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными,

если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами за исключением п.3.1,3.2 настоящего Контракта. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, применяются

нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий Контракт составлен в трех  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и начинает действовать с момента его подписания.

14.4.Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту,

решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

14.5.К настоящему контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:

Приложение:  спецификация.

- Юридические адреса и банковские реквизиты

«ЗАКАЗЧИК» –  МУ «Пермское городское                   «ИСПОЛНИТЕЛЬ» -

управление гражданской защиты»

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. 25 Октября, 22 А.

Телефон: 212-04-71.

Банковские реквизиты:

ИНН – 5902293097  КПП– 590201001

УФК по Пермскому краю (ДФ администрации г.Перми

МУ «Пермское городское управление гражданской

защиты» Л/сч 02964010021)

Б/сч 40204810300000000006

В ГРКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК – 045773001

«Заказчик»								«Исполнитель»

Начальник Пермского городского

управления гражданской защиты

________________/И.П. Глушихин/	                                    ________________/_____________/

« ___ » _____________ 2008 года	« ___ » _____________ 2008 года

Приложение к Контракту

№ ___ от «__» _________2008г.

Спецификация

| № п/п | Наименование работ | Ед. измер. | Кол. | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |

«Заказчик»								«Исполнитель»

Начальник Пермского городского

управления гражданской защиты

________________/И.П. Глушихин/	                                    ________________/_____________/

« ___ » _____________ 2008 года	« ___ » _____________ 2008 года