Извещение №   150   А от  23 мая 2008года о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта

лечебного корпуса.

Заказчик – муниципальное учреждение здравоохранения «Городская детская больница № 24» (614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко,44, тел/факс 8(342) 255-38-59, тел. 8(342) 255-37-67, e-mail:gdb24@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта лечебного корпуса.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение общестроительных работ в рамках капитального ремонта лечебного корпуса.

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Шишкина,20 (ЛОР и соматическое отделение).

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе – локальный сметный расчет (приложение № 6)

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |  |
| Общестроительные работы в рамках капитального ремонта лечебного корпуса | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Не более 65 календарных дней, с даты подписания акта передачи объекта в работу | 3 392 570,80 | г.Пермь, ул.Шишкина,20 |

В состав работ входят следующие основные работы:

Ремонт штукатурки внутренних стен –2 659 кв.м.;

Ремонт штукатурки потолков – 530 кв.м.;

Окрашивание поверхности – 11 220 кв.м.;

Покрытие из линолеума – 10 684 кв.м.;

Установка дверных блоков с замками и ручками – 129 кв.м.;

Облицовка стен- 161 кв.м.;

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  начальной (максимальной) цены контракта.

С 23 мая 2008 года документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 или на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Заявки принимаются до 12 часов 00 минут  16 июня 2008г. по адресу г. Пермь, ул. М-Рыбалко,44 (экономическая группа).

Проведение аукциона назначено на 11 часов 30 мин. 30 июня 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Учреждениям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.