УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника департамента образования администрации города Перми

__________________ И.В.Петроградских

«___» ____________________ 2008 года

Извещение № 149 А от 23.05. 2008 г. о проведении

открытого аукциона на право заключения муниципального

контракта на выполнение общестроительных работ по укреплению наружной стены здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.Перми»

Департамент образования администрации г.Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ по укреплению наружной стены здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.Перми» по адресу: г. Пермь, ул.Костычева, д.33.

1.   Форма торгов - открытый аукцион.

2. Заказчиком открытого аукциона является департамент образования администрации г.Перми (614000 г.Пермь, ул.Сибирская, 17, контактный телефон 8 (342) 212-11-34

Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович.

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

3. Предметом муниципального контракта является выполнение работ по укреплению наружной стены здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.Перми» по адресу: г. Пермь, ул.Костычева, д.33.

Объем работ представлен в приложении № 1 к извещению.

4) Место выполнения работ – г. Пермь, ул.Костычева, д.33

5) Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Конкурсная документация предоставляется по адресу:               г. Пермь, ул. Сибирская, д. 17 каб.4, контактный телефон 8 (342) 212 11 34. Контактное лицо – Атналов Рустам Альбертович

E-mail: kongorod@perm.permregion.ru

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за конкурсную документацию не взимается

6) Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 050 279,85 рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

7) Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.1 раздела 2  документации об аукционе до 10.00 часов,                          16.06.2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Cибирская, д.17 каб. 4.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются с 9:00,  ч. до 18:00 ч в рабочие дни и до 10.00 часов 16.06 2008 года.

8) Проведение аукциона назначено на 11 час 10 мин 30.06.2008 года по адресу: г. Пермь,                 ул.Ленина, д.23, малый зал.

9) Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

И.о.начальника

отдела муниципального заказа								      Р.А.Атналов

Приложение № 1 к извещению

от 23.05. 2008 г № 149А

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение общестроительных работ по укреплению наружной стены здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 40 г.Перми»

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Костычева, 33

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 60 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Краткое описание основных видов выполняемых работ:

- вывешивание железобетонной перемычки оконного проема с заменой

- замена оконных блоков с подоконными досками из ПВХ

- ремонт внутренних и наружных оконных откосов

- замена отливов из листовой оцинкованной стали

- замена частей водосточных труб

- ограждение кровли

- разборка и восстановление кладки стен с усилением

-  заделка трещин в стенах

- оштукатуривание стен

- устройство карнизов

Описание состава и объема выполняемых работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 1,24 |
| 2 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,9 |
| 3 | Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий | 1 т конструкций | 0,003 |
| 4 | Укладка перемычек при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т массой до 0,7 т | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
| 5 | Перемычка железобетонная брусковая | шт | 3 |
| 6 | Конструкции стальные | т | 0,0029 |
| 7 | Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | 100 отверстий | 0,25 |
| 8 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 1,53 |
| 9 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 1 т | 0,31 |
| 10 | Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами | 1 т | 0,36 |
| 11 | Армирование кладки стен и других конструкций | 1 т металлических изделий | 0,155 |
| 12 | Кладка из силикатного одинарного кирпича наружных стен средней сложности при высоте этажа свыше 4м | 1 м3 кладки | 15,3 |
| 13 | Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | Шт. | 6120 |
| 14 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,52 |
| 15 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,52 |
| 16 | Демонтаж карнизов КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 0,0935 |
| 17 | Устройство карнизов | 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов и разв. поверхн. к | 0,0935 |
| 18 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,247 |
| 19 | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 0,25 |
| 20 | Смена частей водосточных труб Прямые звенья с люлек | 100 м | 1,14 |
| 21 | Смена частей водосточных труб Воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0,08 |
| 22 | Ограждение кровель перилами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Новый коэффициент МАТ=0 | 100 м ограждения | 2,7 |
| 23 | Конструкции стальные перил | т | 0,81 |
| 24 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для кладки облицовки | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 0,4 |
| 25 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 1,24 |
| 26 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 124 |
| 27 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной более 0.51м | 100м.п | 0,7 |
| 28 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной700 мм | м.п | 70 |
| 29 | Облицовка стен пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,945 |
| 30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,4 |
| 31 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,52 |
| 32 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,533 |

Состав, объем, и требования к выполнению работ определены п.2 раздела 1 и приложением № 6 документации об аукционе