ИЗВЕЩЕНИЕ №   1  от « 23 » мая    2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  ремонт ограждения детского сада

(краткое наименование предмета закупки)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №68» г,Перми_,

(наименование муниципального заказчика)

614029,       г. Пермь,       ул. Трясолобова,    65

(почтовый адрес: индекс, город, улица, № дома, № кабинета)

Тел./факс: (342) 275-86-86, тел. 273-22-79

ответственный исполнитель                    Нифонтова Тамара Петровна

(фамилия, имя, отчество)

предусматривает осуществить за счет              средств бюджета

(источник финансирования заказа)

выполнение следующих работ способом запроса котировок:

частичный ремонт ограждения территории детского сада. Демонтаж старых пролетов. Монтировать новые пролеты  из металлического уголка 4мм, сетки-рабицы с ячейкой 3мм ,В-1,5 м L–  3 м. Всего 95 пролетов. Ремонт калиток и ворот.

________________________________________________________________________________________________

(наименование*, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг)

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством):

Лицензия на право занятия деятельностью, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, сертификаты к используемым материалам, Устав_____________________________________________________________________________________________

Место выполнения работ: 614029, г. Пермь, ул. Трясолобова 65. территория детского сада.. ___________________________________________________________________________ _______________

Сроки выполнения работ:_30 июня  2008 года_______________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Максимальная цена контракт 230 000 00 (двести тридцать тысяч )__рублей

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением  денежных средств 230 000  (двести тридцать тысяч )  руб. .    «_10___»  июля__2008г.

(график оплаты)

___________________________________________________________________________________________________

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу, или курьером  по вышеуказанному адресу до 17 часов 00  минут  «  2 »  июня  2008 г.

Цена работ  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: приобретение материалов для ремонта и доставка их к месту ремонта ,страхование ,уплата налогов и других обязательных платежей .

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - от 5  до 20 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Заведующий							               Нифонтова Т.П.

____ ________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП