ИЗВЕЩЕНИЕ № 16 от «26» мая 2008 г. о проведении запроса котировок на выполнение текущего ремонта путей эвакуации в МУЗ «ГП №2».

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №2»,

- Адрес: г. Пермь. ул. Бр. Игнатовых, 3

Тел./факс: 221-79-99, 221-74-21

ответственный исполнитель: Шишигина Елена Павловна (к.710)

предусматривает осуществить за счет средств краевого бюджета (в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение») способом запроса котировок работы по текущему ремонту путей  эвакуации в здании Муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 2»

Подробная информация о характеристике и объеме работ приведена в Техническом задании - локальном сметном расчете (приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок),  который изменению не подлежат.

Место выполнения работ: по адресу г. Пермь, ул. Братьев Игнатовых, д.3 в МУЗ «ГП №2»

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ – в течение 2 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ - 14 дней с момента подписания контракта

Максимальная цена контракта: 499574,48 (четыреста девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят четыре) рубля 48 копеек.

Цена работ является неизменной на время действия муниципального контракта. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, должна включать в себя все затраты на доставку материалов, погрузочно-разгрузочные работы, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие обязательные платежи.

Срок и условия оплаты выполненных работ: расчет будет произведен за выполненные работы, предусмотренные локальным сметным расчетом,  в течение 20 (двадцати) банковских дней  со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта сверки взаиморасчетов. При этом оплата за выполненные работы согласно локальному сметному расчету Заказчика осуществляется с применением понижающего коэффициента.

Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем запроса котировок на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ согласно смете заказчика, на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 400000,00 рублей и цене контракта, предложенной победителем запроса котировок 300000,00 рублей, частное от деления составляет 0,75, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,75. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение определенного периода подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой заказчика, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,7500 и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 75000,00 рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку  в письменной форме согласно Приложению № 2 до 12 часов 00 минут  «05» июня  2008 г по вышеуказанному адресу.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем составляет 5 дней с момента подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Главный врач                                 __________________________                     Г.А. Косачева

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

- МП

Приложение:

1. Техническое задание (приложение №1)

2. Форма котировочной заявки (приложение №2)

3. Проект муниципального контракта (приложение №3)