СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз»

А.В.Смирнова

____ _______________  2008 г.

Начальник департамента внутреннего

аудита и экономики отраслей

муниципального хозяйства

А.А. Баландина

____  _______________ 2008 г.

___

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ОБ АУКЦИОНЕ

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

г. Пермь, 2008 год

Содержание документации об аукционе

| №п/п | Оглавление | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 3 |
| 2 | Источник финансирования заказа и порядок оплаты. | 3-4 |
| 3 | Начальная (максимальная) цена контракта и величина понижения начальной (максимальной) цены контракта | 4 |
| 4 | Привлечение потенциальных участников размещения заказа | 4 |
| 5 | Правомочность участников размещения заказа | 4 |
| 6 | Требования полноты представления информации. | 4 |
| 7 | Валюта заявки на участие в аукционе | 5 |
| 8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации | 5 |
| 9 | Требования к участникам размещения заказа | 5 |
| 10 | Требования к содержанию и форме заявки | 5-7 |
| 11 | Документация об аукционе | 7 |
| 12 | Содержание документации об аукционе | 7 |
| 13 | Разъяснение положений документации об аукционе | 7-8 |
| 14 | Внесение изменений в документацию об аукционе | 8 |
| 15 | Отказ от проведения открытого аукциона | 8 |
| 16 | Подготовка заявки на участие в открытом аукционе | 8-9 |
| 17 | Подача заявок на участие в открытом аукционе | 9-10 |
| 18 | Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе | 10-11 |
| 19 | Проведение открытого аукциона | 11 |
| 20 | Порядок проведения открытого аукциона, полномочия Аукциониста | 11-12 |
| 21 | Признание открытого аукциона несостоявшимся | 12-13 |
| 22 | Заключение муниципального контракта по результатам аукциона | 13-14 |
| 23 | Право на обжалование. | 14 |
|  | Информационная карта аукциона | 15-17 |
| Приложения к аукционной документации |  |  |
| 1 | Сведения участника размещения заказа | 18 |
| 2 | Форма доверенности на уполномоченное лицо, умеющее право подписи и представления интересов участника размещения заказа (Приложение № 6 к конкурсной документации) | 19 |
|  | Проект муниципального контракта |  |
| 3 | Лот № 1 | 20-26 |
| 4 | Лот № 2 | 27-33 |
| 5 | Лот № 3 | 34-41 |
| 6 | Лот № 4 | 42-49 |
| 7 | Лот № 5 | 50-56 |
| 8 | Заявка на участие в открытом аукционе | 57-59 |
| 9 | Техническое задание | 60-62 |
| 10 | Извещение | 63-65 |

1. Общие положения

1.1. Законодательное регулирование.

Настоящая документация по проведению открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.(далее – документация об аукционе) разработана Муниципальным учреждением «Пермский городской лесхоз» г. Перми в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от    08.05.2007г. № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

1.2.Заказчик аукциона.

Заказчиком открытого ау кциона является муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», г.Пермь,  ул.Советская, 22, лесохозяйственный отдел, контактный телефон 210-99-38, 212-94-28, E-mail: priroda@ perm.permregion.ru.

2. Источник финансирования заказа,  порядок оплаты и сроки выполнения работ.

2.1. Заказчик осуществляет оплату работ по муниципальному контракту, заключенному по итогам открытого аукциона  за счет средств бюджета г. Перми, выделенных на выполнение Городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

2.2. Порядок оплаты  за выполняемые работы установлены в разделе 6 Информационной карты аукциона, проекте муниципального контракта, являющегося неотъемлемой частью документации об аукционе.

2.3.  Сроки выполнения работ установлены в разделе 7 Информационной карты аукциона.

3. Начальная (максимальная) цена контракта  и величина понижения

начальной (максимальной) цены контракта (цена лота).

3.1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):

Лот № 1 (Левшинское лесничество (Орджоникидзевский район)) – 641150,25 рублей (шестьсот сорок одна тысяча сто пятьдесят рублей 25 копеек)

Лот № 2 (Черняевский лесопарк, парк Победы, Андроновы горы (Дзержинский, Индустриальный район)) - 215360,72 рублей (двести пятнадцать тысяч триста шестьдесят рублей 72 копейки)

Лот № 3 (Нижне-Курьинское лесничество (Кировский, Дзержинский район)) -  192805,39 рублей (сто девяносто две тысячи восемьсот пять рублей 39 копеек)

Лот № 4 (Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество (Орджоникидзевский, Дзержинский, Ленинский район))- 761752,26 рублей (семьсот шестьдесят одна тысяча семьсот пятьдесят два рубля 26 копеек)

Лот № 5 (Мотовилихинское (Пермское) лесничество (Свердловский район)) – 318931,15 рублей (триста восемнадцать тысяч девятьсот тридцать один рубль 15 копеек)

данные цены указаны  в извещении о проведении открытого аукциона, Информационной карте аукциона.

3.2. Цена контракта, заключаемого по итогам открытого аукциона не может превышать начальную (максимальную) цену контракта.

3.3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

Лот № 1 (Левшинское лесничество (Орджоникидзевский район)) – 32057,51 рублей

Лот № 2 (Черняевский лесопарк, парк Победы, Андроновы горы (Дзержинский, Индустриальный район)) - 10768,04 рублей

Лот № 3 (Нижне-Курьинское лесничество (Кировский, Дзержинский район)) -  9640,27 рублей

Лот № 4 (Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество (Орджоникидзевский, Дзержинский, Ленинский район))- 38087,61 рублей

Лот № 5 (Мотовилихинское (Пермское) лесничество (Свердловский район)) – 15946,56 рублей

(Данные суммы  указанны в извещении о проведении открытого аукциона). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта (цену лота), Заказчик обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота),  но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

4. Привлечение потенциальных участников размещения заказа

4.1. Документация по аукциону предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация по аукциону предоставляется по адресу: г.Пермь,  ул.Советская, 22, лесохозяйственный отдел, контактный телефон 210-99-38, 212-94-28, E-mail: priroda@ perm.permregion.ru

4.2. Извещение о проведении открытого аукциона и документация по аукциону размещаются Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru

Плата за  документацию по аукциону не взимается.

При использовании документации по аукциону, изменений и дополнений полученных с официального сайта администрации г. Перми, Заказчик не несет ответственности за достоверность сведений. Участники размещения заказа, использующие документацию по аукциону с официального сайта и не направившие заявления на получение документации по аукциону у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к   документации.

5. Правомочность участников размещения заказа

5.1. Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2.Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в аукционе. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов аукциона.

6. Требования полноты представления информации

6.1. Участник размещения заказа обязан в полном объеме изучить  документацию об аукционе.

6.2. За представление неполной информации, требуемой документацией об аукционе, непредставление или неправильное оформление документов или их ненадлежащим образом заверенных копий, или подачу заявки на участие в открытом аукционе (далее - заявки), не полностью и не во всех отношениях соответствующей документации об аукционе, ответственность несет участник размещения заказа, подавший такую заявку, и это влечет за собой отклонение его заявки.

7. Валюта заявки на участие в аукционе

7.1.Валюта заявки - российский рубль;

8. Порядок применения официального курса

иностранной  валюты к рублю Российской  Федерации

8.1. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

9. Требования к участникам размещения заказа

9.1. Участники размещения заказов, принимающие участие в настоящем аукционе должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа-юридического лица, индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год в размере более 25 (двадцати пяти) процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки не принято;

наличие копии лицензии участника размещения заказа по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, (основание ФЗ-89 от 24.06.1998) действительной до окончания производства работ.

10. Требования к содержанию и форме заявки

1) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; (Приложение № 1- сведения об  участнике размещения заказа).

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки  (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра  индивидуальных предпринимателей или  нотариально заверенную копию такой выписки  (для индивидуальных предпринимателей),  копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа; Таким документом может быть:

Для юридических лиц:

-в случае если заявка подписана руководителем организации, указанным в выписке из ЕГРЮЛ(единый государственный реестр юридических лиц), распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

-в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 2 к документации по аукциону, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, на участие в конкурсе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ  (приказ, решение (протокол)) собрания учредителей) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав положение), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица   для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

г) наличие копии лицензии участника размещения заказа по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, (основание ФЗ-89 от 24.06.1998) действительной до окончания производства работ.

Все документы, представленные участниками размещения заказа (за исключением оригиналов документов, нотариально заверенных копий), должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. Все документы должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Не полное представление документов и /или предоставление недостоверных сведений об участнике размещения заказа будет являться основанием для отклонения заявки на участие в открытом аукционе.

Заявка на участие в открытом аукционе и корреспонденция, которой могут обменяться участник размещения заказа и заказчик, составляются на русском языке.

Представление участником размещения заказа в составе аукционной заявки документов на другом языке и не сопровождаемых надлежащим переводом является основанием для его отклонения от участия в открытом аукционе.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе. Подавать заявку на участие в открытом аукционе на часть работ не допускается.

В случае предоставления участником размещения заказа нескольких ценовых предложений, во избежание претензий к членам аукционной комиссии по произвольному выбору какого либо из нескольких ценовых предложений и для обеспечения равной оценки других заявок на участие в конкурсе, аукционной комиссии будет отклонена целиком конкурсная заявка участника размещения заказа от участия в  открытом аукционе.

Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в открытом аукционе.

Представленные в составе заявки на участие в открытом аукционе документы участнику размещения  заказа не возвращаются.

Не предоставление какого-либо из документов, за исключением документов, подтверждающих квалификацию, равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме  настоящей  документации (Приложения №№ 1,2,4), является основанием для отклонения  заявки на участие в открытом аукционе участника размещения заказа от участия в открытом аукционе.

10.1. Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников размещения заказа.

10.2. Заказчик также устанавливает следующее требование к участникам размещения заказа:

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

10.3. Соответствующие требования указываются Заказчиком  в Информационной карте аукциона.

11. Документация об аукционе

11.1. Представление документации об аукционе

11.1.1. Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города www.gorodperm.ru и доступна для ознакомления без взимания платы.

11.1.2. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения Заказчик на основании заявления (запроса) любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления (запроса) обязан представить такому лицу документацию об аукционе в порядке, установленном извещением.

11.1.3. Участники размещения заказа, получившие комплект документации об аукционе с официального сайта и не направившие заявление на получение документации об аукционе на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появления на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

11.1.3.1. Заказчик не несет обязательств или ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

12. Содержание документации об аукционе

12.1. Документация об аукционе содержит требования к качеству, техническим характеристикам  работ, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика, включая требования, изложенные в  «Техническом задании»,  Информационной карте аукциона.

12.2. К документации об аукционе прилагается проект муниципального контракта на выполнение работ.

13. Разъяснение положений документации об аукционе

13.1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2-х рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

13.2. С момента получения участником размещения заказа документации об аукционе на бумажном носителе до момента заключения муниципальный контракта с победителем открытого аукциона или участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, какие-либо переговоры Заказчика, конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказов (далее - Комиссия) с участником размещения заказа по вопросам, связанным с заявкой, а также с целью оказания содействия в торгах за исключением разъяснения положений документации об аукционе, не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14. Внесение изменений в документацию об аукционе

14.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменения в документацию об аукционе не позднее чем за 5 дней до дня окончания подачи заявок.

2.4.2. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

15. Отказ от проведения открытого аукциона

15.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее 10-ти дней до даты окончания срока подачи заявок.

15.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается в бюллетене  в течение пяти рабочих дней и размещается на сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

15.3.В течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки.

16. Подготовка заявки на участие в открытом аукционе

16.1. Форма заявки на участие в открытом аукционе

16.1.1. Участник размещения заказа подает заявку по форме Приложения № 4 «Заявка на участие в открытом аукционе», установленной настоящей документацией об аукционе, которая должна содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона,  документации об аукционе.

16.1.2. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке.

16.2. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в открытом аукционе

16.2.1. Участники размещения заказа подают заявки, которые отвечают требованиям настоящей документации об аукционе, включая основные технические требования к работам, которые предполагается выполнить по форме Приложения № 4 документации об аукционе.

16.2.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ, является основанием для отказа в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе.

При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных участником размещения заказа в составе заявки, Заказчик отстраняет  такого участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта, а также отказывается от подписания муниципального контракта.

16.3. Требования и форма предложения о цене контракта

16.3.1. Участник размещения заказа подает заявку, в которой заявляет о своем согласии  выполнить  работы в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.

16.3.2.Заказчик производит аванс в размере 15% от стоимости муниципального контракта; оплата фактически выполненных работ производится ежемесячно с учетом выплаченного аванса.

16.3.4. Все налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта будет оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, а также все дополнительные расходы исполнителя должны быть включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником размещения заказа.

16.3.5. Неучтенные затраты исполнителя по муниципальному контракту, связанные с исполнением муниципального контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком.

16.4. Требования к описанию выполняемых работ

16.4.1. Описание участником размещения заказа выполняемых работ, являющихся предметом проводимого аукциона, их качественных характеристик, производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.

16.5. Требования к оформлению заявок на участие в открытом аукционе

16.5.1. При подготовке заявок участником размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.

16.5.2. Сведения, которые содержаться в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

16.5.3. Все листы заявки и приложений к  ней должны быть прошиты, скреплены печатью и парафированы лицом, подписавшим заявку. Полномочия уполномоченного лица должны быть письменно подтверждены доверенностью, выданной руководителем организации, приложенной к заявке. Применение факсимильного воспроизведения подписи с использованием средств механического или иного копирования, либо иного аналога собственноручной подписи не допускается.

16.5.4. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки, должны быть заполнены по всем пунктам.

16.5.5. Представленные в составе заявки документы участнику размещения заказа не возвращаются.

17. Подача заявок на участие в открытом аукционе

17.1. Срок и порядок подачи заявок на участие в открытом аукционе, регистрация таких заявок.

17.1.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает в письменной форме в срок, указанный в Информационной карте аукциона, заявку по форме, установленной в приложениях к документации об аукционе.

17.1.2. Прием заявок прекращается в день рассмотрения заявок на участие в  аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении и Информационной карте аукциона.

17.1.3. Каждая заявка, поступившая в срок, установленный в извещении, документации об аукционе, регистрируется Заказчиком. Поступившие заявки регистрируются в Журнале регистрации заявок на участие в аукционе, в порядке поступления заявок.	По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку, уполномоченный представитель Заказчика выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени её получения.

17.1.4. Заявки, оформленные в соответствии с Приложением № 4, подаются участниками размещения заказа в порядке и сроки, указанные в Информационной карте аукциона (раздел 13).

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении предмета аукциона.

17.1.5. Заявка не должна содержать никаких вставок между строк, подтирок или приписок, исправлений, ошибок.

17.2. Запрет изменения заявок на участие в открытом аукционе

17.2.1. Участник размещения заказа, признанный Участником аукциона, не вправе изменять поданную заявку.

17.3. Отзыв заявок на участие в  открытом аукционе

17.3.1. Участник размещения заказа, подавший заявку, вправе отозвать заявку в любое время до  дня и времени начала рассмотрения заявок.

17.3.2. Участник размещения заказа подает в письменном виде заявление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем заявлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование аукциона, реестровый номер торгов, дата, время и способ подачи заявки, лицо, подавшее заявку, номер расписки, выданной должностным лицом.

Заявление об отзыве заявки должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

17.3.3. После получения и регистрации отзыва заявки Заказчик сравнивает реестровый номер торгов заявки и реестровый номер торгов, указанный в отзыве заявки, а также регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в заявлении об отзыве соответствующей заявки и в случае, если они совпадают, возвращает  участнику размещения заказа заявку.

17.4. Заявки на участие в открытом аукционе, поданные с опозданием

17.4.1. Заявки, полученные после окончания приема заявок не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. Данные о заявках, полученных после установленного срока окончания приема заявок, фиксируются  Заказчиком в журнале регистрации заявок на участие в аукционе.

18. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

18.1. Место, день и время начала рассмотрения поступивших заявок указанны в Информационной карте аукциона.

18.2. Комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе и соответствие участников размещения заказов требованиям, установленным в разделе 10.

18.3. Срок рассмотрения заявок не может превышать 10 дней со дня окончания подачи заявок.

18.4. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

18.5. На основании результатов рассмотрения заявок Комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника и о признании участника, подавшего заявку, участником аукциона, об отказе в допуске участника к участию в аукционе.

18.6. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случаях:

непредоставления определенных разделами 8,9,10,11, Информационной картой аукциона документов в составе заявке либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на  выполнение которых размещается заказ;

несоответствия требованиям, установленным в разделе 10 настоящей документации;

несоответствия заявки требованиям документации об аукционе.

18.7. По результатам рассмотрения оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется Комиссией, подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии и в день окончания рассмотрения заявок размещается на официальном сайте.

18.8. Всем участникам размещения заказа, подавшим заявки, направляются уведомления о принятых Комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

19. Проведение открытого аукциона

19.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа (непосредственно или через своих представителей), признанные участниками аукциона в порядке, установленном настоящей аукционной документацией.

20. Порядок проведения открытого аукциона, полномочия Аукциониста

20.1. Аукцион проводится в день и час, в месте, указанном в извещении, Информационной карте аукциона.

20.2. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении, на «шаг аукциона».

20.3. Перед началом проведения аукциона Комиссия проверяет полномочия, необходимые для участия в аукционе у присутствующих участников аукциона или их представителей. Аукционная комиссия перед началом каждого лота, регистрирует участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота и явившихся на аукцион, или их представителей.

20.3.1. Участники аукциона или их представители для подтверждения своих полномочий и регистрации в журнале представляют:

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - документ удостоверяющий личность;

Представитель участника аукциона - документ удостоверяющий личность и надлежащим образом оформленную доверенность, содержащую следующие полномочия:  заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, являющихся предметом проводимого открытого аукциона и указанных в извещении.

20.3.2. После регистрации участники аукциона или их уполномоченные представители получают от Комиссии карточки с номерами, которые соответствуют номеру регистрации (далее - карточки).

20.4. Комиссия объявляет о начале проведения процедуры аукциона, называет участников аукциона, допущенных и присутствующих на аукционе, присвоенных им номерах и разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта (цене лота), размер «шага аукциона», после чего предлагает аукционисту приступить к процедуре проведения аукциона.

20.5. После этого аукционист объявляет предмет  контракта,  его существенные условия и характеристики, начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и начальный «шаг аукциона». Кроме того, аукционист сообщает участникам аукциона о том, что заявление своих предложений по цене они осуществляют путем поднятия карточек.

20.6. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, кто первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной цены контракта) и цены контракта, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с «шагом аукциона» и «шаг аукциона»,  в соответствии с которым снижается цена;

20.6.1. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта (цене лота) ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

20.6.2. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

20.7. В ходе процедуры проведения аукциона Заказчик осуществляет ее аудиозапись. При наличии технических возможностей Заказчик вправе осуществлять видеозапись процедуры проведения аукциона.

20.7.1. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры проведения аукциона. При этом такой участник аукциона должен до начала процедуры аукциона известить Комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры проведения аукциона.

20.8. По итогам проведения процедуры аукциона Комиссия оглашает победителя аукциона, предложенную им наиболее низкую цену контракта (цену лота), участника аукциона, первым сделавшего предпоследнее предложение по цене контракта (цене лота), как участника аукциона, занявшего второе место.

20.9. При проведении аукциона Заказчиком или лицом, уполномоченным заказчиком на ведение протокола, ведется протокол аукциона, в котором содержатся сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) последнем и предпоследнем предложениях о цене контракта (цене лота), наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта (цене лота).

20.10. Протокол аукциона составляется в двух экземплярах и подписывается Заказчиком и всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона и в течение дня, следующего после дня подписания, размещается на официальном сайте.

21. Признание открытого аукциона несостоявшимся

21.1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе:

подана только одна заявка;

или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.

21.1.1. Если поданная заявка соответствует требованиям и условиям документации об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки передает участнику размещения заказа, подавшему единственную заявку на участие в аукционе проект контракта. Контракт заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не выше   начальной (максимальной) цены , указанной в извещении.

21.2. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение:

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников размещения заказа, подавших заявки,

или о признании только одного участника размещения, подавшего заявку,  участником аукциона,

или о признании нескольких участников размещения заказа участниками аукциона, но ни один из участников аукциона не пришел на аукцион или не принял участие в аукционе (непосредственно или через своих представителей), аукцион признается несостоявшимся.

21.2.1. В этом случае Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе передает участнику аукциона, признанному участником аукциона, проект контракта. Контракт заключается  на условиях, предусмотренных документацией об аукционе и не выше начальной (максимальной) цены , указанной в извещении.

21.3. В случае, если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта, "шаг аукциона" снижен до минимального размера – 0,5 процента начальной цены контракта и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта  не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся.

21.3.1. В случае, если только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе обязан передать такому участнику проект контракта.

22. Заключение муниципального контракта по результатам аукциона

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта по адресу ул. Советская 22 МУ «Пермский городской лесхоз», приемная, регистрируя в журнале выдачи контрактов с подписью победителя аукциона, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта,  прилагаемый к документации об аукционе.

22.2. Победитель аукциона подписывает и заверяет печатью указанный проект контракта и возвращает подписанный контракт заказчику в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

22.4.  В случае, если контракт заключается с физическим лицом, муниципальный заказчик, если в аукционной документации не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных лиц, занимающихся частной практикой.

22.3. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, то Заказчик заключает контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта.

22.4. Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муни2耀пального контракта, обязан в двенадцатидневный срок (но не ранее 10 дней), со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для такого участника аукциона является обязательным.

Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

Муниципальный Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах аукционной заявки;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

23.Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Информационная карта аукциона

| № | Описание | Данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик и контактная информация. Источник финансирования заказа | Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» г. Пермь, Советская 22, Лесохозяйственный отдел Контактное лицо: Цукерман Дмитрий Александрович т.210-99-38 Средства муниципального бюджета г. Перми выделенных на выполнение Городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г. Перми на 2008-2010 гг.» - раздел 3.4.2.3. |
| 2. | Предмет аукциона | Открытый аукцион на выполнение работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г. |
| 3. | Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) | Лот № 1 (Левшинское лесничество (Орджоникидзевский район)) – 641150,25 руб. Лот № 2 (Черняевский лесопарк, парк Победы, Андроновы горы (Дзержинский, Индустриальный район)) - 215360,72 руб. Лот № 3 (Нижне-Курьинское лесничество (Кировский, Дзержинский район)) - 192805,39 руб. Лот № 4 (Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество (Орджоникидзевский, Дзержинский, Ленинский район))- 761752,26 руб. Лот № 5 (Мотовилихинское (Пермское) лесничество (Свердловский район)) – 318931,15 руб. |
| 4. | Величина понижения начальной цены лота («шаг аукциона») | Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: Лот № 1 (Левшинское лесничество (Орджоникидзевский район)) – 32057,51 руб. Лот № 2 (Черняевский лесопарк, парк Победы, Андроновы горы (Дзержинский, Индустриальный район)) - 10768,04 руб. Лот № 3 (Нижне-Курьинское лесничество (Кировский, Дзержинский район)) - 9640,27 руб. Лот № 4 (Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество (Орджоникидзевский, Дзержинский, Ленинский район))- 38087,61 руб. Лот № 5 (Мотовилихинское (Пермское) лесничество (Свердловский район)) – 15946,56 руб. |
| 5. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (цены лота) и расчетов с исполнителями (подрядчиками) | Иностранная валюта при оплате работ по заключенному муниципальному контракту не используется. |
| 6. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата работ по уборке по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов г. Перми в 2008 г. будет произведена безналичным перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя поэтапно, но не чаще одного раза в месяц, после окончания работ, включая устранения недостатков, выявленных в процессе приемки, в течение 10-ти банковских дней, на основании акта приемки работ, составленных на основании актов оценки и проверки работ, оформленных в установленном порядке, а также расчета стоимости выполняемых работ. Цена должна быть указана в рублях с учетом транспортных расходов, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
| 7. | Место, условия и сроки выполнения работ | Место выполнения работ: г. Пермь Лот № 1 Левшинское лесничество Орджоникидзевский район Лот № 2 Черняевский лесопарк, парк Победы Андроновы горы Дзержинский, Индустриальный район Лот № 3 Нижне-Курьинское лесничество Кировский, Дзержинский район Лот № 4 Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество Орджоникидзевский Дзержинский район Лот № 5 Мотовилихинское (Пермское) лесничество Свердловский район Срок выполнения работ : с момента подписания муниципального контракта, окончание работ, с исправлением всех замечаний Заказчика, не позднее 15 октября 2008г. Условия выполнения работ: на основании технического задания и муниципального контракта |
| 8. | Форма заявки на участие в аукционе | Заявка на участие в аукционе заполняется участниками открытого аукциона по форме Приложения № 4, прилагаемой к документации об аукционе и подается в письменной форме. В случае, если заявка участника аукциона не соответствует форме и не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям документации об аукционе, участник, подавший такую заявку, не допускается к участию в аукционе. |
| 9. | Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе | Опись приложенных документов по форме (Приложение к аукционной заявке). Заявка на участие должна содержать следующие документы: 1) Сведения и документы об участнике размещения заказа по форме Приложения № 1 документации об аукционе: а) фирменное наименование, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона; б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей либо нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); в) документы, подтверждающие правомочность лица на осуществление действий от имени участника аукциона, такими документами могут быть: см. раздел 10 п. в). 2) Наличие копии лицензии участника размещения заказа по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов, (основание ФЗ-89 от 24.06.1998) |
| 10. | Обязательные требования к участникам размещения заказа | 1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов; 2) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе; 4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 11. | Требования к участникам размещения заказа, установленные Заказчиком (ч.2 ст.11 Закона) | Отсутствие сведений об участнике размещения заказа в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом. |
| 12. | Привлечение субподрядчиков | Допустимо привлекать на основе субподряда юридических и физических лиц для выполнения некоторых видов работ с согласия Заказчика. Исполнитель несет ответственность за результат работы субподрядчиков как за свой собственный результат. |
| 13. | Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок | Место подачи заявок на участие в аукционе и регистрация в книге учета заявок: Заявки подаются в письменной форме по адресу г. Пермь ул. Советская д. 22, муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», Лесохозяйственный отдел, тел. 210-99-38. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является 28 мая 2008 года (день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона). Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 9 до 13 и с 14 до 18 часов, по пятницам с 9 до 13 и с 14 до 17 часов. Окончание срока подачи заявок: в 18 часов 00 мин. 16 июня 2008 года. |
| 14. | Порядок и срок отзыва заявок | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. |
| 15. | Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе | г.Пермь, ул.Советская, 22 (приемная), время 9 часов 00 минут дата «17» июня 2008г. |
| 16. | Место, дата и время проведения открытого аукциона | г. Пермь, ул. Ленина, 23 малый зал «26» июня 2008 г., в 12 часов 10 мин. |
| 17. | Срок со дня подписания протокола аукциона, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта | Не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона. |

Приложение № 1

# к документации по аукциону

# СВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица |  |
| --- | --- |
| 2. Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица | Страна |
| 3. Юридический адрес/место жительства участника размещения заказа | Адрес |
| 4. Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Участник размещения заказа _______________ _________________

(Ф.И.О.) 		   (подпись)

Главный бухгалтер ____________________ _______________

МП 	 							(Ф. И.О.) 				 (подпись)

Приложение № 2

к документации по аукциону

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_______________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Юридическое лицо – участник размещения заказа: _______________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ______

представлять интересы (участие) на аукционе, заявлять от имени участника аукциона предложения по цене муниципального контракта, подписывать, подавать и получать от имени участника аукциона любые документы и совершать все необходимые действия, связанные с участием в проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ, являющихся предметом проводимого открытого аукциона и указанных в извещении.

_______________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.

#### Приложение № 3.1

# к документации по аукциону

#### Муниципальный контракт  № ________

По лоту № 1

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» , именуемое в дальнейшем Заказчик в лице исполняющей обязанности Смирновой Алевтины Васильевны , действующей на основании приказа № 39К от 22.10.07 управления по экологии и природопользованию , с одной стороны, и ___________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

На основании решения аукционной комиссии (протокол № от         ) Заказчик поручает, принимает и оплачивает,  а Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту № 2)  по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в объеме - 2785,7 м3 / 1950 тонн.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ:                 15 октября 2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________ рублей (включая НДС) .

В течение десяти банковских дней после подписания договора сторонами Заказчик производит предоплату в размере 15% , что составляет _____________ рублей (включая НДС)  на основании счета на предоплату, предъявленного Подрядчиком.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно с  учетом выплаченного аванса.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактура, талоны, акт оценки работы подрядчика, акт проверки,

-отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе

3.3. Оплата за выполненные  объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1) и дополнениями к Приложению №1: акты оценки работ №1 и акт проверки работ - №2.

3.5. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.6. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах  оценки и проверки, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте  оценки работы подрядчика и акте проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности и представляет акты о сдаче – приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта и ежемесячно в срок до 15.10.2008 г., сдать фактически выполненные работы.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в принятии выполненных работ с правом подписи актов оценки  и проверки работы: Левшинское лесничество -  Ковач Любовь Леонидовна 89082535282. Основание:  приказ №6  от 26.03.2008.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  неурегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

Стихийные свалки на территории городских лесов, указанные  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту № 2)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Перми | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Смирнова А.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.1)

# «_____»______________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся на территории городских лесов г.Перми Левшинского лесничества |
| 2 | Сбор крупно габаритного мусора, сбор твердых бытовых отходов. разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигоны твердых бытовых отходов (22 - 50 км.) |
| 3 | Объем вывозимого мусора – 2785,7 м3 /1950 тонн. |

Дополнение №1 к приложению №1  к муниципальному контракту (Приложение 3.1)                                         «_____»______________2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | В какие сроки выполнены работы | Оценка качества работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранность лесонасаждений | Отметка с полигона твердых бытовых отходов | Зачистка убранного места : а) полное отсутствие мусора *б) наличие отдельных фрагментов мусора **в) наличие мелких локальных накоплений отходов мусора |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Работа принимается при наличии: сохранности лесонасаждений, отметки с полигона твердых бытовых отходов, полном отсутствии мусора, на объектах, указанных в техническом задании.

* ; **  Требуются доработки, акт  оценки работы Подрядчика не подписывается.

Заказчик: 										Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Дополнение №2 к приложению№ 1

к муниципальному контракту (Приложение 3.1)

# «_____»________________2008 г.

А К Т

проверки

______________________________________

(наименование выполняемой работы)

за _____________ 2008 г.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Приложение № 2

к муниципальному контракту (Приложение 3.1)

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Лядовский тракт», квартал № 50, 60 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 22 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву «Кислотные Дачи», напротив домов по ул.Уссурийская, район КНС, квартал № 50, выдел 2; 16 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| 33 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Чусовской водозабор», квартал № 13,17,18,25 | Орджоникидзевский | Левшинское | 500 |
| 34 | Лесополоса, примыкающая к подъездной дороге м/р Васильево квартал № 6, выдел 3, квартал № 11 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 5 55 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву м/р Чапаевский, квартал № 8 выдел 4, квартал № 6 (коллективные сады) | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 66 | По обе стороны дороги, идущей с Чусовского водозабора на склад хлора и Головановские коттеджи квартал 17, 9, 4 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 2785,7 м3 /1950 т. |  |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийный срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

#### Приложение № 3.2

# к документации по аукциону

#### Муниципальный контракт  № ________

По лоту № 2

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» , именуемое в дальнейшем Заказчик в лице исполняющей обязанности Смирновой Алевтины Васильевны , действующей на основании приказа № 39К от 22.10.07 управления по экологии и природопользованию , с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

На основании решения аукционной комиссии (протокол № от         ) Заказчик поручает, принимает и оплачивает,  а Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту № 2)  по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в объеме - 935,7 м3 /655 тонн.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ:                 15 октября 2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________ рублей (включая НДС).

В течение десяти банковских дней после подписания договора сторонами Заказчик производит предоплату в размере 15% , что составляет _____________ рублей (включая НДС)  на основании счета на предоплату, предъявленного Подрядчиком.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно с  учетом выплаченного аванса.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактура, талоны, акт оценки работы подрядчика, акт проверки,

-отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе

3.3. Оплата за выполненные  объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1) и дополнениями к Приложению №1: акты оценки работ №1 и акт проверки работ - №2.

3.5. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.6. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах  оценки и проверки, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте  оценки работы подрядчика и акте проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности и представляет акты о сдаче – приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта и ежемесячно в срок до 15.10.2008 г., сдать фактически выполненные работы.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в принятии выполненных работ с правом подписи актов оценки  и проверки работы: Особо охраняемая природная территория «Черняевский лесопарк», парк Победы -  Сретенский Михаил Владимирович 89068886550. Основание:  приказ №6  от 26.03.2008.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  неурегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неис2耀лнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

Стихийные свалки на территории городских лесов, указанные  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту № 2)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Перми | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Смирнова А.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.2)

# «_____»______________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся на территории городских лесов г.Перми Черняевский лесопарк, парк Победы |
| 2 | Сбор крупно габаритного мусора, сбор твердых бытовых отходов. разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигоны твердых бытовых отходов (22 - 50 км.) |
| 3 | Объем вывозимого мусора – 935,7 м3 /655 тонн. |

Дополнение №1 к приложению №1  к муниципальному контракту (Приложение 3.2)                                         «_____»______________2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | В какие сроки выполнены работы | Оценка качества работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранность лесонасаждений | Отметка с полигона твердых бытовых отходов | Зачистка убранного места : а) полное отсутствие мусора *б) наличие отдельных фрагментов мусора **в) наличие мелких локальных накоплений отходов мусора |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Работа принимается при наличии: сохранности лесонасаждений, отметки с полигона твердых бытовых отходов, полном отсутствии мусора, на объектах, указанных в техническом задании.

* ; **  Требуются доработки, акт  оценки работы Подрядчика не подписывается.

Заказчик: 										Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Дополнение №2 к приложению№ 1

к муниципальному контракту (Приложение 3.2)

# «_____»________________2008 г.

А К Т

проверки

______________________________________

(наименование выполняемой работы)

за _____________ 2008 г.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Приложение № 2

к муниципальному контракту (Приложение 3.2)

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |
| 11 | Территория, примыкающая к улице Подлесная | Дзержинский | Черняевский | 50 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Встречная | Индустриальный | Черняевский | 50 |
| 13 | Территория вдоль шоссе Космонавтов от Гознака до Ипподрома | Индустриальный | Черняевский | 200 |
| 14 | Парк Победы в районе минирынка | Индустриальный | Парк Победы | 50 |
| 15 | Территория вдоль реки Мулянка (Андроновы горы) Ул.Леонова | Индустриальный | Черняевский | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 935,7 м3 /655 т. |  |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийный срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

#### Приложение № 3.3

# к документации по аукциону

#### Муниципальный контракт  № ________

По лоту № 3

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» , именуемое в дальнейшем Заказчик в лице исполняющей обязанности Смирновой Алевтины Васильевны , действующей на основании приказа № 39К от 22.10.07 управления по экологии и природопользованию , с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

На основании решения аукционной комиссии (протокол № от         ) Заказчик поручает, принимает и оплачивает,  а Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту № 2)  по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в объеме 837,7 м3 /586,4 тонн.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ:                 15 октября 2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________ рублей (включая НДС).

В течение десяти банковских дней после подписания договора сторонами Заказчик производит предоплату в размере 15% , что составляет _____________ рублей (включая НДС)  на основании счета на предоплату, предъявленного Подрядчиком.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно с  учетом выплаченного аванса.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактура, талоны, акт оценки работы подрядчика, акт проверки,

-отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе

3.3. Оплата за выполненные  объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1) и дополнениями к Приложению №1: акты оценки работ №1 и акт проверки работ - №2.

3.5. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.6. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах  оценки и проверки, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте  оценки работы подрядчика и акте проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности и представляет акты о сдаче – приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта и ежемесячно в срок до 15.10.2008 г., сдать фактически выполненные работы.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в принятии выполненных работ с правом подписи актов оценки  и проверки работы: Нижне – Курьинское лесничество -  Васильевых Геннадий Павлович 89048436025. Основание:  приказ №6  от 26.03.2008.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  неурегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

Стихийные свалки на территории городских лесов, указанные  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту № 2)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Перми | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Смирнова А.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.3)

# «_____»______________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся на территории городских лесов г.Перми Нижне – Курьинское лесничества |
| 2 | Сбор крупно габаритного мусора, сбор твердых бытовых отходов. разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигоны твердых бытовых отходов (22 - 50 км.). |
| 3 | Объем вывозимого мусора – 837,7 м3 /586,4 тонн. |

Дополнение №1 к приложению №1  к муниципальному контракту (Приложение 3.3)                                         «_____»______________2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | В какие сроки выполнены работы | Оценка качества работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранность лесонасаждений | Отметка с полигона твердых бытовых отходов | Зачистка убранного места : а) полное отсутствие мусора *б) наличие отдельных фрагментов мусора **в) наличие мелких локальных накоплений отходов мусора |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Работа принимается при наличии: сохранности лесонасаждений, отметки с полигона твердых бытовых отходов, полном отсутствии мусора, на объектах, указанных в техническом задании.

* ; **  Требуются доработки, акт  оценки работы Подрядчика не подписывается.

Заказчик: 										Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Дополнение №2 к приложению№ 1

к муниципальному контракту (Приложение 3.3)

# «_____»________________2008 г.

А К Т

проверки

______________________________________

(наименование выполняемой работы)

за _____________ 2008 г.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Приложение № 2

к муниципальному контракту (Приложение 3.3)

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 3 |  |  |  |  |
| 11 | п/л «Спутник» квартал № 4 | Кировский | Нижне-Курьинское | 2 |
| 12 | Район завода ГШМ квартал № 78 Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 13 | Район завода ГШМ квартал № 79 (напротив проходной ГШМ, за СНТ «Смородинка») Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 75 |
| 14 | Район завода ГШМ квартал № 80 за СНТ «Вишня» ул. Магистральная | Кировский | Нижне-Курьинское | 35 |
| 15 | Район завода ГШМ квартал № 83около м/р «Водники» ул. М.Рыбалко, Кировоградская | Кировский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 16 | Район завода ГШМ квартал № 74 м/р Крым ул.Дунайская | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 17 | Территория, примыкающая к улице Красноборская (Северное кладбище), выдел 26, 30, кв. 42 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 80 |
| 88 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 8, кв.39 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 8 |
| 29 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 12, кв. 36 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 210 | Территория, примыкающая к улицам Заречная и Сортировочная, выдел 1, 33, 34, кв. 9 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 27 |
| 211 | Перекресток улиц Якутская и Путейская, выдел 2,9, кв.50 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 15 |
| 212 | Территория, примыкающая к улицам Бажова и Хабаровская, выдел 35, 40, 16, 18, 47, кв. 6 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 50 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 837,7 м3 /586,4 т. |  |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийный срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

#### Приложение № 3.4

# к документации по аукциону

#### Муниципальный контракт  № ________

По лоту № 4

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» , именуемое в дальнейшем Заказчик в лице исполняющей обязанности Смирновой Алевтины Васильевны , действующей на основании приказа № 39К от 22.10.07 управления по экологии и природопользованию , с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

На основании решения аукционной комиссии (протокол № от         ) Заказчик поручает, принимает и оплачивает,  а Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту № 2 )  по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в объеме –  3309,7 м3 /2316,8 тонн.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ:                 15 октября 2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________ рублей (включая НДС).

В течение десяти банковских дней после подписания договора сторонами Заказчик производит предоплату в размере 15% , что составляет _____________ рублей (включая НДС)  на основании счета на предоплату, предъявленного Подрядчиком.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно с  учетом выплаченного аванса.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактура, талоны, акт оценки работы подрядчика, акт проверки,

-отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе

3.3. Оплата за выполненные  объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1) и дополнениями к Приложению №1: акты оценки работ №1 и акт проверки работ - №2.

3.5. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.6. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах  оценки и проверки, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте  оценки работы подрядчика и акте проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности и представляет акты о сдаче – приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта и ежемесячно в срок до 15.10.2008 г., сдать фактически выполненные работы.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в принятии выполненных работ с правом подписи актов оценки  и проверки работы: Верхне-Курьинское лесничество – Сретенский Алексей Владимирович 89026463787. Основание:  приказ №6  от 26.03.2008.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  неурегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

Стихийные свалки на территории городских лесов, указанные  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту № 2)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Перми | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Смирнова А.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.4)

# «_____»______________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся на территории городских лесов г.Перми Верхне-Курьинского (Гайвинского) лесничества |
| 2 | Сбор крупно габаритного мусора, сбор твердых бытовых отходов. разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигоны твердых бытовых отходов (22 - 50 км.). |
| 3 | Объем вывозимого мусора – 3309,7 м3 /2316,8 тонн. |

Дополнение №1 к приложению №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.4)                                         «_____»______________2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | В какие сроки выполнены работы | Оценка качества работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранность лесонасаждений | Отметка с полигона твердых бытовых отходов | Зачистка убранного места : а) полное отсутствие мусора *б) наличие отдельных фрагментов мусора **в) наличие мелких локальных накоплений отходов мусора |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Работа принимается при наличии: сохранности лесонасаждений, отметки с полигона твердых бытовых отходов, полном отсутствии мусора, на объектах, указанных в техническом задании.

* ; **  Требуются доработки, акт  оценки работы Подрядчика не подписывается.

Заказчик: 										Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Дополнение №2 к приложению№ 1

к муниципальному контракту (Приложение 3.4)

# «_____»________________2008 г.

А К Т

проверки

______________________________________

(наименование выполняемой работы)

за _____________ 2008 г.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Приложение № 2

к муниципальному контракту (Приложение 3.4)

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 4 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на старую мебельную фабрику (старая свалка Кабельного, за изоляторным заводом) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 1000 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Сочинская (ДОС), выдел 3, кв.53 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 21 |
| 23 | Территория, примыкающая к улице Якутская, напротив сада «Архитектор», выдел 4, кв.46 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 46 |
| 24 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 2, кв.47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 25 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 13,кв 47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 26 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 12, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 37 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 13, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 51 |
| 38 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 19, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 39 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, за кладбищем «Северное», выдел 7, кв. 8 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 10 |
| 310 | Сосновый бор, ул.Якутская и Дорога Дружбы в сторону комплекса ПГТУ | Ленинский | Верхне-Курьинское | 600 |
| 311 | Комплекса ПГТУ, район котельной, лесной массив | Ленинский | Верхне-Курьинское | 200 |
| 312 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, в сторону реки Гайва | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 80 |
| 313 | Лесополоса, примыкающая к дороге от ул.Усадебная до п/л «Звездный» (восточная сторона) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 600 |
| 114 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на Н.Мостовую кв. 12, выд. 137 | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 200 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 3309,7 м3 /2316,8 т. |  |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  р2耀от по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийны2耀срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

#### Приложение № 3.5

# к документации по аукциону

#### Муниципальный контракт  № ________

По лоту № 5

на выполнение работ  по ликвидации стихийных

свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» , именуемое в дальнейшем Заказчик в лице исполняющей обязанности Смирновой Алевтины Васильевны , действующей на основании приказа № 39К от 22.10.07 управления по экологии и природопользованию , с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

На основании решения аукционной комиссии (протокол № от         ) Заказчик поручает, принимает и оплачивает,  а Подрядчик выполняет работы в соответствии с  техническим заданием (Приложение к муниципальному контракту № 2)  по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в объеме - 1385,7 м3 /970 тонн.

2. Сроки выполнения работ.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Окончание производства работ:                 15 октября 2008г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ________ рублей (включая НДС).

В течение десяти банковских дней после подписания договора сторонами Заказчик производит предоплату в размере 15% , что составляет _____________ рублей (включая НДС)  на основании счета на предоплату, предъявленного Подрядчиком.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком ежемесячно с  учетом выплаченного аванса.

Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о приемке выполненных работ (форма КС-2),

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

-счет-фактура, талоны, акт оценки работы подрядчика, акт проверки,

-отметка с полигона твердых бытовых отходов на путевом листе

3.3. Оплата за выполненные  объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ.

3.4. Приемка работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче  выполненных работ.

Заказчик производит приемку выполненных работ в соответствии с требованиями, установленными настоящим контрактом,  (Приложение №1) и дополнениями к Приложению №1: акты оценки работ №1 и акт проверки работ - №2.

3.5. Акт о приемке выполненных работ составляется в 3-х экземплярах и подписывается с одной стороны – Заказчиком, с другой стороны – Подрядчиком.

3.6. Источником финансирования данного вида работ являются средства местного бюджета города Перми, выделенные на выполнение  городской целевой программы «Комплексная экологическая программа г.Перми на 2008 – 2010гг.» - раздел 3.4.2.3.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах  оценки и проверки, являющихся основанием для выставления требований Подрядчику и устранений  недостатков  работ  свой счет;

4.3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение двух суток устранить недостатки, указанные в акте  оценки работы подрядчика и акте проверки.

5. Производство работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

применяемое им оборудование будет исправным и   соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

5.2. Подрядчик письменно информирует о готовности к сдаче выполненных  работ по мере их готовности и представляет акты о сдаче – приемке выполненных работ.

5.3. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в срок, установленный Заказчиком, устранить эти недостатки.

5.4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6. Права и обязанности Подрядчика.

6.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации  Подрядчик обязан:

- Обеспечить выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего контракта и ежемесячно в срок до 15.10.2008 г., сдать фактически выполненные работы.

- Своевременно и за свой счет устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

- Обеспечить при  производстве работ безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений.

- Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

- Обеспечить беспрепятственный доступ к производимым работам уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя необходимые документы для осуществления контроля за ходом и качеством выполнения работ.

- В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

7. Права и обязанности Заказчика.

7.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает лесничих уполномоченными представителями в принятии выполненных работ с правом подписи актов оценки  и проверки работы:  Мотовилихинское лесничество -  Дерябина Марина Анатольевна 89082567873. Основание:  приказ №6  от 26.03.2008.

Заказчик обязан:

-Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты о приемке выполненных работ.

-Производить оплату выполненных и принятых работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

7.2.Заказчик имеет право:

-Осуществлять контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и определяют сроки их устранения.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается муниципальным контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (пени) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Действие и прекращение действия контракта.

9.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства.

9.4 Расторжение настоящего муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10. Разрешение споров между сторонами.

10.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров между сторонами.

В случае  неурегулирования спора каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

11.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

12. Прочие условия

Стихийные свалки на территории городских лесов, указанные  в техническом задании (Приложение к муниципальному контракту № 2)  для вывоза на полигоны города Перми, не являются собственностью муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз», так как они не образованы в результате деятельности учреждения, а размещены на территории городских лесов несанкционированно, не установленными лицами.

13. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                               Подрядчик:

| УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МУ «Пермский городской лесхоз» л/сч 02915016561 ИНН 5902292858, КПП 590201001, ОКПО 35204897, БИК 045773001, ОГРН 1025900518170, Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ БАНКА России по Пермскому краю г.Перми | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Смирнова А.В. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.5)

# «_____»______________2008г.

ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАЧЕСТВУ РАБОТ

| № п/п | Наименование показателя |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся на территории городских лесов г.Перми Мотовилихинского лесничества |
| 2 | Сбор крупно габаритного мусора, сбор твердых бытовых отходов. разработка грунта, погрузка, разгрузка, вывозка мусора на полигоны твердых бытовых отходов (22 - 50 км.). |
| 3 | Объем вывозимого мусора – 1385,7 м3 /970 тонн. |

Дополнение №1 к приложению №1

к муниципальному контракту (Приложение 3.5)

«_____»______________2008г.

# А К Т

оценки работы подрядчика

за ____________________ 2008 г

(месяц)

по ____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

| № | Наименование объекта | В какие сроки выполнены работы | Оценка качества работы |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сохранность лесонасаждений | Отметка с полигона твердых бытовых отходов | Зачистка убранного места : а) полное отсутствие мусора *б) наличие отдельных фрагментов мусора **в) наличие мелких локальных накоплений отходов мусора |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

Работа принимается при наличии: сохранности лесонасаждений, отметки с полигона твердых бытовых отходов, полном отсутствии мусора, на объектах, указанных в техническом задании.

* ; **  Требуются доработки, акт  оценки работы Подрядчика не подписывается.

Заказчик: 										Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Дополнение №2 к приложению№ 1

к муниципальному контракту (Приложение 3.5)

# «_____»________________2008 г.

А К Т

проверки

______________________________________

(наименование выполняемой работы)

за _____________ 2008 г.

____________________________________

(наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена __________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

и _____________________________________________________________________________

| Наименование объекта | Замечания | Подпись ответственного лица | Отметка об устранении замечаний | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Заказчик:										 Подрядчик:

Представитель МУ «Пермского городского лесхоза» (Лесничий)

Приложение № 2

к муниципальному контракту (Приложение 3.5)

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 5 |  |  |  |  |
| 31 | Бродовской тракт на примыкании к м/р «Липовая гора» кв. 17, выдел 8 в области посадок лесных культур; выд 4 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 150 |
| 32 | Бродовской тракт на пересечении с ЛЭП - 14 кв. выдел 5 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| 43 | Пересечение автодорог на Софроны и Восточный обход КВ.41 выд.1,4,3, | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 270 |
| 44 | Лесной массив, примыкающий к Восточному объезду кв. 27,34 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 280 |
| 45 | Лесной массив вдоль дороги от Архирейки до Крольчатника (6 квартал) | Мотовилихинский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 1385,7 м3 /970 т. |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году.

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийный срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

Приложение № 4

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

Открытый аукцион на  право заключения муниципального контракта на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных

для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

Уважаемые господа!

Изучив документацию об аукционе и принимая установленные в ней требования и условия организации и проведения открытого аукциона, мы

_______________________________________________________________________________________________
(наименование  и почтовый адрес участника размещения заказа)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

согласны осуществить выполнение работ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

указать наименование работ и № лота

в строгом соответствии с условиями и требованиями, установленными в аукционной документации и техническом задании и по цене, которую мы предложили на аукционе. Предлагаем заключить контракт на выполнение работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства муниципальному учреждению «Пермский городской лесхоз»  на условиях и в соответствии с документами, входящими в настоящую заявку об аукционе,

Срок окончания всего объема работ, предусмотренного техническим заданием

Не позднее  15 октября 2008г.

Настоящей заявкой подтверждаем, что против _____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25 % балансовой стоимости активов

___________________________________________________________________ по данным

(наименование участника размещения заказа)

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящим также подтверждаем отсутствие нашей  аффилированности с Заказчиком, а также с его сотрудниками.

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право муниципального учреждения «Пермский городской лесхоз» города Перми запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и  упомянутых  в нашей заявке

юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

Обязуемся:

В случае если наши предложения по цене контракта будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с муниципальным учреждением «Пермский городской лесхоз» города Перми на _____ ____________________________________________________

(Указать  наименование работ)

На условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной выигравшей, в срок, установленный документацией об аукционе.

В случае, если наше предложение по цене контракта будет предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной  в состав документации, по цене, предложенной при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

Мы извещены о включении сведений о ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта, а также в случае расторжения  муниципального контракта в связи с существенным нарушением нами условий исполнения данного контракта.

Эта аукционная заявка будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до того момента, когда данный заказ будет считаться размещенным или официальной отмены данного аукциона.

Корреспонденцию в наш адрес просим отправлять по адресу:________________

Банковские реквизиты для заключения муниципального контракта____________________

Подписи:

Руководитель:       __________________________________

М.П.

Дата________________________

Главный бухгалтер _________________________________

Дата ________________________

Приложение к аукционной заявке

Опись документов, входящих в заявку об аукционе.

Необходимо перечислить все документы, входящие в аукционную заявку

| № п/п | Наименование документа | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Итого страниц: |  |

Подпись ответственного лица

Приложение №5

Техническое задание

на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,

переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

1.Общая часть

1.1. – Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз», расположенное по адресу 614000 г. Пермь ул. Советская д. 22, является заказчиком на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.,  переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз

2. Место и вид выполнения работ

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Лядовский тракт», квартал № 50, 60 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 22 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву «Кислотные Дачи», напротив домов по ул.Уссурийская, район КНС, квартал № 50, выдел 2; 16 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| 33 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Чусовской водозабор», квартал № 13,17,18,25 | Орджоникидзевский | Левшинское | 500 |
| 34 | Лесополоса, примыкающая к подъездной дороге м/р Васильево квартал № 6, выдел 3, квартал № 11 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 5 55 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву м/р Чапаевский, квартал № 8 выдел 4, квартал № 6 (коллективные сады) | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 66 | По обе стороны дороги, идущей с Чусовского водозабора на склад хлора и Головановские коттеджи квартал 17, 9, 4 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 2785,7 м3 /1950 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |
| 11 | Территория, примыкающая к улице Подлесная | Дзержинский | Черняевский | 50 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Встречная | Индустриальный | Черняевский | 50 |
| 13 | Территория вдоль шоссе Космонавтов от Гознака до Ипподрома | Индустриальный | Черняевский | 200 |
| 14 | Парк Победы в районе минирынка | Индустриальный | Черняевский | 50 |
| 15 | Территория вдоль реки Мулянка (Андроновы горы) Ул.Леонова | Индустриальный | Черняевский | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 935,7 м3 /655 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 3 |  |  |  |  |
| 11 | п/л «Спутник» квартал № 4 | Кировский | Нижне-Курьинское | 2 |
| 12 | Район завода ГШМ квартал № 78 Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 13 | Район завода ГШМ квартал № 79 (напротив проходной ГШМ, за СНТ «Смородинка») Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 75 |
| 14 | Район завода ГШМ квартал № 80 за СНТ «Вишня» ул. Магистральная | Кировский | Нижне-Курьинское | 35 |
| 15 | Район завода ГШМ квартал № 83около м/р «Водники» ул. М.Рыбалко, Кировоградская | Кировский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 16 | Район завода ГШМ квартал № 74 м/р Крым ул.Дунайская | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 17 | Территория, примыкающая к улице Красноборская (Северное кладбище), выдел 26, 30, кв. 42 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 80 |
| 88 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 8, кв.39 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 8 |
| 29 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 12, кв. 36 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 210 | Территория, примыкающая к улицам Заречная и Сортировочная, выдел 1, 33, 34, кв. 9 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 27 |
| 211 | Перекресток улиц Якутская и Путейская, выдел 2,9, кв.50 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 15 |
| 212 | Территория, примыкающая к улицам Бажова и Хабаровская, выдел 35, 40, 16, 18, 47, кв. 6 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 50 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 837,7 м3 /586,4 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 4 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на старую мебельную фабрику (старая свалка Кабельного, за изоляторным заводом) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 1000 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Сочинская (ДОС), выдел 3, кв.53 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 21 |
| 23 | Территория, примыкающая к улице Якутская, напротив сада «Архитектор», выдел 4, кв.46 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 46 |
| 24 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 2, кв.47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 25 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 13,кв 47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 26 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 12, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 37 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 13, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 51 |
| 38 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 19, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 39 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, за кладбищем «Северное», выдел 7, кв. 8 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 10 |
| 310 | Сосновый бор, ул.Якутская и Дорога Дружбы в сторону комплекса ПГТУ | Ленинский | Верхне-Курьинское | 600 |
| 311 | Комплекса ПГТУ, район котельной, лесной массив | Ленинский | Верхне-Курьинское | 200 |
| 312 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, в сторону реки Гайва | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 80 |
| 313 | Лесополоса, примыкающая к дороге от ул.Усадебная до п/л «Звездный» (восточная сторона) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 600 |
| 114 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на Н.Мостовую кв. 12, выд. 137 | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 200 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 3309,7 м3 /2316,8 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 5 |  |  |  |  |
| 31 | Бродовской тракт на примыкании к м/р «Липовая гора» кв. 17, выдел 8 в области посадок лесных культур; выд 4 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 150 |
| 32 | Бродовской тракт на пересечении с ЛЭП - 14 кв. выдел 5 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| 43 | Пересечение автодорог на Софроны и Восточный обход КВ.41 выд.1,4,3, | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 270 |
| 44 | Лесной массив, примыкающий к Восточному объезду кв. 27,34 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 280 |
| 45 | Лесной массив вдоль дороги от Архирейки до Крольчатника (6 квартал) | Мотовилихинский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 1385,7 м3 /970 т. |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

Сроки выполнения работ с момента подписания контракта до 15 октября 2008г.

3. Технические требования и требования к объему

выполняемых подрядчиком работ

Заказчик ставит перед подрядной организацией условие выполнения всего предлагаемого  объема  работ по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г., переданных для ведения лесного хозяйства МУ «Пермский городской лесхоз» в  2008 году

3.1. Все выполняемые подрядчиком  работы должны соответствовать сметной документации.

3.2. Выполненные работы и материалы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов, подрядчик должен применять современные методы и технологии производства работ, не увеличивая при этом цены контракта

3.6. Гарантийный срок качества всех выполненных работ должен быть обеспечен до 15 октября 2008 года.

4. Формы отчётов о ходе работ, использования средств

Заказчик будет осуществлять контроль и приёмку работ по унифицированным формам: КС-2 - акт о приёмке выполненных работ; КС-3 - справка о стоимости выполненных работ.

5. Сведения, предоставляемые в заявке для участия в аукционе

5.1. Участнику аукциона при предоставлении заявки на участие в открытом аукционе предлагается дать технические решения, обеспечивающие удешевление работ (без снижения качества выполняемых работ).

УТВЕРЖДАЮ

И.о.директора муниципального учреждения

«Пермский городской лесхоз».

_______________А.В. Смирнова

« 20  »  мая  2008 г.

Извещение № 153 А

от      « 27 » мая  2008 года

« О проведении открытого   аукциона  на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.».

Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» приглашает

всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на выполнение работ  по ликвидации стихийных свалок мусора в городских лесах г. Перми в 2008 г.

- Форма торгов - открытый аукцион.

- Заказчик - Муниципальное учреждение «Пермский городской лесхоз» (614000, г. Пермь, ул. Советская,22), E-mail: priroda@perm.permregion.ru, т. 210-99-38, 212-94-28.

3.   Предметом контракта является выполнение  работ по уборке твердых бытовых отходов, стихийных свалок на территории городских лесов в 2008 году в соответствии с перечнем объектов и по выполнению работ по дополнительному заданию Заказчика.

Перечень объектов для проведения уборки твердых бытовых отходов, стихийных свалок и их местоположение на территории городских лесов

Таблица №1

| № | Место нахождения несанкционированной свалки | Район | Лесничество | Объем (м3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОТ № 1 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Лядовский тракт», квартал № 50, 60 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 22 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву «Кислотные Дачи», напротив домов по ул.Уссурийская, район КНС, квартал № 50, выдел 2; 16 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| 33 | Лесополоса, примыкающая к дороге «Чусовской водозабор», квартал № 13,17,18,25 | Орджоникидзевский | Левшинское | 500 |
| 34 | Лесополоса, примыкающая к подъездной дороге м/р Васильево квартал № 6, выдел 3, квартал № 11 | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 5 55 | Лесополоса, примыкающая к жилому массиву м/р Чапаевский, квартал № 8 выдел 4, квартал № 6 (коллективные сады) | Орджоникидзевский | Левшинское | 400 |
| 66 | По обе стороны дороги, идущей с Чусовского водозабора на склад хлора и Головановские коттеджи квартал 17, 9, 4 | Орджоникидзевский | Левшинское | 300 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 2785,7 м3 /1950 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 2 |  |  |  |  |
| 11 | Территория, примыкающая к улице Подлесная | Дзержинский | Черняевский | 50 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Встречная | Индустриальный | Черняевский | 50 |
| 13 | Территория вдоль шоссе Космонавтов от Гознака до Ипподрома | Индустриальный | Черняевский | 200 |
| 14 | Парк Победы в районе минирынка | Индустриальный | Черняевский | 50 |
| 15 | Территория вдоль реки Мулянка (Андроновы горы) Ул.Леонова | Индустриальный | Черняевский | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 935,7 м3 /655 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 3 |  |  |  |  |
| 11 | п/л «Спутник» квартал № 4 | Кировский | Нижне-Курьинское | 2 |
| 12 | Район завода ГШМ квартал № 78 Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 13 | Район завода ГШМ квартал № 79 (напротив проходной ГШМ, за СНТ «Смородинка») Ул.Липатова | Кировский | Нижне-Курьинское | 75 |
| 14 | Район завода ГШМ квартал № 80 за СНТ «Вишня» ул. Магистральная | Кировский | Нижне-Курьинское | 35 |
| 15 | Район завода ГШМ квартал № 83около м/р «Водники» ул. М.Рыбалко, Кировоградская | Кировский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 16 | Район завода ГШМ квартал № 74 м/р Крым ул.Дунайская | Кировский | Нижне-Курьинское | 20 |
| 17 | Территория, примыкающая к улице Красноборская (Северное кладбище), выдел 26, 30, кв. 42 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 80 |
| 88 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 8, кв.39 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 8 |
| 29 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, выдел 12, кв. 36 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 10 |
| 210 | Территория, примыкающая к улицам Заречная и Сортировочная, выдел 1, 33, 34, кв. 9 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 27 |
| 211 | Перекресток улиц Якутская и Путейская, выдел 2,9, кв.50 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 15 |
| 212 | Территория, примыкающая к улицам Бажова и Хабаровская, выдел 35, 40, 16, 18, 47, кв. 6 | Дзержинский | Нижне-Курьинское | 50 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 837,7 м3 /586,4 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 4 |  |  |  |  |
| 11 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на старую мебельную фабрику (старая свалка Кабельного, за изоляторным заводом) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 1000 |
| 22 | Территория, примыкающая к улице Сочинская (ДОС), выдел 3, кв.53 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 21 |
| 23 | Территория, примыкающая к улице Якутская, напротив сада «Архитектор», выдел 4, кв.46 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 46 |
| 24 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 2, кв.47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 25 | Территория, примыкающая к улице Докучаева (за ПЗСП), выдел 13,кв 47 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 5 |
| 26 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 12, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 37 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 13, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 51 |
| 38 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, к северу до ул.Якутская, выдел 19, кв.48 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 3 |
| 39 | Территория, примыкающая к улице Красноборская, за кладбищем «Северное», выдел 7, кв. 8 | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 10 |
| 310 | Сосновый бор, ул.Якутская и Дорога Дружбы в сторону комплекса ПГТУ | Ленинский | Верхне-Курьинское | 600 |
| 311 | Комплекса ПГТУ, район котельной, лесной массив | Ленинский | Верхне-Курьинское | 200 |
| 312 | Территория, примыкающая к улице Докучаева, в сторону реки Гайва | Дзержинский | Верхне-Курьинское | 80 |
| 313 | Лесополоса, примыкающая к дороге от ул.Усадебная до п/л «Звездный» (восточная сторона) | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 600 |
| 114 | Лесополоса, примыкающая к автодороге на Н.Мостовую кв. 12, выд. 137 | Орджоникидзевский | Верхне-Курьинское (Гайвинское) | 200 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 3309,7 м3 /2316,8 т. |  |  |  |  |
| ЛОТ № 5 |  |  |  |  |
| 31 | Бродовской тракт на примыкании к м/р «Липовая гора» кв. 17, выдел 8 в области посадок лесных культур; выд 4 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 150 |
| 32 | Бродовской тракт на пересечении с ЛЭП - 14 кв. выдел 5 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| 43 | Пересечение автодорог на Софроны и Восточный обход КВ.41 выд.1,4,3, | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 270 |
| 44 | Лесной массив, примыкающий к Восточному объезду кв. 27,34 | Свердловский | Мотовилихинское (Пермское) | 280 |
| 45 | Лесной массив вдоль дороги от Архирейки до Крольчатника (6 квартал) | Мотовилихинский | Мотовилихинское (Пермское) | 100 |
| по дополнительному заданию Заказчика 485,7 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: (коэффициент пересчета из м3 в тонны - 0,7) 1385,7 м3 /970 т. |  |  |  |

На все вышеперечисленные объекты в муниципальном учреждении «Пермский                                                                                                     городской лесхоз»   существуют планы и схемы, копии которых могут быть выданы по требованию Исполнителя.

4. Место выполнения работ – город  Пермь.

Сроки выполнения работ: начало - с момента заключения муниципального контракта.

Окончание всего объема работ –  не позднее 15.10.2008 г.

5. Начальная (максимальная цена) контракта (цена лота):

5.1. ЛОТ № 1 – 641150,25 рублей

5.2. ЛОТ № 2 – 215360,72 рублей

5.3. ЛОТ № 3 – 192805,39 рублей

5.4. ЛОТ № 4 – 761752,26 рублей

5.5. ЛОТ № 5 – 318931,15 рублей

6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет:

Лот № 1 (Левшинское лесничество (Орджоникидзевский район)) – 32057,51 рублей

Лот № 2 (Черняевский лесопарк, парк Победы, Андроновы горы (Дзержинский, Индустриальный район)) - 10768,04 рублей

Лот № 3 (Нижне-Курьинское лесничество (Кировский, Дзержинский район)) -  9640,27 рублей

Лот № 4 (Верхне-Курьинское (Гайвинское) лесничество (Орджоникидзевский, Дзержинский, Ленинский район))- 38087,61 рублей

Лот № 5 (Мотовилихинское (Пермское) лесничество (Свердловский район)) – 15946,56 рублей

7. Документация об аукционе представляется Заказчиком, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Советская, 22, лесохозяйственный отдел, контактный телефон 210-99-38, 212-94-28.

Документация об аукционе размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми http://www.gorodperm.ru и в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования г. Пермь.

Плата за аукционную документацию не взимается.

Проведение аукциона назначено на  12 часов 10 минут « 26 » мая 2008 года по адресу:

г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).