ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 от «29» мая  2008 г.
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
на выполнение работы по ограждению земельного участка

Заказчик: МОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми

Почтовый адрес: 614036, г. Пермь, ул. Д.Давыдова, 13

Тел./факс: 8 (342) 226-57-06, 226-28-48, электронная почта (e-mail):gcon 31@ pstu.ac/ru

Ответственный исполнитель Воронцова Г.В. предусматривает осуществить за счет средств местного бюджета г. Перми оплату работ способом запроса котировок 
на выполнение работы по ограждению земельного участка.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. (если необходимы в соответствии с законодательством) обязательно.

Место выполнения работ: МОУ «Центр образования» г.Перми по адресу: г. Пермь, ул. Д.Давыдова,13.

Сроки выполнения работ: до 25 июля 2008 г.

Максимальная цена контракта:  204 688 рублей 75 копеек (двести четыре тысячи шестьсот восемьдесят восемь  рублей 75 копеек)  из средств местного бюджета.

Оплата работ будет произведена с учетом аванса в размере 30 % от цены Муниципального контракта безналичным перечислением  денежных средств в течение 10 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Окончательный расчет за выполненные работы производится безналичным перечислением денежных средств в течение 20-и банковских дней после подписания Акта приемки-передачи выполненных работ и после предъявления счетов и счетов-фактур на выполненные работы и  подписания  унифицированной формы КС-2, КС-3.

Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 месяцев.

В случае Вашего согласия участвовать  в проведении работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1   курьером  по выше указанному адресу до 17 часов 00 минут «04» июня 2008г. 
в МОУ «Центр образования Индустриального района» г. Перми, кабинет директора.

Цена выполнения работ должна быть указана с учетом расходов на выполнение предусмотренных  работ, страхование, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей. При подготовке расчетов контрактной цены участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах Заказчика. Снижение цен на материалы должно быть обоснованно. Не допускается снижение стоимости работ участником размещения заказа путем применения общего коэффициента к сметной стоимости выполнения работ без его обоснования.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  - в течение 5 дней со дня размещения на сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок. Проект Муниципального контракта представлен в Приложении № 3.

Директор	Л.А.Волкова

(должность)                                                                                                                                   (ФИО)

МП