УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МДОУ «Центр развития ребёнка -детский сад № 49» г.Перми

________________ Л.В.Кузьмина

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 177 А от 30.05.2008 г. о проведении открытого аукциона

на выполнение ремонтных работ (ремонт полов, ремонт стен, частичная замена трубопроводов, частичная замена окон) в МДОУ «Центр развития ребёнка -детский сад № 49» г Перми, по адресу: ул. Колвинская, 23

тел/факс(342) 275-69-49, E-mail: MDOU-49@yandex.ru

Уважаемые господа!

МДОУ «Центр развития ребёнка -детский сад № 49» г.Перми, по адресу: 614047, г.Пермь, ул. Колвинская, 23, тел/факс(342) 275-69-49, E-mail: MDOU-49@yandex.ru (далее - «Заказчик») настоящим приглашает к участию в Открытом аукционе на выполнение ремонтных  работ в здании МДОУ «Центр развития ребёнка -детский сад № 49» г.Перми, по адресу: г.Пермь, ул. Колвинская, 23 (далее - «Аукцион») юридических, физических лиц, и индивидуальных предпринимателей (далее «Участники»), которым законодательством Российской Федерации не запрещено участвовать в процедурах по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Российской Федерации, и которые представят в соответствии с требованиями документации об аукционе надлежащим образом подготовленную и оформленную заявку на участие в аукционе (далее – «Заявка»).

Начальная (максимальная) цена контракта   –   1 291 801,83 руб. (один миллион двести девяноста одна тысяча восемьсот одна тысяча, 83 копейки).

Сроки выполнения работ – не более 55 календарных дней, но не менее 45 календарных дней.

Источник финансирования – бюджет города Перми

Документация об аукционе может быть получена бесплатно Участником по адресу: : : 614047, г.Пермь, ул. Колвинская, 23, с 31.05.2008г.по 24.06.2008 г., режим работы с 9:00 до 17:00, в ответ на письменный запрос или лично и на официальном сайте http://www.gorodperm.ru.

Дата начала и окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе – с 31.05.2008 г. по 24.06.2008 г., 10:00 часов.

Дата начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе –24.06.2008 г.

Место, дата и время проведения открытого аукциона - г.Пермь, ул.Ленина, 23, малый зал

07.07.2008г., в 11:40  часов.

Требуется обеспечение заявки на участие в открытом аукционе. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

Объем работ:

| Сантехнические работы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,02 |
| Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,06 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 2,98 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 1,28 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,88 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,32 |
| Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,5 |
| Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,26 |
| Демонтаж регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,1 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 50 мм | 100 м труб нитки регистра | 0,26 |
| Установка регистров из стальных труб сварных диаметром нитки 100 мм | 100 м труб нитки регистра | 1,1 |
| Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,08 |
| Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,15 |
| Установка кранов воздушных | 1 комплект | 12 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 84 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм | 1 шт | 16 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 |
| Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,404 |
| Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,24 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,26 |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 0,36 |
| Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 0,12 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,06 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,1 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,06 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,02 |
| Смена санитарных приборов трапов диаметром до 50 мм | 100 приборов | 0,01 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 |
| Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,03 |
| Демонтаж санитарных приборов смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 100 приборов | 0,03 |
| Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 |
| Смена санитарных приборов умывальников | 100 приборов | 0,03 |
| Демонтаж санитарных приборов ванн | 100 приборов | 0,01 |
| Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0,1 |
| Смена санитарных приборов сифонов чугунных | 100 приборов | 0,04 |
| Смена арматуры смесителей с душевой сеткой | 100 шт. | 0,02 |
| Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,01 |
| Смена арматуры кранов водоразборных и туалетных | 100 шт. | 0,03 |
| Устанвка санитарных приборов шарового крана(прим) | 100 приборов | 0,05 |
| Смена санитарных приборов гибких подводок | 100 приборов | 0,03 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,43 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=32 х 5,4 мм | 10м | 0,5 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,08 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,04 |
| Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=25 х 4,2 мм | 10м | 0,4 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,09 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| Трубы полипропиленовые РРRC тип 3, PN-20, Дн=20 х 3,4 мм | 10м | 1,2 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 3 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 2 |
| Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.20мм | шт | 12 |
| Угольники для холодной воды 90 КВ-КВ диам.32мм | шт | 8 |
| Угольники для холодной воды 90 КВ-КВ диам.25мм | шт | 4 |
| Угольники для холодной воды 90 КВ-КВ диам.20мм | шт | 15 |
| Муфты соединительные для холодной воды ПВХ диам.32мм | шт | 2 |
| Муфты соединительные для холодной воды ПВХ диам.25мм | шт | 4 |
| Муфты соединительные для холодной воды ПВХ диам.20мм | шт | 6 |
| Муфта комбинированная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 2 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 1 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 2 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 25 мм х 3/4" | шт | 2 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 7 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 32 мм х 1" | шт | 1 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 1 |
| Муфта комбинированная разъемная (внутр.резьба), 20 мм х 1/2" | шт | 3 |
| Муфта диаметром 32 мм | 10шт | 0,4 |
| Муфта диаметром 20 мм | 10шт | 0,6 |
| Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 0,12 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 1 |
| Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,8 |
| Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0,8 |
| Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0,1 |
| Электромонтажные работы |  |  |
| Демонтаж кабеля | 100 м | 2,5 |
| Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 2,5 |
| Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,25 |
| Коробка ответвительная типа 9К: 9К 01 | шт | 12 |
| Смена выключателей | 100 шт. | 0,11 |
| Смена розеток | 100 шт. | 0,06 |
| Спортзал |  |  |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,868 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,868 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,3 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,3 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,9 |
| Общестроительные работы |  |  |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) двустворчатых площалью проема более 2 м2 | 100 м2 проема | 0,216 |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 21,6 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) двустворчатых площалью проема более 2 м2 | 100 м2 проема | 0,027 |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,7 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 36 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 10 м.п. | 0,022 |
| Плиты подлконные пластиковые шириной 500 мм | м | 2,2 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,022 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,057 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,057 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,1 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,1 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,04 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,03 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,33 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,9 |
| Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 0,9 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,33 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 102 |
| Установка решеток пластиковых на приборы отопления площадью в свету до 1,5 м2(прим) | 1 решетка | 25 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,09 |
| Приемная |  |  |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,049 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,45 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,45 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,45 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,45 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,057 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,057 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 6 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 3 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,057 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,18 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,15 |
| Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,02 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,17 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов | 100 м2 протертой поверхности | 0,3 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,18 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) двустворчатых площалью проема более 2 м2 | 100 м2 проема | 0,027 |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,7 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 10 м.п. | 0,022 |
| Плиты подлконные пластиковые шириной 500 мм | м | 2,2 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 4 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,022 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |
| Моечная |  |  |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,08 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,025 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,32 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,32 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,08 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,08 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,02 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,12 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,058 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,058 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,058 |
| Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов | 100 м2 протертой поверхности | 0,116 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,058 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,12 |
| Санузел |  |  |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,145 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,1 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,145 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,27 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,27 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |
| Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,34 |
| Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,34 |
| Разборка деревянных перегородок оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,039 |
| Установка перегородок из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3 м2 (кабинки) | 100 м2 проема | 0,039 |
| Перегородки пластиковые (кабинки) | м2 | 3,9 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,038 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,038 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,027 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) двустворчатых площалью проема более 2 м2 | 100 м2 проема | 0,027 |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,7 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 10 м.п. | 0,022 |
| Плиты подлконные пластиковые шириной 500 мм | м | 2,2 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 4 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,022 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,03 |
| Разборка плинтус цементных и из керамической плитки | 100 м плинтусов | 0,13 |
| Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,145 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,145 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,145 |
| Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,13 |
| Установка решеток на приборы отопления | 1 решетка | 2 |
| Группа |  |  |
| Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,634 |
| Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,3 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,634 |
| Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0,14 |
| Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,14 |
| Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,72 |
| Разборка шкафных и антресольных стенок | 100 м2 деталей | 0,12 |
| Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,634 |
| Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,33 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,634 |
| Устройство покрытий из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,634 |
| Протирка олифой поверхности, окрашенной масляными красками полов | 100 м2 протертой поверхности | 1,268 |
| Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,634 |
| Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 0,33 |
| Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,019 |
| Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
| Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | шт | 1 |
| Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| Смена светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,08 |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,216 |
| Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных из ПХВ профилей поворотных(откидных, поворотно-откидных) двустворчатых площалью проема более 2 м2 | 100 м2 проема | 0,216 |
| Блоки оконные пластиковые двустворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 21,6 |
| Установка подоконных досок из ПХВ в каменных стенах толщиной более 0,51м | 10 м.п. | 0,088 |
| Плиты подлконные пластиковые шириной 500 мм | м | 8,8 |
| Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 32 |
| Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,088 |
| Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,029 |
| Установка полотен внутренних дверей в саузлах, кухонных, шкафных, антресольных | 100 полотен | 0,03 |
| Полотна дверные деревянные | м2 | 2,1 |