| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города - _ А.А.Баландина ____ _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Директор МОУ «Лицей № 8» _______________И.Б.Петрова 2008г. |
| --- | --- |

- СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

образования администрации города

_____________  Л.А.Гаджиева

____ _________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта

в МОУ «Лицей № 8»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

- Заказчик – муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 8» (614088, г.Пермь, ул.Леонова,62а, тел/факс 8(342)229-55-45, тел.8(342)229-53-29, e-mail: school8@pstu.ru.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта в МОУ «Лицей № 8».Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (приложение 6).

Место выполнения работ - г. Пермь, МОУ «Лицей № 8», по адресу ул. Леонова,62а.

Максимальный срок выполнения всех работ – 60 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 дней со дня заключения муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 105 680 рублей.

Источник финансирования – средства бюджета г.Перми.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

2. Требования заказчика к выполняемым работам и поставляемому оборудованию:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе – локальный сметный расчет (приложение 6)

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем, должен выполнить своими силами и средствами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе (локальным сметным расчетом), без права внесения каких – либо изменений в виды и объемы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальными сметными расчетами, СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

- срок гарантии на выполненные работы распространяется на весь объем работ и должен составлять не менее 3 лет;

- срок гарантии на установленное оборудование – не менее срока, указанного заводом изготовителем.

Оборудование, подлежащее монтажу, должно быть новым, не бывшим в употреблении, сопровождаться передачей Заказчику принадлежностей и документов, относящихся к оборудованию.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и оборудование и составлять 100%.

Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «АХССО».

Работы, не предусмотренные проектно – сметной документацией, и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, и оборудование, установленное сверх требований рабочего проекта и локального сметного расчета, без согласования с Заказчиком, оплате не полежат.

3. Цена контракта.

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена контракта должна включать все расходы, связанные с выполнением работ, указанных Заказчиком, с приобретением и доставкой всех необходимых материалов и оборудования, должна включать все расходы на согласование со всеми необходимыми инстанциями, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта. Участник производит расчет цены по представленным заказчиком объемам работ, в форме локальных смет. При подготовке расчетов конкретной цены, участники размещения заказа не вправе изменять сумму прямых затрат, указанных в сметных расчетах заказчика.

4. Приемка работ.

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных контрактом. Представитель МУ «АХССО», осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

Подрядчик гарантирует соответствие качества применяемых материалов стандартам и техническим условиям, что подтверждает предоставлением соответствующих сертификатов или других документов, удостоверяющих их качество.

Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от локального сметного расчёта, СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик своими силами и за свой счет обязан в 7-и дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком и МУ «АХССО» письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляется актом.

5. Место, условия и сроки выполнения работ.

Место выполнения работ – г.Пермь, ул.Леонова,62а

Сроки выполнения работ: начало выполнения работ - в течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, окончание выполнения работ - не менее 35, не более 60 календарных дней, с даты начала выполнения работ.

6. Источник финансирования

Источником финансирования являются средства бюджета г.Перми.

7. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 10 банковских дней с момента подписания акта приемки объекта в работу. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета- фактуры на материалы, акта приемки результата выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также индивидуальный предприниматель.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- не проведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

- отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

9. Разъяснения документации об аукционе.

1. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений аукционной документации по запросу участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.

10. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

#### в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица,

- в случае если заявка подписана не руководителем – доверенность, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

г) предложение по форме приложения № 1 к настоящей документации;

д) сведения о качестве выполняемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации;

е) график производства работ, выполненный по форме №3 к настоящей документации;

ж) копию действующей лицензии участника размещения заказа на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности на виды работ, включенные в смету и подлежащие лицензированию, а также наличие лицензии на соответствующие виды работ у субподрядных организаций в случае их привлечения для выполнения работ по контракту;

з) документ, подтверждающий перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе:

- платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств;

- квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать наименование аукциона, по которому вносится обеспечение, номер и дату извещения, в соответствии с которым объявлен аукциона. При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать наименование аукциона, по которому вносится обеспечение, номер и дату извещения, в соответствии с которым объявлен аукцион. Несоответствие оформления платежных поручений, квитанций вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе;

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа, предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны уполномоченным на то лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии документов, прилагаемых к заявке на участие в аукционе должны быть заверены участником размещения заказа.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций в сведениях о качестве выполняемых работ, выполненных по форме приложения № 2 и в графике производства работ, выполненном по форме приложения № 3 к настоящей документации.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 31.05.2008г. до 11 час. 00 мин. 23.06.2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Леонова,62а, приемная.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 час. 00 мин. 23.06.2008г. по адресу г. Пермь, ул.Леонова,62а.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в отношении каждого лота на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении каждого лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе, аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведение аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 часов 00 мин. 07.07.2008г. по адресу г. Пермь, ул.Ленина, 23 (малый зал).

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона – 55 284 (пятьдесят пять тысяч двести восемьдесят четыре) рубля.. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол в отношении составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт (Приложение № 5 к документации об аукционе), должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт, приложения к муниципальному контракту: локальные сметные расчеты  и график выполнения работ, в срок не менее 10 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми не более 20 дней со дня подписания протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе по цене, указанной победителем аукциона.

В соответствии с итогами аукциона, победитель должен составить локальные сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены сметные расчеты, предложенные заказчиком в качестве технического задания), которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт не имеет право вносить изменения в виды и объемы работ, указанные в техническом задании Заказчика (Приложение № 6), цена в сметном расчете должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем или участнику сделавшим предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города (МОУ «Лицей № 8» г.Перми, л/с 04930013145), р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г.Перми, БИК 045744000, ИНН 5905006424, КПП 590501001. В назначении платежа указать: «Обеспечение заявки на участие в аукционе (наименование аукциона), извещение № ___ от _________2008 года».

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать наименование аукциона и номер извещения от _________2008 года. При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать наименование аукциона и номер извещения.

В случае непредставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от начальной максимальной цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа выше перечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации города (МОУ «Лицей № 8» г.Перми, л/с 04930013145), р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г.Перми, БИК 045744000, ИНН 5905006424, КПП 590501001.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ;

- сроков устранения недостатков и дефектов выполнения работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая  должна быть 30% от начальной максимальной цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 10 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания работ по муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной максимальной цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

Директору МОУ «Лицей № 8»

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта в МОУ «Лицей № 8», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

_____________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа;

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц) или выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя).

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4. Сведения о качестве предлагаемых работ.

5. График производства работ.

6. Копия лицензии на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в части работ, предусмотренных лицензированием и включенных в работу.

7. Документ, подтверждающий обеспечение заявки на участие в аукционе.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №2

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  рабочему проекту.

(Виды и объемы работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям локальных сметных расчетов, являющихся техническим заданием аукционной документации (Приложение 6))

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №3

График производства работ

на _____________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого_________ календарных дней.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

*Срок выполнения работ указывается в календарных днях без привязки к конкретной дате.

Приложение № 4

Анкета участника размещения заказа

Для юридических лиц.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование/ФИО для ИП |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по регистрации) |  |
| 4 | Фактическое местонахождение |  |
| 5 | Контактные телефоны (с указанием кода страны и города) |  |

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Фамилия, имя, отчество

Паспортные данные

Сведения о месте жительства

Контактный телефон

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	          (ф.и.о.)

Приложение № 5

Муниципальный Контракт № _____

на выполнение текущего ремонта в муниципальном образовательном учреждении «Лицей № 8» г.Перми.

г. Пермь                                                                                         ____ ________ 2008 г.

Муниципальное образовательное учреждение «Лицей № 8» города Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Петровой И.Б., действующего на основании Устава с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ______________________________________________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. На основании решения аукционной комиссии (протокол №___ от ___ _____2008), Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по выполнению подрядных работ по текущему ремонту в МОУ «Лицей № 8» г.Перми согласно приложению № 1 и сдать ее результат Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

приложение № 1 – Локальный сметный расчет;

приложение № 2 – График производства работ;

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, рекомендаций по нормированию труда.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:          __ ________ 2008 г.

2.2. Окончание производства работ:    __ ________ 2008 г.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определяются в "Графике производства работ", являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок оплаты.

3.1. Цена работ составляет ______________________  (                        ) рублей.

Стоимость работ по настоящему контракту определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

3.2. Стоимость работ включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также другие платежи, связанные с исполнением настоящего контракта. Стоимость работ в рамках объема предусмотренного Приложением №1 к контракту изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных в п.3.5. настоящего контракта.

3.3. Расчеты за выполненные работы, по усмотрению Заказчика, могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), оформленных в установленном порядке.

3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента подписания акта приемки объектов в работу. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков (дефектов), на основании акта приемки в эксплуатацию рабочей комиссией в течение 20 банковских дней.

3.5. Обеспечение выполнения муниципального контракта, внесенное в денежной форме, возвращается Подрядчику после выполнения всех условий контракта

3.6. В случае нарушения существенных условий контракта (срок исполнения, качество исполнения) Подрядчик теряет право требовать возврата обеспечения исполнения контракта.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендации.

4.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза.

Порядок назначения экспертизы: по требованию Заказчика Подрядчик должен назначить экспертизу в срок не более одного месяца и предоставить результаты проведенной экспертизы Заказчику. При назначении экспертизы Подрядчиком, последний должен согласовать с Заказчиком вопросы, поставленные на экспертизу, а также поставить перед экспертом вопросы, на которых настаивает Заказчик.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения.

4.3. Работы, выполняемые по настоящему контракту, должны соответствовать требованиям государственных стандартов, строительных норм и правил, техническим нормам, с учетом особенностей объекта.

5. Обязанности Подрядчика.

При выполнении настоящего контракта “Подрядчик” обязан:

5.1. выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом и сдать их результат МУ "АХССО", Заказчику и Учреждению, на объекте которого осуществляются ремонтные работы.

5.2. выполнить работу качественно и в сроки, установленные настоящим контрактом;

5.3. самостоятельно приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему контракту.

В случае проведения по контракту ремонтных работ по огнезащитной обработке и установке огнезащитных материалов (средств, оборудования) Подрядчик обязан представить Заказчику специальные сертификаты соответствия материалов (средств, оборудования) предъявляемым противопожарным требованиям.

5.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

5.5. обеспечить сохранность имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего контракта);

5.6. выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других разделах настоящего контракта.

5.7. извещать Заказчика и МУ "АХССО" в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.8. Заказчик извещает Подрядчика о сроке, в который необходимо прибыть лично либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности либо от имени Подрядчика представитель не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

5.9. не реже одного раза в месяц предоставлять Заказчику отчет о ходе выполнения работ на объекте.

6. Обязанности Заказчика.

6.1. Заказчик обязан:

6.1.1. для осуществления контроля по выполнению работ и принятия оперативных решений, назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  за качеством работ.

6.1.2. передать Подрядчику в течение 10 календарных дней с момента заключения настоящего контракта по акту приема-передачи объект в работу;

6.1.3. принять выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

6.1.4. оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим контрактом;

6.1.5. выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

7. Производство работ.

7.1. Подрядчик  и представитель МУ «АХССО» оформляет акты на выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта. МУ «АХССО» осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов условиям контракта.

7.2. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка является обязанностью Подрядчика.

7.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ осуществляет Подрядчик за свой счет.

7.4. Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

7.5. Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ «АХССО» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ «АХССО», внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ «АХССО» или оно был информировано с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ «АХССО», а затем восстановить ее за свой счет.

7.6. В случае если Заказчиком или МУ «АХССО» будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком, в установленный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком;

2)соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

7.7. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

7.8. Заказчик или МУ «АХССО» вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

8. Приемка работ.

8.1. Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

8.2. Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ, который должен быть подписан Заказчиком и МУ «АХССО» – с одной стороны, и Подрядчиком – с другой стороны.

8.3. Подрядчик обязан передать Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки работ документацию с учетом характера работ, выполняемых по настоящему контракту.

8.4. К настоящему контракту не применяются правила о договоре строительного подряда, содержащиеся в пункте первом, третьем ст.753 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

9. Гарантии.

9.1. Подрядчик гарантирует:

9.1.1. выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;

9.1.2. на выполненные работы устанавливается гарантийный срок в размере _____________. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта приемки в эксплуатацию объекта;

9.1.3. устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе приемки работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может быть более одного месяца.

10.Особые условия.

10.1. Риск случайной невозможности исполнения контракта несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего контракта право (требование).

11.Ответственность сторон.

11.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего контракта несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. За нарушение сроков выполнения работ Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 30% от общей сметной стоимости по настоящему контракту. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любого платежа, подлежащего уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

11.3. Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма пени, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

11.4.Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту либо устранения нарушений.

11.5. При несвоевременной оплате выполненной работы Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начисление пеней начинается со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

11.6. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

Применение п.3.7. контракта не освобождает Подрядчика от применения к нему санкций предусмотренных разделом 11 контракта.

12.Условия расторжения контракта.

12.1 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.2. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей сметной стоимости работ.

13. Действие и прекращение действия контракта.

13.1. Настоящий контракт составлен в 3-х экземплярах (1 экземпляр - Подрядчику, 2 экземпляра - Заказчику), имеющих одинаковую юридическую силу.

13.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

13.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

14. Заключительные положения.

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

14.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

14.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в судебном порядке.

14.5. Для решения текущих вопросов по контракту назначаются ответственные лица:

от Заказчика ______________________________________ тел. ________________.

от Подрядчика ______________________________________ тел. ________________.

14.6. К настоящему контракту прилагаются:

14.6.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

14.6.2. Приложение № 2 «График производства работ».

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МОУ «Лицей № 8» г.Пермь,ул.Леонова,62а ИНН КПП | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| От Заказчика _______________________ М.П. | От Подрядчика: ________________________ М.П. |

Приложение № 6

Локальный сметный расчет