СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №74»

_______________  Т.Н.Полыгалова

____ _________ 2008года

Начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

администрации города

- А.А.Баландина

____ _________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

образования администрации города

_______________  Л.А.Гаджиева

____ _________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

«На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту

муниципального образовательного учреждения СОШ №74 города Перми»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения.

Открытый аукцион проводится в соответствии с Федеральным Законом от 21.07.05 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Открытый аукцион проводится для выбора исполнителей «На выполнение подрядных работ по капитальному ремонту МОУ «СОШ № 74» г. Перми».

Источник финансирования – бюджет города Перми.

Начальная (максимальная) цена Контракта – 890 744,24 рублей, является максимальной;

Заказчиком открытого аукциона  является МОУ «СОШ № 74» г. Перми.

Аукционная документация предоставляется заказчиком на основании заявления  любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Аукционная документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Ив. Франко, 49, контактный телефон 8 912 48 50 836, 260-26-58

Контактное лицо – Полыгалова Татьяна Николаевна.

Официальный сайт, на котором размещается аукционная документация - http://www.gorodperm.ru.

Плата за аукционную документацию не взимается.

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены локальным сметным расчетом документации об аукционе (приложение № 1). В состав работ входят следующие основные работы:

Перекладка карнизной части стены, укладка арматуры над продухами. Карнизная часть стены ( 4 ряда) демонтируется и выкладывается вновь из керамического кирпича К-О 100/25 ГОСТ 530-95 с напуском 3х40 мм.

Ремонт кирпичной кладки в местах разрушений и обрушения наружной версты по оси 7, у оси В с устройством железобетонной перемычки и усилением оконного простенка металлической обоймой.

Замена деревянных конструкций крыши. Существующие конструкции крыши полностью демонтируются. На стену по оси 7 в уровне карниза укладывается мауэрлат на прокладке из рубероида РПП – 300.

Восстановление теплоизоляционного слоя. Существующий утеплитель из шлака перелопатить, просушить, сверху уложить дополнительный слой теплоизоляционного материала – миналоватные плита АКСИ П-125 толщиной 100мм с устройством сборной стяжки из ЦСП-2 толщиной 10мм.

Ремонт кровельного ковра над спортзалом в осях 2-5.

Ремонт отмостки вокруг здания бетоном В7,5 толщиной 20мм по существующей конструкции шириной 700мм.

Замена поврежденных оконных и дверных блоков с установкой наличников и подоконных досок.

Ремонт швов между плитами покрытия и перекрытия цементным раствором.

Ремонт швов между парапетными плитами цементным раствором.

Ремонт крыльца и козырька главного входа.

Ремонт крыльца и демонтаж козырька запасного входа.

Внутренние отделочные работы.

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с проектно-сметной документацией,  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- оборудование должно быть новым.

Заказчик по согласованию с подрядчиком при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом работ, но не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или по объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

3. Условие выполнения работ.

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами весь комплекс работ, предусмотренных локальным сметным расчетом документации об аукционе - локальными сметными расчетами (Приложение №1) и рабочим проектом. Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ ( 100%) и должен составлять  5 лет.

5. Место, условия и сроки выполнения работ

Место выполнения работ – г.Пермь, ул.Ив. Франко, 49

Срок выполнения работ -

максимальный срок выполнения  работ  – не менее 50 и не более 70 календарных дней.

Срок гарантии на выполняемые работы должен быть 5 лет с момента подписания акта о приемки ввода объекта в эксплуатацию.

6. Источник финансирования

Источником финансирования является бюджет города Перми.

7. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, в том числе индивидуальный предприниматель, физическое лицо.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торговли.

8. Разъяснения документации об аукционе.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, заказчику запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик  направляет в письменной форме разъяснения положений аукционной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

9. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

- Отказ от проведения аукциона.

Заказчик, официально опубликовавший и разместивший на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается Заказчиком в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь», и размещается на официальном сайте в течение пяти рабочих и двух дней соответственно со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в установленном порядке.

В течение двух рабочих дней, со дня принятия указанного решения, Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, Заказчик возвращает участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) Анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 5 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа; Таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителем юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.) или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае если заявка подписана не руководителем, доверенность в соответствии с Приложением №__ к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителем юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

- копия паспорта.

Для физических лиц:

- копия паспорта.

г) предложение о количественных и качественных характеристиках выполняемых работ и используемых материалах (Приложение № 2), которые должны соответствовать локальным сметным расчетам заказчика (Приложение №1) (предложение должно учитывать, что начальная (максимальная) цена Контракта, указанная в извещении о проведении аукциона, является максимальной).

д) копия действующей лицензии с приложениями соответствующей части работ,  в соответствии с локальным сметным расчетом.

е) график производства работ поэтапно без привязки к дате начала работ (Приложение №3).ж) аукционная заявка (Приложение № 4) .

з) оригинал платежного поручения с отметкой банка (оригинал квитанции, в случае оплаты наличными) о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.          В назначении платежа указывается «обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение №_____».

Все указанные документы должны быть прошнурованы (прошиты нитками), подписаны с расшифровкой подписи и скреплены печатью (опечатаны) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись с расшифровкой подписи физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», подписаны с расшифровкой подписи, иметь оригинал печати, кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы ли-

цом, подписывающим заявку на участие в аукционе. По своему желанию участник может представить другие документы, не предусмотренные аукционной документацией. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве выполняемых работ, выполненное по форме приложения № 2 и в графике производства работ, выполненный по форме приложения №3 к настоящей документации.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Сроки и порядок опубликования извещения о проведении открытого аукциона.

Извещение о проведении открытого аукциона публикуется Заказчиком аукциона в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь»,  и размещается на официальном сайте администрации г. Перми (далее - официальный сайт) - www.gorodperm.ru не менее, чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

При этом датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

2. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в пункте II.1 аукционной документации. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Заявки на участие в аукционе принимаются до 10 час. « _25» июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ив. Франко, 49, приемная.

По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения. Заявки подаются только в письменной форме. Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

Каждый конверт с аукционной заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется Заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки. В случае, если было установлено обеспечение заявки на участие в аукционе, заказчик, денежные средства указанным участникам размещения заказа обязан вернуть в течении пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.

3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

4.Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены Контракта.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН: 5902290434, КПП: 590201001

Банк: _ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми

Р/счет: _№ 40302810900000000007   БИК:_045773001

Получатель/плательщик: Департамент финансов администрации города Перми  (МОУ «СОШ №74», лицевой счет: _№ 0490013886 )

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № _____ от _________2008 г.  При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение №______от _________2008 г .

Денежные средства должны поступить на счет Заказчика до даты начала рассмотрения заявок.

Заявки на участие в аукционе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, не допущенным к участию в аукционе;

Участникам аукциона:

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, если аукцион признан несостоявшимся.

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями;

- участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального Контракта с победителем конкурса;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального Контракта.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается:

- в случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения Контракта;

- в случае не предоставления участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, муниципального Контракта в срок, предусмотренный аукционной документацией.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

- Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10.00 «25» июня     2008г.    по адресу: г. Пермь, ул. Ив.Франко, 49.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе, и соответствие участников размещения заказа установленным требованиям.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки   таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru). Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

V. Проведения аукциона

- Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Место проведения аукциона: г. Пермь, ул. Ленина,23, Малый зал «08»_июля 2008 года в 10 час 00 мин.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении отрытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона – 44 537,21 рублей. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

2.   Аукцион проводится в следующем порядке:

- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);

- аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта;

- участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене;

- аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона", а также новую цену контракта, сниженную в соответствии с "шагом аукциона" в установленном порядке, и "шаг аукциона", в соответствии с которым снижается цена;

- если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не поднял карточку понижается «шаг аукциона» на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

- если карточка поднята – понижается последнее предложение о цене контракта на установленный к этому моменту «шаг аукциона»;

- снижение «шага аукциона» продолжается всегда до 0,5% начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

- аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку и «шаг аукциона» снижен до минимального. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на официальном сайте (www.gorodperm.ru) в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона, также после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

3.Признание аукциона несостоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся, если:

- не подано ни одной заявки;

- несколько участников допущены к участию в аукционе, но ни один из них не пришел на аукцион;

- «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления цены нет предложений, но ни одного предложения так и не поступило.

В этих случаях Заказчик вправе провести повторный аукцион.

Если:

- подана единственная заявка;

- участником аукциона признан единственный участник размещения заказа;

- на аукционе присутствовал один участник.

В этих случаях Заказчик обязан заключит контракт с таким участником по начальной цене контракта или по цене, согласованной с участником.

Если:

- всем участникам размещения заказа отказано в допуске к участию в аукционе;

- заказчик отказался от заключения контракта с победителем аукциона и с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене, по установленным ч.3 ст.9 ФЗ - 94 основаниям (ч.2 ст. 38 ФЗ -94).

В этом случае, Заказчик вправе провести повторный аукцион, либо обратиться за согласованием в уполномоченный  на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти Пермского края.

VI. Заключение муниципального контракта

Цена Контракта должна включать в себя все налоги, выплаченные или подлежащие выплате, и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта.

Указываемая участником размещения заказ цена Контракта не должна превышать указанную в извещении начальную цену контракта, в ином случае участник размещения заказа не будет допущен до участия в открытом аукционе.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, указанной победителем аукциона.

На основании итогов аукциона, победитель должен составить сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены  сметные расчеты, предложенные заказчиком в качестве технического задания),   которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт не имеет право вносить изменения в виды и объемы работ, указанные в локальном сметном расчете  Заказчика (Приложение №1), цена в сметном расчете  должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

Цена Контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения заказа. Участник производит расчет цены по представленным заказчиком объемам работ, в форме локальных смет. При подготовке расчетов конкретной цены, участники размещения заказа не вправе изменять первоначальную максимальную цену контракта, указанную в извещении.

2. Срок подписания муниципального контракта.

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона.

Муниципальный контракт должен быть заключен в течение двенадцати дней, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

В, случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявок на участник в аукционе  обязан передать такому участнику аукциона проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. При этом муниципальный контракт заключается с учетом положений ч. 4 статьи 38 Федерального закона ФЗ – 94 на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по начальной цене (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с указанным участником аукциона и не превышающей начальной ( максимальной) цены контракта. Такой участник не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, получивший проект муниципального Контракта, обязан в двенадцатидневный срок (но не ранее 10 дней), со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный Контракт и обеспечение выполнения Контракта в форме банковской гарантии, страхования ответственности по Контракту или передачи в залог Заказчику денежных средств. Обеспечение выполнения Контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта. Способ обеспечения выбирается победителем аукциона самостоятельно из перечисленных выше.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. В этом случае победитель аукциона вносится в реестр недобросовестных поставщиков и теряет право требования возврата суммы обеспечения заявки.

VII. Требования к обеспечению исполнения Контракта.

Обеспечение выполнения Контракта предоставляется на весь срок его действия, в размере 10 % от начальной (максимальной) цены Контракта.

1.При передаче Заказчику в залог денежных средств, в размере обеспечения исполнения Контракта, предоставляется оригинал платежного поручения с отметкой банка.

Обеспечение муниципального Контракта перечисляется победителем конкурса по следующим реквизитам:

ИНН: 5902290434, КПП: 590201001

Банк: _ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми

Р/счет: _№ 40302810900000000007   БИК:_045773001

Получатель/плательщик: Департамент финансов администрации города Перми  (МОУ «СОШ №74», лицевой счет: _№ 0490013886 ),

назначение платежа «обеспечение исполнения Контракта».

2. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта банковской гарантии необходимо представить оригинал банковской гарантии по следующей форме:

НАИМЕНОВАНИЕ БАНКА

Исх.  №___ от  "__" _____ 200__ года.

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ №__________.

1. Банк ________________________, имеющий лицензию на ____  № ___ (далее - "Гарант),

(наименование банка-гаранта)

на основании договора №______ от ______200__ г. с ________________________________

(наименование участника конкурса)

(далее - "Принципал") безотзывно гарантирует Департаменту образования администрации города Перми (далее - "Бенефициар") уплатить по первому письменному требованию Бенефициара, в течение трех банковских дней с даты получения такого требования, денежную сумму, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств (по любому из нижеуказанных оснований), установленных муниципальным  Контрактом (далее - Контракт), заключенным между Бенефициаром и __________________________________(наименование юридического лица – участника конкурса) по результатам открытого аукциона от ______ ___________ 200__г.по в соответствии с решением конкурсной комиссии №____ от _________________, а именно:

- если Принципал не выполнит в полном объеме и в установленные Контрактом сроки, работы по _____________________________________________________(далее - Работы);

(указываются виды работ и адрес учреждения)

- если Принципал выполнит работы не соответствующие по качеству требованиям вышеуказанного Контракта и не исправит их в установленные Контрактом сроки.

2. Настоящая Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом его обязательств перед Бенефициаром при выполнении муниципального Контракта от ____ ___________200____г. № ____/__________ в части выполнения работ надлежащего качества в объемах и сроки установленные Контрактом, в размере _______________________________________________________________________________.

(30% (тридцать) от начальной (максимальной) цены Контракта)

3. Настоящая Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом.

4. Принадлежащее Бенефициару по настоящей Банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу.

5. Требование Бенефициара об уплате денежной суммы по настоящей Банковской гарантии должно быть представлено Гаранту в письменной форме с указанием, в чем состоит нарушение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром, в обеспечение которых выдана настоящая Банковская гарантия и документов подтверждающих нарушение условий Контракта (акт комиссии).

6. Настоящая Банковская гарантия вступает в силу с "____" _______ 200__ года и действует до "___" __________200__ года.

7. Ответственность Гаранта перед Бенефициаром по настоящей Гарантии   ограничивается суммой, указанной в пункте 2 банковской гарантии.

8. Реквизиты Принципала:  _________________________________________.

(юридический адрес, банковские реквизиты)

9. Реквизиты Гаранта: _____________________________________________.

(юридический адрес, банковские реквизиты)

Руководитель банка (гаранта)

Главный бухгалтер банка (гаранта)

К банковской гарантии  должны быть приложены документы:

- нотариально удостоверенная копия банковской лицензии

- выписка из ЕГРЮЛ

- положение о филиале*

- свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала*

- доверенность руководителя филиала*.

* - документы, дополнительно предоставляемые в случае выдачи банковской гарантии филиалом банка.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта.

3. При выборе в качестве обеспечения исполнения Контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный Контракт, стороны Контракта, название предмета Контракта и сроки его выполнения.

Участник конкурса страхует свою ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному  Контракту в части:

- нарушения сроков  выполнения работ;

- несоответствие качества выполненных работ требованиям предусмотренных Контрактом;

- невыполнение полного объема работ предусмотренных Контрактом.

Договор страхования  должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по Контракту в качестве выгодоприобретателя, а также обеспечивать в полном объеме интересы Заказчика при исполнении муниципального Контракта.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего  подрядчика, которая не должно быть меньше 30% от начальной (максимальной) цены Контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать пяти дней с момента подачи заявления о наступлении страхового случая.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю полную сумму страховки при невыполнении участником конкурса любого из трех обязательств, предусмотренных договором страхования.);

2. нотариально удостоверенная копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

3. выписка из ЕГРЮЛ.

Срок  действия договора страхования должен быть не менее срока действия муниципального Контракта.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный Контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. К договору страхования необходимо представить документ, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

Отсутствие вышеперечисленных документов служит основанием для отказа в приеме страхового полиса в качестве обеспечения исполнения Контракта.

В случае если победитель аукциона в срок, предусмотренный аукционной документацией, не представил заказчику подписанный Контракт или не предоставил обеспечение выполнения Контракта в полном объеме в соответствии с требованиями настоящего раздела аукционной документации, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального Контракта.

В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального Контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный Контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального Контракта, либо заключить муниципальный Контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального Контракта для участника аукциона, сделавшему предпоследнее предложение, является обязательным.

Муниципальный Контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса заявке на участие в аукционе и в аукционной документации.

Муниципальный Контракт заключается в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами с учетом положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального Контракта, Заказчик вправе отказаться от заключения муниципального Контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального Контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой Контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах конкурсной заявки;

нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения муниципального Контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

VIII. Проект муниципального Контракта.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по капитальному ремонту

муниципального образовательного учреждения СОШ №74 города Перми.

г. Пермь							     « _____»  ______________ 200___ г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «СОШ №74» г.Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Полыгаловой Татьяны Николаевны, действующеей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________, зарегистрированное в __________________________________________________________ за основным государственным

регистрационным номером ________________________________ (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ № _______ от_____________________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________________________

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ (далее – Контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

- 1.1.	Правовым основанием для заключения настоящего Контракта является протокол от_________№________ заседания аукционной комиссии открытого аукциона №________ на размещение муниципального заказа на ______________________________________________.

- 1.2.	Настоящий контракт заключен в соответствии с условиями аукционной документации и предложения об условиях исполнения муниципального контракта Подрядчика-Победителя ______________.

Подрядчик обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями Контракта работы ___________________________________________________ (далее - работы) и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3.	Перечень работ и требования к работам определены в Задании/Смете (Приложение          № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4.	Работы выполняются из средств и материалов Подрядчика, в соответствии с Заданием/Сметой и Графиком производства работ.

1.5.	Подрядчик вправе для выполнения определенного объема работ привлекать субподрядчиков.

Настоящим контрактом устанавливается письменный порядок получения разрешения для привлечения к выполнению работ субподрядчиков.

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов услуг по настоящему Контракту.

1.6. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков Подрядчик несет перед Заказчиком, ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств соисполнителями, а перед соисполнителями - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту.

1.7. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 2.1.	Начальная цена контракта сформирована в соответствии ________________________ и составляет _______________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС.

- 2.2.	Окончательная цена контракта в соответствии со снижением, предложенным Подрядчиком, составляет_____________________ (________________________________) рублей, в том числе НДС.

- 2.3.	Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- 2.4.	Заказчик в течение __20 банковских дней с момента заключения контракта перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30% от окончательной цены контракта, определенной пунктом 2.2 настоящего контракта, что составляет ________________________ (____________________________________) руб., в том числе НДС.

Зачет аванса производится по мере поступления на оплату актов сдачи-приемки работ

2.5. Окончательный расчет с Подрядчиком осуществляется по счету, выставленному

Подрядчиком, с учетом произведенного авансового платежа и в пределах стоимости (цены) выполненных работ – в течение 20 банковских дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по Контракту или акта сдачи-приемки по этапу работ настоящего Контракта.

2.6.	Настоящим контрактом предусмотрена форма оплаты Заказчиком выполняемых работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.7.	Окончательная цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п.2.3. настоящего контракта.

3.	СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Календарные сроки выполнения работ:

Начало работ: ___________________

Окончание работ: _______________

Общая продолжительность выполнения работ составляет ____________________дней.

3.2.	Срок сдачи работ по Контракту, содержание и сроки выполнения основных этапов работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3.	Досрочное выполнение работ возможно по согласованию с Заказчиком.

4.	КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1.	Работы, выполняемые по настоящему Контракту должны соответствовать ГОСТам, СНиПам и другим нормативно-техническим требованиям, требованиям Заказчика.

5.	ГАРАНТИИ

5.1.	Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим Контрактом, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим контрактом, в течение 5  лет.

5.2.	Гарантийный срок начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта о ввода объекта в эксплуатацию.

5.3.	Подрядчик обязуется за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение гарантийного срока, в течение 7_дней с момента выставления соответствующей претензии Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.	ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1.	Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями Задания/Сметы и в сроки, предусмотренные Графиком производства работ.

6.2.	Подрядчик организует сдачу-приемку работ за свой счет

6.3.	В порядке контроля за ходом и качеством выполнения работ по требованию Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» Подрядчик представляет необходимую документацию, относящуюся к работам, и создает условия для проверки хода выполнения работ и произведенных расходов по Контракту.

Заказчик и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» может в любое время проверять ход и качество выполняемых  Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

6.4.	Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения работы и при завершении работ, порядок сдачи-приемки выполненных работ (этапов работ - в случае поэтапного выполнения работ) определены Заданием/Сметой и Графиком производства работ.

6.5.	Сдача и приемка результатов работ (этапов работ) проводятся в сроки, установленные в Графике производства работ, по месту ______________________________________.

6.6.	Подрядчик в срок, не позднее _3 рабочих дней до даты сдачи работ (этапа работ) направляет Заказчику и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» письменное уведомление о завершении работ (этапа работ) с приложением документации, подтверждающей выполнение работ (этапа работ) в объеме, предусмотренным Заданием/Сметой и Графиком производства работ.

6.7.	Приемка результата работ подтверждается актом приемки выполненных работ (КС-2), который должен быть подписан Заказчиком, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» - с одной стороны, и Подрядчиком – другой стороны.

6.8.	 При наличии недостатков в результатах выполненных работ (этапа работ) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить в установленные сроки, допущенные в выполненных работах недостатки.

Срок, установленный Заказчиком для устранения недостатков, не может превышать более одного месяца. Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке Заказчиком, в разумный срок, не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика расходы, которые должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков. В случае привлечения других лиц для устранения недостатков, все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Акт сдачи-приемки работ подписывается после устранения Подрядчиком всех выявленных при приемке недостатков.

6.9.	Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.10.	Сдача - приемка результатов работ, выполненных Подрядчиком досрочно, осуществляется по согласованию с Заказчиком и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

6.11.	В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы по контрактной цене.

6.12.	Передача оформленной в установленном порядке документации по отдельным этапам настоящего Контракта осуществляется сопроводительными документами Подрядчика.

Подрядчик письменно информирует Заказчика и МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» о необходимости приемки скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом»,  внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом», а затем восстановить ее за свой счет.

6.13.	Датой выполнения работ (этапа работ) по настоящему Контракту считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

7.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

7.1.	 Заказчик вправе:

7.1.1.	В любое время проверять ход и качество выполнения работ по настоящему Контракту, в том числе с выездом уполномоченных представителей Заказчика по месту нахождения Подрядчика или месту выполнения работ, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.1.2.	Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Заданием/Сметой и Графиком производства работ, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.1.3.	Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Заданием/Сметой и Графиком производства работ.

7.1.4.	Привлекать специалистов для участия в сдаче-приемке выполненных работ.

7.1.5.	Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Подрядчиком работ и (или) участвующих в сдаче-приемке выполненных работ по настоящему Контракту.

7.1.6.	В случае выполнения Подрядчиком работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты.

7.1.7.	Осуществлять приемку досрочно выполненных работ (этапов работ).

7.1.8.	Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2.	 Заказчик обязан:

7.2.1.	Предоставить Подрядчику необходимую для выполнения работ информацию, документацию.

7.2.2.	Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или сдаче-приемке работ.

7.2.3.	Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом.

7.2.4.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик вправе:

8.1.1.	Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по настоящему Контракту.

8.1.2.	Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ или актом сдачи-приемки по этапу работ по настоящему Контракту.

8.1.3.	Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.	 Подрядчик обязан:

8.2.1.	Своевременно и надлежащим образом выполнить работы в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику, МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» (г.Пермь, ул. Народовольческая,42, тел.: 216-13-44), на объекте которого осуществляются ремонтные работы.

8.2.2.	Выполнить работы из своих материалов, своими силами и средствами.

8.2.3.	Обеспечить на месте работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной и промышленной безопасности, промышленной санитарии, охране окружающей среды, соблюдения техники безопасности по эксплуатации электрооборудования, техники и механизмов.

Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объекта в период производства работ с предоставлением документов об утилизации отходов.

8.2.4.	Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, изменения видов работ, увеличения сметной стоимости работ и получить письменное разрешение Заказчика путем заключения дополнительного соглашения к настоящему контракту.

8.2.5.	Немедленно извещать Заказчика о возникновении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

8.2.6.	Предоставлять Заказчику и уполномоченным Заказчиком третьим лицам  информацию и документацию Подрядчика и соисполнителей, в том числе финансово-экономическую, для проверки хода и качества выполнения работ и целевого использования денежных средств.

8.2.7.	Участвовать во всех проверках проводимых Заказчиком.

8.2.8.	Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Контракта.

8.2.9.	Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, за свой счет и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

8.2.10.	В случае изменения банковских реквизитов в ___3_-дневный срок письменно известить Заказчика.

8.2.11.	Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой неустойки  устанавливается в размере 0,1% общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств.

9.3.	Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в Задании/Смете и в обязательных для сторон нормах и правилах.

9.4.	Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока в соответствии настоящим контрактом и обязан устранить выявленные в течение гарантийного срока дефекты своими силами и за свой счет в течение установленного срока.

9.5.	Подрядчик по требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком, устраняет недостатки, допущенные по своей вине в результатах выполненных работ (этапов работ). В случае неустранения указанных недостатков в согласованный Сторонами срок Подрядчик в течение 7 дней с момента окончания указанного срока уплачивает Заказчику неустойку в размере 10процентов от стоимости работ (этапов работ), в результатах которых выявлены недостатки.

9.6.	Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Контракта либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

9.7.	В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от стоимости просроченного обязательства.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.9.	Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение _5 календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности их действия.

9.10.	Если обстоятельства, указанные в п.9.8. настоящего Контракта, будут длиться более _20_ дней с даты соответствующего уведомления, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт по взаимному соглашению без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.11. Настоящим контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере __________ рублей, что составляет _10_% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Способом обеспечения исполнения контракта является _______________(банковская гарантия №____ от ________; или договор страхования ответственности №____ от _________; или залог денежных средств).

В случае если способом обеспечения исполнения контракта является залог денежных средств:

Денежные средства, перечисленные в обеспечение исполнения настоящего контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему контракту в течение 5  рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в письменном требовании.

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик удерживает перечисленные Подрядчиком в обеспечение исполнения настоящего контракта денежные средства до тех пор, пока соответствующие обязательства не будут исполнены.

В случае неисполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик удерживает денежные средства, перечисленные в обеспечение исполнения настоящего контракта, и направляет письменное уведомление с приложением копии документа, подтверждающего неисполнение настоящего контракта Подрядчику.

В случае если способом обеспечения исполнения контракта является банковская гарантия или договор страхования ответственности:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, Заказчик обращается с требованием об уплате денежной суммы по банковской гарантии (по договору страхования ответственности) к банку, иному кредитному учреждению или страховой организации, выдавшей банковскую гарантию (к страховщику).

10.	ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ПРЕТЕНЗИИ СТОРОН

10.1.	Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров с соблюдением претензионного порядка.

10.2.	В претензии перечисляются допущенные при исполнении Контракта нарушения со ссылкой на соответствующие положения Контракта или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.

10.3.	Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение _20 дней с момента ее получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Контрактом. При недостижении согласия спор рассматривается в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.	СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

11.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до «____»_____________ 200__г., а в части исполнения принятых по настоящему контракту обязательств - до полного их выполнения Сторонами.

11.2.	 Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

12.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1.	Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.2.	 Письма, уведомления, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

12.3.	Настоящий Контракт составлен на _____ листах, в ___3___ экземплярах, имеющих равную юридическую силу ( 2 экземпляра для Заказчика, 1 – для Подрядчика).

12.4.	Приложения являющиеся неотъемлемой частью настоящего Контракта:

Приложение № 1.  Задание/Смета на _______ листах.

Приложение № 2.  График производства работ на _______ листах.

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: _________________________________ _________________________________ _______________________________ должность, Ф.И.О. ________________ (подпись) м.п. «_______» ___________ 200____ г. | Подрядчик: _________________________________ _________________________________ _______________________________ должность, Ф.И.О. ________________ (подпись) м.п. «_______» ___________ 200____ г. |
| --- | --- |

Приложение №2

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| №п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23 | 4 | 5 | 6 |

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам и  рабочему проекту.

(Виды и объемы работ, указываемые в столбцах 2-5 должны соответствовать позициям  локальных сметных расчетах, являющихся техническим заданием конкурсной документации (Приложение 6))

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение №3

График производства работ

на _____________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Приложение № 4

Аукционная заявка.

«______»________________200__г.                                                          №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта _в МОУ «СОШ № 74», намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа, а также анкеты субподрядных организаций, в случае, если таковые привлекаются;

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4. Сведения о качестве предлагаемых работ;

5. График производства работ;

6. Копия действующей лицензии с приложениями соответствующей части работ, в соответствии с локальным сметным расчетом.

7. Оригинал платежного поручения, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (ф.и.о.)

Должность ____________________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)

Должность руководителя     ___________________________Ф.И.О.(руководителя)

(подпись руководителя)

М.П.

Приложение №5

Анкета участника размещения заказа

- Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы

___________________________________________________________________

- Место нахождения

____________________________________________________________________

- Почтовый адрес

____________________________________________________________________

- номер контактного телефона: _________________________________________

2. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

-    Фамилия, имя, отчество

___________________________________________________________________

- паспортные данные

___________________________________________________________________

- сведения о месте жительства

___________________________________________________________________

- номер контактного телефона: ________________________________________.

_______________________                      _________________            ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	          (ф.и.о.)