ИЗВЕЩЕНИЕ  № 42 от  02.06.08г.  О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: «Текущий ремонт межквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района»

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail: finmot@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: текущий ремонт межквартальных проездов и тротуаров на территории Мотовилихинского района

Техническое задание:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Объем работ | Стоимость работ с НДС (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Восстановление асфальто -бетонного покрытия до 70 мм толщиной с добавлением щебня | Кв. м | 499 | 499 000.00 |

Перечень межквартальных проездов и тротуаров

| № п/п | Объект | от | до | Виды работ | Площадь кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тех. проезд | Ул. Дружбы, д. 22 | Ул. Дружбы, д. 24 | ямочный ремонт (локально) | 29 |
| 2 | тех. проезд | Ул. Дружбы, 26 | Ул. Дружбы, д. 24 | ямочный ремонт (локально) | 20 |
| 3 | проезд | Ул. Тургенева, д. 35а | Ул. Тургенева, д. 29 | ямочный ремонт (локально) | 200 |
| 4 | пешеходная дорожка | Лестницы с ул. Ивановской | До железной дороги | ямочный ремонт (локально) | 20 |
| 5 | Пешеходная дорожка за домом ул. И. Франко, 40 | Ул. И. Франко, д. 36 | Ул. Целинная, д. 17 | ямочный ремонт (локально) | 30 |
| 6 | Проезд (дополнительно к предыдущему заданию) | Вдоль дома ул. Восстания, 11 | До дома по ул. Республиканская, 12 | ямочный ремонт (локально) | 100 |
| 7 | двор. проезд (дополнит. к предыдущему заданию) | Ул. Хрустальная, 17 | До ул. Чехова, 2 | ямочный ремонт (локально) | 100 |
| Итого: 499 |  |  |  |  |  |

Место проведения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, согласно перечню

Сроки выполнения работ:  с момента заключения муниципального контракта до 15.07.2008г..

Максимальная цена контракта: 499 000, (Четыреста девяносто девять тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата работ: будет произведена безналичным перечислением денежных средств, в течение 10 дней после подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, 266-08-88, 260-24-16 электронной почте, или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 17 часов 00 минут 11.06.2008г.

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации                  ___________________                         С.В. Мальцев

(должность)	                                        (подпись)	                          (ФИО)

М.п.