| ### СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города Перми - А.А.Баландина «___» _________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 7» С.В. Колодкин «__» _________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение капитального ремонта в

муниципальном учреждении здравоохранения

«Медико-санитарная часть № 7»

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть  № 7»

614030 г.Пермь, ул. Писарева,56 , адрес электронной почты msh@bk.ru, тел.:273-08-06

Форма торгов – открытый аукцион

Предмет аукциона: право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта в МУЗ «Медико-санитарная часть №7».

Аукцион состоит из шести лотов:

Лот №1 «Выполнение капитального ремонта здания главного корпуса МУЗ МСЧ № 7 по адресу г.Пермь, ул.Писарева, 56 (Лит.А).»

Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 1- 3 151 468 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 157 573,40 руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

|  | Наименование (виды) основных работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потолки | Улучшенная масляная окраска потолков | 208,8 м2 |
|  | Ремонт штукатурки потолков | 56,1м2 |
|  | Окраска клеевыми составами | 2044,4м2 |
| Стены | Облицовка стен панелями ПВХ | 432м2 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен | 176 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | 3197,8м2 |
| Полы | Разборка покрытий полов | 688,9 м2 |
|  | Устройство покрытий из линолеума | 1152,9м2 |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических | 171,5м2 |
| Проемы | Разборка деревянных заполнений оконных проемов, установка оконных блоков из ПХВ профилей | 75,6м2 |
|  | Установка дверных блоков | 37,4 м2 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных дверей с расчисткой до 35 % | 433,4 м2 |
| Вывоз мусора |  | 19,7 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.1).

Лот №2  «Выполнение капитального ремонта трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в здании главного корпуса МУЗ МСЧ № 7 по адресу г.Пермь, ул.Писарева, 56 (Лит.А).»

Начальная (максимальная) цена контракта Лота № 2 - 527 467,9 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 26 373,40   руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 90 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

|  | Наименование (вид) основных работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Горячее и холодное водоснабжение | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 32 мм | 190 м |
|  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 63 мм | 180 м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 75 мм | 90 м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм | 90 м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм | 74м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | 99 м |
| Водоотведение | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 66 м |
|  | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 23 м |
|  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм | 66 м |
|  | Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм | 23 м |
|  | Демонтаж и установка смывных бачков фаянсовых на унитазе | 2 шт |
|  | Демонтаж и монтаж моек со смесителями | 12 шт |
|  | Демонтаж и установка ванн чугунных | 2 шт |
| Пожарный водопровод | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 63 мм | 82м |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 82м |
|  | Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления | 82м |
| Вывоз мусора |  | 4 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.2).

Лот №3 «Выполнение капитального ремонта  здания роддома МУЗ МСЧ № 7 по адресу ул. Писарева, 56 (Лит. Л).»

Начальная (максимальная) цена Лота №3 – 2 287 962,18 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 114 398,11 руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

|  | Наименование (виды) основных работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Палаты | Окраска клеевыми составами | 1382,7м2 |
|  | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 192 м2 |
|  | Гладкая облицовка стен | 124м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска потолков | 136,7м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска полов | 280м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | 2204м2 |
|  | Разборка покрытий полов из линолеума | 580,8 м2 |
|  | Устройство покрытий из линолеума | 580,8м2 |
| Лестничная клетка | Улучшенная масляная окраска полов | 230м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | 402 м2 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов | 67 м2 |
|  | Установка блоков из ПВХ | 67м2 |
|  | Устройство покрытий полов из керамической плитки | 205 м2 |
|  | Установка металлических дверей | 2,5 м |
|  | Окраска масляными составами люков | 130,4 м2 |
| Вывоз мусора |  | 8,235 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.3).

Лот №4 «Выполнение капитального ремонта трубопроводов холодного и горячего водоснабжения в здании роддома МУЗ МСЧ № 7 по адресу г.Пермь, ул.Писарева, 56 (Лит.Л).»

Начальная (максимальная) цена Лота № 4 – 792 934,61 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 39 646,73 руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

|  | Наименование (вид) основных работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Система водоснабжение | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: 32 мм | 720 м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 20 мм | 570м |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм | 150 м |
| Система водоотведения | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 62,5 м |
|  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 100 мм | 62,5 м |
|  | Разборка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм | 280 м |
|  | Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром 50 мм | 280 м |
| Сантехнические приборы | Демонтаж и установка смывных бачков фаянсовых на унитазе и унитазов | 5 шт |
|  | Демонтаж и монтаж умывальников со смесителями | 49 шт |
|  | Демонтаж и монтаж ванн со смесителями | 3 шт |
| Вывоз мусора |  | 5,6 т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.4).

Лот №5 «Выполнение капитального ремонта в здании гинекологического отделения  МУЗ МСЧ № 7 по адресу г.Пермь, ул.Писарева, 56 (Лит.В).»

Начальная (максимальная) цена Лота № 5 – 1 419 925,4 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 70 996,27 руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

|  | Наименование (виды) основных работ | Объем |
| --- | --- | --- |
| Потолки | Улучшенная масляная окраска потолков | 240 м2 |
|  | Ремонт штукатурки потолков | 19 м2 |
|  | Окраска клеевыми составами | 680 м2 |
|  | Устройство подвесных потолков | 42 м2 |
| Стены | Гладкая облицовка стен | 46,3м2 |
|  | Ремонт штукатурки внутренних стен по дереву | 47 м2 |
|  | Улучшенная масляная окраска стен | 1610м2 |
| Полы | Разборка покрытий полов | 268 м2 |
|  | Устройство покрытий из линолеума | 450,8м2 |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических | 23,2м2 |
| Проемы | Установка противопожарных дверей | 6,3м2 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей | 8,2 м2 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами ранее окрашенных дверей с расчисткой до 35 % | 504,9 м2 |
| Вывоз мусора |  | 5,9т |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.5).

Лот №6 «Замена светильников в МУЗ МСЧ № 7 по адресу г.Пермь, ул.Писарева, 56.»

Начальная (максимальная) цена Лота № 6 – 727 557,17 руб.

Величина «шага» аукциона составляет 36 377,86 руб.

Место выполнения работ: Писарева, 56

Сроки выполнения работ :

Начало выполнения – в течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ – 60 календарных дней

В состав работ входят следующие основные работы:

| Наименование (вид) основных работ | Объем |
| --- | --- |
| Демонтаж выключателей, розеток | 228 шт |
| Демонтаж светильников | 415шт |
| Светильники с люминесцентными лампами, стартерами | 415 шт |
| Выключатель одноклавишный | 40 шт |
| Прокладка коробов пластмассовых, шириной до 40 мм | 350 м |
| Кабель силовой марки ВВГ 3*1,5 мм2 | 150 м |
| Кабель силовой марки ВВГ 3*2,5 мм2 | 200 м |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе – локальном сметном расчете (приложение 6.6).

1. Требования к выполняемым работам:

Выполняемые работы  по всем лотам должны отвечать следующим требованиям:

- Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом,   СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

- поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

В отношении Лота №1 и Лота №2, Лота №5 Заказчику требуется выполнение работ этапами. Заказчиком предоставляются помещения для выполнения работ последовательно,  согласно этапам, указанным в графике производства работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №7» (приложение 3.1 для Лота №1, приложение 3.2 для Лота №2, приложение 3.5 для Лота №5). Причем Подрядчик не может приступить к следующему этапу, не закончив предыдущий.

Заказчик в отношении Лота №1, Лота №2 и Лота №5 допускает досрочное завершение и сдачу определенного этапа работ, при условии выполнения всех видов работ, входящих в него. В случае досрочного завершения и сдачи одного этапа работ, стороны могут по соглашению сторон изменить срок начала выполнения следующего этапа работ. Заказчиком не предусмотрено изменение последовательности этапов выполнения работ.

Общий срок выполнения работ по каждому лоту не должен превышать максимальный срок выполнения всех работ, указанный в документации об аукционе применительно к соответствующему лоту.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем по определенному Лоту должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальным сметным расчетом (Приложение № 6 к документации об аукционе по данному Лоту). Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом».

3. Источник финансирования

Источник финансирования по всем лотам– средства муниципального бюджета г. Перми в рамках регионального проекта «Качественное здравоохранение».

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

В отношении Лота №1, 2 и Лота №5 Заказчиком предусмотрена поэтапная оплата работ. Заказчик произведет оплату принятого этапа работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных по этапу работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

Заказчик произведет окончательный расчет за выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта сверки, акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

В отношении Лота №3,4 и Лота №6 Заказчиком предусмотрена ежемесячная оплата выполненных работ. Заказчик произведет оплату принятых работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня предоставления оформленных в установленном порядке акта приемки выполненных по этапу работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

Заказчик произведет окончательный расчет за выполненные работы в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке акта сверки, акта приемки результата выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы.

При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента, соответствующего каждому лоту. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона по соответствующему лоту на начальную (максимальную) цену лота (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно сметы заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 500 рублей, частное от деления составляет 0,8955, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, в течение месяца подрядчиком выполнены различные виды работ на сумму 100 000 рублей в соответствии со сметой, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент – 0,8955 и итоговая сумма, подлежащая оплате, составляет 89 550 рублей.

5. Порядок формирования цены Лота

Цена Лота формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, транспортные, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены Лота

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены Лота.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято.

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

-   соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов (наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом  с приложением, предусматривающим виды работ, перечисленные в техническом задании документации об аукционе, требующих лицензирования. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, предусматривающую наличие функций генерального подрядчика).

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме на каждый лот отдельно .

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

а) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации;

г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

д) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации;

е) график производства работ, выполненный по форме приложения  №3 к настоящей документации;

ж) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе: оригинал платежного поручения или оригинал квитанции об оплате;

з) копию действующей лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I –го и II – го уровней ответственности, в соответствии с Государственным стандартом с приложением, предусматривающим виды работ, перечисленные в техническом задании документации об аукционе, требующих лицензирования. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций –  дополнительно лицензию, предусматривающую наличие функций генерального подрядчика.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией.

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ отпечатанные или разборчиво написанные чернилами должны быть подписаны  участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии прилагаемых документов (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, № лота.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения № 2 необходимо указать  номер лота в соответствующих столбцах обоснования, наименование, ед. измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям локального сметного расчета, являющегося техническим заданием к документации об аукционе (в отношении данного Лота).

3. В «Графике производства работ в МУЗ «Медико-санитарная часть № 7», оформленного по форме приложения №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6. В приложениях № 3.1, 3.2, 3.5 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, соответственно этапу и разделу выполнения работ указать срок выполнения этапа работ (количество календарных дней выполнения каждого этапа), без привязки к календарным датам,  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. Причем срок начала выполнения следующего этапа работ не должен быть раньше срока окончания предыдущего этапа выполнения работ.

В приложениях № 3.3, 3.4, 3.6 необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, указать наименования (виды) работ и срок выполнения работ (количество календарных дней выполнения работ), без привязки к календарным датам,  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы. При составлении графика необходимо учитывать сроки для сдачи работ МУ « Технический надзор за капитальным ремонтом», а так же сроки для оформления документов.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения №4, необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 3 июня 2008г. до  11 час. 00мин.  24 июня 2008г. подать в адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 56 (трехэтажное здание стационара, 3 этаж, приемная, в рабочие дни с 8.00 -16.30). На конверте должно быть указано название открытого аукциона и номер лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, при этом каждая заявка должна быть оформлена отдельно  в соответствии с п. 1 раздела II настоящей документации.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С          3 июня 2008г. до    24 июня 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течении двух рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме   ответит на запрос, полученный не позднее 19 июня2008 г. в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11 час. 00 мин.  24 июня 2008г.   по адресу: г. Пермь, ул. Писарева, 56.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота  при условии, что поданные ранее заявки  в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе в отношении этого лота такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  по этому лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в отношении каждого лота сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, по данному лоту или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на «11  » часов « 20 » мин « 8  » июля  2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

В аукционе  по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона или их представителей начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона или их представителей, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику  в уполномоченный орган в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются:  локальный сметный расчет, предлагаемый в качестве технического задания к документации об аукционе заказчиком с применением понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона   по определенному лоту на начальную (максимальную) цену данного Лота, и график выполнения работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе.

Победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение №5 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на участие в аукционе или протокола рассмотрения заявок В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных  частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.

В случае отказа от заключения муниципального контракта сведения об участнике размещения заказа вносятся в реестр недобросовестных поставщиков. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе,  участнику размещения заказа уклонившемуся от заключения муниципального контракта не возвращается.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены лота  в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается в указанных случаях:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона - в течение пяти рабочих  дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона, который сделал предпоследние, после победителя, предложение о цене контракта, обеспечение  заявки возвращается в течение пяти рабочих дней  со дня подписания  муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона;

- Участникам аукциона, которые не  победили или не сделали предпоследнее после победителя, предложение о цене контракта  – в течение пяти рабочих  дней со дня подписания протокола аукциона.

- Участнику размещения заказа,  отозвавшему заявку на участие в аукционе – в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику, в уполномоченный орган уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: л/с 04920010547 Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 7»  л/с 04920010547) р/с 40302810900000000007  в РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5907001781 КПП 590701001.

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______» При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать «Обеспечение  заявки на участие в аукционе  (извещение №_____) по лоту №______».

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере  5% от цены начальной (максимальной) контракта по соответствующему Лоту. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно в соответствии с действующим законодательством.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам: л/с 04920010547 Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ «МСЧ № 7» л/с 04920010547) р/с 40302810900000000007 в  РКЦ  г.Перми БИК 045744000 ИНН 5907001781 КПП 590701001	В назначении платежа указать: «Обеспечение  муниципального контракта на _ капитальный ремонт МУЗ «МСЧ № 7» по Лоту №         »

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- нарушения сроков выполнения работ (превышение сроков выполнения этапа работ), сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ;

- несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом;

- невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 5 % от начальной (максимальной) цены контракта по соответствующему Лоту, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего письменного требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту      (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5 % от цены  контракта по соответствующему Лоту. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего  письменного требования Заказчика.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 5 банковских дней после сдачи объекта в эксплуатацию и подписания  акта ввода в эксплуатацию.

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.