приложение 3.2

График производства работ в МУЗ «Медико-санитарная часть №7»

по адресу ул.Писарева, 56 (Лот № 2)

______________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

| №п. | ЭТАП выполнения работ | Место выполнения работ | Работы по разделам локального сметного расчета | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ул.Писарева, 56 (Лит.А) 1) Подвал, I этаж (на участке, где нет подвала) - замена лежанки ХГВС, 2) Замена канализационного стояка – с 1 этажа ( каб. 36 - туалет) через 2-ой этаж (каб.11,12 – туалет, умывальник ) по 3-ий этаж (13,14 туалет, умывальник) | Раздел 1. Горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | ул.Писарева, 56 (Лит.А) 1) Подвал - монтаж пожарного водопровода 2) Замена канализационного стояка – с 1 этажа (каб. 39,40,42 -туалет, умывальник, душ) через 2-ой этаж (каб. 14 - туалет) по 3-ий этаж (каб.17,16 - туалет, умывальник ) | Раздел 1. Горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 3. Пожарный водопровод |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3 | ул.Писарева, 56 (Лит.А) 1) Замена канализационного стояка – с 1 этажа (каб.44,45,46 – ванна, процедурная, буфет)) через 2-ой этаж ( каб. 19,20,21- ванна, процедурная, предоперационная) по 3-ий этаж (каб.21,22,23- ванна, процедурная, предоперационная) 2) Замена канализационного стояка – с 1 этажа (10- каб врача) через 2-ой этаж (36 - ванна) по 3-ий этаж (36 - туалет) 3)Замена канализационного стояка – с 1 этажа (11- туалет) через 2-ой этаж (44,45- туалет, умывальная) по 3-ий этаж (48,49- туалет, умывальная) | Раздел 1. Горячее и холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 2. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 4. Общестроительные работы. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Раздел 5. Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |

# ИТОГО (общее количество календарных дней выполнения всех работ без привязки к конкретной дате): ____________

* срок выполнения этапа работ указывается  путем штрихования соответствующих ячеек таблицы, причем срок начала выполнения следующего этапа работ не может быть раньше срока окончания предыдущего этапа выполнения работ.

* в столбце «Место выполнения работ» указан адрес объекта, этаж, номер кабинета.

_____________                                           ______________                                  ____________________

(должность)					(подпись, м.п.)			                	(ФИО)