| СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города А.А.Баландина ____ _________ 2008 года | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Директор МОУ ДОД «ДМШ №8» г. Перми _____________ Г.О.Мотовилов ____ _________ 2008 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

НА право заключения

муниципального контракта

на ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ по устройству

металлического ограждения

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8»

г.Перми по улице Сокольская,8

в кировском районе

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

Перми

Н.Г.Кочурова

____ _________ 2008 года

СОГЛАСОВАНО

И.О.председателя

Комитета по культуре

Л.И.Федорова

____ _________ 2008 года

г. Пермь,

2008 год

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»,

- Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №8» г.Перми.

Исполнитель – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя  работ по устройству металлического ограждения территории Заказчика в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1).

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы по устройству металлического ограждения территории Заказчика в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с локальным сметным расчетом, со СниПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты

Место выполнения работ: г. Пермь, ул.Сокольская,8.

Срок выполнения работ: не более 45 календарных дней.

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

4. Начальная (максимальная) цена контракта.

Цена контракта 582382 (пятьсот восемьдесят две тысячи триста восемьдесят два) рубля.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») – 5% от начальной цены контракта– 29119(двадцать девять тысяч сто девятнадцать) рублей 10 копеек.

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

6. Источник финансирования – бюджет города Перми.

7. Порядок формирования цены Контракта

Цена Контракта должна включать в себя  затраты на  заработную плату, работы согласно техническому  заданию, вывоз мусора, прочие общехозяйственные расходы, налоги и все расходы, которые могут возникнуть при исполнении условий муниципального Контракта.

8. Форма, срок и порядок оплаты

Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приёмки объекта в работу.

Оплата за выполненные работы осуществляется по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента подписания обеими сторонами и предоставления счет – фактуры и акта приема-передачи выполненных работ.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме (форма № 2 Приложение № 2) и должна содержать:

12.1.Опись документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе (форма № 1 Приложение № 2 к документации);

12.2.Сведения об участнике размещения заказа (форма № 3 Приложение № 2 к документации);

12.3.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

12.4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом является:

- для руководителя организации (подписавшего документы): распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- в случае, если документы подписаны не руководителем, то доверенность согласно формы №5 Приложения №2 к документации, оформленная должным образом и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку  на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица;

- для индивидуальных предпринимателей: копия свидетельства ОГРНИП, копия паспорта;

- физических лиц – копия паспорта.

12.5. Сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах), количественных и качественных характеристиках предоставляемых услуг, которое должно соответствовать техническому заданию заказчика по объему и качественным характеристикам услуг (форма № 4 Приложение № 2 к документации);

Заявка на участие в аукционе, включающая документы (копии документов), представленные участником размещения заказа в соответствии с п.12 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками) и скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый документ должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Все документы, кроме выписки из ЮГРЮЛ/ЕГРИП, должны быть подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи и указанием должности и заверены печатью (для юридических лиц); подписаны участником размещения заказа или уполномоченным им лицом с расшифровкой подписи (для физических лиц).

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должны быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении предмета аукциона. Подавать заявку на часть работ , предусмотренных документацией, не допускается.

Невыполнение любого из указанных требований настоящей документации является основанием для отказа в допуске  к участию в аукционе.

Наличие в заявке на участие в аукционе арифметических ошибок, опечаток, разночтений, а также более одного предложения о цене контракта является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.Сокольская,8.

Контактное лицо: Большакова Татьяна Борисовна, тел.: 255-88-63

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9-00 до 17-00 часов, обед с 13-00 до 14-00  в рабочие дни с 04 июня 2008года и до 10.00 часов 24 июня 2008 года по адресу: г. Пермь, ул.  0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Сокольская,8., каб. зам.директора по АХЧ.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – до 10.00 часов 24 июня 2008 года.

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.  При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

17. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не взимается.

# 18. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Сокольская, 8

Дата начала рассмотрения заявок:  с 10.00 часо 24 июня 2008 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

19. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Ленина,23  Малый зал в 10 час. 40 мин. О8 июля 2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта, "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта.

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта и цены контракта, сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

20. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

21.1 Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционеВ случае, если контракт заключается с физическим лицом, если в документации об аукционе не предусмотрено иное, уменьшает цену контракта, предложенную таким лицом, на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан в срок от 10 до 20 дней, со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт с приложениями к нему локального сметного расчета, составленного на основании итогов аукциона  и графика выполнения работ.

21.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.11.2 аукционной документации. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.11.2 аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся и данные об участниках аукциона вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.

21. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», обратиться в арбитражный суд Пермского края.

22.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта не взимается.

Приложение № 1

Техническое задание

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8» г.Перми по ул.Сокольская,8

Устройство металлического ограждения

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. |  |  |  |
| Ограждение по кирпичным столбам |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов Без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 0,2401 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1м3 основания | 2,52 |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения Объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона | 0,105 |
| 4 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича конструкций столбов прямоугольных Армированных при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 22,4 |
| 5 | Установка секций ограждения | 1 т | 8,3 |
| 6 | Секции ограждения | м2 | 360 |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ПФ-15 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |
| Устройство ворот |  |  |  |
| 9 | Устройство ворот распашных с установкой смтолбов металлических | 100 шт. | 0,01 |
| 10 | Ворота распашные | м2 | 10 |
| 11 | Стойки из труб электросварных наружный диаметр 89мм толщина стенки 3,5мм | м | 5 |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ПФ-15 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |
| 14 | Демонтаж металлических оград по железобетонным Столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м | 100м оград | 0,255 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Форма № 1

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом аукционе

Настоящим ________________________________________________________________ подтверждает, что 				 	наименование участника размещения заказа

для участия в открытом аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по устройству металлического ограждения МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8» г.Перминаправляются ниже перечисленные документы.

| №№ п/п | Наименование | Кол-во Страниц |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Заявка на участие в конкурсе (по форме № 2 Приложения №2) |  |
|  | Анкета участника конкурса (по форме № 3 Приложения №2) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ (товаров, услуг) (по форме № 4 Приложения №2) |  |
|  | Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юридических лиц). Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей). Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению участников конкурса |  |

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________/________________________________/

должность (подпись) Ф.И.О

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Форма № 2

Дата, исх. номер

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения  муниципального контракта на выполнение работ по восстановлению ограждения по периметру территории МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8»  по ул.Сокольская,8

в Кировском районе г.Перми.

1. Изучив документацию об аукционе на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты _____________________________________________________________________________________________

(наименование организации - участника аукциона)

в лице,_______________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями документации об аукционе, и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против ___________________________________________________________________________________________

(наименование организации участника аукциона)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика (уполномоченного органа), не противоречащее требованию формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать контракт с МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8» города Перми на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями наших предложений, в  течение десяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и передачи нам проекта муниципального контракта.

6. В случае, если наши предложения будут лучшими после предложений победителя аукциона, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с Комитетом по культуре администрации города Перми, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

7. Мы подтверждаем, что извещены о включении сведений в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком (уполномоченным органом) нами уполномочен __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации - Участника)

Все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

12. В случае присуждения нам права заключить муниципальный контракт в период с даты получения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе и проекта муниципального контракта и до подписания официального муниципального контракта настоящая заявка будет носить характер предварительного заключенного нами и муниципальным заказчиком договора о заключении муниципального  контракта на условиях наших предложений.

13. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ________________________________________________________________________________

14. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ___________________________________________________________________________________

Участник размещения заказа (уполномоченный представитель)

_____________________________________________________/________________________________/

должность (подпись) Ф.И.О. Печать

МП

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Форма № 3

# СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Для юридических лиц.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фирменное наименование |  |
| 2 | Организационно-правовая форма |  |
| 3 | Адрес места нахождения (по регистрации) |  |
| 4 | Почтовый адрес |  |
| 5 | Руководитель/начальник |  |
| 6 | Контактные телефоны, факс, город |  |

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Фамилия, имя, отчество |  |
| 2 | Паспортные данные |  |
| 3 | Сведения о месте жительства |  |
| 4 | Контактный телефон |  |

Участник размещения заказа_______________________ /__________________/                                                             				                          ( Ф.И.О.)                                  (подпись)

Главный бухгалтер _______________________ /__________________/                                                             	    МП		                          ( Ф.И.О.)                                  (подпись)

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Форма № 4.

# СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Муниципальному заказчику

Директору МОУ ДОД

«ДМШ №8» г.Перми

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

участника размещения заказа ____________________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Мотовилихинского района города Перми муниципального контракта на ____________________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы ____________________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице ______________________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в технической части:

| № пп | Наименование | Ед.изм. | Кол. | Предложения участника размещения заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед.изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| Ограждение по кирпичным столбам |  |  |  |  |  |
| 1 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов Без откосов глубиной до 0,7 м группа грунтов: 2 | 100м3 грунта | 0,2401 |  |  |
| 2 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 1м3 основания | 2,52 |  |  |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения Объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона | 0,105 |  |  |
| 4 | Кладка из керамического одинарного полнотелого кирпича конструкций столбов прямоугольных Армированных при высоте этажа до 4м | 1 м3 кладки | 22,4 |  |  |
| 5 | Установка секций ограждения | 1 т | 8,3 |  |  |
| 6 | Секции ограждения | м2 | 360 |  |  |
| 7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз Грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |  |  |
| 8 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ПФ-15 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,6 |  |  |
| Устройство ворот |  |  |  |  |  |
| 9 | Устройство ворот распашных с установкой смтолбов металлических | 100 шт. | 0,01 |  |  |
| 10 | Ворота распашные | м2 | 10 |  |  |
| 11 | Стойки из труб электросварных наружный диаметр 89мм толщина стенки 3,5мм | м | 5 |  |  |
| 12 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |
| 13 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей Эмалью ПФ-15 (или эквивалент) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1 |  |  |
| 14 | Демонтаж металлических оград по железобетонным Столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7м | 100м оград | 0,255 |  |  |
| Вывоз мусора, остатков старого ограждения |  |  |  |  |  |

Срок проведения  работ  не более 45 календарных дней.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер 	 _____________________ (Фамилия И.О.)

МП 	 			(подпись)

Примечание: Участник размещения заказа по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, положительно его характеризующие.

# ПРИЛОЖЕНИЕ №2

# Форма № 5.

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку на участие в открытом аукционе.

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.

Приложение № 3

Проект муниципального контракта  №________

на выполнение работ по устройству металлического ограждения МОУ ДОД «ДМШ №8» г.Перми по ул.Сокольская,8 в Кировском районе..

г. Пермь								             ____ ________________ 2008 год

# Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №8» г.Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице директора Мотовилова Георгия Олеговича, действующей на основании Устава, утвержденного приказом комитета по культуре администрации города Перми от 19.01.2007 года № 17-0 и приказом  департамента имущественных отношений администрации города Перми от 22.03.2007 № 243,, с одной стороны, и ______________________________________,именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ____________________________________________, действующего на основании ___________________ с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”, с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" и иного законодательства Российской Федерации, Пермского края и города Перми, на основании результатов размещения муниципального заказа комитета путем проведения открытого аукциона (протокол № ___от “____” _____________ 200__г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является выполнение Подрядчиком по заданию Заказчика полного комплекса работ (далее Работа) по устройству металлического ограждения МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8»города Перми по улице Сокольская,8 на условиях, в порядке и в сроки, определяемые Сторонами в Контракте.

1.2. Подробное описание объема Работы, качества, гарантии на выполненную Работу,  начальный, конечный и промежуточные сроки Работы и иные существенные составляющие Работы предусматриваются в строгом соответствии с требованиями документации об аукционе с учетом заявки на участие в аукционе участника размещения заказа отражено в локальном сметном расчете(Приложение № 1 к Контракту) и является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая цена настоящего Контракта (далее – Цена Контракта) составляет _________(__________________________________________________) рублей ___________копеек.

  - Цена Контракта определена на основании аукциона и является неизменной в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения Работы на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством Российской Федерации.

  - Указанная в п. 2.1. стоимость Работы включает в себя компенсацию издержек Подрядчика, причитающееся ему вознаграждение, все расходы Подрядчика, прямо или косвенно связанные с исполнением Контракта в соответствии со спецификацией выполняемой Работы, все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы и другие обязательные платежи.

  - Цена Работы определена путем составления сметы, смета приобретает силу и становится частью Контракта с момента утверждения ее Заказчиком.

  - Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % от стоимости муниципального контракта в течение 20 календарных дней с момента подписания акта приёмки объекта в работу. Окончательный расчет за выполненную Работу осуществляется Заказчиком после полного выполнения Работы, на основании акта приемки-сдачи выполненной Работы, в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания такого акта.

  - Оплата выполненной Подрядчиком Работы по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте.

  - При привлечении Подрядчиком субподрядчика, расчеты с субподрядчиком осуществляет Подрядчик.

  - Работа, выполненная с изменением или отклонением от сметы  оплате не подлежит.

3. Срок действия Контракта и выполнения работ

3.1. Контракт заключен на срок с “___”__________2008 г. по “___”___________2008 г.

3.2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта не более 45 календарных дней.

3.2. Условия настоящего Контракта применяются к отношениям Сторон, возникающим только в период действия Контракта.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Права и обязанности Подрядчика

4.1.1.Подрядчик вправе:

- самостоятельно определить способы выполнения задания Заказчика;

- принять на себя по Контракту обязанность выполнить Работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для Сторон требованиями;

- требовать оплату выполненной Работы в соответствии с условиями Контракта;

- в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, потребовать уплату неустойки. Неустойка  начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- в случае неисполнения Заказчиком обязательств по оплате Работ удержать результат Работы, до исполнения Заказчиком данных обязательств;

- с согласия Заказчика привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков), имеющих лицензию на осуществление работ;

- вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить Работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

4.1.2. Подрядчик обязан:

- с надлежащим качеством выполнить Работу в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации выполняемой Работы, а также с соблюдением действующих норм, правил выполнения данного вида Работы и требованиями надзорных служб г. Перми;

- по окончании Работы сдать/передать результат Работы Заказчику;

- устранить недостатки и дефекты, выявленные при сдаче-приемке Работы в течение 3 дней, за свой счет;

- возместить Заказчику расходы, понесенные в случае уклонения Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работы и устранения Заказчиком таких недостатков и дефектов своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц);

- при выполнении Работы обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной и производственной санитарии;

- немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работы;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- совместно с Заказчиком принять необходимые меры для устранения указанных обстоятельств;

- по первому требованию Заказчика и в сроки, указанные в таком требовании, представить все необходимые документы и информацию непосредственно связанную с выполнением Работы;

- по окончании Работы направить Заказчику извещение об окончании Работы и готовности передать результат Работы;

- к моменту передачи Заказчику результата Работы представить Заказчику подписанный акт приемки-передачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

4.2. Права и обязанности Заказчика

4.2.1. Заказчик вправе:

- во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, если отступления от требований Спецификации выполняемой Работы или иные недостатки результата Работы не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

- устранить выявленные недостатки (в случае уклонения Подрядчика от устранения таких недостатков), своими силами (самостоятельно или посредством привлечения третьих лиц), а так же потребовать возмещения понесенных в связи с этим расходов;

- ссылаться на выявленные в ходе сдачи-приемки Работы недостатки, если эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении были оговорены в акте приемки-сдачи Работы

4.2.2. Заказчик обязан:

- в течение 3 дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.3.1. настоящего Контракта осмотреть и принять результат Работы;

- при обнаружении отступлений от требований Спецификации выполняемой Работы, а также недостатков и дефектов, ухудшающих результат Работы, перечислить указанные отклонения в двустороннем акте с указанием, необходимых доработок и сроком их устранения;

- подписать акты приемки-сдачи выполненной Работы;

- оплатить выполненную Подрядчиком Работу в порядке и объеме, предусмотренном Контрактом;

- в случае расторжения Контракта с Подрядчиком оплатить фактически выполненную Работу, в соответствии с качеством их оказания, объемом и актом приемки-сдачи Работы;

- выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

5. Обеспечение Работы материалами и оборудованием

5.1. Обеспечение Работы материалами и оборудованием (в том числе приемка, разгрузка, складирование) осуществляется Подрядчиком.

5.2. Выполнение Работы по настоящему Контракту должно быть обеспечено материалами и оборудованием надлежащего качества, не ниже установленного нормами для данного вида Работы;

5.3. Ответственность за сохранность материалов и оборудования, используемых в ходе выполнения Работы несет Подрядчик.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: военных действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту. Так же к обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Контракта отнесли такие: явления стихийного характера (наводнения, пожар, землетрясения, извержение вулкана, сель, оползень, цунами), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Контракту, исключающие для человека нормальную жизнедеятельность, другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и исключают исполнение Сторонами своих обязательств, а также обстоятельства, которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 1 (одного) рабочего дня с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего Контракта, будут длиться более 30 (тридцати) дней с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

7. Ответственность Сторон

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с условиями настоящего Контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. В случае нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения Работы и сдачи результата Работы Заказчику более, чем на 2 (два) календарных дня, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 10 (десять) % от цены Контракта и пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пеней от цены настоящего Контракта. Указанные пени начисляются, начиная с первого дня, следующего за днем просрочки, за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пеней, штрафа не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

7.4.. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования, а также за предоставление материалов и оборудования, обремененных правами третьих лиц;

7.5. Подрядчик не вправе передавать свои права по Контракту без письменного разрешения Заказчика. Заключение субподрядных договоров или передача прав по Контракту не изменяет обязательства Подрядчика по Контракту.

7.6. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения/ненадлежащего исполнения субподрядчиками своих обязательств.

7.7. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки пеней, штрафа если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.8. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в данном Контракте, применяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Порядок урегулирования споров

8.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке, с оформлением совместного протокола урегулирования.

8.2. При недостижении взаимоприемлемого решения Стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в судебном порядке в соответствии с действующими в Российской Федерации положениями о порядке разрешения споров между Сторонами, в арбитражный суд Пермского края.

8.3. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего Контракта, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию Сторон Контракта, Стороны будут руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

9. Расторжение Контракта

Настоящий Контракт расторгается на основании:

- письменного соглашения Сторон;

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

10. Прочие условия

10.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не допускать каким-либо еще способом доступность третьим лицам сведений, содержащихся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме, почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала.

10.3. Подрядчик представляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края и города Перми.

10.5. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах, один  - Заказчику, один – Подрядчику), каждый из которых имеет равную юридическую силу.

К настоящему контракту прилагаются:

10.5.1. Приложение № 1 «Локальный сметный расчет»;

10.5.2. Приложение № 2 «График производства работ»;

- 11. Юридические адреса и  реквизиты Сторон

11.1. В случае изменения указанных в п.п. 11.2, 11.3 реквизитов, Сторона, реквизиты которой изменились, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

11.2. Реквизиты Заказчика:

МОУ ДОД «Детская музыкальная школа №8№,

адрес: 614023 Г.Пермь, ул.Сокольская,8.

ИНН\КПП 5908015787\590801001

р\с 40204810300000000006 ,л\с02925015508

Банк РКЦ Банка России по Пермскому краю

БИК 045773001

11.3. Реквизиты Подрядчика: _____________________________________________________

адрес,телефон: _______________________________________________________________________

р/счет_______________________________________________________________________________

к/счет_______________________________________________________________________________

ИНН_________________________, БИК _________________________________________________

Приложение № 1

к муниципальному контракту №____ от ____________200_

Локальный сметный расчет

| От Заказчика _______________________ М.П. | От Подрядчика: ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№_____от ________________

График производства работ

| От Заказчика _______________________ М.П. | От Подрядчика: ________________________ М.П. |
| --- | --- |