УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора муниципального

учреждения «Пермблагоустройство»

Д.К.Галиханов

____ _______________  2008 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента

внутреннего аудита и экономики

отраслей муниципального хозяйства

А.А. Баландина

____  _______________ 2008 г.

___

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы

администрации города

А.А. Храпков

_____ __________ 2008 года

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

по открытому конкурсу на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в  2008 г.

г. Пермь, 2008 год

Общие положения

Открытый конкурс проводится в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.200 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 г. № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми», постановлением администрации города Перми от 08.05.2007 г.      № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь».

Открытый конкурс проводится для выбора Подрядчика на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 г.

Заказчиком открытого конкурса является муниципальное учреждение «Пермблагоустройство».

Источник финансирования – городской бюджет.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 5 004 927,83 (Пять миллионов четыре тысячи девятьсот двадцать семь) рублей 83 копейки.

Конкурсная документация предоставляется заказчиком в печатном виде или на электронные носители представленные участниками размещения заказа, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме или по  электронной почте, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: г. Пермь,  ул.Ленина, 25, 1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства, контактный телефон 212-26-26, E-mail: permblag@yandex.ru.

Конкурсная документация размещается Заказчиком на официальном сайте администрации г. Перми: http://www.gorodperm.ru

Плата за конкурсную документацию не взимается.

Участники размещения заказа использующие  конкурсную документацию с официального сайта и не направившие заявления на получение конкурсной документации у Заказчика, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной документации. Заказчик  не несет обязательств или ответственности в случае не получения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений или дополнений к конкурсной   документации.

- Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе.

Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме и должна содержать:

1) Опись документов входящих в состав заявки на участие в конкурсе с указанием номеров страниц каждого документа.

2) Предложения участника размещения заказа об условиях исполнения муниципального контракта в письменном виде по форме, предусмотренной Приложением № 2 к конкурсной документации, с приложением описания выполняемых работ с учетом требований п.2 конкурсной документации;

3) Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (Приложение № 3);

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени  участника размещения заказа для юридических лиц:

в случае если заявка подписана руководителем организации – распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

- в случае если заявка подписана не руководителем организации – доверенность в соответствии с Приложением № 4 к конкурсной документации, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку на участие в конкурсе и распорядительный документ (решение собрания учредителей, приказ о назначении и т.д.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

- копия паспорта (все листы паспорта)

для физических лиц:

- копия паспорта (все листы паспорта)

4)  расчет стоимости проведения работ оформленный по форме приложения № 5. Изменение состава, вида и объема работ, указанных в п.4 конкурсной документации и в приложение № 1 к конкурсной документации не допускается.

5) в подтверждение заявленных сроков выполнения работ - календарный график производства работ с указанием наименования объектов, количества календарных дней на выполнение работ по форме приложения № 6 к конкурсной документации;

6) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе:

в случае безналичного перечисления денежных средств:

- платежное поручение о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа;

- в случае, если перевод денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется Участником размещения заказа при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе подтверждается выпиской из банка, подтверждающей перевод денежных средств.

в случае внесения наличных денежных средств: оригинал квитанции об оплате.

Также, необходимо указывать в назначении платежа название конкурса, по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций) вышеуказанным требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

7) сведения о качестве работ. Копия действующего сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, который соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и подтвержден уполномоченным органом сертификации.

Отсутствие документов подтверждающих качество работ не является отказом в допуске заявок на участие в конкурсе участников размещения заказа к участию в конкурсе.

Все документы представленные в заявке на участие в конкурсе, должны быть заверены печатью участника размещения заказа, подписаны уполномоченным лицом участника размещения заказа с расшифровкой подписи, пронумерованы (в правом нижнем углу на каждом листе), прошиты и скреплены печатью участника размещения заказа и подписью уполномоченного лица с расшифровкой подписи.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении  предмета конкурса. Подавать заявку на участие в конкурсе на часть работ, указанных в конкурсной документации, не допускается.

Непредставление какого-либо из документов (кроме документов, подтверждающих квалификацию участника размещения заказа), а равно предоставление документов, указанных в настоящем разделе, не по форме согласно приложениям настоящей конкурсной документации является основанием для отклонения заявки на участие в конкурсе участника размещения заказа.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ.

Участник размещения заказа представляет описание выполнения работ, в котором указывает последовательность выполнения работ, применяемые машины и механизмы, указывает количественный состав исполнителей.

3. Порядок формирования цены контракта.

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

4. Место, условия и сроки (периоды) выполнения и оплаты работ.

Место выполнения работ – г. Пермь,

Перечень улиц  и протяженность участков:

- ул. Кабельщиков                                                                     - 400м.п.

- ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков              - 806м.п.

- ул. Генерала Черняховского

от дома №78 до ул. Уссурийской                                       - 541м.п.

- Бульвар Гагарина

от площади Дружбы до ул. Макаренко                            - 813м.п.

- ул. Г.Хасана от ул. Смирнова до ул. Чернышевского        - 90м.п.

Технология производства работ:

- Прочистка трубопровода при 90% средних отложений, при ККО-0,5, глубине колодцев до 3-х метров с использованием мобильной   компрессорной установки высокого давления, импульсных  пневмоизлучателей,  пневмонасадок за 10 проходов с очисткой колодцев  вручную.

По результатам выполненных работ представляется письменное заключение с приложением схем объектов очистки с указанием:

- истинного диаметра трубопровода;

- материала изготовления трубопровода;

- состояния ливнеприемников и канализационных колодцев;

- глубин залегания трубопровода;

- протяженности трубопровода.

Срок выполнения работ:

Начало: со дня заключения муниципального контракта

Окончание: не позднее 01.10.2008 г.

Основанием для рассмотрения и последующей оплаты,  выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приёмки-сдачи выполненных работ и счета-фактуры, предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

Форма оплаты: безналичный расчет.

Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами формы акт выполненных работ, КС-3 и предоставления счетов-фактур.

Работы по контракту финансируются из бюджета.

5.Обеспечение заявки на участие в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе составляет 5 (Пять) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе перечисляется участником размещения заказа по следующим реквизитам: получатель – департамент финансов администрации г. Перми (МУ «Пермблагоустройство», л/с 049441018111), ИНН 5902293435, КПП 590201001,  р/с 40302810900000000007 в РКЦ Пермь г. Пермь, БИК 045744000, назначение платежа Доп ЭК 30500 - обеспечение заявки на участие в конкурсе на выполнение работ по ливневой канализации городских улиц в 2008 г.

Необходимо указывать в назначении платежа название конкурса, по которому вносится обеспечение.

Несоответствие оформления платежных поручений (квитанций) указанным требованиям в п.1 конкурсной документации является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Заявки на участие в конкурсе, не имеющие обеспечения в полном объеме, отклоняются как не отвечающие условиям конкурса.

Поступление денежных средств на указанный счет должно быть не позднее, чем за день до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, указанный в извещении о проведении конкурса.

Списание денежных средств со счета участника размещения заказа в соответствии с выпиской по счету или внесение наличных денежных средств в соответствии с квитанцией об оплате должно быть осуществлено не позднее даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанной в конкурсной документации и извещении о проведении конкурса. Невыполнение указанного требования является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Не поступление денежных средств за день до даты рассмотрения заявок на участие в конкурсе, на указанный счет является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе возвращается участникам размещения заказа:

- в течение пяти рабочих дней со дня поступления заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в случае, если конверты с заявками на участие в конкурсе получены после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе;

- в течение пяти рабочих дней, со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, не допущенным к участию в конкурсе;

Участникам конкурса:

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, если конкурс признан несостоявшимся, и только один участник размещения заказа признан участником конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса;

- в течение пяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер;

- победителю конкурса в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним муниципального контракта.

Обеспечение заявки на участие в конкурсе не возвращается:

- в случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения контракта;

- в случае не предоставления в срок, предусмотренный конкурсной документацией,  участником размещения заказа, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, муниципального контракта.

6. Валюта конкурсной заявки.

Валюта конкурсной заявки - российский рубль.

Представление участником размещения заказа конкурсной заявки с указанием цены в другой валюте является основанием для ее отклонения.

7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации.

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

8. Сведения о праве заказчика изменить объем выполняемых по контракту работ.

Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

9. Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

Для участия в открытом конкурсе участнику размещения заказа необходимо представить в запечатанном конверте пакет документов,  состав которых указан в пункте 1 конкурсной документации, до 09:30 часов (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются с 9:00 часов (местного времени)  4 июня 2008 г.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится 8 июля 2008 г. в 12:30 (местного времени) по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

Участники размещения заказа не успевшие представить конверты с заявками на участие в конкурсе до 09:30 часов (местного времени) 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 25, 1-ый этаж, каб. № 1, отдел подготовки производства, могут представить конверты с заявками на участие в конкурсе к 12:30 (местного времени) 8 июля 2008 г. по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал. Заявки представленные после 12:30 часов 8 июля 2008 года к рассмотрению не принимаются.

Запечатанный конверт, адресуемый конкурсной комиссии, должен содержать наименование конкурса и словосочетание "Не вскрывать до 12:30 ч. 8 июля 2008 года".

Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое  фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица или индивидуального предпринимателя).

По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

Если конверт не запечатан и не помечен в соответствии с изложенными требованиями, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Образец маркировки конверта с конкурсной заявкой

КУДА:

614000 г. Пермь, ул. Ленина, д.25,  1-ый этаж, каб.1, отдел подготовки производства

КОМУ: Заказчику открытого конкурса на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 г. - МУ «Пермблагоустройство»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

Не вскрывать до 12-30 часов  8 июля 2008  года.

10. Требования к участникам размещения заказа.

При размещении заказа путем проведения открытого конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

1) непроведения ликвидации участника размещения заказа — юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе;

3) отсутствия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решения по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

4) отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

11. Условия допуска к участию в конкурсе.

К участию в открытом конкурсе допускаются юридические и физические лица при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в ч.10 конкурсной документации;

2) внесения в полном объеме денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе;

3) предоставления определенных ч.1 конкурсной документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о выполнении работ;

4) соответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе отсутствия в такой заявке предложения о цене контракта, превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).

12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, порядок внесения изменений в такие заявки.

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе  изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Никакие изменения не вносятся в заявки после их вскрытия.

13. Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений конкурсной документации.

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме, запрос Заказчику о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик,  направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

В течение одного дня со дня направления разъяснений положений конкурсной документации по запросу участника размещения заказа  такое разъяснение размещается  заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня размещаются Заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была представлена конкурсная документация.

При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, такой срок составлял не менее двадцати дней.

14. Место, порядок, даты и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с конкурсными заявками состоится в 12:30 ч. 8 июля 2008 года по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23, 2 этаж, малый зал.

Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов представителям участников размещения заказа, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

После окончания срока представления заявок на участие в открытом конкурсе конкурсная комиссия в присутствии представителей участников размещения заказа, которые пожелают принять участие на заседании конкурсной комиссии, вскрывает конверты с заявкам на участие в конкурсе.

При вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе объявляются:

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес участника размещения заказа;

- документы, представленные участниками в соответствии с условиями конкурсной документации;

- условия исполнения муниципального контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки заявок;

- информация о поданных заявках, об изменениях и отзыве конкурсных заявок;

Заявки, включая поправки, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время вскрытия конвертов, не принимаются для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с заявками вскрываются, и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

После окончания процедуры вскрытия конвертов секретарь комиссии готовит протокол заседания конкурсной комиссии.

15. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в конкурсной документации.

В случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке  на участие в конкурсе в цифровом и письменном выражении, в случае несоответствия цены контракта, указанной в заявке и представленном расчете стоимости, подтверждающем цену контракта, заявка на участие в конкурсе не допускается до участия в конкурсе.

Наличие арифметических ошибок, описок, опечаток в расчете, которые могут привести после проверки расчета к изменению стоимости указанной в расчете, не допускается и заявки на участие в конкурсе с такими расчетами к участию в конкурсе не допускаются.

Наличие ошибок, опечаток, описок в документах, представленных в заявке на участие в конкурсе, не допускается и такие заявки на участие в конкурсе к участию в конкурсе не допускаются.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в конкурсе. По результатам оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и заказчиком, в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

17. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе.

Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных в заявках на участие в конкурсе, конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе по следующим критерием:

- цена контракта;

- срок проведения работ;

- качество работ.

18. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками размещения заказа, признанными участниками конкурса.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта в соответствии с критериями, указанными в п. 17 конкурсной документации, совокупная значимость которых должна составлять сто процентов. Оценка и сопоставление заявок производиться в следующем порядке:

1) Значимость критерия «Цена контракта» 40 процентов, что соответствует 40 баллам. Оценивается по стоимости контракта, указанной в заявке на участие в открытом конкурсе. Заявке с наименьшей стоимостью контракта присваивается балл равный 40 (Ц1=40). При этом такая заявка принимается за Х1. За Х2…Хn принимаются стоимости остальных заявок по мере увеличения стоимости контракта. Баллы остальных заявок рассчитываются следующим образом:

Ц (2…n)=Х1/Х(2…n)∙40.

2) Значимость критерия «Срок проведения работ» 40 процентов, что соответствует 40 баллам. При применении данного критерия все заявки ранжируются от минимального количества календарных дней выполнения работ к максимальному. Заявке с минимальным количеством календарных дней выполнения работ присваивается 40 баллов (К1), при этом такая заявка принимается за (У1). За У2…Уn принимается количество календарных дней остальных заявок по мере увеличения количества календарных дней выполнения работ. Баллы остальных заявок рассчитываются следующим образом:

К (2…n)=У1/У(2…n)∙40.

3) Значимость критерия «Качество работ» 20 процентов, что соответствует 20 баллам.

Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества применительно к деятельности по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, который соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) и подтвержденного уполномоченным органом сертификации оценивается в 20 баллов.

Заявке присваивается 0 баллов в случае отсутствия сертификата соответствия.

После присвоения баллов по всем критериям количество баллов суммируется и определяется до второго знака после запятой, по каждой заявке отдельно.  На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, все заявки участников конкурса ранжируются конкурсной комиссией в зависимости от общего количества набранных баллов по мере убывания.

Заявке на участие в конкурсе, которая набрала наибольшее количество баллов, присваивается первый номер.

Если по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, установлено, что два или более участника конкурса набрали равное большее количество баллов, то первый номер будет присвоен участнику конкурса, заявка на участие в конкурсе которого зарегистрирована первой.

Победителем конкурса признается участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте и опубликовывается в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования города Пермь» заказчиком соответственно в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола и пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

19. Порядок заключения муниципального контракта.

Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер, получивший в течение трех рабочих дней со дня подписания, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект муниципального контракта, обязан не ранее  десятого дня и не позднее пятнадцатого дня, со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, подписать переданный Заказчиком муниципальный контракт и представить его Заказчику.

В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании, о понуждении победителя конкурса заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

20. Право на обжалование.

Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном главой 8 Федерального Закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О  размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия (бездействие) Заказчика, конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника размещения заказа.

21. Преимущества учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.

22. Проект муниципального контракта.

Муниципальный контракт  № ______

на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 г.

г. Пермь                                                                                                   ____ ________ 2008 год

Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Приказа о назначении от 28.01.2008 № 5-к, с одной стороны и  _________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_________________________________________________________________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

  - На основании приказа директора учреждения от «07» мая 2008 № 41-р  «О размещении муниципального заказа» и решения конкурсной комиссии (протокол от "__" ______ 2008 № __), Заказчик поручает, а Подрядчик  принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

- выполнение работ по прочистке ливневой канализации на улицах города Перми, далее по тексту «объекта».

1.2. Подрядчик обеспечит выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта в соответствии с:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – расчет стоимости работ на прочистку ливневой канализации;

- Приложение № 2 - календарный график производства работ;

- Приложение № 3.1, 3.2 – формы отчетности (акт приемки выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3);

- Приложение № 4 – акт контрольной проверки;

- Приложение № 5 – приказ о назначении уполномоченных представителей Подрядчика.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ:        ____________.2008 г.

2.2. Окончание производства работ:   _________.2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Общая стоимость работ, подлежащих выполнению формируется на основании заявки на участие в конкурсе Подрядчика, составляет _____________________________________

___________________________________ в т.ч. НДС _________, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случаях:

- если изменились объемы всех предусмотренных контрактом работ, услуг, не более чем на 10 % такого объема, или при выявлении потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами предусмотренных контрактом или при прекращении потребности в предусмотренных контрактом части работ, услуг, в порядке, предусмотренном п.6.7 настоящего контракта:

- уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением (некачественным выполнением) работ, применением санкций.

3.3. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме  КС-3, счет-фактура предоставляемые Заказчику в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления Подрядчиком работ к приемке, по вине Подрядчика, в указанный срок, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце следующим за отчетным.

3.4. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в настоящем контракте, ежемесячно в течение месяца следующего за отчетным после подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предоставления счета-фактуры.

3.6. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение 48 часов устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки работ.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и др.) обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок в соответствии с календарным графиком производства работ.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченных представителей, соответствующим приказом, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, имеющих право подписания актов контрольных проверок, актов приемки выполненных работ, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, фотодокументов.

5.3. Предоставлять фотодокументацию по письменной заявке Заказчика (заявка должна содержать наименование объекта и срок предоставления фотодокументации). Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасное нахождение технологического транспорта, во время работы на объекте, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда Подрядчик узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта с привлечением представителя Заказчика и представителя управления внешнего благоустройства администрации города.

5.10. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.11. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему муниципальному контракту.

5.12. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а так же предоставить ее реквизиты. В случае отсутствия согласования Заказчика о привлечении к выполнению работ субподрядной организации, Подрядчик обязан выполнять работы по настоящему муниципальному контракту собственными силами.

5.13. Подрядчик по результатам выполненных работ представляет письменное заключение с приложением схем объектов очистки с указанием:

- истинного диаметра трубопровода;

- материала изготовления трубопровода;

- состояния ливнеприемников и канализационных колодцев;

- глубин залегания трубопровода;

- протяженности трубопровода.

5.14. В случае возникновения обстоятельств препятствующих выполнению работ (этапа работ) в сроки, предусмотренные этапами выполнения работ (Приложение № 2), настоящим муниципальным контрактом, Подрядчик обязан не позднее трех дней до дня истечения срока выполнения работ (этапа работ) уведомить в письменном виде Заказчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) и предложить для согласования новые сроки выполнения работ.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ, принимать фотодокументацию.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее одной проверки в декаду. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в актах контрольных проверок выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе Подрядчика от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается Заказчиком и в течение трех суток направляется Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению и может быть признан недействительный только в судебном порядке.

6.7. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом.

При выполнении дополнительного объема работ, Заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения работ, Заказчик обязан изменить цену контракта, указанным образом.

6.8. Данные фотодокументации служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для его расторжения.

6.9. Заказчик при получении письменного уведомления от Подрядчика о невозможности выполнения работ (этапа работ) в сроки, вправе, если Подрядчик докажет объективность причин невозможности выполнения работ (этапа работ), согласовать с Подрядчиком новые сроки выполнения работ, в противном случае имеет право обратиться в суд для расторжения муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации (СНиП, ГОСТ и др.).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему контракту, Подрядчик уплачивает Заказчику следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. За просрочку сроков сдачи работ (этапа работ в соответствии с календарным графиком приложение № 2 контракта), Заказчик удерживает неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ предъявленных к сдаче, за каждый день просрочки.

7.5.2. За просрочку сроков выполнения предписаний и письменных указаний, указанных в актах контрольных проверок Заказчик удерживает неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего контракта за каждый день просрочки.

7.5.3. За каждое не предоставление фотодокументации в сроки, указанные в заявках Заказчика, Заказчик удерживает штраф в размере 10  МРОТ.

7.6. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.7. В случае не выполнения и не устранения замечаний Заказчика в течение 48 часов, по какому-либо виду работ на объекте, Заказчик снимает 100 % стоимости работ с данного объекта за декаду.

7.8. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в  настоящем Контракте.

7.9. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п.3.5. настоящего контракта»

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт составлен в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. По дополнительному соглашению сторон действие настоящего контракта может быть изменено, продлено, прекращено. Дополнения и изменения настоящего контракта действительны за подписями сторон по контракту.

8.4. В случае принятия решения Подрядчиком о расторжении настоящего контракта Подрядчик обязан уведомить Заказчика о принятом решении не менее чем за 60 календарных дней

8.5. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.6. Кроме того, Заказчик вправе  расторгнуть контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

8.6.1. Подрядчик в течение 3 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим контрактом, не приступил к выполнению работ;

8.6.2. Подрядчик не явился для составления акта контрольных проверок или составления предписания;

    - Нарушение Подрядчиком условий контракта, ведущих к снижению качества

работ, предусмотренных условиями настоящего контракта;

8.6.4. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

8.6.5. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ

(этапа работ), когда срок окончания работ (этапа работ), установленный в контракте, увеличивается более чем на 5 дней.

    - И в других случаях предусмотренных гражданским законодательством

Российской Федерации.

  - Заказчик, решивший расторгнуть контракт по основаниям, предусмотренным в

п.8.6., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении контракта.

  - Контракт считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня

получения другой стороной уведомления о расторжении контракта.

8.9. В случаях, указанных в п.8.6. настоящего контракта Подрядчик не вправе предъявлять претензии к Заказчику по своей упущенной выгоде и оплате уже закупленных, но не использованных при производстве работ материалов.

8.10. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику  единовременную неустойку в размере 25 % от общей стоимости работ указанной в п.3.1 настоящего контракта.

8.11. При расторжении контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика незаконченное производство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определенном обеими сторонами.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы.

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

| Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» ИНН/КПП 5902293435/590201001 ОГРН 1065902058364 Адрес: 614000, г.Пермь, ул. Ленина,25 УФК по Пермской области (ДФ г. Перми МУ «Пермблагоустройство» л/сч 02944100811) р/сч № 40204810300000000006 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь, БИК 045773001 | _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |
| --- | --- |
| Галиханов Д.К. ________________________ м.п. | / / ____________________ м.п. |

Приложение №  1

к муниципальному контракту

от ___________2008 г   №_______

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на работы по прочистке участка ливневой канализации по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Коэффициент | На ед. измерения |  | Прямые затраты | Заработ-ная плата | Машины и механизмы | В т.ч. з/пл |
| п/п |  |  |  | Кол-во |  | норма | цена |  |  |  | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Прочистка трубопровода протяженностью ______ м, d - _____ мм при 90% средних отложений, при ККО - 0,5 глубине колодцев до 3-х метров с использованием мобильной компрессорной установки высокого давления, импульсных пневмоизлучателей, пневмонасадок за 10 проходов с открыванием и закрыванием люков и очисткой колодцев вручную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Первый проход | 100м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмы | м.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 прохода после первого | 100м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | ч.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмы | м.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик: И.о. директора МУ «Пермблагоустройство» ______________ Д.К. Галиханов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Приложение 2

к муниципальному контракту

от_____________2008  № ___

| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта (этапа работ) | Кол-во дней | Кол-во чел.-ч | Календарные дни производства работ без привязки к дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                               ПОДРЯДЧИК:

И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»                                  Руководитель организации

___________ Д.К. Галиханов                                                              ____________  роспись                /Ф.И.О./

Формы отчетности

|  |  |  |  |  |  | Приложение № 3.1. к Муниципальному контракту от _____________2008 г №_______ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик: Муниципальное учреждение "Пермблагоустройство" |  |  |  |  |  |  |
|  | Подрядчик: |  |  |  |  |  |  |
| А К Т № _______ от ___________2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| по прочистке ливневой канализации |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта, элементы объекта, виды работ | Ед.изм. | Объем |  | Стоимость по контракту всего с НДС, руб. | Процент снижения среднемесячный | Принято сумма к оплате, руб. с НДС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по акту с НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе без НДС |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |
| Общий процент снижения_______________________План по договору за месяц_____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Принято к оплате _____________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  | Заказчик |  |  |
| должность подпись |  | расшифровка |  |  | Зам. Директора МУ «Пермблагоустройство» |  |  |
|  |  |  |  |  |  | _________________ | М.В. Чувашов |
|  |  |  |  |  | Инженер ОЭС ОВБ |  |  |
|  |  |  |  |  |  | подпись | расшифровка |

Заказчик: И.о. директора МУ «Пермблагоустройство» ______________ Д.К. Галиханов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Приложение  3.2.

к муниципальному   контракту

от ____________ 2008 г № _____

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик Муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  | Договор подряда(контракт) |  | Номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: |  |  |  |  |
|  | по договору |  |  |  |  |
|  | по доп.заданию |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  | Сумма НДС 18% |  |  |  |  |
|  | Всего с НДС |  |  |  |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) |  |  |  |  |
|  | М.П. | Должность |  |  |  |
|  |  |  |  | Подпись |  |

Заказчик: И.о. директора МУ «Пермблагоустройство» ______________Д.К. Галиханов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

# Приложение 4

# к муниципальному   контракту

от ____________ 2008 г № _______

А К Т

контрольной проверки выполнения работ по прочистке ливневой канализации

за  _____________ 2008 г.

____________________________________

( Наименование подрядного предприятия)

_____________________2008 г.

( дата )

Проверка произведена ____________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ________________________________________________________________________________________________________________

| № лота | Наименование объекта | Замечания | Подпись ответст. лица | Отметка об устранении замечаний | Процент снижения по объекту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы предусмотренные контрактом  от _________ № ___ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют, кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения замечаний 48 часа с момента обнаружения недостатков.

Заказчик                                                                                    Подрядчик

Заказчик: И.о. директора МУ «Пермблагоустройство»_______________Д.К.  Галиханов

Подрядчик: Руководитель организации____________  роспись                    /Ф.И.О./

Приложение № 1

к конкурсной документации

Техническое задание

на выполнение работ по прочистке

ливневой канализации на улицах г. Перми.

- Перечень улиц  и протяженность участков:

- ул. Кабельщиков                                                                     - 400м.п.

- ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков              - 806м.п.

- ул. Генерала Черняховского

от дома №78 до ул. Уссурийской                                       - 541м.п.

- ул. Бульвар Гагарина

от площади Дружбы до ул. Макаренко                            - 813м.п.

- ул. Г.Хасана от ул. Смирнова до ул. Чернышевского        - 90м.п.

2. Объем работ: 2650м.п.

3. Технология производства работ:

- Прочистка трубопровода при 90% средних отложений, при ККО-0,5,      глубине колодцев до 3-х метров с использованием мобильной   компрессорной установки высокого давления, импульсных  пневмоизлучателей,  пневмонасадок за 10 проходов с очисткой колодцев  вручную.

| Сводная ведомость объемов работ по очистке ливневой канализации на улицах г. Перми. 2008 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование улицы | Диаметр, мм | Протяженность, п.м. | % засоренности |
| ул. Кабельщиков | 500 | 400 | 90 |
| ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков | до 300 | 55 | 90 |
|  | 300 | 85 | 90 |
|  | 500 | 666 | 90 |
| ул. Генерала Черняховского от дома № 78 до ул. Уссурийской | до 300 | 78 | 90 |
|  | 300 | 313 | 90 |
|  | 600 | 150 | 90 |
| ул. Героев Хасана от ул. Смирнова до ул. Чернышевского | 300 | 36 | 90 |
|  | 900 | 54 | 90 |
| Бульвар Гагарина от площади Дружбы до ул. Макаренко | 300 | 26 | 90 |
|  | 600 | 787 | 90 |

Приложение № 2

к конкурсной документации

На бланке организации

Дата, исх. номер

И.о. директора

МУ «Пермблагоустройство»,

Д.К. Галиханов

Предложения об условиях исполнения муниципального контракта

на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 году

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на выполнение работ

________________________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в лице,________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, доверенного лица и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации, и направляет настоящую заявку на проведение работ:

1) Общая сумма контракта  _______________________________________________,

(указать стоимость выполнения работ цифрами и прописью).

2) Срок проведения работ:

Указать количество календарных дней - __________________.

3) Сертификат соответствия________________________________________________________  ________________________________________________________________________________(при наличии указать регистрационный номер сертификата соответствия, дату регистрации, срок действия, регистрирующий орган, при отсутствии вписать слово нет)

2. Против __________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

3. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные нами сведения.

4. В случае, если нашей заявке на участие в конкурсе будет присвоен первый номер, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с МУ «Пермблагоустройство»  на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

5. В случае, если наше предложение будут лучшими после предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с МУ «Пермблагоустройство», мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями, указанными в нашей заявке на участие в конкурсе.

6. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителями конкурса и нашего уклонения от заключения контракта на выполнение работ, являющихся предметом конкурса, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе нам не возвращается и перечисляется в городской бюджет. А также подтверждаем, что мы извещены о включении сведений о _________________________________________________________________

(наименование  участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

7. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком, организатором конкурса нами уполномочен  ________________________________________________

(Ф.И.О., телефон уполномоченного лица участника размещения заказа)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

8. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ___________________________________________________________

9. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ________________________________________________________________________________

10. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи.

_________________________		_________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 3

к конкурсной документации

Сведения об участнике размещения заказа:

- Полное наименование Участника размещения заказа

(наименование юридического лица, для физических лиц – фамилия, имя, отчество)

- Регистрационные данные

(дата, место и орган регистрации)

- ИНН

- Юридический адрес (для физического лица – паспортные данные)

- Почтовый адрес (для физических лиц – адрес места жительства), телефон, факс, E-mail

- Руководитель

| Фамилия Имя Отчество |  |
| --- | --- |
| Должность |  |

- Главный бухгалтер

| Фамилия Имя Отчество |  |
| --- | --- |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| E-mail |  |

_________________		                        _________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Приложение № 4

к конкурсной документации

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

# ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

___________________________________________________________________________ (прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – участник размещения заказа:

(наименование организации)

в лице __________________________________ действующей на основании ___________________

( должность, ФИО)

уполномочивает__________________________________________________________________

(должность фамилия, имя, отчество,)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________  «____» _____________

представлять интересы _____________________________________________________________

(наименование организации)

с правом подготовки и подписи заявки на участие в конкурсе, подписи необходимых документов, представляемых в заявке на участие в  открытом конкурсе на выполнение работ по прочистке ливневой канализации городских улиц в 2008 г.

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять конкурсной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                       (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2008 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение № 5

к конкурсной документации

| РАСЧЕТ СТОИМОСТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на работы по прочистке участка ливневой канализации по адресу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. |  | Коэффициент | На ед. измерения |  | Прямые затраты | Заработ-ная плата | Машины и механизмы | В т.ч. з/пл |
| п/п |  |  |  | Кол-во |  | норма | цена |  |  |  | машинистов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | Прочистка трубопровода протяженностью ______ м, d - _____ мм при 90% средних отложений, при ККО - 0,5 глубине колодцев до 3-х метров с использованием мобильной компрессорной установки высокого давления, импульсных пневмоизлучателей, пневмонасадок за 10 проходов с открыванием и закрыванием люков и очисткой колодцев вручную. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Первый проход | 100м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмы | м.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 прохода после первого | 100м. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих | ч.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда машинистов | ч.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Механизмы | м.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________		                        _________________			_____________

(дата) 			                    (подпись, М.П.) 		       (ф.и.о.)

Пример заполнения графика

Приложение № 6

к конкурсной документации

| КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование объекта (этапа работ) | Кол-во дней | Кол-во чел.-ч | Календарные дни производства работ без привязки к дате начала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | ул. Кабельщиков | 10 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Репина от ул. Карбышева до ул. Кабельщиков | 30 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________		                           _________________			_____________

(дата) 			                                 (подпись, М.П.) 		                   (ф.и.о.)