Приложение № 3 к запросу котировок

№2 от  03 июня 2008

Проект

Государственный контракт  № ______,

на выполнение работ для государственных нужд

г. Пермь                                                                                                 	  ____ ________ 2008год

Отдел внутренних дел по Орджоникидзевскому району города Перми, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника ОВД Постаногова Григория Аркадьевича, действующего на основании Положения с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», принимая во внимание, что «Подрядчик» является __________________ проведенного «Заказчиком» запроса котировок на проведение работ по ремонту помещений опорного пункта милиции  ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Косякова,5   (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от ____________2008г. ), заключили настоящий Государственный  контракт (далее – «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по ремонту помещений опорного пункта милиции  ОВД по Орджоникидзевскому району г.Перми, расположенном по адресу: г.Пермь, ул.Косякова,5,  согласно локальному сметному расчету (далее по тексту «Объект»)  являющемуся  Приложением № 1 к настоящему Контракту.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством, технической документацией, правилами, требованиями и нормами технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендациями по нормированию труда, приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – локальный сметный расчет;

- Приложение № 2 – формы отчетности.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ : в течение 10 календарных дней с момента подписания Сторонами настоящего Контракта.

2.2. Окончание производства работ: 28 июля 2008 г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 4 настоящего Контракта.

3. Стоимость работ.

3.1. Общая стоимость выполняемых работ с учетом стоимости материалов, затрат на доставку, замену, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей составляет 492 000 (четыреста девяносто две тысячи рублей) рублей 00 копеек , далее Цена Контракта.

3.2. Стоимость работ по настоящему Контракту определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировок (Подрядчика). Расценки и цены, указанные в локальном сметном расчете (Приложение №1 к Контракту), не подлежат корректировке в ходе выполнения настоящего Контракта.

3.3. Если в ходе выполнения работ по настоящему Контракту будет выявлена, по не зависящим от Подрядчика  основаниям, необходимость проведения дополнительных работ, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанных с работами, предусмотренными Контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной Контрактом части работ, Заказчик имеет право при исполнении настоящего Контракта в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных муниципальным контрактом работ не более чем на пять процентов такого объема.

При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить Цену Контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на пять процентов Цены Контракта.

3.4. Стоимость и сроки выполнения дополнительных работ оформляются дополнительным соглашением к настоящему Контракту.

4. Порядок оплаты выполненных работ.

4.1. Для начала выполнения работ Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере до 30 % от Цены Контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня подписания настоящего Контракта.

4.2.Финансирование  Контракта осуществляется за счет средств  местного бюджета.

4.3.  Основанием для оплаты выполненных Подрядчиком объемов работ являются подписанные представителями Заказчика и Подрядчика:

- акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3),

- счета-фактуры, счета.

Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 10 (Десяти) банковских дней в пределах выделенных ассигнований с момента предоставления документов указанных в п.4.2.

4.4. Днем оплаты считается день поступления платежного поручения в банк Заказчика.

4.5. Платежи по настоящему Контракту осуществляются в российских рублях.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации ( СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) обеспечить выполнение работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом указанным в п. 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.3. Обеспечить при производстве работ на объекте безопасность движения транспортных средств, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.7. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.8. Подрядчик обязан извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику, считаются направленными надлежащим образом.

5.9. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ только с письменного разрешения Заказчика. Ответственность за действия субподрядных организаций при выполнении работ несет Подрядчик.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля за производством работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля  качества работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку надлежаще выполненных работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик производит оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 4 настоящего контракта.

### 7. Сдача-приемка выполненных работ

7.1. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания на соответствие их количества, объемов и качества.

7.2. Приемка работ осуществляется Заказчиком совместно с  Подрядчиком по акту о приемке выполненных работ (ф. КС-2) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного  извещения о готовности к сдаче результата выполненных работ.

7.3. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

### 8. Гарантия качества по сданным работам

8.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, срокам гарантии, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ, рекомендаций, указанных в п.1.2 настоящего Контракта.

8.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах, являющихся основанием для предъявления требований об устранении дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

8.3. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком.

8.4. В сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично, либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов. Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

В случае, если представитель Подрядчика прибыл без доверенности, либо не прибыл, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте, считаются установленными надлежащим образом.

8.5. Подрядчик обязан устранять все недостатки и дефекты по объему работ, предусмотренным настоящим Контрактом, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня их обнаружения

8.6. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ по настоящему Контракту в течение 1 года со дня подписания акта о приемке выполненных работ (ф. КС-2) при условии выполнения Заказчиком правил эксплуатации.

8.7. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранять за свой счет дефекты и в согласованные с Заказчиком сроки, возникшие по его вине.

9. Ответственность сторон.

9.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации, указанных в п.1.2 настоящего Контракта).

9.3. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, невыполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

9.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

9.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от контрактной цены. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

9.6. Факт нарушения срока выполнения работ и сумма неустойки, удерживаемой с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика с указанием штрафных санкций к Подрядчику.

Применение штрафных санкций не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему контракту и устранения нарушений.

9.7 В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного разделом 4 настоящего Контракта, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка (пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Контрактом срока исполнения обязательства в размере  одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Заказчик освобождается  от уплаты неустойки если докажет, что просрочка вызвана действиями Подрядчика.

10. Действие и прекращение действия контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения  взаимных обязательств.

### 11. Внесение изменений и/или дополнений в Контракт

11.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Контракту осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

### 12. Просрочка исполнения  Контракта Подрядчиком

12.1. Если в период выполнения настоящего Контракта возникнут обстоятельства, которые Подрядчик  не смог предвидеть и предотвратить разумными мерами, влияющие на осуществление своевременного выполнения работ, Подрядчик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о таких обстоятельствах, их предположительной длительности и причине (причинах). После получения уведомления от Подрядчика Заказчик должен как можно скорее оценить ситуацию и на свое усмотрение продлить срок выполнения настоящего Контракта Подрядчиком с уплатой неустойки либо без таковой.

12.2. Продление срока выполнения настоящего Контракта должно быть оформлено Сторонами в письменном виде путем подписания Дополнительного соглашения к Контракту.

### 13. Расторжение контракта .

13.1 Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. Соглашение о расторжении Контракта совершается в той же форме, что и Контракт.

Сторона, пожелавшая расторгнуть Контракт, должна не менее чем за 10 календарных дней направить письменное предложение о расторжении настоящего Контракта другой Стороне. Предложение о расторжении Контракта направляется заказным письмом с уведомлением .

13.2. Требование о расторжении настоящего контракта может быть заявлено в Арбитражный суд Пермского края только после письменного отказа другой Стороны на предложение о расторжении контракта, либо неполучения ответа в  10-дневный срок.

### 13.3. Если основанием для расторжения Контракта послужило существенное нарушение Контракта одной из Сторон, то другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением Контракта.

14. Обстоятельства непреодолимой силы

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое обстоятельство (непреодолимая сила).

14.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Контракту одной из сторон, она обязана известить другую сторону не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему Контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали указанные обстоятельства.

15. Прочие условия

15.1. Настоящий Контракт регулируется  законодательством Российской Федерации.

15.2. Контракт составлен и подписан на русском языке. Вся относящаяся к Контракту переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны быть составлены и подписаны на русском языке.

15.3. Все сроки, указанные в настоящем Контракте, исчисляются с даты вступления Контракта в силу.

15.4. Подрядчик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины, лицензионные сборы и другие обязательные платежи, взимаемые до момента выполнения работ.

15.5. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Контрактом одна сторона направляет другой, высылается с обязательным подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой Стороны, указанному ниже.

15.6. Стороны заключили настоящий Контракт в 2-х  подлинных и имеющих равную юридическую силу экземплярах по одному для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания.

15.7. К настоящему Контракту прилагается:

15.7.1. Приложение №1 «Локальный сметный расчет»;

15.7.2. Приложение №2 «Формы отчетности».

16. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- | --- |
| Юридический адрес: 614030, г. Пермь, ул.Барнаульская,1, тел./факс 274-61-02 Банковские реквизиты: ИНН 5907009903 КПП 590701001 УФК по Пермской области (ОФК 06, ОВД по Орджоникидзевскому району г. Перми л/с 03188015694) р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001. |  |  |

| От имени Заказчика: М.п. |  | От имени Подрядчика: ________________ М.п. |
| --- | --- | --- |

Унифицированная форма N КС-3

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │0322001 │

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)             ├────────┤

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

Стройка ___________________________________________ по ОКПО │        │

(наименование, адрес)                     ├────────┤

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

СПРАВКА└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

┌─────┬───────────────────────────┬───┬──────────────────────────────┐

│Номер│   Наименование пусковых   │Код│    Стоимость выполненных     │

│по   │    комплексов, этапов,    │   │     работ и затрат, руб.     │

│по-  │объектов, видов выполненных│   ├─────────┬─────────┬──────────┤

│рядку│работ, оборудования, затрат│   │с начала │с начала │  в том   │

│     │                           │   │проведе- │  года   │ числе за │

│     │                           │   │ния      │         │ отчетный │

│     │                           │   │работ    │         │  период  │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│  1  │             2             │ 3 │    4    │    5    │    6     │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │Всего работ и затрат,      │   │         │         │          │

│     │включаемых в стоимость     │   │         │         │          │

│     │работ                      │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │в том числе:               │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │                           │   │         │         │          │

├─────┼───────────────────────────┼───┼─────────┼─────────┼──────────┤

│     │        и т.д.             │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

│     │                           │   │         │         │          │

└─────┴───────────────────────────┴───┴─────────┴─────────┼──────────┤

Итого │          │

├──────────┤

Сумма НДС │          │

├──────────┤

Всего с учетом НДС │          │

└──────────┘

Заказчик (генподрядчик) _________  _________  ________________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик (субподрядчик) _________ _________  ________________________

(должность) (подпись)   (расшифровка подписи)

М.П.

Унифицированная форма N КС-2

Утверждена

Постановлением Госкомстата России

от 11 ноября 1999 г. N 100

┌────────┐

│  Код   │

├────────┤

Форма по ОКУД │ 0322005│

├────────┤

Инвестор __________________________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес, телефон, факс)            ├────────┤

│        │

Заказчик (генподрядчик) ___________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Подрядчик (субподрядчик) __________________________ по ОКПО │        │

(организация, адрес,             │        │

телефон, факс)                ├────────┤

│        │

Стройка __________________________________________________  │        │

(наименование, адрес)                 ├────────┤

│        │

Объект ___________________________________________________  │        │

(наименование)                     ├────────┤

│        │

Вид деятельности по ОКДП │        │

┌─────┼────────┤

Договор подряда (контракт) │номер│        │

├─────┼──┬──┬──┤

│ дата│  │  │  │

└─────┼──┴──┴──┤

Вид операции │        │

└────────┘

┌─────────┬───────────┐┌───────────────┐

│  Номер  │   Дата    ││Отчетный период│

│документа│составления│├───────┬───────┤

│         │           ││   с   │  по   │

├─────────┼───────────┤├───────┼───────┤

│         │           ││       │       │

АКТ└─────────┴───────────┘└───────┴───────┘

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная  (договорная)  стоимость  в соответствии  с договором  подряда

(субподряда) ____________________________________________________ руб.

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

2-я страница формы N КС-2

┌─────────────┬───────────────┬───────┬───────┬──────────────────────┐

│   Номер     │ Наименование  │Номер  │Единица│   Выполнено работ    │

├──────┬──────┤     работ     │единич-│измере-├─────┬───────┬────────┤

│по    │пози- │               │ной    │ния    │коли-│цена   │стои-   │

│поряд-│ции по│               │расцен-│       │чест-│за еди-│мость,  │

│ку    │смете │               │ки     │       │во   │ницу,  │руб.    │

│      │      │               │       │       │     │руб.   │        │

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│  1   │  2   │       3       │   4   │   5   │  6  │   7   │   8    │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │               │       │       │     │       │        │

├──────┼──────┼───────────────┼───────┼───────┼─────┼───────┼────────┤

│      │      │    и т.д.     │       │       │     │       │        │

└──────┴──────┴───────────────┴───────┴───────┼─────┼───────┼────────┤

Итого  │     │   X   │        │

├─────┼───────┼────────┤

Всего по акту│     │   X   │        │

└─────┴───────┴────────┘

Сдал   ___________   ________________   _____________________

(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.

Принял ___________   ________________   _____________________

(должность)      (подпись)       (расшифровка подписи)

М.П.