Техническое задание

на выполнение работ по организации первичных мер пожарной безопасности

(сносу сгоревших сараев))

Место выполнения работ: г. Пермь, Орджоникидзевский район.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта по 30.10.2008 года, с обязательным выполнением работ в течение III- IV квартала 2008 года на сумму 486635,88 рублей.

Предмет котировки:

Cнос, разборка наземной части тесовых сараев, вывоз и утилизация ТБО.

Виды работ:

- разборка надземной части сараев без сохранения годных материалов;

- снос сараев;

- погрузочно– разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный;

- вывоз навалочных грузов автомобилями-самосвалами на городской полигон и утилизация ТБО;

- планировка площадей занимаемых строениями.

Адресный перечень сносимых строений:

| 1. Репина, 1 - Карбышева, 8 | 2. Писарева, 4 - Барнаульская 1-3 |
| --- | --- |
| 3. Лобачевского, 24 | 4. Ереванская, 27 |
| 5. Репина, 3-5 |  |

Порядок оплаты выполненных работ:

До начала выполнения работ (оказания услуг) Заказчик перечисляет исполнителю авансовый платеж в размере 30 % от цены контракта. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания контракта.

Требования к выполнению и оказанию услуг:

- выполнение на объекте производства работ (при сносе, разборке наземной части сараев, вывозе и утилизации ТБО) необходимых мероприятий по соблюдению правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны труда, дорожного движения, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

- обеспечение безопасности граждан и имущества расположенного на смежных земельных участках, в том числе установка ограждений для исключения доступа людей не производящих работы к месту выполнения работ;

Начальная (максимальная) цена контракта – 486635,88 рублей.

Начальник сектора взаимодействия

с административными органами						В.С. Волосатова