Приложение №1

к извещению №1 от 03 июня 2008 г.

о проведении запроса котировок в

МОУ «СОШ №24».

Техническое задание на замену линолеума в кабинетах

в  МОУ «СОШ №24»

Максимальная сумма контракта 499323,36

(Четыреста девяносто девять тысяч триста двадцать три рубля 36 копеек).

ПЛАН  РАБОТ

по замене линолеума в кабинетах для МОУ «СОШ №24».

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 3 |
| 2. | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 10 |
| 3. | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,2 |
| 4. | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 |
| 5. | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-12-01 (первый слой) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10 |
| 6. | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 10 |
| 7. | Минус стоимость: Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума | 100 м | 6,8 |
| 8. | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 3 |
| 4. | Минус стоимость: плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19*54 мм | м | -303 |
| 5. | Плинтус из древесины | м | 303 |
| 6. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву плинтусов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |

Директор школы    		____________		И.Н.Котельникова

Зам. директора по АХЧ 	____________   		В.П.Беляев