ИЗВЕЩЕНИЕ №1/1К/05/08

от « 5»  июня 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на проведение общестроительных работ

по адресу ул. Краснополянская, 19

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр детского творчества «Ритм» г. Перми

614007, ул. Н.Островского,66, кабинет  зам. директора по АХЧ (2-й этаж)

Тел./факс: 216-32-40, факс 216-71-51,  электронная почта (e-mail):gcon 142 @ pstu. Ru,

ответственный исполнитель  Сыров Павел Геннадьевич

предусматривает осуществить за счет муниципальных бюджетных средств

закупку следующих товаров (работ, услуг) способом запроса котировок: Общестроительные работы по ремонту крыльца и внутренних помещений в структурном подразделении ЦДТ "Ритм" г.Перми «Ритм» г.Перми клубе «Искорка» по адресу ул. Краснополянская,19 (см. приложение №2 – дефектная ведомость).

Основные виды работ:

- ремонт крыльца главного входа;

- изготовление и монтаж дверей в соответствии с предписаниями надзорных органов;

- ремонт пола 1-го этажа с укладкой противопожарного линолеума;

- ремонт стен, окраска огнеупорными красками на 1-м этаже.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. в соответствии с законодательством, а также в соответствии СанПиН, СниП, ППБ.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Краснополянская,19.

Сроки выполнения работ: 30 дней после подписания контракта.

Максимальная цена контракта:  200 тысяч рублей

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств: 30% предоплата, остальное – на основании актов выполненных работ

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по факсу, электронной почте, или курьером  по вышеуказанному адресу до 17 часов  00  минут  10 июня 2008 г.

Цена товаров  (работ, услуг)  должна  быть указана  с учетом следующих расходов: в т. Ч. Расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Приложения: №1. Дефектная ведомость

№2  Проект муниципального контракта

Срок подписания муниципального контракта победителем  - 10 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Директор ЦДТ "Ритм" г.Перми «Ритм» г.Перми                                             Н.Б.  Орлова

МП

Подрядчик___________________________              Заказчик__________________________