МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

г. Пермь                                                                                            “____”___________ 2008г.

Муниципальное образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице __Петровой Светланы Васильевны , действующего на основании ___Устава___, с одной стороны и _______________ , именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице_____________, действующего на основании __Устава__ с другой стороны, именуемые также «Стороны», по  результату проведения запроса котировок цен (Извещение  №  от «_»  ____2008 г.) и на основании решения котировочной комиссии ( Протокол от «___» _______ 2008 года № __ ) заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

### Подрядчик обязуется своими силами выполнить по заданию Заказчика  на общестроительные работы: 1. Устройство полов из линолеума,  2. Установка дверей в санузлах     по адресу: г. Пермь,  ул. Писарева, 35   в соответствии с техническим заданием (далее - работы) муниципального образовательного учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г. Перми (далее – Учреждение) и сдать ее результат  Заказчику.

  - Перечень работ и объемы работ, подлежащих исполнению, согласованы в Приложении № 1 (смета), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Общая стоимость работ по договору в соответствии с локальным сметным расчетом составляет  155682 рублей 52 коп.(сто пятьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят два  рубля 52 коп.).

  - Стоимость  работ по настоящему договору определена на основании котировочной заявки победителя запроса котировки (Подрядчика), и включает в себя затраты на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей  и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ.

  - Дополнительные работы, выполненные подрядчиком без согласования с заказчиком, возмещению не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ “ПОДРЯДЧИКА”

    - При выполнении настоящего договора “Подрядчик” обязан:

    - выполнить общестроительные работы лично,  своими силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором.

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика в письменном виде в течение 4-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные Подрядчику считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком прибыть лично (в случае если Подрядчик –Ч.П.) либо направлять представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов выполненных работ, предусмотренных настоящим договором (далее – Акт). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности  Заказчику  до начала составления акта.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности Акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в Акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление Акта от имени Подрядчика лица без доверенности является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”

4.1.	Заказчик обязан:

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором;

    - выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором;

4.1.3. принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

  - Срок выполнения работ: в течение 20 рабочих  дней со дня подписания договора.

  - начало выполнения работ «____» ________2008 г._;

  - окончание выполнения работ «___» _______ 2008 г._.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

6.1.  Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от стоимости Контракта в течение 10 дней с момента заключения договора, при наличии финансирования.

6.2. Окончательный расчет за результат выполненных работ производится Заказчиком после полного окончания работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков, на основании акта выполненных работ, оформленных в установленном порядке (раздел 8 настоящего договора) по мере поступления финансирования Заказчику.

6.3. Расчеты за выполненные работы могут осуществляться поэтапно, в соответствии с графиком производства работ на основании актов выполненных работ ф. КС-2, справок ф. КС-3 «О стоимости выполненных работ и затрат», счета-фактуры подписанных в установленном порядке Сторонами договора.

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Представитель Заказчика, осуществляет технический надзор и контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов  условиям договора.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

  - В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в срок, установленный в одностороннем порядке Заказчиком, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный в одностороннем порядке  Заказчиком по заданию Заказчика срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

  - Заказчик не вправе вносить изменения в объем работ, а также в их стоимость без согласования с заинтересованными службами.	Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

- ПРИЕМКА  РАБОТ

  - Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, и оформляется актом приема работ, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, содержащим  наименование и технические характеристики работ, подлежащих исполнению.

  - Приемка результата работ производится в течение 3-х (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ.

  - Акты выполненных работ  подписываются с одной стороны Заказчиком, с другой стороны Подрядчиком.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - выполнение своими силами всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

    - качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной  документацией и действующими техническими нормами;

    - своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.

- КАЧЕСТВО РАБОТ.

  - Срок гарантии на выполненные работы устанавливается 12 месяцев со дня подписания акта о приемке выполненных работ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 % общей сметной стоимости работ за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 20% от общей сметной стоимости по настоящему договору. Заказчик вправе удержать пени с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы пени, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке.

12.3.Факт нарушения сроков выполнения работ и сумма штрафа, удерживаемого с Подрядчика, фиксируется в соответствующем акте Заказчика о применении штрафных санкций к Подрядчику.

12.4. Взыскание пени не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

12.5. Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Заказчик  вправе  расторгнуть договор с Подрядчиком в одностороннем порядке в следующих случаях:

13.1.1. Подрядчик в течение 10 дней со дня, начала выполнения работ, установленного настоящим договором, не приступил к выполнению работ;

13.1.2. Подрядчик не явился для составления акта приема – передачи объекта в работу;

13.1.3. Нарушение Подрядчиком условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных условиями конкурсной документации;

13.1.4. Аннулирование временного разрешения или лицензии на осуществление данного вида работ, другие акты, налагаемые государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающие Подрядчика права на производство работ;

13.1.5. Нарушение Подрядчиком графика выполнения работ, когда срок окончания работ, установленный в договоре увеличивается более чем на 10 дней.

13.2. Сторона, решившая расторгнуть договор по основаниям, предусмотренным в п.13.1., направляет в письменном виде  уведомление другой стороне о расторжении договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 7 календарных дней, со дня получения другой стороной уведомления о расторжении договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Договор заключен в пользу Заказчика.

14.2. Заказчик оставляет за собой право в течение всего срока действия настоящего      договора изменить объем выполняемых работ, но не более 10% в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части услуг. При этом по согласованию с Подрядчиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части услуг, но не более чем на пять процентов такой цены в одностороннем порядке без каких-либо последствий для себя.

  - Договор действует с момента подписания всеми сторонами до «____» _______ 2008 года.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

  - Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно  подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

  - Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

  - Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.Перми.

14.8.   К настоящему договору прилагаются:

14.8.1. Приложение № 1. Смета на общестроительные работы (устройство потолков).

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик | Подрядчик |
| --- | --- |
| МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16» г.Перми. 614030, г.Пермь, ул.Писарева, 35. Тел.: 273-56-93, 273-56-44 ИНН/КПП 5907013667/590701001 УФК по Пермскому краю (МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 16») р/сч: 40204810300000000006 БИК 045773001 |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

| От Заказчика ___________________/С.В.Петрова / | От Подрядчика ________________/________________ _/ |
| --- | --- |

М.П.                                        							 М.П.