Извещение № 206 А от  10 июня 2008г

о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли здания муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» (614010, г. Пермь, ул. Героев Хасана,10а, тел./факс: (342)245-95-11 (секретарь), 290-28-85 (экономист); e-mail: gdp10_ekonom@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона  на  право заключения муниципального контракта на выполнение  капитального ремонта кровли здания муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми.

Предметом контракта является выполнение капитального ремонта кровли здания  муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 10» города Перми:

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения работ | Начальная (максимальная) цена контракта, рублей | Начало выполнения работ | Срок выполнения работ (максимальный), календарных дней |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт рулонной кровли | г. Пермь, ул.Солдатова,34 | 867 511,09 | В течение 5 дней со дня подписания муниципального контракта | 30 |

Основные виды и объемы работ:

| № п/п | Обоснование | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр58-17-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 4,15 |
| 2 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 4,15 |
| 3 | ТЕР12-01-015-01 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 4,15 |
| 4 | ТЕР12-01-013-01 | Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 утепляемого покрытия | 4,15 |
| 5 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 4,15 |
| 6 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 0,354 |
| 7 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (фартуков к примыканиям.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,07 |

и другие сопутствующие работы.

Цена контракта должна включать все расходы на  выполнение работ, включая выплаченные или подлежащие выплате  налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в размере 5 (пяти)% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5 (пяти)% от  цены контракта.

Документация об аукционе  в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Соловьева, 3 (каб.27) или на официальном сайте: http://www.gorodperm.ru.

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе: 10 час.00 мин. « 8 » июля 2008г. по адресу г. Пермь, Соловьева,3 (каб.27).

Аукцион состоится  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,23 (малый зал) в 10 час.00 мин. « 22 » июля  2008г.