УТВЕРЖДАЮ

Директор

Муниципального образовательного учреждения

Пермская кадетская школа № 1

«Пермский кадетский корпус

имени генералиссимуса  А.В. Суворова»

_______________М.Б. Валиев

«___» _____________ 2008 г.

- Извещение о проведении открытого аукциона № 208А от  10.06.2008 г.

Уважаемые господа!

Заказчик, в Муниципальное образовательное учреждение Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса  А.В. Суворова» г. Перми (614056, г. Пермь, ул. Гашкова,11, телефон:  8 (342) 267-06-33), объявляет о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на благоустройство территории под строительство спортивной площадки в Муниципальном образовательном учреждении Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса  А.В. Суворова»

Форма торгов:    открытый аукцион.

Состав  и объёмы  работ:

| № пп | Наименование работ и материалов | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка участка от мусора | 100м2 | 45,4 |
| 2. | Разбивка участка | 100м2 | 34,5 |
| 3. | Планировка участка вручную | 100м2 | 22 |
| 4. | Уплотнение участка пневматическими трамбовками, группа грунтов 1,2 | 100м3 | 4,4 |
| 5. | Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси | 100м3 | 3,8 |
| 6. | Устройство гаревого покрытия однослойного толщиной 8мм | 100м2 | 10,48 |
| 7. | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с нанесением растительной земли слоем 15см вручную | 100м2 | 11,3 |
| 8. | Посев травой вручную футбольного поля | 100м2 | 12 |
| 9. | Разработка грунта вручную для устройства прыжковой ямы, группа грунтов 2 | 100м3 | 0,098 |
| 10. | Устройство (опалубки) ограждения прыжковой ямы разм. 7х2м | 100м2 | 0,14 |
| 11. | Засыпка вручную песком | 100м3 | 0,042 |
| 12. | Вывозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 мусора с площадки и грунта от прыжковой ямы | т | 20 |

Полный перечень работ представлен в техническом задании -  локальном сметном расчёте  заказчика  (приложение № 6 к аукционной документации).

- Срок выполнения работ:   с даты заключения муниципального контракта в течение 30 дней.

Место выполнения работ:  г. Пермь, ул. Гашкова,11.

Начальная (максимальная) цена контракта:  1 000 000,06  (Один миллион) рублей  06 копеек.

- Порядок представления документации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по письменному заявлению заинтересованного лица и выдается в письменном виде по адресу:  г. Пермь, ул. Гашкова,11, кабинет директора с 8.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до  12.30 час. (время местное).

Для ознакомления документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми:  www.gorodperm.ru.

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 11.06.2008г. до 10 часов 00 мин. 08.07.2008г. подать заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Гашкова, 11 (приемная) с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. На конверте должно быть указано название открытого аукциона

Место, дата и время проведения  аукциона:

Администрация г. Перми, ул. Ленина, 23, малый зал, в 10 час. 40 мин. 21 июля 2008г.

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.