Приложение №2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы

«Развитие образования города Перми до 2010 года»

1. Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия. | 5.2.5. Модернизация информационной системы персонифицированного учета детей, получающих услуги дополнительного образования. |
| 2. | Руководитель проекта | Овсянникова Юлия Анатольевна, тел. 237 78 27 |
| 3. | Менеджер проекта | Маткин Андрей Александрович , 226 18 68 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 3 -4 квартал 2008 года (01.07.2008 – 01.11.2008) |
| 5. | Требования к исполнителю | - Наличие лицензии и сертификатов на соответствующие виды работ - Соответствие устава организации-исполнителя выполняемому виду работ - Успешный опыт работы в данной сфере |
| 6. | Предмет | Доработка информационной системы персонифицированного учета детей, получающих услуги дополнительного образования. |
| 7. | Аудитория | Муниципальные учреждения дополнительного образования детей |
| 8. | Общие требования к документации по мероприятию. | Исполнитель предоставляет Заказчику разработанные в рамках мероприятия материалы: - Эксплуатационная документация со сведениями, необходимыми для быстрого и качественного освоения и правильной эксплуатации системы (руководство администратора, руководство пользователя) - База данных - Диск с программным обеспечением. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию. | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
| 10. | Уточнение и дополнение задания. | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон, в соответствии с целью и названием мероприятия. |
| 11. | Стоимость мероприятия | 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ. |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразование системы | 01.07.2008-01.09.2008 | Программная оболочка и база данных. | Программа должная удовлетворять требованиям: - составление списка кружков и секций - разбивать кружки и секции на группы - присваивать уровень мастерства группам - вести список руководителей групп - вести список детей, занимающихся в кружках и секциях - присваивать детям уровень мастерства Программа должна быть сетевым многопользовательским клиент-серверным приложением, чтобы с ней могли работать одновременно несколько человек с удаленных компьютеров через сеть Интернет с использованием любого веб-браузера. Для доступа к программе должно быть введено разграничение прав пользователей и обеспечена конфиденциальность данных. В базе данных должна быть организована уникальность данных по определенным признакам. |
| 2 | Апробация | 15.09.2008 -15.10.2008 | Актуальная БД | - Актуальность БД на отчетный период. - Устранение выявленных ошибок |
| 3 | Отладка программы. | 15.10.2008-01.11.2008 | Персонифицированный учет получателей услуг дополнительного образования | - Эксплуатационная документация со сведениями, необходимыми для быстрого и качественного освоения и правильной эксплуатации системы (руководство администратора, руководство пользователя) - База данных - Диск с ПО. |

Директор ИЦРСО                                                                                                        Цыганова Е.Н.