Приложение №2

Техническое задание на реализацию мероприятия городской целевой программы

«Развитие образования города Перми до 2010 года»

1. Паспорт мероприятия

| № п/п | Основные позиции | Основные данные и требования. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Название мероприятия. | Разработка технического задания на проведение конкурса по созданию информационной системы мониторинга и общественного контроля в сфере защиты прав детей. |
| 2. | Руководитель проекта | Злобин Сергей Васильевич т. 2713271 |
| 3. | Менеджер проекта | Маткин Андрей Александрович. т. 226 18 68 |
| 4. | Сроки выполнения работ | 01.06.2008 – 01.08.2008 г. |
| 5. | Требования к исполнителю | - Наличие лицензии и сертификатов на соответствующие виды работ - Соответствие устава организации-исполнителя выполняемому виду работ - Успешный опыт работы в данной сфере |
| 6. | Предмет | Разработка технического задания и проведение конкурса |
| 7. | Аудитория | Коммерческие предприятия г. Перми (профиль деятельности IT-технологии, коммуникации), учреждения и организации, осуществляющие деятельность в сфере защиты прав детей. |
| 8. | Общие требования к документации по мероприятию. | 1. В разделах проектной документации следует предоставлять перечень основных нормативных документов, на основании которых составлен документ. 2. Исполнитель предоставляет Заказчику материалы документации: - на бумажном носителе – 2 экземпляра; - на электронном носителе – 1 экземпляр в формате Word; - презентация – 1 экземпляр в формате PowerPoint. |
| 9. | Порядок согласования документации по мероприятию. | - Руководитель мероприятия - Менеджер мероприятия - Координатор программы |
| 10. | Уточнение и дополнение задания. | В настоящее задание могут быть внесены уточнения и дополнения по согласованию сторон, в соответствии с целью и названием мероприятия. |
| 11. | Стоимость мероприятия | 200000 (двести тысяч рублей) рублей |
| 12. | Порядок оплаты | Оплата производится в течение 2-х недель после подписания акта приемки-сдачи работ. (для всех мероприятий) |

2. Детальный план реализации мероприятия

| № | Стадия реализации | Срок исполнения | Продукт | Требования к продукту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка концепции системы мониторинга и общественного контроля в сфере защиты прав детей. | 18.06.2008 – 02.07.2008 | Концепция системы мониторинга и общественного контроля в сфере защиты прав детей. | Концепция должна включать: - цели и задачи системы, - перечень технологических компонентов системы, - перечень компонентов системы мониторинга, - формы запросов пользователей системы, - обобщение опыта создания подобных систем. |
| 2 | Разработка технического задания на разработку системы мониторинга и общественного контроля в сфере защиты прав детей. | 03.07.2008 – 18.07.2008 | Техническое Задание | Техническое задание должно включать: - концепцию системы, - описание механизмов и форм общественного контроля, - описание системы мониторинга, - описание механизма оценки информации и способов реагирования, - описание механизма обратной связи с общественностью, - описание технологических компонентов системы, - план создания системы |

Директор ИЦРСО                                                                                                               Цыганова Е.Н.