ИЗВЕЩЕНИЕ № _5_ от «  11_ »   06___  2008г.

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на  выполнение работ по  ремонту помещения опорного пункта милиции УВД по Свердловскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул. Г.Хасана, 151 А

Заказчик: УВД по Свердловскому району г.Перми. (614016, г.Пермь, ул. Куйбышева, 64. каб. 235, тел.8 (342) 244-56-56 факс 8 (342) 244-22-21, электронная  почта (e-mail):  Sverdl@perm.mvd.ru

Предусматривает осуществить за счет средств муниципального бюджета закупку следующих работ способом запроса котировок: выполнение работ по ремонту помещения опорного пункта милиции УВД по Свердловскому району г.Перми по адресу: г.Пермь, ул.Г.Хасана 151А согласно Дефектной ведомости (приложение № 2).

Требования к наличию лицензий: лицензия на строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом.

Место  выполнения  работ: Опорный пункт милиции УВД по Свердловскому району г.Перми, расположен по адресу г. Пермь, ул. Г. Хасана, 151А.

Сроки выполнения работ: начало работ в течение 10 календарных дней с момента заключения государственного контракта, окончание работ в течении 30 дней с момента получения авансового платежа.

Максимальная цена контракта: 334 310,5 рублей (триста тридцать четыре тысячи триста десять рублей) 50 копеек.

Оплата работ будет произведена безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет контрагента  – аванс на приобретение материалов в размере 30% от цены государственного контракта в течении 10 календарных дней с момента подписания государственного контракта. Окончательный расчет за выполненные работы производится в течение 10 календарных дней со дня предоставления актов сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета фактуры на выполненные работы, оформленные в установленном  порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных услуг просим Вас представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1 по электронной почте, или курьером по вышеуказанному адресу до 09 часов 00  минут  «___»________2008г.

Цена услуг должна быть указана с учетом следующих расходов: затраты на страхование, хранение, транспортные расходы, расходы по вывозу мусора на городской полигон, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также включать в себя расходы необходимые для выполнения работ по исполнению государственного контракта.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания государственного контракта победителем - от 5 до 7 рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Начальник УВД_________________________________Д.Ю. Фатин

(должность)			(подпись)		(Ф.И.О.)

МП

Приложение: 	1 – Форма котировочной заявки,

2 – Дефектная ведомость ,

3 – Проект государственного контракта.