ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ                                                      _________________________________

Повторно поступило

Название: Документация об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего  ремонта группы в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми.

Источник финансирования – бюджет города Перми (средства текущего года, Доп. КИ 10000, ЦС 4209902 – детские дошкольные учреждения, без учета средств регионального проекта «Новая школа», Доп. КУ 304).

Лимит финансирования -  1039086,88 (Один миллион тридцать девять тысяч восемьдесят шесть рублей 88 копеек).

Согласование с отделами, сферу деятельности которых затрагивает проект:

| Должность и наименование структурного подразделения ДО | Фамилия, инициалы | Замечания, предложения | Подпись, дата |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник департамента образования администрации г. Перми | Л.А. Гаджиева |  |  |
| И.О. заместителя начальника департамента по имущественному комплексу | А.О. Беломытцев |  |  |
| Начальник юридического отдела ДО | А.В. Бухтеев |  |  |
| И.о. начальника управления экономики | И.А. Мальцева |  |  |
| И.О. начальника отдела муниципального заказа УИК | Р.А. Атналов |  |  |
| Главный специалист УИК ДО | В.В. Щёлоков |  |  |

При наличии замечаний следует указать «Замечания прилагаются»

Исполнитель: заведующий МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми

Поспелова Елена Викторовна, тел. 8 (342) 251-90-79

Е.В. Поспелова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 214 а от «17» июня 2008 г.

о проведении открытого аукциона на  право заключения муниципального контракта на выполнение текущего  ремонта группы в здании  МДОУ «Детский сад №412» г. Перми

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №412» г. Перми приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в открытом аукционе на  право заключения муниципального контракта на выполнение текущего  ремонта группы в здании  МДОУ «Детский сад №412» г. Перми на сумму 1 039 086,88 (Один миллион тридцать девять тысяч восемьдесят шесть рублей 88 копеек).

1. Форма торгов – открытый аукцион

2. Заказчик (организатор):Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №412» г. Перми

Адрес: 614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а.

E-mail: dsad412@mail.ru.

Контактный телефон: 251-90-79

Контактное лицо: заведующий Поспелова Елена Викторовна.

3. Предметом аукциона является право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта группы в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми.

4. Источник финансирования -  бюджет города Перми.

Начальная (максимальная) цена: 1 039 086,88 (Один миллион тридцать девять тысяч восемьдесят  шесть рублей 88 копеек).

5. Место выполнения работ – здание  МДОУ  «Детский сад  № 412»  г.  Перми  по  адресу:  г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а.                                                                                                                                                                                                 Максимальный срок выполнения всех работ:  не более 45  календарных дней.                                        Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев.

6. Перечень основных видов работ:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт электроосвещения в игровой комнате, спальне, раздевалке, туалете, умывальнике, в буфетной группы: |  |  |
|  | -демонтаж светильников -замена светильников ЛБ-40 с количеством ламп в светильнике 2 -демонтаж электропроводки скрытая проводка -замена электропроводки. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах -замена розеток утопленного типа -замена выключателей утопленного типа (двойные) -замена лампы овального с металлической решеткой. | шт. шт. м.п. м.п. шт. шт. шт. | 17 17 50 50 3 5 7 |
| 2. | Ремонт игровой комнаты, спальни: |  |  |
|  | -замена окон деревянных на м/пластиковые -замена подоконной доски б=300мм -замена отливов на оцинкованные - ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -разборка дверей деревянных -установка дверей с коробкой из массива -покраска дверей с двух сторон -расчистка стен от обоев -ремонт штукатурки стен -выравнивание стен -масляная покраска стен -расчистка потолка от побелки -побелка потолка -замена линолеума -стяжка пола б=20 мм -замена плинтусов на деревянные -покраска плинтуса -установка вентиляционных решеток 200х200 -устройство деревянного стеллажа (фанера) -покраска стеллажа -установка дверных ручек -установка замка врезного | кв.м кв.м. м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м м.п. шт. кв.м. кв.м. шт. шт. | 22 24 24 8 8 8 8 8 181 90 181 181 109 109 109 109 62 6 14 30 30 10 3 |
| 3. | Ремонт раздевалки группы: |  |  |
|  | -замена линолеума -стяжка пола б=20 мм -замена плинтуса деревянного -покраска плинтуса -замена окон деревянных на м/пластиковые -замена подоконной доски б=300мм -замена отливов на оцинкованные - ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -расчистка стен от краски -ремонт штукатурки стен -выравнивание стен -масляная покраска стен - расчистка потолка от побелки - побелка потолка -покраска воздуховодов -замена дверей деревянных -покраска дверей с двух сторон -разборка оконного проема в стене -заполнение оконного проема в стене ГКЛ двух сторон с утеплителем -разборка короба из ДСП -устройство короба из панелей ПВХ -устройство сушилки для одежды из труб отопления оцинкованных ø32 -врезки ø32 -вентиль ду 20 | кв.м. кв.м. м.п. кв.м. кв.м. м.п. м.п. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. м.п. шт. шт. | 15 15 16 2 3 1,5 1,5 1 1 50 25 50 50 15 15 5 4 4 3 3 5 5 20 10 2 |
| 4. | Ремонт туалета, умывальника, буфетной группы: |  |  |
|  | - демонтаж моек -установка моек производственных -установка смесителей с душевой сеткой -демонтаж плитки со стен -демонтаж плитки половой в 2 слоя -облицовка стен плиткой -масляная покраска стен -плитка половая -расчистка потолка от масляной краски - масляная покраска потолка - протравка потолка антигрибковым составом -замена ливневой канализации чугун ø100 на пластиковую - пробивка отверстий 200х200 -врезки ø 100 -замена унитазов -замена ногомойки -демонтаж раковин -установка раковин -плинтус цементный -стяжка пола -устройство трапика -1 шт. -замена окон деревянных на м/пластик - замена подоконной доски -замена отлива -ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -замена дверей -покраска дверей с двух сторон -установка дверных ручек -разборка короба из ДСП -устройство короба из ПВХ -замена решетки на окне -покраска металлических конструкций -вывоз мусора -замена труб ø 15 -замена труб ø 25 -замена труб канализации ø 50 замена труб ø100 -40 мп -замена труб ø32 -40 мп -тройник -угол -крепление к трубам -вентиль ду 20 -вентиль Ду 15 -врезки -разборка бетонных оснований -пробивка отверстий с заделкой | шт. шт. шт. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. кв.м. кв.м. м.п. м.п. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. шт. кв.м. кв.м. кг. кв.м. тн. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. куб.м. шт. | 2 3 3 50 23,5 68 45 23,5 23,5 23,5 23,5 10 3 2 4 1 3 5 30 23,5 1 2,5 1,5 1,5 2 2 4 4 4 12 12 50 30 75 50 40 40 40 20 40 40 10 10 20 2 15 |

Полный перечень работ указан в техническом задании документации об аукционе (Приложение № 6).

7. С «18» июня 2008г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а, кабинет заведующего, с 09 час.00 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни (выходные – суббота, воскресенье).                                                                                                       Документация  об аукционе  размещена  на  официальном  сайте  администрации  города Перми (http://www.gorodperm.ru.).

8. Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в разделе II документации об аукционе, до 12 час. 00 мин. (местного времени) «08» июля  2008г по адресу: 614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д. 1а, кабинет заведующего.

9. Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30(тридцати) % от начальной (максимальной) цены контракта.

10. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются.

11. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на «08» июля 2008г. и начнется в 12 час 00 мин.  по адресу: 614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д. 1 а.

12. Проведение аукциона назначено на 11 час.00 мин. «22» июля 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, ____Малый зал___.

| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента внутреннего аудита и экономики отраслей муниципального хозяйства администрации города - _ А.А. Баландина __________________ 2008 года | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми _______________ Е.В.Поспелова ___________________2008года |
| --- | --- |
| - СОГЛАСОВАНО Начальник департамента - образования администрации - города Перми - _____________ Л.А. Гаджиева - __________________ 2008 года |  |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта

на выполнение текущего ремонта группы в здании

МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми

г. Пермь, 2008 год

1. Общие сведения:

Заказчик – Муниципальное   дошкольное  образовательное   учреждение «Детский  сад № 412»

г. Перми.

Адрес Заказчика:  614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д. 1а.

Контактный телефон:  251-90-79.

E-mail: dsad412@mail.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта – 1 039 086,88 (Один миллион тридцать девять тысяч восемьдесят шесть рублей 88 копеек).

Источник финансирования:  бюджет города Перми.

Место выполнения работ –  здание МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Глазовская, д. 1а.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта группы в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми.

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе  (Приложение № 6). В состав работ входят следующие основные работы:

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ремонт электроосвещения в игровой комнате, спальне, раздевалке, туалете, умывальнике, в буфетной группы |  |  |  |
|  | -демонтаж светильников -замена светильников ЛБ-40 с количеством ламп в светильнике 2 -демонтаж электропроводки скрытая проводка -замена электропроводки. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах -замена розеток утопленного типа -замена выключателей утопленного типа (двойные) -замена светильника овального с металлической решеткой | шт. шт м.п. м.п. шт шт шт | 17 17 50 50 3 5 7 |
| 2. Ремонт игровой комнаты, спальни |  |  |  |
|  | -замена окон деревянных на м/пластиковые -замена подоконной доски б=300мм -замена отливов на оцинкованные - ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -разборка дверей деревянных -установка дверей с коробкой из массива -покраска дверей с двух сторон -расчистка стен от обоев -ремонт штукатурки стен -выравнивание стен -масляная покраска стен -расчистка потолка от побелки -побелка потолка -замена линолеума -стяжка пола б=20 мм -замена плинтусов на деревянные -покраска плинтуса -установка вентиляционных решеток 200х200 -устройство деревянного стеллажа (фанера) -покраска стеллажа -установка дверных ручек -установка замка врезного | кв.м кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м м.п. шт. кв.м. кв.м. шт. шт. | 22 24 24 8 8 8 8 8 181 90 181 181 109 109 109 109 62 6 14 30 30 10 3 |
| 3. Ремонт раздевалки группы |  |  |  |
|  | -замена линолеума -стяжка пола б=20 мм -замена плинтуса деревянного -покраска плинтуса -замена окон деревянных на м/пластиковые -замена подоконной доски б=300мм -замена отливов на оцинкованные - ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -расчистка стен от краски -ремонт штукатурки стен -выравнивание стен -масляная покраска стен - расчистка потолка от побелки - побелка потолка -покраска воздуховодов -замена дверей деревянных -покраска дверей с двух сторон -разборка оконного проема в стене -заполнение оконного проема в стене ГКЛ двух сторон с утеплителем -разборка короба из ДСП -устройство короба из панелей ПВХ -устройство сушилки для одежды из труб отопления оцинкованных ø32 -врезки ø32 -вентиль ду 20 | кв.м. кв.м. м.п. кв.м. кв.м. м.п. м.п. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. м.п. шт. шт. | 15 15 16 2 3 1,5 1,5 1 1 50 25 50 50 15 15 5 4 4 3 3 5 5 20 10 2 |
| 4. Ремонт туалета, умывальника, буфетной группы |  |  |  |
|  | - демонтаж моек -установка моек производственных -установка смесителей с душевой сеткой -демонтаж плитки со стен -демонтаж плитки половой в 2 слоя -облицовка стен плиткой -масляная покраска стен -плитка половая -расчистка потолка от масляной краски - масляная покраска потолка - протравка потолка антигрибковым составом -замена ливневой канализации чугун ø100 на пластиковую - пробивка отверстий 200х200 -врезки ø 100 -замена унитазов -замена ногомойки -демонтаж раковин -установка раковин -плинтус цементный -стяжка пола -устройство трапика -1 шт. -замена окон деревянных на м/пластик - замена подоконной доски -замена отлива -ремонт штукатурки откосов -масляная покраска откосов -замена дверей -покраска дверей с двух сторон -установка дверных ручек -разборка короба из ДСП -устройство короба из ПВХ -замена решетки на окне -покраска металлических конструкций -вывоз мусора -замена труб ø 15 -замена труб ø 25 -замена труб канализации ø 50 замена труб ø100 -40 мп -замена труб ø32 -40 мп -тройник -угол -крепление к трубам -вентиль ду 20 -вентиль Ду 15 -врезки -разборка бетонных оснований -пробивка отверстий с заделкой | шт. шт. шт. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. м.п. кв.м. шт. кв.м. м.п. м.п. кв.м. кв.м. кв.м. кв.м. шт. кв.м. кв.м. кг. кв.м. тн. м.п. м.п. м.п. м.п. м.п. шт. шт. шт. шт. шт. шт. куб.м. шт. | 2 3 3 50 23,5 68 45 23,5 23,5 23,5 23,5 10 3 2 4 1 3 5 30 23,5 1 2,5 1,5 1,5 2 2 4 4 4 12 12 50 30 75 50 40 40 40 20 40 40 10 10 20 2 15 |

Выполняемые работы  должны отвечать следующим требованиям: работы должны производиться в соответствии с СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами; предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта на выполнение работ текущего ремонта группы в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

3. Условие выполнения работ:

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе (Приложение № 6) без права внесения каких-либо изменений в виды и  объемы работ. Контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии Заказчика или организации представителя Заказчика.

Поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

4. Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ:

Срок предоставления гарантии на выполненные работы  распространяется на весь объем работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев.

5. Место и сроки выполнения работ:

Место выполнения работ – МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми по адресу г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: со дня подписания акта приема-передачи объекта в работу;

- окончание выполнения работ: не более 45календарных дней.

6. Форма, сроки и порядок оплаты  работ:

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% до момента сдачи результатов работ, являющихся предметом муниципального контракта.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

7. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный предприниматель и физическое лицо.

При размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по жалобе еще не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

-соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

8. Разъяснения документации об аукционе:

С  __17 июня___    2008 г участник размещения заказа вправе в письменном виде обратиться с запросом разъяснений положений документации об аукционе к заказчику, который в письменной форме  в течение двух рабочих дней ответит на запрос, полученный не позднее до __03 июля     2008г. и в течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа, разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru), включая предмет запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

9. Внесение изменений в  документацию об аукционе:

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в аукционе

1. Требования к содержанию и форме заявки:

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

Таким документом является:

- в случае если заявка подписана руководителем - распорядительный документ (приказ, решение собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

### - в случае если заявка подписана не руководителем - доверенность должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукциане, имеет такие полномочия, и распорядительный документ (приказ, решение собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;

4) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 1 к настоящей документации;

5) сведения о качестве предлагаемых работ, выполненное по форме приложения № 2 к настоящей документации;

6) график производства работ, выполненный по форме № 3 к настоящей документации;

7) копию действующей лицензии на строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности с приложением, предусматривающим выполнение работ перечисленных в техническом задании, требующие лицензирования, в том числе субподрядных организаций (в случае их привлечения);

8)  оригинал платежного поручения с отметкой банка (оригинал квитанции, в случае оплаты наличными) о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.          В назначении платежа указывается «обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 214 а от «17»июня 2008.»

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том,   пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, график производства работ должны быть подписаны  уполномоченным на то лицом и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

На копиях документов (кроме нотариально заверенных) должна быть надпись «копия верна», подпись уполномоченного лица с расшифровкой.

2. Требования к описанию участниками размещения заказа  выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик:

Описание участником размещения заказа количественных и качественных характеристик предлагаемых к выполнению работ производится путем заполнения соответствующих позиций   в Сведениях о  качестве предлагаемых работ, выполненных по форме приложения № 2 и в графике производства работ, выполненном по форме приложения №3 к настоящей документации.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с «18» июня 2008г. до 17 часов 00 минут  до  «08» июля 2008г. до 12 часов 00 минут подать  заказчику заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: 614034 г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а. На конверте должно быть указано название открытого аукциона.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после срока окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

IV. Рассмотрения заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе:

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 12 часов 00 минут «08»июля  2008г.    по адресу: 614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д. 1 а .

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе  при условии, что поданные ранее заявки в отношении  таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, то в соответствии с п.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются указанным участникам в соответствии с п.5 ст.36 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

V. Проведение аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения аукциона:

Проведение аукциона назначено на 11 часов 00 мин. «22»июля 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 23, Малый зал .

Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей. В аукционе  могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Заказчик обеспечит участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих представителей участие в аукционе. Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, на «шаг аукциона».

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

«Шаг аукциона» установлен в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона и составляет 51954,34 (пятьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят четыре рубля 34 копейки). В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, аукционист обязан снизить "шаг аукциона" на 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном частью 5.2. ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Победителем аукциона  признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта.

При проведении аукциона заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона в соответствии с частью 7 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола передают победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

1. Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта:

Победитель аукциона  или лицо, с которым заключается муниципальный контракт (Приложение №5 к документации об аукционе), должен представить заказчику подписанный  муниципальный контракт, приложения к муниципальному контракту: локальные сметные расчеты и график выполнения работ, в срок не менее 10 и не более 15 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. На основании итогов аукциона, победитель должен составить локально-сметные расчеты (сметные расчеты составляются тем же методом, при помощи которого выполнены сметные расчеты, предложенные заказчиком в качестве технического задания), которые будут являться неотъемлемой частью муниципального контракта. При этом победитель аукциона или лицо, с которым заключается муниципальный контракт не имеет право вносить изменения в виды и объемы работ, указанные в техническом задании Заказчика (Приложение № 6 настоящей документации, цена в локально-сметном расчете должна быть не выше цены контракта, предложенной участником аукциона.

Муниципальный контракт  заключается на условиях, указанных в документации об аукционе  по цене, указанной победителем аукциона.

2. В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

VII. Отказ от заключения контракта

I. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт. В случае уклонения от заключения муниципального контракта сведения об участнике размещения заказа вносятся в реестр недобросовестных поставщиках. Денежные средства участника размещения заказа, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, уклонившемуся от заключения муниципального контракта не возвращаются.

VIII. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств к качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет   документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения  заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращаются в следующих случаях:

- участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- победителю аукциона – в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- участнику аукциона, которому присвоен второй номер, обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником контракта;

- участнику аукциона, не ставшему победителем или вторым номером – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона;

- участнику, отозвавшему свою заявку – в течение 5 дней со дня получения Заказчиком уведомления об отзыве заявки.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН: 5908015057   КПП: 590801001

Банк: РКЦ  г. Перми

Р/счет: 40302810900000000007      БИК: 045744000

Получатель: Департамент финансов администрации  города Перми (МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми, лицевой счет № 04930015158).

Платежное поручение  с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств. При безналичном перечислении денежных средств в платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 214 а от «22» июля 2008г.». При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения также необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе, извещение № 214 а от  «17» июня  2008 г.»

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

IX. Обеспечение исполнения муниципального контракта:

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% от  начальной (максимальной) цены контракта. Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

В случае предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме передачи денежных средств в залог Заказчику, обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН: 5908015057   КПП: 590801001

Банк: РКЦ  г. Перми

Р/счет: 40302810900000000007      БИК: 045744000

Получатель: Департамент финансов администрации  города Перми (МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми, лицевой счет № 04930015158). В графе «Назначение платежа» необходимо указать «Обеспечение исполнения муниципального контракта по итогам аукциона, извещение № 214 а от «17» июня 2008г.

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Участник аукциона страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

- За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.

- За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в  судебном порядке.

Договор страхования должен быть заключен в пользу заказчика, то есть заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность подрядчика, которая должна быть 30% от начальной (максимальной) цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

1. заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах  страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования.);

2. копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности;

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше  срока окончания работ по  муниципальному контракту.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 30% от начальной (максимальной) цены  контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 дней больше  срока выполнения работ и сдачу результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования заказчика.

В случае предоставления подрядчиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Подрядчику в течение 5 банковских дней после надлежащего исполнения им всех условий контракта и подписания акта приемки результата выполненных работ (КС2).

В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ; несоответствия качества выполненных работ требованиям, предусмотренным контрактом; невыполнение полного объема работ, предусмотренных контрактом), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

Приложение № 1

Предложение участника размещения заказа

Руководителю Муниципального дошкольного

образовательного    учреждения

«Детский сад № 412» г. Перми Поспеловой Е.В.

«______»________________200__г.                                                                    №________________

(наименование участника размещения заказа)

изучив документацию об аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта группы в здании МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми, намерен принять участие в аукционе и в случае признания победителем аукциона предлагает выполнить работы соответствующие техническому заданию  документации об аукционе.

В случае признания победителем открытого аукциона, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ,

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

обязуется подписать в установленный документацией об аукционе срок направленный заказчиком муниципальный контракт по цене, предложенной представителем __________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в ходе аукциона.

Приложение:

1. Анкета участника размещения заказа;

2. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписка из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

4. Сведения о качестве предлагаемых работ;

5. График производства работ;

6. Копия действующей лицензии на строительство зданий и сооружений  I и II уровней ответственности с приложением на виды  работ, перечисленных в техническом задании (Приложение № 6), подлежащие  лицензированию, в том числе субподрядных организаций, если таковые привлекаются;

7. Оригинал платежного поручения с отметкой банка (оригинал квитанции, в случае оплаты наличными) о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

__________________                      ____________________            ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                    (Ф.И.О.)

Приложение №2

Сведения о качестве предлагаемых работ.

| № п/п | Обоснования (ТЕР, СЦМ) | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

1 – номер по порядку

2 – обоснование: номер ТЕР, ЦСМ

3 - наименование предлагаемых работ

4 – единица измерения

5 – количество предлагаемых работ

Предлагаемые к выполнению работы будут соответствовать ГОСТам, СНиПам.

__________________                      ____________________                  ______________________

(должность)	              (подпись, МП)                                         (Ф.И.О.)

Приложение №3

График производства работ

___________________________________________________________________________________________________________________

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Виды работ | Срок выполнения работ (количество календарных дней) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого календарных дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Срок выполнения работ указывается в календарных днях без привязки к конкретной дате, при этом необходимо заштриховать соответствующие ячейки таблицы. В конце таблицы цифрами указывать итоговое количество дней выполнения работ

__________________                      ____________________                  ______________________

(должность)	               (подпись, МП)                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 4

Анкета участника размещения заказа

1.Для юридических лиц:

- Наименование (фирменное наименование) с указанием организационно-правовой формы____________________________________________________________________________

-     Место нахождения_______________________________________________________________

-     Почтовый адрес_________________________________________________________________

-     Номер контактного телефона: _____________________________________________________ 2. Для индивидуальных предпринимателей, физических лиц:

-    Фамилия, имя, отчество___________________________________________________________

-    Паспортные данные ______________________________________________________________

-    Сведения о месте жительства______________________________________________________

-    Номер контактного телефона: _____________________________________________________

_______________________                      _________________                       ____________________

(должность) 	               (подпись, М.П.)	                 (Ф.И.О.)

Приложение №5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____

г. Пермь                                       				                                  “____”___________2008г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №412» г. Перми, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице  заведующего Поспеловой Елены Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________ именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице _________________________________________,  действующего на основании _________________, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», на основании решения аукционной комиссии (протокол____________) заключили настоящий муниципальный контракт (Далее - договор) о нижеследующем.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика на объекте  расположенном по адресу: 614034, г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а, (далее – объект), текущий ремонт, предусмотренный локально-сметным расчетом (Приложение № 1), являющийся неотъемлемой частью настоящего договора и, и сдать её результат Заказчику, который обязуется принять и оплатить произведенные работы по цене, указанной в п.3 настоящего договора.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

  - Стоимость работ составляет___________________________________________(___________) рублей. Стоимость работ по настоящему договору определена на основании аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков выполнения работ. Цена  включает в себя  все расходы по выполнению работ, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

3.2.Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

3.3.Дополнительные работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

- ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

    - выполнить своими силами (с привлечением субподрядных организаций) и средствами работы, предусмотренные настоящим договором в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, СанПиНов и сдать их результат Заказчику;

    - выполнить работу в сроки, установленные настоящим договором.

    - за свой счет приобрести материалы и оборудование, необходимое для выполнения работ по настоящему договору;

    - обеспечить выполнение на объектах необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений во время проведения работ;

    - обеспечить надлежащую охрану имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ (действия настоящего договора);

    - выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других  разделах настоящего договора.

    - извещать Заказчика и в письменном виде в течение 3-рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов) Подрядчика. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении указанной в настоящем пункте обязанности, документы и письма, направленные по адресу Подрядчика считаются направленными надлежащим образом.

    - в сроки, установленные Заказчиком, прибыть лично либо направить представителя с надлежащим образом оформленной доверенностью для составления актов сдачи-приемки  выполненных работ (КС-2, КС-3). Представитель Подрядчика обязан представить и передать заверенную копию доверенности Заказчику до начала составления акта.

    - В 7-дневный  срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

  - В случае, если от имени Подрядчика на составление акта явилось лицо без доверенности или представитель Подрядчика не явился, акт составляется в одностороннем порядке представителем Заказчика и обстоятельства, указанные в акте считаются установленными надлежащим образом. Доказательством прибытия на составление акта от имени Подрядчика лица без доверенности  или неявки представителя Подрядчика является отметка в акте, сделанная в одностороннем порядке Заказчиком.

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Заказчик обязан:

    - Оценивать и проверять ход и качество порученных Подрядчику работ на соответствие требованиям ГОСТов, СНиПов и САНПиНов;

    - передать  или обеспечить передачу Подрядчику в течение 5-ти дней с момента заключения настоящего договора по акту приема-передачи объект в работу;

    - обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям;

    - принять работы выполненные Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора в течение  5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ;

    - оплатить выполненные Подрядчиком работы в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

- Срок выполнения работ:

начало выполнения работ:  __________________________________________________________;

окончание выполнения работ: ________________________________________________________.

### ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

7.1.Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% до момента сдачи результата работ, предусмотренных настоящим муниципальным контрактом.  Расчет за выполненные работы производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика в течение 10 банковских дней со дня получения оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, счета - фактуры на материалы, акта приемки результата  выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

- ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

  - Заказчик и Подрядчик назначает своих представителей для оформления актов, предусмотренных настоящим договором.

  - Представитель__________________________________________________________________, осуществляет контроль за выполнением работ, участвует в оформлении актов выполненных работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов.

  - Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте. Обеспечение общего порядка на объектах является обязанностью Подрядчика.

  - Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объектах осуществляет Подрядчик.

  - Подрядчик гарантирует, что качество применяемых материалов и оборудования будет соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

8.6. Подрядчик письменно информирует Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя  Заказчика, или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за своей счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

8.7. В случае, если Заказчиком  будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от СниПов, ГОСТов, СанПиНов, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативных документов), то Подрядчик, своими силами и за свой счет, обязан в 7-дневный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в семидневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

8.8. Подрядчик осуществляет уборку и содержание территории, вывоз строительного мусора с объектов в период производства работ с представлением документов об утилизации отходов.

- ПРИЕМКА   РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

9.1. Приемка результата работ осуществляется после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных настоящим договором.

9.2. Приемка результата работ производится в течение 5-ти (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем  получения Заказчиком  письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата  выполненных работ и оформляются счета-фактуры на выполненные работы, счета-фактуры на материалы, акт приемки результата выполненных работ (КС2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС3).

9.3.При возникновении между  Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ недостатков, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

- ГАРАНТИИ

  - Подрядчик гарантирует:

    - качество выполнения всех работ в соответствии с действующими техническими нормами, ГОСТами, СНиПами, СанПиНами;

    - Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается ____________________________со дня подписания акта о приемке результата работ и распространяется на весь объем работ.

    - В  срок, установленный Заказчиком,  устранить недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ и в период гарантийного срока.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1.  Риск случайной невозможности исполнения договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего договора право (требование).

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, стороны настоящего договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - За нарушение сроков выполнения работ, сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных, выполненных с недостатками и дефектами  работ за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему договору.  За невыполнение работ в полном объеме предусмотренных контрактом, а также за выполнение работ не соответствующих по качеству требованиям, предусмотренным контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 10% от цены контракта. Заказчик при расчетах с Подрядчиком взыскивает с Подрядчика в  судебном порядке.

  - Факт нарушения сроков выполнения работ  фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

  - Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему договору либо устранения нарушений.

  - За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного  муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

  - Подрядчик несет имущественную ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1 Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

14.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы действующего  законодательства РФ.

14.3.Настоящий договор составлен в трех экземплярах (один для Подрядчика и два для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

14.4. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются путем переговоров, в течение 20 дней. В случае не достижения соглашения споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края.

14.5. Для  решения текущих вопросов по договору от Заказчика назначается ответственное лицо Гыйбадуллина Гульфира Масхутовна, контактный телефон: 251-92-95; от Подрядчика  __________________________________________________________________________________

14.6. К настоящему договору прилагаются:

Приложение № 1 “Локальный сметный расчет»;

Приложение № 2 “График производства работ”.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик –  Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №412»

г. Перми

Адрес: 614034 г. Пермь, ул. Глазовская, д.1а

Банковские реквизиты:

ИНН: 5908015057  КПП: 590801001

УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми л/сч 02902010014, МДОУ «Детский сад №412» г.Перми л/сч 02930015158)

Р/сч  40204810300000000006

в ГРКЦ  ГУ Банка России по Пермскому краю

БИК: 045773001

Подрядчик –

Адрес: ____________________________________тел.____________

Банковские реквизиты:

ИНН ____________________________

БИК ____________________________

Р/с ______________________________

К/с ______________________________

_________________________________

Заказчик:							 	               Подрядчик:

____________/Е.В. Поспелова/	                                                            _______/_______________/

|  |  |  | Приложение № 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Техническое задание на текущий ремонт группы в здании МДОУ "Детский сад № 412" г. Перми |  |  |
| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Раздел 1. Игровая, спальня |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,22 |
| 2 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,22 |
| 3 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 22 |
| 4 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,24 |
| 5 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм | м.п | 24 |
| 6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,24 |
| 7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,08 |
| 8 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 9 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,08 |
| 10 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 11 | прайс | Дверной блок из массива(компл.) | м2 | 8 |
| 12 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 13 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,81 |
| 14 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,9 |
| 15 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 1,81 |
| 16 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,81 |
| 17 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,09 |
| 18 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,09 |
| 19 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 1,09 |
| 20 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 1,09 |
| 21 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,09 |
| 22 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,62 |
| 23 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,62 |
| 24 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
| 25 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,14 |
| 26 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,14 |
| 27 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 14 |
| 28 | ТЕРр67-01-01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 0,5 |
| 29 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,5 |
| 30 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 50 |
| 31 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм -30008 | м | 50 |
| 32 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток | 1 решетка | 14 |
| 33 | ТЕР10-01-057-01пр | Установка стеллажа | 100 м2 деталей | 0,3 |
| 34 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 35 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт. | 0,03 |
| 36 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт. | 0,02 |
| 37 | СЦМ-101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 10 |
| 38 | СЦМ-101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 3 |
| Раздел 2. Раздевалка |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 м2 покрытий | 0,15 |
| 40 | ТЕР11-01-036-04 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 покрытия | 0,15 |
| 41 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,15 |
| 42 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 43 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,16 |
| 44 | ТЕР15-04-025-03 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 45 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| 46 | тер10-01-034-04 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей:поворотных(откидных,поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,одностворчатых | 100м2 | 0,03 |
| 47 | сцм-203-9095-112 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся площадью более 2м2 | м2 | 3 |
| 48 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,02 |
| 49 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль,длиной 6 метров,шириной 400 мм | м.п | 1,5 |
| 50 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,02 |
| 51 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 |
| 52 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,01 |
| 53 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,03 |
| 54 | ТЕРм08-03-594-07 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0,03 |
| 55 | СЦМ-546-0601-8 | Светильник люминесцентный ЛПО 2х40 | шт | 3 |
| 56 | ТЕРр62-39-01 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками стен и фасадов | 100 м2 промытой поверхности | 0,5 |
| 57 | ТЕРр61-02-01 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,25 |
| 58 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 0,5 |
| 59 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,5 |
| 60 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,15 |
| 61 | ТЕР15-04-001-02 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 |
| 62 | ТЕРр62-30-04 | Окраска масляными составами воздухоотводов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 |
| 63 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| 64 | ТЕР10-01-039-02 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 65 | прайс | Дверной блок из массива (компл.) | м2 | 4 |
| 66 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 |
| 67 | ТЕР46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0,03 |
| 68 | ТЕР10-05-003-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 113) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 3 |
| 69 | ТЕР10-01-057-01пр | Демонтаж короба из ДСП | 100 м2 деталей | 0,05 |
| 70 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ | 100м2 | 0,05 |
| 71 | сцм-203-9057-101 | Блоки ПВХ | м2 | 5 |
| 72 | ТЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| 73 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 20 |
| 74 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 2 |
| Раздел 3. Туалет, буфетная |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр65-04-03 | Демонтаж санитарных приборов моек | 100 приборов | 0,02 |
| 76 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,3 |
| 77 | прайс | Мойка производственная | комп | 3 |
| 78 | ТЕР17-01-002-03 | Установка смесителей | 10 шт | 0,3 |
| 79 | СЦМ-300-0617-1 | Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой | шт | 3 |
| 80 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,5 |
| 81 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,24 |
| 82 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,68 |
| 83 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,45 |
| 84 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 85 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 0,24 |
| 86 | ТЕР15-04-025-09 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 87 | ТЕРр62-02-01 | Протравка потолка | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 88 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,07 |
| 89 | СЦМ-545-9251 | Legrand Светильник овальный с металлической решеткой 60Вт IP44 -60401 | шт | 7 |
| 90 | ТЕРр66-02-02 | Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм | 100 м | 0,1 |
| 91 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |
| 92 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,03 |
| 93 | ТЕР16-07-003-08 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 100 мм | 1 врезка | 2 |
| 94 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,04 |
| 95 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,4 |
| 96 | ТЕР17-01-001-11 | Установка ногомойки | 10 комплектов | 0,1 |
| 97 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,03 |
| 98 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,5 |
| 99 | ТЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,3 |
| 100 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| 101 | ТЕР17-01-001-22 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 комплектов | 0,1 |
| 102 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03 |
| 103 | тер10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПХВ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2,двухстворчатых | 100м2 | 0,03 |
| 104 | сцм-203-9095-302 | Блоки оконные пластиковые трехстворчатые с открывающимися створками площадью более 2м2 | м2 | 2,5 |
| 105 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0.51м | 100м.п | 0,02 |
| 106 | СЦМ-101-1497-207 | Плиты подоконные пластиковые Альта-профиль, длиной 6 метров, шириной 400 мм | м.п | 1,5 |
| 107 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,02 |
| 108 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02 |
| 109 | ТЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 110 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| 111 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,04 |
| 112 | Прайс - лист | Дверной блок из массива (компл.) | м2 | 4 |
| 113 | ТЕР15-04-025-04 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
| 114 | ТЕР10-01-057-01пр | Демонтаж короба из ДСП | 100 м2 деталей | 0,12 |
| 115 | тер10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ | 100м2 | 0,12 |
| 116 | сцм-203-9057-101 | Блоки ПВХ | м2 | 12 |
| 117 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,05 |
| 118 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,05 |
| 119 | ТЕРр62-29-01 | Окраска масляными составами металлических конструкций | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 120 | ТЕРр65-09-01 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм | 100 м трубопроводов | 0,75 |
| 121 | ТЕРр65-09-03 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм | 100 м трубопроводов | 0,5 |
| 122 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| 123 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,4 |
| 124 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,4 |
| 125 | СЦМ-103-9001-186 | Тройники для холодной воды КВ-КВ-КВ диам.32мм | шт | 20 |
| 126 | СЦМ-103-9001-417 | Угольники 45, диам.32мм | шт | 40 |
| 127 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 20 |
| 128 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 20 |
| 129 | ТЕР46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 2 |
| 130 | ТЕР46-03-009-03 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,15 |
| 131 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,5 |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 412» г. Перми	                 Е.В. Поспелова