УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ «СОШ №140»

__________________ О.М. Березовская

«___» ______________ 2008 года

Извещение № 220 А от 17.06.2008г. о проведении открытого

аукциона на право заключения муниципального контракта

на текущий ремонт спортзала  МОУ «СОШ №140»

Заказчик – муниципальное образовательное учреждение МОУ «СОШ №140» (614022, г. Пермь, ул. Л. Толстого, 12,  контактный телефон 8 (342) 223-33-04). Контактное лицо –  Долгорукова Валентина Ивановна. E-mail: dpm-96@yandex.ru извещает о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту спортзала в МОУ «СОШ №140».

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона – право заключения муниципального контракта на выполнение текущего ремонта в МОУ «СОШ №140».

Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Л. Толстого, 12

| Предмет контракта | Сроки выполнения работ |  | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало выполнения работ | Окончание выполнения работ |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущий ремонт | В течение 5 рабочих дней со дня заключения муниципального контракта | Не более 60 календарных дней, с даты начала выполнения работ | 3 500 000 | г. Пермь, Л. Толстого, 12 |

2. Требования к выполняемым работам:

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе.

Приложение № 6

Техническое задание

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,97 |
| 2 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов дощатых | 100 м2 покрытий | 5,79 |
| 3 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 5,79 |
| 4 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,96 |
| 5 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 3,32 |
| 6 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,12 |
| 7 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,67 |
| 8 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,32 |
| 9 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 |
| 10 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,12 |
| Раздел 2. Потолок |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,79 |
| 12 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,53 |
| Раздел 3. Стены |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-034-01 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,64 |
| 14 | СЦМ-203-9095-101 | Блоки оконные пластиковые глухие площадью до 2 м2 | м2 | 64 |
| 15 | ТЕР15-02-031-01 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,96 |
| 16 | ТЕР08-03-002-01 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м | 1 м3 кладки | 0,07 |
| 17 | ТЕР10-01-047-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах:в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,16 |
| 18 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные, с довотчиком | м2 | 16 |
| 19 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,22 |
| 20 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 6,2 |
| 21 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 |
| 22 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 3 |
| 23 | ТЕР10-01-087-02 | Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад | 10 м3 древесины в конструкции | 0,3 |
| 24 | ТЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 2,91 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг по кирпичным столбикам | 100 м2 пола | 5,79 |
| 26 | СЦМ-203-0399 | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов тип II, сечением 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм | м3 | -6,83 |
| 27 | В ценах 2001 г | Лаги половые антисептированные, применяемые в строительстве жилых, общественных и производственных зданий при производстве деревянных полов | м3 | 12 |
| 28 | ТЕР09-05-003-02 | Постановка болтов высокопрочных | 100 шт. болтов | 11,04 |
| 29 | СЦМ-101-1809 | Болты высокопрочные | т | 0,11 |
| 30 | ТЕР11-01-033-03 | Устройство покрытий из брусков | 100 м2 покрытий | 5,79 |
| 31 | СЦМ-203-0348 | Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм | м3 | -28,37 |
| 32 | в ценах 2001 г. | Бруски для покрытия полов толщиной 100 мм, шириной без гребня 80 мм | м3 | 57,9 |
| 33 | ТЕРр57-06-05 прим | Циклевка паркетных полов | 100 м2 пола | 5,79 |
| 34 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,96 |
| 35 | ТЕР15-04-026-03 | Высококачественная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,79 |
| 36 | ТЕР15-04-029-02 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза | 100 м2 отделываемой поверхности | 5,79 |
| 37 | СЦМ-101-0508 | Лаки полиакриловые и на акриловых сополимерах АК-113, АК-113Ф | т | -0,12 |
| 38 | В ценах 2001 г. | Лаки полиакриловые для спортивных залов | т | 0,12 |
| Раздел 5. Освещение |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 2,16 |
| 40 | СЦМ-545-9361 | Legrand-KEVA Кабель-канал 75х20мм -11600 | м | 216 |
| 41 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 2,16 |
| 42 | СЦМ-502-0053 | Кабели силовые переносные с гибкими медными жилами в резиновой оболочке марки КГ, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000м | 0,216 |
| 43 | ТЕРм08-03-594-09 | Светильники с люминесцентными лампами на кронштейнах | 100 шт. | 0,36 |
| 44 | СЦМ-546-0601-157 | Светильник уличного освещения РКУ-250 со стеклом | шт | 36 |
| 45 | ТЕРм08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 2 |
| 46 | СЦМ-545-9450 | Legrand-Летен-FAEL Выключатель автоматический 1-полюс. 25 А, тип-С | шт | 12 |
| Раздел 6. Металлоконструкции |  |  |  |  |
| 47 | ТЕР09-03-039-05 | Монтаж опорных конструкций этажерочного типа | 1 т конструкций | 1,3 |
| 48 |  | Трибуны телескопические | т | 1,3 |
| 49 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,2 |
| 50 | ТЕР46-03-010-05 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,04 |
| 51 | ТЕР09-03-013-01 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м | 1 т конструкций | 0,43 |
| 52 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,43 |
| 53 | ТЕР10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0,67 |
| 54 | ТЕР46-03-009-05 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см | 100 шт. | 0,1 |
| Раздел 7. Раздевалка |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР15-02-015-06 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,24 |
| 56 | ТЕР15-02-015-05 | Штукатурка поверхностей известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,51 |
| 57 | ТЕР15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,3 |
| 58 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 |
| 59 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,3 |
| 60 | ТЕР15-01-050-03 | Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по сплошному основанию на клее | 100 м2 облицовки | 0,21 |
| 61 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,08 |
| 62 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 63 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,05 |
| 64 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,1 |
| 65 | ТЕР17-01-001-21 | Установка душевых кабин с пластиковыми поддонами | 10 комплектов | 0,2 |
| 66 | ТЕР17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных0 с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0,1 |
| 67 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| 68 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 69 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 70 | ТЕРм08-03-593-02 | Светильник для ламп накаливания с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0,04 |
| 71 | СЦМ-546-0601-85 | Светильник накаливания НСБ 72-100 | шт. | 0,04 |

Заказчиком установлено требование о внесение денежных средств в качестве обеспечение заявки на участие в аукционе в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 30% начальной (максимальной) от цены контракта.

С 18.06. 2008г. до 08.07. 2008г. документация об аукционе в двухдневный срок с момента подачи письменного заявления будет бесплатно предоставлена заинтересованным лицам по адресу: г. Пермь, ул. Л. Толстого, 12. Документация размещена на официальном сайте администрации города Перми http://www.gorodperm.ru.

Заявки принимаются до 10 часов 00 минут 08.07. 2008г. по адресу г. Пермь, ул. Л. Толстого, 12, приемная.

Проведение аукциона назначено на 12 час.00 мин. 21.07. 2008г. по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Учреждениям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества не предоставляются.