Приложение № 2

Государственный контракт

заключаемый от имени субъекта Российской Федерации Пермского края №_________

г. Пермь                                                                                                         «____» _________2008 г.

Государственный Заказчик – Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей « Детско-юношеская спортивная школа № 1» г. Перми, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Уточкиной Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны и ________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________________, действующего на основании лицензии №______________ на виды работ ___________________________, с другой стороны, заключили между собой государственный контракт о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА

1.1. Настоящий государственный контракт заключается по итогам проведенного запроса котировок №________, протокол №________ от ______________г.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика следующие работы: текущий ремонт потолка в спортивном зале, в установленные контрактом сроки.

1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего государственного контракта собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

1.4. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ определяется в соответствии со сметой, утвержденной Заказчиком и Подрядчиком и составляет__________________________ (___________________________________________________________________________)  руб.

2.2.    Цена, указанная в пункте 2.1., является фиксированной и изменению не подлежит.

2.3. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс 30 % от цены государственного контракта с момента его подписания в течение 10 банковских дней на основании выставленного счета, окончательный расчет  производится в течение 10 банковских дней после выполнения работ подрядчиком и принятия этих работ заказчиком, что зафиксировано подписями и скреплено печатями обеих сторон в акте приемки работ, а также при наличии счета-фактуры за выполненные работы.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Настоящий государственный контракт  вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения своих обязательств.

3.2. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ:  ______________

Окончание работ: ____________

3.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим государственным контрактом, должна быть подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Для выполнения работ по настоящему государственному контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

4.1. Подрядчик обязуется:

- соблюдать качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, с соблюдением мероприятий безопасности, охране окружающей среды, электробезопасности, противопожарной безопасности;

- своевременно предъявлять Заказчику выполненные ремонтно-строительные работы для осуществления технического надзора;

- исправлять за свой счет по требованию Заказчика выявленные недостатки в работе;

- в случае если не устранит в согласованные сроки некачественные работы, то Заказчику предоставляется право самостоятельно переделать некачественно выполненные работы за счет Подрядчика;

- обеспечить сохранность вверенного ему Заказчиком имущества;

- содержать рабочее место в чистоте в процессе производства работ, своевременно производить вывозку строительного мусора с объекта;

- согласовать с Заказчиком необходимость проведения дополнительных работ;

-гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будет соответствовать спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.2. Подрядчик имеет право:

- заменить материал другим по согласованию с Заказчиком, при условии, если замена не ухудшает качества ремонтно-строительных работ и не влечет за собой удорожание сметной стоимости по государственному контракту;

- привлекать сторонних исполнителей для выполнения работ по государственному контракту только с письменного согласия Заказчика.

Для реализации настоящего государственного контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

4.3. Передать Подрядчику проектно-сметную документацию к настоящему государственному контракту до начала производства работ.

4.4. Назначить ответственного представителя Заказчика для контроля и надзора за ходом подрядных работ и приёмки выполненных работ.

4.5. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном государственным контрактом.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

5.1. За окончание обусловленных государственным контрактом работ позже установленного срока по вине Подрядчика и за задержку сдачи результата работ свыше 5 дней Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от  договорной цены за каждый день просрочки.

5.2. Не допускать накопление строительного мусора на территории здания по адресу: г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13. За несвоевременное  (не более 3-х дней) освобождение помещений и территории от строительного мусора, а также имущества принадлежащего Подрядчику – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5.3. За задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

5.4. За ущерб, причиненный имуществу Заказчика в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.5.  За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, отвечает Подрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.

5.6. Подрядчик гарантирует качество работ в течение __________ лет с даты подписания актов сдачи – приемки выполненных работ и устанавливает выявленные недостатки за свой счет в течение гарантийного срока.

5.7. В случае возникновения нештатной ситуации, аварийно-спасательные мероприятия проводятся за счет Подрядчика.

5.8. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Подрядчика от исполнения своих обязательств в натуре.

6. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка результата выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим  государственным контрактом,  в соответствии с установленным подрядчиком, действовавшим на дату его подписания.

6.2. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Подрядчик заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гидравлических испытаний и лабораторных исследований, но не позднее, чем за 5 календарных дней до начала проведения этой приемки.

6.3. Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки законченных работ паспорта на изделия, документы, подтверждающие санитарную безопасность, проектную и исполнительную документацию, подготовленные Подрядчиком, в объеме, определенном правилами приемки объектов в эксплуатацию.

6.4. В случае, если у представителя Заказчика существует замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем  Заказчика, согласовано его указанию, а  затем – восстановить ее.

7. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

7.1. Работы, подлежащие закрытию, должны приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Подрядчик в письменном виде (Акты скрытых работ) уведомляет представителя Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ.

7.2. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика, то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию, а затем – восстановить ее.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ

8.1. Заказчик вправе расторгнуть государственный контракт в случаях:

- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 10 дней по причинам, независящим от Заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока      окончания ремонта более чем на 10 дней;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования лицензий на строительную деятельность, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ.

9.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. По вопросам, не урегулированным настоящим государственным контрактом, стороны, руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Заказчик и Подрядчик обязуется взаимно сохранять конфиденциальность информации коммерческого характера, ставшую им доступной в силу настоящего государственного контракта.

9.3. Все споры между сторонами, возникшие в процессе исполнения условий настоящего государственного контракта, будут разрешаться по возможностям путем переговоров. При не разрешении их таким путем они передаются в суд.

9.4. Настоящий государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой из сторон.

9.5. Все указанные в государственном контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 614065, г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13. Тел./факс(342)226-18-27, УФК по Пермскому краю (Департамент образования администрации г. Перми, М0У ДОД « ДЮСШ № 1» г. Перми, л/с 02930013315) ИНН 5905006791, КПП 590501001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми Р/с 40204810300000000006 БИК 045773001 | Юридический адрес: ____________________ Тел./факс ______________________________ ИНН / КПП ____________________________ ______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ _______________________________________ |

| «ЗАКАЗЧИК»: | «ИСПОЛНИТЕЛЬ»: |
| --- | --- |
| Директор МОУ ДОД «ДЮСШ № 1» г. Перми Т.В. Уточкина «_ » 2008 г. м.п. | Директор «_ » 2008 г. м.п. |