Приложение 3

к извещению

о проведению запроса котировок

от 17.06.2008 г. № 1

Техническое заданиЕ

Общие требования:

I. Победитель запроса котировок обязан:

1. Предоставить действующую лицензию на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту. Победитель запроса котировок вправе привлечь к исполнению контракта субподрядчиков при наличии в своей лицензии на осуществление деятельности  функций генерального подрядчика.

В этом  случае, победитель запроса котировок должен предоставить при заключении контракта копии  действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд и согласие субподрядчиков с передачей объема работ. При этом всю ответственность за выполняемые субподрядчиками работы несет Подрядчик.

2. Выполнить работы по текущему ремонту потолка в спортивном зале.

3. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды. До заключения контракта предоставить документы о наличии в штате организации сотрудника по технике безопасности.

4. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования и другого имущества на территории от начала работ до завершения.

5. Обеспечить своевременную уборку и вывоз строительного мусора, содержать территорию ремонтируемого объекта в чистоте.

II. Срок выполнения работ – не более 25 календарных дней после подписания государственного контракта.

III. Место выполнения работ: Пермский край, 614036, г. Пермь, ул. Д.Давыдова, 13.

IV. Срок предоставления гарантии качества работ – 24 месяца в объеме 100%.

V. Сметная стоимость работ (цена контракта) формируется по сборникам территориальных единичных расценок для определения стоимости строительства в Пермском крае с индексацией цен 2001 года на текущий период, согласно техническому заданию заказчика.

Стоимость всех применяемых материалов, изделий и конструкций, машин и механизмов должна быть учтена в расценках соответствующих видов работ, расчеты дополнительных удорожаний не принимаются.

Сметная стоимость (цена контракта) должна включать стоимость работ и материалов, выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, транспортные и прочие расходы.

На этапе заключения государственного контракта участник размещения заказа, с которым заключается контракт, должен предоставить локальный сметный расчет, составленный в соответствии с указанным порядком формирования цены контракта без изменения объемов работ и материалов.

В случае непредставления участником размещения заказа, с которым заключается контракт, при заключении государственного контракта:

- своей действующей лицензии на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающей в себя виды работ, подлежащие выполнению по контракту,

- а также в случае привлечения субподрядчиков - копий действующих лицензий субподрядчиков на осуществление деятельности в соответствии с государственным стандартом, включающие в себя виды работ, передаваемые ему на субподряд, и согласие субподрядчиков с передачей объема работ

такой участник размещения заказа будет считаться непредставившим заказчику подписанный контракт в срок, предусмотренный извещением о проведении запроса котировок, и уклонившимся  от заключения контракта.

Текущий ремонт потолка в спортивном зале в здании по ул. Д. Давыдова,13

Основные объемы работ согласно проекту.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| # Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр67-04--03 | Демонтаж осветительных приборов светильников с лампами накаливания | 100 м2 | 0,15 |
| 2 | ТЕРр67-01--01 | Демонтаж электропроводки скрытая проводка | 100 м | 1 |
| 3 | ТЕР46-04-007-06 | Разборка деревянных подвесных потолков из плит акмигран | 100м2 | 1,9785 |
| 4 | ТЕРр62-39-02 | Промывка поверхности окрашенной масляными красками потолков | 100 м2 промытой поверхности | 1,9785 |
| 5 | ТЕРр61-04-07 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,5935 |
| 6 | ТЕР р61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 1,9785 |
| 7 | ТЕР15-04-005-04 П3*2;ОЗП*2; ЭМ*2;ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (П3*2) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,19785 |
| 8 | ТЕРр67-12-01 | Ремонт магнитных пускателей | 100 шт | 0,02 |
| 9 | ТЕРм08-03-596-01 | Прожектор, отдельно устанавливаемой на стальной конструкции на земле, с лампой мощностью, Вт 500 | 100 шт | 0,24 |
| 10 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2 |
| 11 | СЦМ-507-9001 | Провод | м | 200 |
| 12 | СЦМ-545-9154 | Legrand Мини-плинтус 20х12,5мм-30008 | м | 200 |
| 13 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток | 100 шт | 0,04 |
| 14 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей | 100 шт | 0,04 |
| 15 | ТЕРм08-03-600-01 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | шт | 1 |
| 16 | СЦМ-549-8002-1 | Счетчик электроэнергии | шт | 1 |
| 17 | ТЕРм08-03-599-02 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитки,кг,до15 | шт | 5 |
| 18 | прайс | Автомат защиты | шт | 5 |
| 19 | ТЕРр65-29-01 | Разборка вентиляционных шахт | 1м2 внутренней поверхности шахты | 0,5 |
| 20 | ТЕР46-03-017-03 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0,08 |
| Раздел 2. Новый раздел |  |  |  |  |
| 21 | СЦП1-3-26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный | за т груза | 5 |
| 22 | СЦП3-3-25-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями –самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 25 км класс груза 1 | 1т | 5 |