ИЗВЕЩЕНИЕ  № 45 от  17.06.2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: «Ремонт и благоустройство внутридомовой территории по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 26 (в рамках мероприятий ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.» п. 22. 3.1)

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail:finmot@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

предусматривает осуществить за счет средств бюджета г. Перми

закупку работ способом запроса котировок:  «Ремонт и благоустройство внутридомовой территории по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 26 (в рамках мероприятий ГЦП «Развитие городских микрорайонов на 2006-2010гг.» п. 22. 3.1)

Техническое задание:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 кв.м. спл. пов. За 1 проход бул. | 0,28 |
| 2 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100 куб.м. материала основания (в плотном теле) | 0,,336 |
| 3 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ | 1000 кв.м. покрытия | 0,28 |
| 4 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0,056 |
| Срок гарантии: 12 месяцев |  |  |  |

Место работ: Мотовилихинский район,  г. Пермь, ул. Студенческая, 26

Срок выполнения работ:  10 дней с момента заключения муниципального контракта.

Максимальная цена контракта: 150 000.00 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Оплата: будет произведена без предоплаты, безналичным перечислением денежных средств, в течение 10 дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), счета-фактуры или счета, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) .

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, 260 24 16, электронной почте, или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 23.06.2008г.

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Глава администрации              ___________________                            	С.В. Мальцев

(должность)	                                       (подпись)	                                              (ФИО)

М.п.